АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От     01.03.2010     №      41/2

О безаварийном пропуске паводковых вод

в 2010 году на территории

городского округа Электросталь

Московской области

В соответствии с требованиями директивы Заместителя Председателя Правительства Московской области от 18 декабря 2009г. № 5-2813 «О подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2010 году» и с целью принятия оперативных мер к безаварийному пропуску паводковых вод в 2010 году на территории городского округа», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Электросталь Московской области в 2010 году (Приложение №1).

1.2. Состав сил и средств Электростальского городского звена МОСЧС, привлекаемого для пропуска паводковых вод в 2010 году (Приложение № 2).

1.3. Состав комиссии Администрации городского округа Электросталь Московской области и организаций городского округа Электросталь Московской области (далее комиссия) на период пропуска паводковых вод:

Председатель комиссии:

– заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехин Е. П.;

Заместитель председателя комиссии:

– Начальник сектора ГОЧС Комитета по строительству Администрации городского округа Электросталь Московской области Синицкий А.Н.;

Члены комиссии:

– заместитель начальника Ногинского территориального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» по городскому округу Электросталь Московской области Бугаевский В. Н. (по согласованию);

– директор МУ «Аварийно спасательная служба г. Электросталь» Носов В.А.;

– директор МУ «Управление муниципального заказа»  Стихеев С.Н.;

– директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю. Н. (по согласованию);

– генеральный директор ЗАО «УМ-63» Скатьков Ю.С. (по согласованию);

– директор МУП «ПТП ГХ» Конторщиков С. Н.;

– начальник УВД по городскому округу Электросталь Илюхин С.К. (по согласованию);

– директор по эксплуатации оборудования ОАО «Металлургический завод «Электросталь» Жавыркин А.В. (по согласованию);

– заместитель технического директора по эксплуатации ОАО «ЭЗТМ» Аздравин А.М. (по согласованию);

– генеральный директор ОАО «ЭППЖТ» Александров В.С. (по согласованию);

– начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области Булатов Д. В.;

– начальник ПЧ – 45 20 отряда ФПС ГУ МЧС России по Московской области Зинчук Е.В. (далее ПЧ – 45) (по согласованию);

– главный государственный инспектор Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному Федеральному округу.

Зарубаева А. И. (по согласованию).

2. Определить время, место сбора комиссии и порядок организации ее работы (ответственный – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехин Е. П).

Срок – до 10 марта 2010 года.

3. Возложить сбор информации по паводковой обстановке на дежурного диспетчера Ногинского территориального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» по городскому округу Электросталь Московской области (тел. 571-15-71, факс 571-11-74) и дежурную службу Главы городского округа Электросталь (тел.571-99-11, 573-39-66).

4. Ответственным УВД по городскому округу Электросталь, ПЧ-45, дежурным диспетчерам организаций городского округа Электросталь Московской области передавать изменения в паводковой ситуации дежурному диспетчеру Ногинского территориального управления силами и средствами ГУМО «Мособлпожспас» по городскому округу Электросталь Московской области (тел. 571-15-71, факс 571-11-74) и в дежурную службу Главы городского округа Электросталь (тел.573-39-66, 571-99-11).

Срок – немедленно.

5. Предоставить право заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехину Е. П. привлекать для принятия оперативных мер в период паводка силы и средства от организаций городского округа, независимо от форм собственности в соответствии с Планом действий Электростальского городского звена МОСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Руководителям организаций городского округа выделять силы и средства вместе со своими представителями и обеспечивать их прибытие в течение 2 часов с момента получения вызова (ответственные – руководители организаций).

7. Выделить денежные средства в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей по подразделу 0609 статья № 2180100 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера.

8. Начальнику Управления бухгалтерского учета и контроля – главному бухгалтеру Администрации городского округа Электросталь Московской области Филиппенко С.А. оплачивать расходы по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий паводковых вод на основании представленных финансовых документов (договоры, счета, счета-фактуры, актов выполненных работ, услуг и иных документов).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехина Е.П.

10. Информацию о выполнении настоящего постановления представить начальнику сектора ГОЧС Комитета по строительству Администрации городского округа Электросталь Московской области в мае 2010 года.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа                                                            В.А. Костромитин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от     01.03.2010     №      41/2

П Л А Н

подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску паводковых вод

на территории городского округа Электросталь Московской области в 2010 году

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы комиссии Администрации городского округа и организаций городского округа Электросталь на период пропуска паводковых вод | В подготовительный и в течение паводкового периода | Заместитель Главы Администрации городского округа Алехин Е.П. |  |
| 2. | Выполнение работ по очистке реки Маринки | В течение паводкового периода | Директор МУ «АСС г.о. Электросталь» Носов В.А. Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н. |  |
| 3. | Выполнение работ по очистке реки Маринки |  |  |  |
|  | - в районе переездов жел. дороги по улицам Горького и Автомобильная | До 10.04. | Генеральный директор ОАО «ЭППЖТ» Александров В.С. |  |
|  | - на территории перехода на ЗАО «ЭДСК» | До 10.04. | Директор ЗАО «УМ-63» Скатьков Ю.С. |  |
|  | - на территории ОАО «ЭЗТМ» | До 10. 04. | Зам. генерального директора по эксплуатации ОАО «ЭЗТМ» Аздравин А.М. (по согласованию) |  |
|  | - на территории ОАО «МЗ «Электросталь» и от ул. Горького до ул. Автомобильная | До 10.04. | Зам. технического директора по эксплуатации оборудования ОАО «Металлургический завод «Электросталь» Жавыркин А.В. |  |
| 4. | Выполнение работ по углублению русла реки Маринки с западной стороны шоссе Фрязево-Ногинск | До 10.04. | Директор ЗАО «УМ-63» Скатьков Ю.С. |  |
| 5. | Выполнение работ по очистке приемных колодцев ливневой канализации городского округа Электросталь | До 22.03. | Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н., Директор МУ «УМЗ» Стихеев С.Н., Генеральный директор ОАО «Северное» Юдаев В.Н., Генеральный директор ОАО «Юго-Западное» Мироничев О.И., Генеральный директор ОАО «Центральное» Фесенко А.Н., Генеральный директор ОАО «Восток – Сервис» Демкович С.И. |  |
| 6. | Обеспечение контроля и организация своевременного проведения мероприятий по предотвращению загрязнения питьевых колодцев (ул. Фрязевское шоссе) в период прохода талых вод по реке Маринка | В течение паводкового периода | Главный государственный инспектор Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному Федеральному округу. Зарубаева А. И. (по согласованию) |  |
| 7. | Организация усиленного контроля за качеством питьевой воды на действующих сооружениях водоснабжения и водоответвления | В течение паводкового периода | Начальник ТОУ ФС «Роспотребнадзора» Летенкова Е.П. Директор МУП «ПТП ГХ» Конторщиков С.Н. |  |
| 8. | Проведение работ по защите подвальных и полуподвальных помещений ВЗУ, КНС, котельных от затоплений паводковыми водами | В течение паводкового периода | Руководители организаций городского округа |  |
| 9. | Подготовка сил и средств аварийно- технических команд к действиям по предназначению и обеспечение их резервным оборудованием, материальными средствами. | До 31.03. | Руководители организаций городского округа согласно приложения №2 |  |
| 10. | Проверка готовности к работе запорных устройств перед КНС и очистными сооружениями | До 31.03. | Директор МУП «ПТП ГХ» Конторщиков С.Н. |  |
| 11. | Проведение инструктажа работников КНС о правилах поведения персонала и режимах работы оборудования при аварийных ситуациях | До 31.03. | Директор МУП «ПТП ГХ» Конторщиков С.Н. |  |
| 12. | Выписка предписаний по очистке территории и уборке мусора председателям правлений ГСК, расположенным вдоль реки Маринки | До 31.03. | Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области Булатов Д.В. |  |
| 13. | Опубликование в печати, передача по радиовещанию для населения города основных положений постановления Главы городского округа «О безаварийном пропуске паводковых вод в 2010г. на территории городского округа Электросталь» и мер безопасности во время паводка | В течение паводкового периода | Начальник отдела по связям с общественностью Писарев С.В. Начальник сектора ГОЧС Комитета по строительству Администрации городского округа Электросталь Московской области А.Н. Синицкий |  |
| 14. | Выделение денежных средств на проведение работ по безаварийному пропуску паводковых вод | При проведении противопаводковых работ | Начальник Управления бухгалтерского учета и контроля – главный бухгалтер Администрации городского округа Филиппенко С.А. |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от     01.03.2010     №      41/2

## СОСТАВ

сил и средств Электростальского городского звена МОСЧС, привлекаемого для пропуска паводковых вод в 2010 году

| № п/п | Наименование организации | Техника | Личный состав |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бортовые | бульдозеры | экскаваторы | трактора с отвалом | самосвалы | краны | насосы (помпы) | специальная | спец. цистерна |  |
| 1 | ОАО «ЭППЖТ» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 2 | ОАО «МЗ» Электросталь» |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 |
| 3 | ОАО «ЭДРСУ» |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 10 |
| 4 | ЗАО «УМ-63» |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 5 | МУ «АСС г.о. Электросталь» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |
| 6 | УВД |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |
| 7 | ПЧ-45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |
| 8 | МУП «ПТП ГХ» | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 10 |
| 9 | ОАО «Центральное» |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 10 | ОАО «Юго-Западное» |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 11 | ОАО «Северное» |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 12 | ОАО «Восток-Сервис» |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 13 | ОАО «ЭЗТМ» |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |
| 14 | ВСЕГО | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 9 | 2 | 79 |