Утвержден постановлением

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 02.11.2012 № 962/16

# План мероприятий городской целевой программы

# «Повышение безопасности дорожного движения в 2009 - 2015 годах

# в городском округе Электросталь Московской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1. | Информационно-пропагандистская кампания по безопасности дорожного движения. | Повышение безопасности дорожного движения | 2009-2015 | СМИ ГИБДД | - | - |
| 1.2. | Размещение социальной рекламы на рекламных щитах, баннерах и пилонах сити-формата. | Повышение безопасности дорожного движения | 2009-2015 | МУП «ЭТЭК» ГИБДД | - | - |
| 1.3. | Проведение профилактических мероприятий (операций) «Внимание дети!», «Внимание – пешеход!», «Зебра», «Автобус» и т.д. | Повышение безопасности дорожного движения | 2009-2015 | ГИБДД Управление образования | - | - |
| 1.4. | Создание Интернет страницы на официальном сайте городского округа Электросталь, по освещению вопросов направленных на повышение безопасности дорожного движения на улицах города. | Повышение безопасности дорожного движения | 2010 | ГИБДД ООДДТСиЭ | - | - |
|  | ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ АВАРИЙНОСТИ |
| 2. | Строительство светофорных объектов и их содержание |
| 2.1 | Содержание светофорных объектов | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,575 1,943 2,179 2,398 2,763 2,928 * 3,088 * |
| 2.2 | перекресток проспект Южный – Фрязевское шоссе | Аварийно – опасный участок | 2013 | СМЭУ ООДДТСиЭ 5 СБ | Федеральный бюджет | * |
| 2.3 | перекресток проспект Ленина – ул. Северная | Аварийно – опасный участок | 2014 | ТЦ ООДДТСиЭ ГИБДД | внебюджетные | * |
| 2.4 | перекресток Ногинское шоссе – ул. Северная | Аварийно – опасный участок | 2014 | ТЦ 5СБ ООДДТСиЭ | внебюджетные | * |
| 2.5 | перекресток улиц Жулябина – Первомайская | Аварийно – опасный участок | 2015 | Рынок «Северный» ООДДТСиЭ ГИБДД | внебюджетные | * |
| 3. | Оборудование светофорных объектов табло отсчета времени и звуковой сигнализацией |
| 3.1 | ул. Корешкова – ул. Николаева, ул. К. Маркса – Строительный пер., ул. Жулябина – пр. Ленина. | Повышение безопасности дорожного движения | 2009-2010 | Мосавтодор | Областной бюджет | * |
| 3.2 | ул. Мира – ул. Победы, ул. Мира – ул. Тевосяна. | Повышение безопасности дорожного движения | 2011 | Мосавтодор | Областной бюджет | * |
| 3.3 | ул. Жулябина – Ногинское шоссе, ул. Советская – Фрязевское шоссе, ул. Победы – Фрязевское шоссе. | Повышение безопасности дорожного движения | 2011 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 3.4 | Ногинское шоссе в районе м-на Ладья, ул. Тевосяна- Фрязевское ш. | Повышение безопасности дорожного движения | 2011-2012 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 3.5 | ул. Советская – ул. К.Маркса, ул. Рабочая – К.Маркса, ул. Комсомольская – К.Маркса, | Повышение безопасности дорожного движения | 2013-2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 1,3* |
| 3.6 | ул. Красная –ул. Советская, ул.Красная – ул. Корешкова, ул. Красная - ул. Жулябина | Повышение безопасности дорожного движения | 2014-2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 1,4* |
| 4. | Замена ламповых светофоров на светодиодные |
| 4.1 | ул. Корешкова – ул. Николаева, ул. К. Маркса – Строительный пер., ул. Жулябина – пр. Ленина. | Повышение безопасности дорожного движения | 2009-2010 | Мосавтодор | Областной бюджет | * |
| 4.2 | ул. Мира – ул. Победы, ул. Мира – ул. Тевосяна. | Повышение безопасности дорожного движения | 2011 | Мосавтодор | Областной бюджет | * |
| 4.3 | ул. Жулябина – Ногинское шоссе, ул. Советская – Фрязевское шоссе, ул. Победы – Фрязевское шоссе. | Повышение безопасности дорожного движения | 2011 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 4.4 | Ногинское шоссе в районе м-на Ладья, ул. Тевосяна- Фрязевское ш., | Повышение безопасности дорожного движения | 2011-2012 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 4.5 | ул. Советская – ул. К.Маркса, ул. Рабочая – К.Маркса, ул. Комсомольская – К.Маркса, | Повышение безопасности дорожного движения | 2013-2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,72 |
| 4.6 | ул. Красная –ул. Советская, ул.Красная – ул. Корешкова, ул. Красная - ул. Жулябина | Повышение безопасности дорожного движения | 2014-2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,72 |
| 5. | Создание системы координированного управления светофорными объектами |
| 5.1. | пр-т Ленина – ул.Жулябина, ул.Жулябина-ул.Первомайская, ул.Жулябина –ул.Красная | Улучшение пропускной способности транспорта | 2015 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ ГИБДД | Местный бюджет | * |
| 5.2. | ул.Советская – ул.Красная, ул.Красная – ул.Корешкова | Улучшение пропускной способности транспорта | 2014 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ ГИБДД | Местный бюджет | * |
| 5.3. | ул.Советская – ул.К.Маркса, ул.К.Маркса- Строительный пер. | Улучшение пропускной способности транспорта | 2013 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ ГИБДД | Местный бюджет | * |
| 5.4. | ул.Мира – ул.Тевосяна | Улучшение пропускной способности транспорта | 2014 | МУ УМЗ» ООДДТСиЭ ГИБДД | Местный бюджет | * |
| 5.5. | ул. Мира- ул.Победа | Улучшение пропускной способности транспорта | 2015 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ ГИБДД | Местный бюджет | * |
| 6. | Установка искусственных неровностей |
| 6.1. | ул. Октябрьская у лицея № 8, ул. Юбилейная напротив д. № 13 | Повышение безопасности дорожного движения | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,22 |
| 6.2. | ул. Красная в районе техникума, ул. Пушкина у СОШ № 15 | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,16 |
| 6.3. | ул. Корнеева у д/с № 47, ул.Красная в районе центральной проходной ОАО «ЭЗТМ» | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,15 |
| 6.4. | ул. Первомайская у ЭФ МИСиС, ул. Жулябина в районе д.№ 20 | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,25 |
| 6.5. | ул. Тевосяна в районе д. № 35, ул. Тевосяна на участке от ул. Мира до Горьковско-Егорьевского ш. | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,25 |
| 6.6. | ул. Карла Маркса в районе д. № 56, ул. Карла Маркса в районе ул. Заводская | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,17 |
| 7. | Установка пешеходных ограждений |
| 7.1. | Восстановление пешеходных ограждений | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2009-2012 2013-2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 1,658 1,90 * |
| 7.2. | Перекресток ул. Николаева – ул. Радио | Аварийно – опасный участок | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,32 |
| 7.3. | ул. Спортивная в районе д. № 43, перекресток ул. Спортивная-Мичуринский пр. | Аварийно – опасный участок | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,48 |
| 7.4. | ул. Тевосяна на участке от ул. Красная до ул. Мира | Аварийно – опасный участок | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 5,0 |
| 7.5. | ул. Жулябина на участке от Горьковско-Егорьевского ш.до ул. Пушкина, ул. Первомайская в районе ЭФ МИСиС | Аварийно – опасный участок | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 7,2 |
| 8. | Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией, предписаниями ГИБДД и решениями комиссии по БДД |
| 8.1. | Установка дорожных знаков | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2009 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,5 |
| 8.2. | Установка дорожных знаков | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2010 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,656 |
| 8.3. | Установка дорожных знаков | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2011 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 1,189 |
| 8.4. | Установка дорожных знаков | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2012 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 2,052 |
| 8.5. | Установка дорожных знаков | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 3,0 |
| 8.6. | Установка дорожных знаков | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 3,03 * |
| 8.7. | Установка дорожных знаков | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 3,05 |
| 9. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети |
| 9.1. | Летнее содержание дорог | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 4,0 5,060 8,653 17,752 17,929 * 18,107 * 18,284 * |
| 9.2 | Зимнее содержание дорог | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 19,117 21,054 22,127 34,107 34,448 * 34,789 * 35,130 * |
| 9.3 | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 30,0 4,448 5,369 11,576 11,691 * 11,806 * 11,924 * |
| 9.4 | Ремонт ул. Комсомольская (от ул. Восточная до ул. Карла Маркса) | Аварийно – опасный участок | 2012 год | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 5,325 |
| 9.5 | Ремонт пр-да к Торговой базе (участок от ул. Мира до торговой базы). | Создание условий | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 2,071 |
| 9.6 | Ремонт тротуара от станции «Электросталь» до ул. Советская | Создание условий | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 1,523 |
| 9.7 | Капитальный ремонт ул. Ялагина (участок от разворотного круга до ул. Западная), ул. Журавлева (участок от ул. Западная до Загородного пр.) | Создание условий | 2014-2015 | МУ «УМЗ» | из бюджета Московской обл. | 20,385 |
| 9.8 | Оборудование наземного пешеходного перехода на местном проезде в районе д. № 10 по ул. Тевосяна. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0.06 |
| 9.9 | оборудование тротуара: - ул. Автомобильная; -ул. Чехова; -Загородный пр. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | * |
| 9.10 | оборудование тротуара на пр. Расковой и Больничном пр-де (частный сектор) | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | * |
| 9.11 | Завершение работ по паспортизации бесхозяйных улиц и дорог : дорога, ведущая к ОАО «Атомспецконструкция»; дорога, ведущая к ФГУП «РРТПЦ»; ул.Карла Маркса от ул.Юбилейная до границы города; ул.Гоголя; пр.Байдукова; проезд от ул. Спортивная до ул.Лесная к в/ч 3270; проезд к стадиону «Авангард» | Создание условий | 2011-2012 | КИО | Местный бюджет | * |
| 9.12 | - Колхозный переулок; - проезд к ж/д станции «Металлург» в р-оне ООО «УМИАТ-4»; - дорога, ведущая от Строительного переулка к базе ООО «Инга-ЛТД» - дорога ведущая к водоему «Западный»; - проезд вдоль Ногинского ш., от ул. Жулябина до д. № 18 по Ногинскому ш.; - дорога от ул. Красной до 2-ой проходной ОАО «МЗ«Электросталь» - Промышленный проезд; -подъездная дорога к котельной «Северная»; - дорога к турбазе «Дружба»; - дорога к автостоянке № 16; - проезд Достоевского; - проезд от ул. Карла Маркса до ул. Корнеева; - тротуар вдоль а/д по Строительному переулку | Создание условий | 2013 | КИО | Местный бюджет | * |
| 10. | Ликвидация древесно-кустарниковой растительности ограничивающей видимость дорожных знаков и светофоров. |
| 10.1 | Ликвидация древесно-кустарниковой растительности, ограничивающей видимость дорожных знаков и светофоров. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2012 2013 2014 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 1,6 1,616 * 1,634 * 1,648 * |
| 11. | Разработка проекта и строительство путепровода через Ж/Д пути по ул. Советская | Создание условий | 2013-2015 | УАиГ Комитет по строительству | не определен | * |
| 12. | Строительство и ремонт линий наружного электроосвещения |
| 12.1 | Освещение тротуара между станцией «Электросталь» и ул. Советская | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | * |
| 12.2 | Реконструкция линий наружного освещения: -ул. Горького; -ул. Корнеева; -ул. Тевосяна; -пр. Чернышевского. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | * |
| 12.3 | Строительство линий наружного освещения: - Новоэлектростальское ш.; - Загородный пр.; - ул. Чехова; -ул. Рабочая; -Криулинский пр. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | * |
| 12.4 | Принятие в собственность города бесхозяйных электрических сетей |
| 12.5 | -ул. Горького от проходной № 4 до проходной № 5 ОАО «МЗ»Электросталь»; - привокзальная площадь; - Мичуринский пр-д, от Строительного пер. до ул. Спортивная; - Строительный пер., от Мичуринского пр-да до проходной ОАО «Опытный завод «Атомспецконструкция»; - Строительный пер. д.9 и д.9А; - пешеходная дорожка от бассейна СК «Кристалл» до Строительного пер.; - торшеры у кинотеатра «Срвременник»; - торшеры и прожектора у мемориала «Вечный огонь» | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2013-2015 | КИО | Местный бюджет | * |
| 13. | Оборудование и ремонт автобусных павильонов и посадочных площадок |
| 13.1 | Рабочий проезд | Создание условий | 2009 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,1 |
| 13.2 | ул. Комсомольская | Создание условий | 2009 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,4 |
| 13.3 | ул. Журавлева четная сторона | Создание условий | 2009 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,4 |
| 13.4 | ул. Жулябина,остановка «пл. Машиностроитель» нечетная сторона | Создание условий | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,5 |
| 13.5 | ул. Горького остановки: - «ул.Автомобильная», «АТП -10» | Создание условий | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 1,0 |
| 13.6 | Криулинский пр., остановка «Сады» нечетная сторона ул. Красная, остановка «ДК им.Горького» четная сторона пр. Южный , остановка «Южный пр.»нечетная сторона | Создание условий | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 1,5 |
| 14. | Оборудование новых автобусных остановок |
| 14.1 | ул. Комсомольская, в районе пересечения с Полевым пр-дом , ул. Пушкина поликлиника ЭЦГБ, (не четная сторона) ул. Корнеева, поликлиника ЦМСЧ-21 (четная сторона) | Создание условий | 2012 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ УАиГ | Местный бюджет | 1,526 |
| 14.2 | ул. Журавлева, в районе : д. 21, д. 17А, детской поликлиники | Создание условий | 2013 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ УАиГ | Местный бюджет | 1,425 |
| 14.3 | ул. Николаева, напротив д. № 22 четная сторона, ул. Комсомольская, в районе ЦМСЧ-21 четная сторона, ул. Комсомольская, в районе СОШ № 3 четная сторона | Создание условий | 2014 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ УАиГ | Местный бюджет | 1,5 |
| 14.4 | ул. Рабочая, «Хлебозавод № 2» четная сторона, Криулинский пр. «Сады» четная сторона | Создание условий | 2015 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ УАиГ | Местный бюджет | 1,5 |
| 15. | Обеспечение безопасности дорожного движения на Горьковско-Егорьевском шоссе, в черте городского округа |
| 15.1 | Разработка ПИР и строительство надземного перехода на 6км+200 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2009-2013 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 15.2 | Обустройство тротуаров и ограждений, в районе автобусных остановок. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2012 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 15.3 | Разработка ПИР и строительство линий наружного освещения км 4+625-12+400 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2009-2014 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 15.4 | Капитальный ремонт участка автодороги в черте городского округа | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2012 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 15.5 | Установка пешеходной фазы на перекрестке ул. Тевосяна и Горьковско-Егорьевского ш. | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2013 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» | Федеральный бюджет | * |
| 16. | Реконструкция и ремонт железнодорожных переездов |
| 16.1 | Ремонт настила на железнодорожных переездах 8км. и 9км. | Обеспечение безопасности движения | ежегодно | МЖД | внебюджетные | * |
| 16.2 | Перевод железнодорожных переездов общего пользования на резино-кордовое покрытие | Обеспечение безопасности движения | 2009-2010 | МЖД | внебюджетные | * |
| 16.3 | Оборудование автодорог сигнальными столбиками, на подходах к железнодорожным переездам с необеспеченными условиями видимости. | Обеспечение безопасности движения | 2010 - 2012 | ОАО «ЭППЖТ» | внебюджетные | * |
| 16.4 | Поэтапная замена железнодорожных светофоров на светодиодные | Обеспечение безопасности движения | 2010-2015 | ОАО «ЭППЖТ» | внебюджетные | 1,5 |
| 16.5 | Оборудование 2-х железнодорожных переездов на ул. Горького искусственным электроосвещением. | Обеспечение безопасности движения | 2010 -2012 | ОАО «ЭППЖТ» | внебюджетные | 0,09 |
| 16.6 | Перевод железнодорожных переездов общего пользования на резино-кордовое покрытие | Обеспечение безопасности движения | 2012-2015 | ОАО «ЭППЖТ» | внебюджетные | 1.0 |
| 17. | Организация дорожного движения в местах концентрации большого количества транспорта и пешеходов |
| 17.1 | Реализация проекта организации дорожного движения в районе ТРЦ «Эльград» | Повышение безопасности дорожного движения | 2013-2015 | Инвестор ГИБДД ООДДТСиЭ | внебюджетные | * |
| 17.2 | Разработка проекта организации движения на площади у автовокзала и его реализация. | Повышение безопасности дорожного движения | 2013-2015 | УАиГ МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ | Местный бюджет | * |
| 17.3 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения. Поэтапная установка маршрутных указателей – указателей направлений к наиболее важным и крупным объектам городской инфраструктуры, объектам государственной власти, медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, крупным промышленным и торговым объектам. | Повышение безопасности дорожного движения | 2009-2015 | МУ «УМЗ» ГИБДД | Местный бюджет | * |
| 17.4 | Строительство и реконструкция гостевых стоянок исходя из количества посетителей, согласно требованиям СНиП 21-02-99 | Создание условий | 2009-2015 | МУ «УМЗ» ГИБДД УАиГ | внебюджетные | * |
| 17.5 | Реконструкция разворотного круга и диспетчерской по ул.Ялагина | Создание условий | 2014 | Инвестор УАиГ | внебюджетные | * |
| 17.6 | Разработка и реализация проекта организации движения перед ЛДС «Кристалл» | Повышение безопасности дорожного движения | 2011 | Инвестор УАиГ | внебюджетные | * |
| 17.7 | Разработка и реализация проекта организации движения на аллее пр. Ленина | Создание условий | 2011-2012 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ | Местный бюджет | 0,15 |
| 17.8 | разработка и утверждению проекта организации дорожного движения на улицы и дороги находящиеся в муниципальной собственности городского округа Электросталь. | Создание условий | 2012 | МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ | Местный бюджет | 2.413 |
| 17.9 | Организация кругового движения на перекрёстке ул. Спортивная – Мичуринский проезд | Повышение безопасности дорожного движения | 2015 | УАиГ МУ «УМЗ» ООДДТСиЭ | Местный бюджет | * |
| 18. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| 18.1 | Организация работы Велогородка по утвержденным программам. |  | 2009-2015 | Управление образования ГИБДД | Местный бюджет | * |
| 18.2 | Развитие движения ЮИД. Проведение Слётов ЮИД. Проведение работы с молодёжью по пропаганде БДД. |  | 2009-2015 2009-2015 | Управление образования Управление по культуре и молодежной политике, ГИБДД | Местный бюджет | * |
| 19. | Организация дорожного движения в районе детских районе детских дошкольных и учебных заведений |
| 19.1 | Оборудование пешеходного перехода на ул. Ялагина у СОШ № 22, в районе д.№ 14 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2012 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,05 |
| 19.2 | Оборудование пешеходных переходов: - ул. Западная у СОШ № 22 и в районе д.№ 3; - ул. Западнаяу СОШ № 5 в районе д. № 25 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2012 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,04 |
| 19.3 | Оборудование пешеходного перехода на ул. Некрасова: у СОШ № 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2012 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,06 |
| 19.4 | Оборудование пешеходных переходов: - ул. Ялагина у СОШ № 5, в районе д.№ 13; - ул. Ялагина у СОШ № 5, в районе д. № 24 и № 26 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | 0,1 |
| 20. | Оборудование пешеходных переходов дорожными знаками «Пешеходный переход» на увеличенных щитках с нанесенной желтой световозвращающей пленки и нанесение пластиковой разметки на пешеходных переходах в районе детских дошкольных и учебных заведений |
| 20.1 | СОШ № 12 ул. Корешкова д.16, СОШ № 13 ул. Тевосяна д. 23, СОШ № 19 ул. Советская д.3, перекресток ул.Советская –ул. Николаева, СОШ № 1 ул. Пушкина д.6, перекресток ул. Советская-ул. Пушкина СОШ № 2 ул. Радио д.36, перекресток ул. Мира-ул.Радио | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2013 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | * |
| 20.2 | СОШ № 5 ул. Ялагина д,22А, СОШ № 22 ул. Ялагина д.22, ул. Западная д. 3 СОШ № 11, ул. Некрасова СОШ № 15, ул. Пушкина д.30, перекресток ул. Пушкина-ул.Некрасова лицей № 14, пр. Чернышевского д.22, д/с № 5, ул. Западная д.№25, д/с № 12, ул. Западная д.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2014 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | * |
| 20.3 | СОШ № 3 ул. К. Маркса д. 44, перекресток ул. К.Маркса-ул. Комсомольская, СОШ № 16 ул. Загонов д.18, перекресток ул. Комсомольская-ул. Загонова, лицей № 7 ул. Комсомольская 4А, лицей № 8 ул. Октябрьская, д.34, д/с № 13, № 30 ул. Спортивная д.31, д.33 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2015 | МУ «УМЗ» | Местный бюджет | * |
| 21. | Установка систем видео-фиксации нарушений правил дорожного движения |
| 21.1 | Горьковско-Егорьевское шоссе – ул. Радио | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2012 | ФКУ ФУАД «Центральная Россия» УГИБДД | Областной бюджет | * |
| 21.2 | ул. Карла Маркса, в районе лесничества, ул. Красная, в районе д.№ 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2013 | ГИБДД | Областной бюджет | * |
| 22.3 | ул. Тевосяна, в районе пересечения с ул. Пионерская, ул. Тевосяна, в районе пересечения с ул. Мира | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2014 | ГИБДД | Областной бюджет | * |
| 22.4 | ул. Жулябина, в районе пересечения с пр. Ленина, ул. Жулябина, в районе пересечения с пр. Ленина | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2015 | ГИБДД | Областной бюджет | * |
| 23. | Взаимодействие с ГИБДД Электростальского УВД и МУЗ «ЭЦГБ» |
| 23.1 | Создание экспресс-лаборатории для определения наличия и степени наркотического опьянения. | Создание условий | 2013-2015 | МУЗ «ЭЦГБ» ГИБДД | Областной бюджет | * |
| 23.2 | Строительство вертолетной площадки и оказание медицинской помощи пострадавшим на федеральных трассах | Создание условий | 2013-2015 | МУЗ «ЭЦГБ» | Федеральный бюджет | * |
| 24. | Заслушивание исполнителей работ: |
| 24.1 | По вопросам обслуживания улично-дорожной сети города в весенне-летний период эксплуатации. | Обеспечение БДД. | 1 квартал ежегодно | Комиссия по БДД | - | - |
| 24.2 | По вопросам готовности дорожных и коммунальных служб к осенне-зимнему периоду эксплуатации улично-дорожной сети. | Обеспечение БДД. | 3 квартал ежегодно | Комиссия по БДД | - | - |
| 24.3 | По вопросам обеспечения безопасной перевозки пассажиров | Обеспечение БДД. | 1 квартал 3 квартал ежегодно | Комиссия по БДД | - | - |

Примечание:

Учитывая долгосрочность программы, при необходимости проводится уточнение наименования мероприятий, стоимости проведения мероприятий, сроков проведения мероприятий, источника финансирования и  исполнителей.

# * - объем финансирования уточняется по мере реализации мероприятия, исходя из технических условий.

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

КИО- комитет имущественных отношений

УАиГ – управление архитектуры и градостроительства

ООДДТСиЭ  – отдел организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии

МЖД- Московская железная дорога

ФКУ ФУАД «Центральная Россия» - Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства»