Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков МАД*, нуждающихся в ремонте |  | Средства бюджета городского округа | В течение срока реализации муниципальной программы | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Принятие совместных решений по планированию работ по ремонту дорожного покрытия МАД |
| 1.1 | Проведение осмотра технического состояния МАД | Оповестить территориальный орган ГИБДД для участия в совместном осмотре технического состояния МАД (за пять рабочих дней до даты проведения осмотра) 1-ый осмотр –последняя декада апреля 2-ой осмотр –первая декада августа | Средства бюджета городского округа | Не менее двух раз год в период реализации муниципальной программы | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Проведение совместных с территориальным органом ГИБДД осмотров технического состояния МАД количеством не менее двух ежегодно в период реализации программы |
| 1.2 | Оценка состояния МАД по результатам осмотра | Внесение изменений в муниципальную программу (в течение пяти рабочих дней после проведения осмотра) | Средства бюджета городского округа | Ежегодно, после проведения осмотра | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Внесение изменений в муниципальную программу с учётом предложений территориального органа ГИБДД |
| 1.3 | Работа с предписаниями, выданными территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного покрытия МАД (далее – предписания) | Принятие мер по устранению повреждений дорожного покрытия МАД (в сроки, установленные предписанием) Ведение учёта и проведение анализа полученных предписаний (при получении предписаний) | Средства бюджета городского округа | В течение срока реализации муниципальной программы | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Сокращение количества выданных предписаний до 50 в 2018 году. Доведения уровня исполнения предписаний до 98% в 2018 году |
| 2 | Проведение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия и ремонту асфальтового покрытия МАД в соответствии с требованиями технических регламентов |  | Средства бюджета городского округа | Начало работ – ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы - третья декада апреля; окончание работ - ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы – до 1 ноября | 17 062,4 | 35 000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Ежегодная общая площадь дорожного покрытия, на котором проводятся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, в период реализации программы будет составлять не менее 6,5 тыс. кв. метров. За время реализации муниципаль-ной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, составит не менее 32 тыс. кв. метров |
| 2.1 | Размещение заказов на выполнение дорожных работ | Подготовка муниципального задания МУ «УМЗ» на содержание МАД (до 1 ноября текущего финансового года) Подготовка конкурсной документации и проведение торгов (до 20 декабря текущего финансового года) Заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа на выполнение дорожных работ (до 31 декабря текущего финансового года) | Средства бюджета городского округа | Ежегодно до 31 декабря текущего финансового года | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия и ремонту асфальтового покрытия МАД в соответствии с требованиями технических регламентов |
| 2.2 | Проведение дорожных работ | Осуществление технического надзора за выполнением дорожных работ | Средства бюджета городского округа | Начало работ – ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы – третья декада апреля; окончание работ – ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы – до 1 ноября | 17 062,4 | 35 000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Ежегодная общая площадь дорожного покрытия, на котором проводятся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, в период реализации программы будет составлять не менее 6,5 тыс. кв. метров. За время реализации муниципаль-ной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, составит не менее 32 тыс. кв. метров |
| 3 | Проведение работ по ремонту МАД, на которых выявлены факты достижения асфальтовым покрытием предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности дорожного движения |  | Средства бюджета городского округа | Ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы с 15 мая по 1 ноября очередного финансового года | 70 732,6 | 100 000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | УГЖКХ МУ «УМЗ» | За время реализации муниципаль-ной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия, составит не менее 122 тыс. кв. метров |
| 3.1 | Размещение заказов на выполнение дорожных работ | Подготовка Перечня по ремонту МАД, расположенных в границах городского округа (далее – Перечень) (в течение пяти рабочих дней после определения и согласования Перечня) Подготовка конкурсной документации и проведение торгов (в течение 45 суток после утверждения Перечня) Заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа на выполнение дорожных работ (в сроки, установленные конкурсной документацией) | Средства бюджета городского округа | Ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы в течение 45 суток после утверждения Перечня | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Заключение муниципаль-ных контрактов на выполнение работ по ремонту МАД, на которых выявлены факты достижения асфальтовым покрытием предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности дорожного движения |
| 3.2 | Проведение дорожных работ | Осуществление технического надзора за выполнением дорожных работ (в период проведения дорожных работ) | Средства бюджета городского округа | Ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы с 15 мая по 1 ноября очередного финансового года | 70 732,6 | 100 000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | УГЖКХ МУ «УМЗ» | За время реализации муниципаль-ной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия, составит не менее 122 тыс. кв. метров |

* МАД – муниципальные автомобильные дороги