АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2013 № 1033/14

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

3. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу  0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

Глава городского округа								А.А. Суханов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 23.12.2013 № 1033/14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы «Ремонт муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Ремонт муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог городского округа Электросталь Московской области в условиях ограниченного направления финансовых средств на осуществление дорожной деятельности, постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. Обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам. Обеспечение безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах. |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте. Проведение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия и ремонту асфальтового покрытия муниципальных автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов. Проведение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог, на которых выявлены факты достижения асфальтовым покрытием предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности дорожного движения. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области, направляющий деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – УГЖКХ) |
| Сроки реализации программы | с 2014 года по 2018 год |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы не разрабатываются |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области (средства Дорожного фонда) | 135 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты муниципальной программы | Проведение в период реализации муниципальной программы ежегодных совместных с территориальным органом ГИБДД осмотров технического состояния муниципальных автомобильных дорог количеством не менее двух. Сокращение количества предписаний, выданных территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог, до 50 в 2018 году. Доведения уровня исполнения предписаний до 98% в 2018 году. За время реализации муниципальной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, составит не менее 32 тыс. кв. метров. За время реализации муниципальной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия, составит не менее 122 тыс. кв. метров. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальные автомобильные дороги в городском округе Электросталь Московской области (далее – городской округ) представлены 128 улицами, проспектами, проездами общей протяжённостью 104,8 километров и общей площадью дорожного покрытия 935,2 тысяч кв. метров.

Особенностью эксплуатации муниципальных автомобильных дорог является их расположение на местности с глубиной залегания грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли, а также наличие участков муниципальных автомобильных дорог, подтапливаемых в период паводка и выпадения осадков. С целью отвода поводковых и дождевых вод муниципальные автомобильные дороги обустроены закрытой системой ливневой канализации протяжённостью более 20 километров, что является одним  из наиболее высоких показателей по протяжённости среди муниципальных образований Московской области. Система ливневой канализации характеризуется большой степенью износа, а также большой степенью засорения подземных трубопроводов грунтовыми отложениями, попадающими в них в связи с использованием в зимний период антигололёдного материала в виде  песко-соляной смеси, а также нахождения в границах полосы отвода муниципальных автомобильных дорог газонов, с которых смывается грунт при выпадении осадков. 35 % протяжённости муниципальных автомобильных дорог обустроены бортовым камнем, что требует значительных средств на содержание муниципальных автомобильных дорог с применением специальной дорожной техники. В условиях ограниченного выделения средств в бюджете городского округа на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог (23 % от требуемых средств), основная их часть - до 97 % направляется на летнее и зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог. В связи с недостатком финансирования ремонта дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог, 7происходит быстрое ухудшение их состояния. По состоянию на 1 января 2013 года дорожное покрытие 47 километров муниципальных автомобильных дорог не отвечало нормативным требованиям, что составляло 46,45 % всей протяжённости муниципальных автомобильных дорог.

С целью изменения сложившейся ситуации недоремонта асфальтового покрытия муниципальных автомобильных дорог Администрация городского округа в 2012-2013 годах реализовала муниципальные адресные программы по ремонту  муниципальных автомобильных дорог. Общий объем денежных средств, направленный в эти годы на ремонт муниципальных автомобильных дорог, составил более 190 миллионов рублей. В первую очередь ремонтировались дороги с организованными маршрутами общественного транспорта и подъездными путями к социально значимым объектам. За два указанных года отремонтированы участки проспектов Ленина, Южный, улиц Мира, Советская, Карла Маркса, Жулябина, Юбилейная, Комсомольская, Захарченко, Корнеева, Красная, Рабочая, Николаева, Пионерская, Жулябина, Комсомольская, Октябрьская, Пушкина, Ялагина проездов Криулинский, Южный, Западный, Северный. Общая площадь отремонтированных участков муниципальных автомобильных дорог составила более 247 тысяч квадратных метров, общей протяжённостью более 21 километра, что составляет 21 % общей протяженности муниципальных автодорог, расположенных в границах городского округа. Кроме того, на муниципальных автомобильных дорогах проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия общей площадью более 32 тысяч квадратных метров. Общая протяженность таких участков составила более чем 40 километров. Вместе с тем, в реальных условиях финансирования дорожной деятельности обеспечить опережение темпа ремонта дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог над скоростью разрушения дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог невозможно. В этих непростых условиях необходимо обеспечить сохранность муниципальных автомобильных дорог, что предполагает планирование и проведение ремонта муниципальных автомобильных дорог с применением программного способа, предусматривающего максимально возможное эффективное использование средств, выделяемых в бюджете городского округа на дорожную деятельность.

2. Прогноз реализации муниципальной программы

Основной целью, решаемой в сфере дорожной деятельности, является поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог в условиях дефицита денежных средств в бюджете городского округа на осуществление дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

По прогнозу на 1 января 2014 года, с учётом вновь принятых бесхозных автомобильных дорог в 2013 году, около 50 километров муниципальных автомобильных дорог нуждается в ремонте дорожного покрытия. При средней ширине дорог в городском округе 7 метров, площадь муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, составляет 350 тыс. кв. метров. С учётом прогнозных показателей ежегодного увеличения площади муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, исходя из межремонтного срока службы асфальтового покрытия в 6 лет (основание – приложение № 3 к приказу Минтранса РФ от 01.11.2007 № 157 – межремонтные сроки проведения работ по ремонту капитальных нежёстких, капитальных жёстких с асфальтобетонным покрытием и облегчённых дорожных одежд автомобильных дорог), в течение 2014-2018 годов будут нуждаться в ремонте муниципальные автомобильные дороги площадью 935,2: 6 х 5 = 779,3 тыс. кв. метров. Таким образом, площадь дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог, нуждающегося в ремонте в период реализации муниципальной программы, составит 350+779,3=1129,3 тыс. кв. метров. Следовательно, ежегодно в течение периода реализации Программы необходимо ремонтировать асфальтовое покрытие муниципальных автомобильных дорог площадью 1129,3 : 5 = 225,87 тыс. кв. метров. При средней стоимости ремонта 1 кв. метра асфальтового покрытия, сложившегося в 2013 году, в 705,85 руб., не учитывая инфляционные процессы в экономике, ежегодная потребность денежных средств только на ремонт асфальтового покрытия муниципальных автомобильных дорог составит:

705,85 х 225870 = 159, 43 тыс. рублей.

Таких финансовых средств в бюджете городского округа нет. Ежегодно выделяемые средства на реализацию муниципальной программы будут обеспечивать только 16,9% потребности в средствах на проведение ремонта дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог.

При сценарном плане финансирования дорожной деятельности в соответствии с муниципальной программой ситуация будет соответствовать минимальному варианту осуществления дорожной деятельности на территории городского округа и не позволит кардинальным образом решить проблему ухудшения качества состояния муниципальных автомобильных дорог, а только уменьшить темп разрушения дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог.

3. Цели и задачи муниципальной программы, обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы

3.1 Основными целями Программы являются:

- поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог городского округа Электросталь Московской области в условиях ограниченного направления финансовых средств на осуществление дорожной деятельности, постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств;

- обеспечение бесперебойного движения транспортных средств по муниципальным автомобильным дорогам;

- обеспечение безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах.

3.2. Для достижения поставленных целей в ходе выполнения муниципальной программы решаются следующие нижеуказанные задачи.

3.2.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте.

Данная задача решается УГЖКХ и муниципальным учреждением «Управление муниципального заказа» (далее – МУ «УМЗ») путём сбора и анализа предписаний, выданных территориальными органами ГИБДД, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также проведением оценки технического состояния муниципальных автомобильных дорог.

Оценка технического состояния муниципальных автомобильных дорог проводится МУ «УМЗ» в начале периода летнего содержания муниципальных дорог. Перед проведением оценки технического состояния муниципальных автомобильных дорог  МУ «УМЗ» оповещает федеральные и региональные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять на территории городского округа государственный контроль за использованием и сохранностью автомобильных дорог, элементов их обустройства, безопасностью дорожного движения, и предлагает им принять участие в проведении оценки технического состояния муниципальных автомобильных дорог. Результаты оценки технического состояния муниципальных автомобильных дорог доводятся МУ «УМЗ» до начальника УГЖКХ и могут являться основанием внесения изменений в настоящую муниципальную программу. Необходимо довести количество совместных осмотров технического состояния муниципальных автомобильных дорог для оценки  их состояния до двух раз в год.

3.2.2. Проведение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия и ремонту асфальтового покрытия муниципальных автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов.

Данная задача решается МУ «УМЗ» в рамках исполнения муниципального задания на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог на текущий финансовый год, подготовленного УГЖКХ.

МУ «УМЗ» самостоятельно на основании муниципального задания и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проводит процедуру размещения муниципального заказа на выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог.

Начальник МУ «УМЗ» своим приказом определяет комплекс мер по осуществлению контроля полноты и качества проводимых работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог исполнителем дорожных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

Качество проводимых дорожных работ должно соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, иными нормативно-техническими документами, а также условиям заключенных муниципальных контрактов на содержание муниципальных автомобильных дорог.

3.2.3. Проведение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог, на которых выявлены факты достижения асфальтовым покрытием предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности дорожного движения.

Данная задача решается МУ «УМЗ» во исполнение настоящей муниципальной программы в соответствии с Перечнем по ремонту муниципальных автомобильных дорог, расположенных в границах городского округа, который утверждается ежегодно в сроки действия настоящей муниципальной программы муниципальным правовым актом. Перечень по ремонту муниципальных автомобильных дорог, расположенных в границах городского округа, включает в себя информацию по виду проводимых дорожных работ, наименование муниципальной автомобильной дороги и границы участка муниципальной автомобильной дороги, на котором проводятся дорожные работы, площадь ремонтируемого дорожного покрытия, ориентировочную стоимость дорожных работ, сроки проведения дорожных работ, иную информацию, необходимую для идентификации проводимых дорожных работ. МУ «УМЗ» самостоятельно на основании Перечня по ремонту муниципальных автомобильных дорог, расположенных в границах городского округа, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ежегодно в сроки действия настоящей муниципальной программы проводит процедуру размещения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог. Начальник МУ «УМЗ» своим приказом определяет комплекс  мер по осуществлению контроля  полноты и качества проводимых работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог.

3.3. Окончательный приём выполненных исполнителем дорожных работ осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом, комиссией, назначенной приказом начальника МУ «УМЗ». Председателем комиссии по приёму оконченных работ, как правило, назначается заместитель начальника (главный инженер) МУ «УМЗ». В случае выполнения исполнителем дорожных работ ненадлежащего качества и (или) с периодичностью, менее установленной условиями муниципального контракта, в сроки, превышающие установленные муниципальным контрактом, а также в случае невыполнении им отдельных дорожных работ, МУ «УМЗ» применяет к исполнителю штрафные санкции или понижающие коэффициенты размера оплаты за выполненные дорожные работы в порядке и на условиях, установленных муниципальными контрактами.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

4.1. В результате реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается достижение результатов, указанных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

4.2. Результаты реализации муниципальной программы могут изменяться в результате объективных причин, возникающих в ходе её выполнения.

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

5.1. Объём финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы, определяется по формулам, указанным в таблице № 1. В ходе реализации муниципальной программы возможно получение средств из бюджета Московской области на ремонт муниципальных автомобильных дорог на условии софинансирования проводимого ремонта из бюджета городского округа. В случае выделения средств из бюджета Московской области на ремонт муниципальных автомобильных дорог софинансирование проводимого ремонта муниципальных автомобильных дорог проводится из средств Дорожного фонда (бюджета городского округа), предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы.

Таблица № 1

| Наименование мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования | Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов | Средства Дорожного фонда (бюджет городского округа) | Рd = Σ рi · Si, где Рd- финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятия муниципальной программы; рi – средняя стоимость работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия в год реализации муниципальной программы; Si - площадь дорожного покрытия, на котором планируется провести работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия в год реализации муниципальной программы (планируемый результат муниципальной программы) | 35 000 тыс. рублей, в том числе 2014г.- 7 000 тыс. руб.; 2015г.- 7 000 тыс. руб.; 2016г.- 7 000 тыс. руб.; 2017г.- 7 000 тыс. руб.; 2018г.- 7 000 тыс. руб. | Эксплуатацион-ные расходы учтены в иных источниках финансирования и не финансируются из средств, направляемых на реализацию муниципальной программы |
| Проведение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог, на которых выявлены факты достижения асфальтовым покрытием предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности дорожного движения | Средства Дорожного фонда (бюджет городского округа) | Рr = Σ рri · Sri, где Рr- финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятия муниципальной программы; рri– средняя стоимость работ по ремонту дорожного покрытия в год реализации муниципальной программы; Sri - площадь дорожного покрытия, на котором планируется провести ремонт дорожного покрытия в год реализации муниципальной программы (планируемый результат муниципальной программы) | 100 000 тыс. рублей, в том числе 2014г.- 20 000 тыс. руб.; 2015г.- 20 000 тыс. руб.; 2016г.- 20 000 тыс. руб.; 2017г.- 20 000 тыс. руб.; 2018г.- 20 000 тыс. руб. | Эксплуатацион-ные расходы учтены в иных источниках финансирования и не финансируются из средств, направляемых на реализацию муниципальной программы |
| Всего средства, планируемые для реализации муниципальной программы | Средства Дорожного фонда (бюджет городского округа) | Р = Рd + Рr, где Р - финансовые ресурсы, необходимые для реализации задач муниципальной программы; Рd и Рr - финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы | 135 000 тыс. рублей, в том числе 2014г.- 27 000 тыс. руб.; 2015г.- 27 000 тыс. руб.; 2016г.- 27 000 тыс. руб.; 2017г.- 27 000 тыс. руб.; 2018г.- 27 000 тыс. руб. | Эксплуатацион-ные расходы учтены в иных источниках финансирования и не финансируются из средств, направляемых на реализацию муниципальной программы |

В связи со сложностью прогнозирования стоимости и объёмов необходимых работ по осуществлению дорожной деятельности объёмы выполняемых дорожных работ, а также стоимость выполняемых дорожных работ уточняются ежегодно в период реализации муниципальной программы.

5.2. Для финансирования  мероприятий муниципальной программы могут быть привлечены другие источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

5.3. Мероприятия муниципальной программы проводятся в объёмах, обеспеченных финансированием.

6. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

6.1. В ходе реализации муниципальной программы выполняются мероприятия, указанные в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

6.2. В ходе проведения дорожных работ подлежат обязательному соблюдению требования обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к социально важным объектам городского округа.

7. Оценка влияния изменения объёмов финансирования на значения целевых показателей муниципальной программы

7.1. Возможное изменение целевых показателей муниципальной программы предоставляется для двух сценариев:

- увеличение объёма бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода;

- сокращение объёма бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода.

7.2. При увеличении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы, на 5 процентов значения целевых показателей муниципальной программы указаны в таблице № 2.

Таблица № 2

| Наименова-ние показателя | Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объёма финансирования мероприятий муниципальной программы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объёмов финансирования муниципальной программы | Объём финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь дорожного покрытия, на котором проводятся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 2014 год | 7,277 тыс. кв.м | 2014 год | 7,641 тыс. кв.м | 2014 год | Увеличение площади дорожного покрытия, на котором проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 350 |
|  | 2015 год | 6,807 тыс. кв.м | 2015 год | 7,148 тыс. кв.м | 2015 год |  | 350 |
|  | 2016 год | 6,398 тыс. кв.м | 2016 год | 6,718 тыс. кв.м | 2016 год |  | 350 |
|  | 2017 год | 6,041тыс. кв.м | 2017 год | 6,343 тыс. кв.м | 2017 год |  | 350 |
|  | 2018 год | 5,732 тыс. кв.м | 2018 год | 6,019 тыс. кв.м | 2018 год |  | 350 |
| Площадь дорожного покрытия, на котором проводятся работы по ремонту дорожного покрытия | 2014 год | 27,560 тыс.кв.м | 2014 год | 28,938 тыс.кв.м | 2014 год | Увеличение площади отремонтированного дорожного покрытия | 1000,0 |
|  | 2015 год | 25,779 тыс.кв.м | 2015 год | 27,069 тыс.кв.м | 2015 год |  | 1000,0 |
|  | 2016 год | 24, 227 тыс.кв.м | 2016 год | 25,439 тыс.кв.м | 2016 год |  | 1000,0 |
|  | 2017 год | 22,878 тыс.кв.м | 2017 год | 24,022 тыс.кв.м | 2017 год |  | 1000,0 |
|  | 2018 год | 21,706 тыс.кв.м | 2018 год | 22,791 тыс.кв.м | 2018 год |  | 1000,0 |

7.3. При уменьшении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы, на 5 процентов значения целевых показателей муниципальной программы указаны в таблице № 3.

Таблица № 3

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объёма финансирования мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из муниципальной программы, в случае уменьшения объёмов её финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь дорожного покрытия, на котором проводятся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 2014 год | 7,227 тыс. кв.м | 2014 год | 6,913 тыс. кв.м | 2014 год | Уменьшение площади дорожного покрытия, на котором проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 350 |
|  | 2015 год | 6,807 тыс. кв.м | 2015 год | 6,467 тыс. кв.м | 2015 год |  | 350 |
|  | 2016 год | 6,398 тыс. кв.м | 2016 год | 6,078 тыс. кв.м | 2016 год |  | 350 |
|  | 2017 год | 6,041 тыс. кв.м | 2017 год | 5,739 тыс. кв.м | 2017 год |  | 350 |
|  | 2018 год | 5,732 тыс. кв.м | 2018 год | 5,445 тыс. кв.м | 2018 год |  | 350 |
| Площадь дорожного покрытия, на котором проводятся работы по ремонту дорожного покрытия | 2014 год | 27,560 тыс.кв.м | 2014 год | 26,182 тыс.кв.м | 2014 год | Уменьшение площади ремонтируемого дорожного покрытия | 1000,0 |
|  | 2015 год | 25,779 тыс.кв.м | 2015 год | 24,491 тыс.кв.м | 2015 год |  | 1000,0 |
|  | 2016 год | 24,227 тыс.кв.м | 2016 год | 23,016 тыс.кв.м | 2016 год |  | 1000,0 |
|  | 2017 год | 22,878 тыс.кв.м | 2017 год | 21,734 тыс.кв.м | 2017 год |  | 1000,0 |
|  | 2018 год | 21,706 тыс.кв.м | 2018 год | 20,621 тыс.кв.м | 2018 год |  | 1000,0 |

7.4. Для позитивного сценария, предусматривающего увеличение объёма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, предполагается, в первую очередь, увеличение объёмов дорожных работ по ремонту дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог, не изменяя объёмов дорожных работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия.

7.5. Для негативного сценария, предусматривающего сокращение объёма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, предусматривается сокращение объёмов дорожных работ по ремонту дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог, одновременно увеличиваются объёмы дорожных работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия.

8. Методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Сбор необходимых данных для расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется УГЖКХ в ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

8.2. Расчёт значений показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с таблицей № 4.

Таблица № 4

| Наименование показателей эффективности реализации муниципальной программы | Расчёт значений показателей эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Проведение совместных с территориальным органом ГИБДД осмотров технического состояния муниципальных автомобильных дорог | Определяется как абсолютное значение проведённых совместных осмотров технического состояния муниципальных автомобильных дорог с представителем территориального органа ГИБДД. Единицы измерения: ед. |
| Количество предписаний, выданных территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог | Определяется как абсолютное значение полученных предписаний территориального органа ГИБДД на устранение повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог. Единицы измерения: ед. |
| Уровень исполнения предписаний, выдаваемых территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного полотна муниципальных автомобильных дорог | Определяется как отношение количества исполненных предписаний к количеству выданных предписаний территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного полотна муниципальных автомобильных дорог, умноженное на 100%. Единицы измерения: %. |
| Площадь дорожного покрытия, на котором проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | Определяется как абсолютное значение суммы площадей участков дорожного покрытия, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия (уложено новое асфальтовое покрытие). Подтверждается актом выполненных работ. Единицы измерения: тыс. кв. м. |
| Площадь дорожного покрытия, на котором проведены работы по ремонту дорожного покрытия | Определяется как абсолютное значение суммы площадей участков дорожного покрытия, на которых проведены работы по ремонту дорожного покрытия (уложено новое асфальтовое покрытие). Подтверждается актом выполненных работ. Единицы измерения: тыс. кв. м. |

9. Объёмы предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа на софинансирование муниципальной программы

9.1 Объёмы предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа на софинансирование муниципальной программы определяются на основании законодательных и нормативных актов Московской области.

9.2. В случае предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа на софинансирование муниципальной программы УГЖКХ вносятся изменения в настоящую муниципальную программу.

10. Порядок взаимодействия УГЖКХ и МУ «УМЗ» при выполнении мероприятий муниципальной программы

10.1. Управление реализацией муниципальной программой осуществляет УГЖКХ. УГЖКХ проводит комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению отношениями и скоординированности действий по реализации муниципальной программы. УГЖКХ готовит муниципальное задание МУ «УМЗ» на проведение дорожных работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог. УГЖКХ готовит Перечень по ремонту муниципальных автомобильных дорог, расположенных в границах городского округа.

10.2. Исполнение мероприятий по размещению муниципального заказа на выполнение работ по проведению работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия и ремонту дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог, заключение муниципальных контрактов по результатам размещения муниципального заказа с исполнителями работ, осуществление технического надзора за выполнением дорожных работ, приёмку  выполненных дорожных работ,  оформление требуемой документации по результатам выполненных дорожных работ, дальнейшее предоставление оформленной документации в финансовое управление  Администрации городского округа с целью получения финансовых средств для расчёта за выполненные дорожные работы, расчет с подрядными организациями за выполненные дорожные работы возлагаются на МУ «УМЗ».

10.3. Муниципальный контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется должностными лицами УГЖКХ путём проведения плановых и внеплановых проверок МУ «УМЗ».

Порядок проведения плановых и внеплановых проверок определяется регламентом по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за деятельностью казённого муниципального учреждения «Управление муниципального заказа», утверждённого приказом начальника УГЖКХ.

10.4.  Начальник УГЖКХ и начальник МУ «УМЗ» своими приказами назначают лиц, ответственных за реализацию муниципальной программы, а также предоставление необходимой отчётности по выполнению мероприятий муниципальной программы и её мониторингу.

11. Состав, форма и сроки предоставления отчётности о ходе реализации муниципальной программы

11.1. УГЖКХ проводит мониторинг реализации муниципальной программы на основании отчётов, предоставляемых МУ «УМЗ».

11.2. Текущие отчёты по выполнению муниципальной программы предоставляются МУ «УМЗ» в УГЖКХ ежемесячно в период реализации муниципальной программы к 15 числу месяца, следующего за отчётным по форме, установленной приложением № 3 к настоящей муниципальной программе. Данные, указанные в текущих отчётах, предоставляются нарастающим итогом.

11.3. Годовые отчёты по выполнению муниципальной программы предоставляются МУ «УМЗ» в УГЖКХ к 15 января года, следующего за отчётным годом, по форме, установленной для текущих отчётов.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере- ния | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Московской области | Бюджет городского округа |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков муниципальных автомобильных дорог (далее – МАД), нуждающихся в ремонте | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | Проведение совместных с территориальным органом ГИБДД осмотров технического состояния МАД | Ед. | 1 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
|  |  |  |  | Количество предписаний, выданных территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного покрытия МАД | Ед. | 77 | 70 | 65 | 60 | 57 | 50 |
|  |  |  |  | Уровень исполнения предписаний, выдаваемых территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного полотна МАД | % | 90 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 2 | Проведение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия и ремонту асфальтового покрытия МАД в соответствии с требованиями технических регламентов | - | 35 000 | Площадь дорожного покрытия, на котором проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | тыс. кв. м | 7,000 | 7,277 | 6,807 | 6,398 | 6,041 | 5,732 |
| 3 | Проведение работ по ремонту МАД, на которых выявлены факты достижения асфальтовым покрытием предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности дорожного движения | - | 100 000 | Площадь дорожного покрытия, на котором проведены работы по ремонту дорожного покрытия | тыс. кв. м | 24,0 | 27,56 | 25,77 | 24,22 | 22,87 | 21,70 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков МАД*, нуждающихся в ремонте |  | Средства бюджета городского округа | В течение срока реализации муниципальной программы | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Принятие совместных решений по планированию работ по ремонту дорожного покрытия МАД |
| 1.1 | Проведение осмотра технического состояния МАД | Оповестить территориальный орган ГИБДД для участия в совместном осмотре технического состояния МАД (за пять рабочих дней до даты проведения осмотра) 1-ый осмотр –последняя декада апреля 2-ой осмотр –первая декада августа | Средства бюджета городского округа | Не менее двух раз год в период реализации муниципальной программы | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Проведение совместных с территориальным органом ГИБДД осмотров технического состояния МАД количеством не менее двух ежегодно в период реализации программы |
| 1.2 | Оценка состояния МАД по результатам осмотра | Внесение изменений в муниципальную программу (в течение пяти рабочих дней после проведения осмотра) | Средства бюджета городского округа | Ежегодно, после проведения осмотра | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Внесение изменений в муниципальную программу с учётом предложений территориального органа ГИБДД |
| 1.3 | Работа с предписаниями, выданными территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного покрытия МАД (далее – предписания) | Принятие мер по устранению повреждений дорожного покрытия МАД (в сроки, установленные предписанием) Ведение учёта и проведение анализа полученных предписаний (при получении предписаний) | Средства бюджета городского округа | В течение срока реализации муниципальной программы | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Сокращение количества выданных предписаний до 50 в 2018 году. Доведения уровня исполнения предписаний до 98% в 2018 году |
| 2 | Проведение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия и ремонту асфальтового покрытия МАД в соответствии с требованиями технических регламентов |  | Средства бюджета городского округа | Начало работ – ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы - третья декада апреля; окончание работ - ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы – до 1 ноября | 17 062,4 | 35 000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Ежегодная общая площадь дорожного покрытия, на котором проводятся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, в период реализации программы будет составлять не менее 6,5 тыс. кв. метров. За время реализации муниципаль-ной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, составит не менее 32 тыс. кв. метров |
| 2.1 | Размещение заказов на выполнение дорожных работ | Подготовка муниципального задания МУ «УМЗ» на содержание МАД (до 1 ноября текущего финансового года) Подготовка конкурсной документации и проведение торгов (до 20 декабря текущего финансового года) Заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа на выполнение дорожных работ (до 31 декабря текущего финансового года) | Средства бюджета городского округа | Ежегодно до 31 декабря текущего финансового года | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия и ремонту асфальтового покрытия МАД в соответствии с требованиями технических регламентов |
| 2.2 | Проведение дорожных работ | Осуществление технического надзора за выполнением дорожных работ | Средства бюджета городского округа | Начало работ – ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы – третья декада апреля; окончание работ – ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы – до 1 ноября | 17 062,4 | 35 000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Ежегодная общая площадь дорожного покрытия, на котором проводятся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, в период реализации программы будет составлять не менее 6,5 тыс. кв. метров. За время реализации муниципаль-ной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, составит не менее 32 тыс. кв. метров |
| 3 | Проведение работ по ремонту МАД, на которых выявлены факты достижения асфальтовым покрытием предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности дорожного движения |  | Средства бюджета городского округа | Ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы с 15 мая по 1 ноября очередного финансового года | 70 732,6 | 100 000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | УГЖКХ МУ «УМЗ» | За время реализации муниципаль-ной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия, составит не менее 122 тыс. кв. метров |
| 3.1 | Размещение заказов на выполнение дорожных работ | Подготовка Перечня по ремонту МАД, расположенных в границах городского округа (далее – Перечень) (в течение пяти рабочих дней после определения и согласования Перечня) Подготовка конкурсной документации и проведение торгов (в течение 45 суток после утверждения Перечня) Заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа на выполнение дорожных работ (в сроки, установленные конкурсной документацией) | Средства бюджета городского округа | Ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы в течение 45 суток после утверждения Перечня | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность | УГЖКХ МУ «УМЗ» | Заключение муниципаль-ных контрактов на выполнение работ по ремонту МАД, на которых выявлены факты достижения асфальтовым покрытием предельно допустимых характеристик надёжности и безопасности дорожного движения |
| 3.2 | Проведение дорожных работ | Осуществление технического надзора за выполнением дорожных работ (в период проведения дорожных работ) | Средства бюджета городского округа | Ежегодно в период реализации муниципаль-ной программы с 15 мая по 1 ноября очередного финансового года | 70 732,6 | 100 000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | УГЖКХ МУ «УМЗ» | За время реализации муниципаль-ной программы общая площадь дорожного покрытия, на котором будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия, составит не менее 122 тыс. кв. метров |

* МАД – муниципальные автомобильные дороги

Приложение № 3

к муниципальной программе

Отчёт о выполнении муниципальной программы по состоянию на

«______» ______________ 201__г.

Таблица № 1

| Наименование показателей эффективности реализации муниципальной программы | Расчёт значений показателей эффективности реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателя по году | Достигнутое значение показателя на момент предоставления отчётности |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение совместных с территориальным органом ГИБДД осмотров технического состояния муниципальных автомобильных дорог | Определяется как абсолютное значение проведённых совместных осмотров технического состояния муниципальных автомобильных дорог с представителем территориальным органом ГИБДД. Единицы измерения: ед. |  |  |
| Количество предписаний, выданных территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог | Определяется как абсолютное значение полученных предписаний, территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог. Единицы измерения: ед. |  |  |
| Уровень исполнения предписаний, выдаваемых территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного полотна муниципальных автомобильных дорог | Определяется как отношение количества исполненных предписаний к количеству выданных предписаний территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений дорожного полотна муниципальных автомобильных дорог умноженное на 100%. Единицы измерения: %. |  |  |
| Площадь дорожного покрытия, на котором проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | Определяется как абсолютное значение суммы площадей участков дорожного покрытия, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия (уложено новое асфальтовое покрытие). Подтверждается актом выполненных работ. Единицы измерения: тыс. кв. м. |  |  |
| Площадь дорожного покрытия, на котором проведены работы по ремонту дорожного покрытия | Определяется как абсолютное значение суммы площадей участков дорожного покрытия, на которых проведены работы по ремонту дорожного покрытия (уложено новое асфальтовое покрытие). Подтверждается актом выполненных работ. Единицы измерения: тыс. кв. м. |  |  |

Таблица № 2

| Наименование МАД* и ремонтируемый участок | Стоимость дорожных работ (тыс. рублей) | Планируемый объём дорожных работ | Фактически выполненный объём дорожных работ | Начало дорожных работ | Окончание дорожных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По смете | После аукциона | Фактическая | Площадь ремонтируемых участков (кв. м) | Протяжённость ремонтируемых участков (км) | Площадь отремонтированных участков (кв. м) | Протяжённость отремонтированных участков (км) | план | факт | план | факт |
| Работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия МАД |
| Итого по работам по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по ремонту дорожного покрытия МАД |
| Итого по работам по ремонту дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* МАД – муниципальные автомобильные дороги