АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2014 № 129/3

О безаварийном пропуске паводковых вод на территории городского округа Электросталь Московской области в 2014 году

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа Электросталь Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год и с целью принятия оперативных мер к безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Электросталь Московской области, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Электросталь Московской области (далее – городского округа) в 2014 году (прилагается).

1.2. Состав сил и средств Электростальского городского звена МОСЧС, привлекаемого для обеспечения пропуска паводковых вод в 2014 году (прилагается).

1.3. Состав оперативного штаба городского округа Электросталь Московской по организации пропуска паводковых вод на территории городского округа в 2014 году (далее – оперативный штаб) (прилагается).

2. Заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехину Е.П.:

2.1. В срок до 14 марта 2014 года организовать заседание оперативного штаба по вопросу проведения превентивных мероприятий с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий в период весеннего поводка.

## 2.2. Для принятия оперативных мер по обеспечению пропуска паводковых вод в 2014 году привлекать утвержденные настоящим постановлением силы и средства Электростальского городского звена МОСЧС.

3. Директору МУ «Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь» Носову В.А.:

3.1. Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для обеспечения пропуска паводковых вод в 2014 году.

3.2. При наступлении паводковой ситуации ежедневно в 10.00 и 16.00 час. организовать дежурной сменой объезд русла речки Марьинки с целью мониторинга пропуска паводковых вод на территории городского округа.

3.3. По итогам объезда информацию в письменном виде о паводковой обстановке направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу управления по территориальной безопасности Администрации городского округа (далее – ЕДДС городского округа) (т. 571-09-20, ф. 571-04-76).

## 4. Сбор информации о паводковой обстановке возложить на ЕДДС городского округа и в соответствии с алгоритмом действий передавать её в Центр управления межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период на территории Московской области по телефонам 8-903-139-48-90 или 8-495-542-21-01.

5. Дежурно-диспетчерским службам и дежурным диспетчерам организаций городского округа информацию об изменении паводковой ситуации немедленно передавать в ЕДДС городского округа.

6. Рекомендовать руководителям организаций городского округа для ликвидации последствий весеннего паводка выделять согласованные силы и средства во главе с представителем организации и обеспечивать их прибытие в течение 1,5 часов с момента получения вызова.

7. Для обеспечения выполнения работ по очистке речки Марьинки в период весеннего паводка:

7.1. Определить расходы на выполнение работ в размере 100000 (сто тысяч) рублей по разделу 0309 статьи 2180100 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера».

7.2. Начальнику управления бухгалтерского учета и контроля - главному бухгалтеру Администрации городского округа Электросталь Московской области Филиппенко С.А. оплатить расходы по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка, на основании представленных финансовых документов (контрактов, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, услуг и иных документов).

8. Контроль за фактическим объемом выполненных работ по очистке речки Марьинки с правом подписи в справке КС-2 возложить на  начальника отдела по делам ГО и ЧС управления по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области Синицкого А.Н.

9. Отделу по связям с общественностью управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

10. Источником финансирования публикации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

11. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС управления по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области Синицкому А.Н. информацию о выполнении настоящего постановления представить в мае 2014 года.

12. Контроль за выполнением мероприятий по настоящему постановлению возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехина Е.П.

Глава городского округа                                                                                          А.А. Суханов

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 27.02.2014 № 129/3

ПЛАН

подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску паводковых вод

на территории городского округа Электросталь Московской области в 2014 году

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственные за выполнение работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы оперативного штаба Администрации и организаций городского округа Электросталь на период пропуска паводковых вод | В паводковый период | Заместитель Главы Администрации городского округа Алехин Е.П. КЧС и ОПБ городского округа и организаций |  |
|  | Подготовка сил и средств ГЗ МОСЧС к действиям по предназначению и обеспечение их материальными средствами и оснащением | До 31.03. | Руководители организаций городского округа согласно приложению к настоящему постановлению |  |
|  | Ежедневный мониторинг (патрулирование) паводковой ситуации на территории городского округа и вдоль русла речки Марьинки. Выполнение аварийно-спасательных работ в паводковый период | В паводковый период | Директор МУ «АСС г.о. Электросталь» Носов В.А. Заместитель Ногинского ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас» Ковальчук В.И. |  |
|  | Выполнение работ по очистке речки Марьинки на участках: - от улицы Первомайской (д.12) до улицы Красной (вдоль автостоянки) - район ТД «Южный» (в районе моста и «КПП») - вдоль улицы Автомобильной (район ГСК-ЮГ17, ГСК-ЮГ 17/1А, ГСК-ЮГ17/2) - вдоль проспекта «Южный» (районы ГПК ПО Автостоянка №16, №16/2, №16А/3, ГСК - 20 и ГСК-26) | В ходе паводкового периода | Руководитель организации, победившей в конкурсе на выполнение работ (далее – Руководитель работ). Генеральный директор ОАО «Северное» Рахматуллин Р.Г. Генеральный директор ООО «Форт-ТНП» Невзоров А.И. Руководитель работ Генеральный директор ОАО «Юго-Западное» Мироничев О.И. Руководитель работ Председатели ГСК ГСК-ЮГ17, ГСК-ЮГ 17/1А, ГСК-ЮГ17/2, ГПК ПО Автостоянка №16, №16/2, №16А/3, ГСК - 20 и ГСК-26. |  |
|  | Выполнение работ по очистке речки Марьинки в районе пересечения с шоссе А-107 | До 14.04. | Начальник управления ФКУ «Центравтомагистраль» Ю.А.Жирков (по согласованию) |  |
|  | Выполнение работ по очистке стоков поводковых вод в районе размещения ЗАО «УМ-63» | До 14.04. | Генеральный директор ЗАО «УМ-63» Скатьков Ю.С. |  |
|  | Выполнение работ по очистке речки Марьинки на участках: - в районе ж/д. переездов по улице Автомобильной; - на территории ОАО «ЭЗТМ»; - вдоль улицы Железнодорожной; -территории ОАО «МЗ «Электросталь» и в районе перехода от улицы Горького до улицы Автомобильной. | До 19.04. | Генеральный директор ОАО «ЭППЖТ» Александров В.С. Зам. технического директора по эксплуатации ОАО «ЭЗТМ» Аздравин А.М. Главный инженер ОАО «МЗ «Электросталь» Сисев А.А. |  |
|  | Выполнение работ по очистке приемных колодцев ливневой канализации (далее - работ) на территории городского округа: 6.1.Организация муниципального заказа на выполнение работ. 6.2. Выполнение работ на территории городского округа: 6.2.1.Микрорайон «Восточный»: - улицы Рабочая, Октябрьская, К. Маркса, проезд Рабочий; - платформа Машиностроитель. 6.2.2. Микрорайоны «Северный» и «Западный»: - проспект Ленина (магазин «Вальс цветов»); -улица Журавлева (ГСК №35). | До 21.04. | Начальник МУ «УМЗ» Найда С.И. Генеральный директор ООО Фирма «Родиком» Кочетков П.А. Генеральный директор ОАО «Восток – Сервис» Демкович С.И Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н. Генеральный директор ОАО «Северное» Рахматуллин Р.Г. Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н. Генеральный директор ОАО «Юго-Западное» Мироничев О.И. |  |
|  | Организация усиленного контроля над качеством питьевой воды на действующих сооружениях водоснабжения городского округа | В ходе паводкового периода | Начальник ТОУ ФС РПН Московской области в Ногинском районе, г. Электросталь, Летенкова Е.П. Директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А. |  |
|  | Проведение работ по защите подвальных и полуподвальных помещений ВЗУ, КНС и котельных от затоплений паводковыми водами | В паводковый период | Руководители управляющих (обслуживающих) организаций городского округа. Директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А. |  |
|  | Проверка готовности к работе запорных устройств перед КНС и очистными сооружениями | До 17.03. | Директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А. |  |
|  | Проведение инструктажа работников КНС о действиях персонала и режимах работы оборудования при аварийных ситуациях | До 17.03. | Директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А. Руководители структурных подразделений МУП «ПТП ГХ». |  |
|  | Выписка предписаний по очистке территории и уборке мусора председателям правлений ГСК и автостоянок, расположенным вдоль русла речки Марьинки | До 01.03. | Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области Булатов Д.В. |  |
|  | Размещение в СМИ основных положений постановления Администрации городского округа «О безаварийном пропуске паводковых вод на территории городского округа Электросталь в 2014 году» и основных мер безопасности во время паводка | В период подготовки к паводку | Начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области Шамсунов А.А. Начальник отдела по делам ГОЧС управления по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области Синицкий А.Н. |  |
|  | Проведение конкурса на проведение работ по безаварийному пропуску паводковых вод | До 28.03. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС управления ТБ Синицкий А.Н. Экономическое управление |  |

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

## от 27.02.2014 № 129/3

## СОСТАВ

сил и средств Электростальского городского звена МОСЧС, привлекаемого для пропуска паводковых вод в 2014 году

| № | Наименование организации | Техника |  | Личный состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | бортовые | бульдозеры | экскаваторы | трактора с отвалом | самосвалы | краны | насосы (помпы) | специальная | спец. цистерна |  |
| 1 | ОАО «ЭППЖТ» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |
| 2 | ОАО «МЗ» Электросталь» |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 |
| 3 | ОАО «ЭДРСУ» |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 7 |
| 4 | ЗАО «УМ-63» |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | МУ «АСС г.о. Электросталь» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |
| 6 | УМВД |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |
| 7 | ПЧ-45 20 ОФПС |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |
| 8 | МУП «ПТП ГХ» | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 6 |
| 9 | ОАО «Центральное» |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 10 | ОАО «Юго-Западное» |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 5 |
| 11 | ОАО «Северное» |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 12 | ОАО «Восток-Сервис» |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 13 | ОАО «ЭЗТМ» |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |
| 14 | ООО «Форт-ТНП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 15 | ООО Фирма «Родиком» |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 16 | ВСЕГО | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 4 | 70 |

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 27.02.2014 № 129/3

Состав оперативного штаба городского округа Электросталь Московской по организации пропуска паводковых вод на территории

городского округа в 2014 году

| №№ пп | Занимаемая должность | Ф.И.О. руководителя | Способ оповещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер телефона | Кто оповещает | Примечание |
| Руководитель оперативного штаба |
|  | Заместитель Главы Администрации городского округа | Алехин Евгений Павлович | 573-31-31 | Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) |  |
| Заместитель руководителя оперативного штаба |
|  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по территориальной безопасности Администрации городского округа | Синицкий Анатолий Николаевич | 571-99-15 574-61-32 | ЕДДС |  |
| Члены оперативного штаба: |
|  | Заместитель начальника Ногинского ТУ силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» по г..о. Электросталь | Ковальчук Владимир Иванович | 571-12-76, 572-70-63 | ЕДДС |  |
|  | Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа | Булатов Джамбулат Викторович | 573-37-44 571-98-34 | ЕДДС |  |
|  | Директор МУ «АСС г.о. Электросталь» | Носов Владимир Александрович | 571-15-29 571-10-09 | ЕДДС |  |
|  | Директор МУ «Управление муниципального заказа» | Найда Сергей Иванович | 573-35-15 | ЕДДС |  |
|  | Директор ОАО «ЭДРСУ» | Уфимцев Юрий Николаевич | 572-51-56 | ЕДДС |  |
|  | Генеральный директор ООО Фирма «Родиком» | Кочетков Павел Александрович | 577-11-12 | ЕДДС |  |
|  | Генеральный директор ЗАО «УМ-63» | Скатьков Юрий Степанович | 573-38-22 | ЕДДС |  |
|  | Начальник отдела ТБ и дежурной службы управления по территориальной безопасности Администрации городского округа | Гринченко Геннадий Михайлович | 573-39-66 | ЕДДС |  |
|  | Начальник ПЧ-45 20-го ОФПС ГУ МЧС России по Московской области | Зиньчук Евгений Васильевич | 573-13-00 573-30-26 | ЕДДС |  |
|  | Директор МУП «ПТП ГХ» | Бычков Александр Александрович | 575-46-49 | ЕДДС |  |
|  | Начальник УМВД по городскому округу Электросталь Московской области | Лавров Роман Степанович | 573-51-11 573-44-46 | ЕДДС |  |
|  | Заместитель технического директора по эксплуатации ОАО «ЭЗТМ | Аздравин Андрей Михайлович | 577-73-20 577-73-42 | ЕДДС |  |
|  | Генеральный директор ОАО «ЭППЖТ» | Александров Владимир Семенович | 572-92-05 | ЕДДС |  |
|  | Главный инженер ОАО «МЗ «Электросталь | Сисев Андрей Александрович | 572-95-10 577-09-61 | ЕДДС |  |
|  | Генеральный директор ООО «Форт-ТНП» | Невзоров Анатолий Иванович | 576-96-41 | ЕДДС |  |
|  | Генеральный директор ОАО «Северное»» | Рахматуллин Рашит Геденанович | 576-34-24, 576-48-80 | ЕДДС |  |
|  | Генеральный директор ОАО «Восток-Сервис» | Демкович Святослав Иванович | 575-90-71, 575-45-49 575-36-61 | ЕДДС |  |
|  | Генеральный директор ОАО «Центральное» | Дегтярев Игорь Николаевич | 571-11-44 571-09-88 | ЕДДС |  |
|  | Генеральный директор ОАО «Юго-Западное» | Мироничев Олег Иванович | 573-29-74, 571-25-55 | ЕДДС |  |
|  | Начальник сектора ЕДДС управления по территориальной безопасности Администрации городского округа | Блохин Игорь Владимирович | 571-14-03 571-09-20 | ЕДДС |  |