АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2015 № 100/3

О проведении работ по благоустройству территории городского округа Электросталь Московской области в 2015-2017 годах

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), на основании Закона Московской области от 30 декабря 2014г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», а также в целях планирования и проведения работ в сфере благоустройства на территории городского округа Электросталь Московской области в 2015-2017 годы, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Сводный план благоустройства территории городского округа Электросталь Московской области на 2015 – 2017 годы (Прилагается).

1.2. Состав комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства объектов и территорий городского округа Электросталь Московской области (Прилагается).

2. Проводить ежегодно:

– месячники благоустройства территории городского округа Электросталь Московской области в весенний период – с 5 апреля по 5 мая, в осенний период – с 3 октября по 3 ноября;

– общегородские субботники во вторую, третью и четвёртую субботы апреля, во вторую, третью и четвёртую субботы октября.

3. Возложить обязанности по организации и проведению месячников благоустройства на территории городского округа Электросталь Московской области на постоянно действующую комиссию по благоустройству.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru) .

5. Источником финансирования расходов размещения в средствах массовой информации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

Глава городского округа А.А. Суханов

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 27.02.2015 № 100/3

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства объектов и**

**территорий городского округа Электросталь Московской области**

Председатель комиссии:

Донской А.Д. – заместитель Главы Администрации городского округа.

Заместители председателя комиссии:

Зиновьев А.В. – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа.

Члены комиссии:

1. Группа, работающая в Северном районе города:

- Баханов П.И. – заместитель генерального директора ОАО «Северное» – старший группы.

- Куделина Е.А. – ведущий специалист отдела по связям с общественностью управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью.

- Матюшов А.В. – начальник отдела по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления по промышленности, транспорту, связи и экологии.

- Сычева В.С. – эксперт отдела по озеленению и лесохозяйственной деятельности МУ «УМЗ».

1. Группа, работающая в Центральном районе города:

- Душкин А.В. – начальник ПТО ООО «Центральное» – старший группы.

- Павлова В.А. – ведущий специалист управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью.

- Трапезникова Л.В. – ведущий специалист отдела по промышленности и содействию развития предпринимательства управления по промышленности, транспорту и связи.

- Янюк Д.Б. – эксперт отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ».

1. Группа, работающая в Юго-Западном районе города:

- Ивашова И.Е. – заместитель генерального директора ОАО «Юго-Западное» – старший группы.

- Корюкова Е.Е. – главный специалист управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью.

- Кузьмичев Л.И. – заместитель начальника отдела по промышленности и содействию развития предпринимательства управления по промышленности, транспорту, связи и экологии.

- Бушуев Н.А. *–* эксперт отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ».

1. Группа, работающая в Восточном районе города:

- Рыбик Б.М. – начальник отдела ГО и ВУ ОАО «Восток-Сервис» – старший группы.

- Малашкин А.В. – консультант управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью.

**-** Парамошкин А.Ю. – заместитель начальника отдела по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления по промышленности, транспорту, связи и экологии.

- Перевозников В.Н. – эксперт отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ».

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 27.02.2015 № 100/3

**СВОДНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ**

|  | | **РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Элементы | | Всего за 3 года | | | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | | | 2017 год | | |
| пп | | благоустройства | | Объем  М2/шт | | Сумма | | Источники  финансирования | | Объем  М2/шт | Источн. финансиров-я | | Сумма | Объем  М2/шт | | Источн. финан  сиров-я | | Сумма  М2/шт | Объем  М2/шт | Источн. финан-  сиров-я | Сумма | |
| Всего по сводному плану: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Улично-дорожная сеть | 23340 | | | 203959 | | Внебюдж. | | 13200 | Внебюдж. | | 28502 | 22295 | | | Внебюдж. | 50605 | 58835 | Внебюдж. | 124852 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 2 | | Улицы и дороги | Будет определен до 01.04.2015 | | | 350772,59 | | Бюджет г.о. | |  | Бюджет г.о. | | 117781,05 |  | | | Бюджет г.о. | 115180 |  | Бюджет г.о. | 117811,54 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 3 | | Площади | 62700 | | | В рамках м/к на содержание муниципальных автомобильных дорог | | Бюджетные средства | | 20900 | Бюджетные средства | | В рамках м/к на содержание муниципальных автомобильных дорог | 20900 | | | Бюджетные средства | В рамках м/к на содержание муниципальных автомобильных дорог | 20900 | Бюджетные средства | В рамках м/к на содержание муниципальных автомобильных дорог |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 4 | | Пешеходные переходы |  | | | 16918,93 | | Бюджетные средства | |  | Бюджетные средства | | 5300 |  | | | Бюджетные средства | 5636,2 |  | Бюджетные средства | 5982,73 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 5 | | Технические зоны транспортный, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны |  | | | 23 819,44 | | Бюджетные средства | |  | Бюджетные средства | | 13 296,34 |  | | | Бюджетные средства | 4916,0 |  | Бюджетные средства | 5607,1 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 6 | | Детские площадки |  | | | 82403,54 | | Внебюджетные средства | |  | Внебюджетные средства | | 38691,1 |  | | | Внебюджетные средства | 34178,22 |  | Внебюджетные средства | 9534,22 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 7 | | Площадки отдыха | 6870 | | | 11365 | | Внебюджетные средства | | 1680 | Внебюджетные средства | | 2710 | 2770 | | | Внебюджетные средства | 4380 | 2420 | Внебюджетные средства | 4275 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 8 | | Спортивные площадки | 6447 | | | 5070,9 | | Бюджетные средства | | 1596 | Бюджетные средства | | 1470,9 | 2414 | | | Бюджетные средства | 2000 | 2437 | Бюджетные средства | 1600 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 9 | | Контейнерные площадки | 202 | | | 30/21105 | | Бюдж./внебюдж. | | 202 | Бюдж./внебюдж. | | 30/7035 | 202 | | | Бюдж./внебюдж. | 7065 | 202 | Бюдж./внебюдж. | 7065 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 10 | | Строительные площадки | 4120 | | | 17615 | | Внебюджетные средства | | 2505 | Внебюджетные средства | | 6545 | 290 | | | Внебюджетные средства | 7330 | 1325 | Внебюджетные средства | 3740 |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 11 | | Площадки для выгула животных | 3150 | | | - | | Внебюджетные средства | | 3150 | Внебюджетные средства | | - | 3150 | | | Внебюджетные средства | - | 3150 | Внебюджетные средства | - |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 12 | | Площадки для дрессировки собак | 3150 | | | - | | Внебюджетные средства | | 3150 | Внебюджетные средства | | - | 3150 | | | Внебюджетные средства | - | 3150 | Внебюджетные средства | - |
|  | | Итого: |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 13 | | Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств | | | 261420 | 31909,4 | | Внебюджетные средства | | 89548 | Внебюджетные средства | | 26109 | 85907 | | | Внебюджетные средства | 2733,8 | 85965 | Внебюджетные средства | 3066,6 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 14 | | Архитектурно-художественное освещение | | |  | После разработки проекта на выполнение архитектурно-художественного освещения в 4 кв. 2015 года | | Внебюджетные средства | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 15 | | Источники света | | |  | 41564 | | Бюджетные средства | |  | Бюджетные средства | | 13146 |  | | | Бюджетные средства | 13868 |  | Бюджетные средства | 14550 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 16 | | Средства размещения информации и рекламные конструкции | | | 683 | 8085 | | Внебюджетные средства | | 683 | Внебюджетные средства | | 2695 | 683 | | | Внебюджетные средства | 2695 | 683 | Внебюджетные средства | 2695 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 17 | | Сезонные (летние) кафе | | | 318 | 595,8 | | Внебюджетные средства | | 318 | Внебюджетные средства | | 180 | 318 | | | Внебюджетные средства | 198 | 318 | Внебюджетные средства | 217,8 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 18 | | Ограждения (заборы | | | 19380 | 6642 | | Внебюджетные средства | | 5460 | Внебюджетные средства | | 1970 | 7460 | | | Внебюджетные средства | 2344 | 6460 | Внебюджетные средства | 2328 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 19 | | Элементы объектов капитального строительства | | | 315 | 96,4 | | Внебюджетные средства | | 115 | Внебюджетные средства | | 31,4 | 100 | | | Внебюджетные средства | 30,0 | 100 | Внебюджетные средства | 35.0 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 20 | | Малые архитектурные формы | | | 2 | 22 549,72 | | Внебюджетные средства | | 2 | Внебюджетные средства | | 22549,72 | 0 | | | Внебюджетные средства | 0 | 0 | Внебюджетные средства | 0 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 21 | | Элементы озеленения | | |  | 37 562,1/  41 814,2 | | Бюджетные средства/внебюджные средства | |  | Бюджетные средства/внебюджные средства | | 11923,6 /13 666,9 |  | | | Бюджетные средства/внебюджные средства | 12 512,7/  13936,3 |  | Бюджетные средства/внебюджные средства | 13 125,8/  14211 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 22 | | Уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование | | | 1262 | 3212,38 | | Бюджетные средства | | 1262 | Бюджетные средства | | 1020 | 1262 | | | Бюджетные средства | 1069,97 | 1262 | Бюджетные средства | 1122,41 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 23 | | Водные устройства | | | 3 | 8181,05 | | Бюджетные средства | | 3 | Бюджетные средства | | 2029 | 3 | | | Бюджетные средства | 3002,47 | 3 | Бюджетные средства | 3149,59 |
|  | | Итого: | | |  |  | |  | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |  |
| 24 | | Зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы) | | | 117000 | 5206,16 | | Бюджетные средства | | 117000 | Бюджетные средства | | 1653,1 | 117000 | | | Бюджетные средства | 1734,1 | 117000 | Бюджетные средства | 1818,96 |
| ИТОГО по разделу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уборка территории | | |  | | | 18 123,67 | | Бюджетные средства |  | | Бюджетные средства | 5754,6 | |  | Бюджетные средства | | 6036,57 |  | Бюджетные средства | 6332,37 | |
|  | Итого: | | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 2 | Сбор и вывоз мусора | | | Согласно М/к на содержание территорий городского округа, относящихся к землям общего пользования и определяющих внешний облик г.о. | | | | | Бюджетные средства |  | | Бюджетные средства | Согласно М/к на содержание территорий городского округа, относящихся к землям общего пользования и определяющих внешний облик г.о. | | | Бюджетные средства | | Согласно М/к на содержание территорий городского округа, относящихся к землям общего пользования и определяющих внешний облик г.о. | | Бюджетные средства |  | |
|  | Итого: | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 3 | Озеленение | | |  | | 37562,1  41 814,2 | | | Бюджетные средства/ внебюджетные средства |  | | Бюджетные средства/ внебюджетные средства | 11923,6  13 666,9 | |  | Бюджетные средства/ внебюджетные средства | | 12 512,7  13 936,3 |  | Бюджетные средства/ внебюджетные средства | 13 125,8  14 211 | |
|  | Итого: | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 4 | Праздничное оформление населенных пунктов | | |  | | 716,41 | | | внебюджетные средства |  | | внебюджетные средства | 227,475 | |  | внебюджетные средства | | 238,62 |  | внебюджетные средства | 250,31 | |
|  | Итого: | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 5 | Регулирование численности безнадзорных животных | | | 900 | | 3149,4 | | | Бюджетные средства | 300 | | Бюджетные средства | 1000, из них софинансирование – 100,0 | | 300 | Бюджетные средства | | 1049 | 300 | Бюджетные средства | 1104,4 | |
|  | Итого: | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 6 | Конкурсы по благоустро-ву:  - Фестиваль «Городские цветы» | | | 500 | | 125,98/  7873,5 | | | Бюджетные средства/внебюджетные средства | 500 | | Бюджетные средства/внебюджетные средства | 40,0  25 00,0 | | 500 | Бюджетные средства/внебюджетные средства | | 41,96  26 22,5 | 500 | Бюджетные средства/внебюджетные средства | 44,02  27 51,0 | |
| 6.1 | - конкурс «Лучший двор» | | | 12 дворов | | 4409,16 | | | внебюджетные средства | 4 | | внебюджетные средства | 1400 | | 4 | внебюджетные средства | | 1468,6 | 4 | внебюджетные средства | 1540,56 | |
|  | Итого: | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| 7 | Месячники по благоустр-ву | | | Не менее 1200 куб. м | | Согласно м/к содержание территорий г.о., относящихся к землям общего пользования и определяющих внешний вид | | | Бюджетные средства | Не менее 400 куб. м | | Бюджетные средства | Согласно м/к содержание территорий г.о., относящихся к землям общего пользования и определяющих внешний вид | | Не менее 400 куб. м | Бюджетные средства | | Согласно м/к содержание территорий г.о., относящихся к землям общего пользования и определяющих внешний вид | Не менее 400 куб. м | Бюджетные средства | Согласно м/к содержание территорий г.о., относящихся к землям общего пользования и определяющих внешний вид | |
| Итого по разделу: 56 126,69 бюджетные средства  57 962,67 внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ТИПОВОЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 годы**

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
|  | Дворовый проезд | ул. Пушкина  д. №37 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 1380 | внебюджетные средства | 3590 | 2 квартал | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | Тротуар | ул. Пушкина  д. №37 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 2230 | внебюджетные средства | 3790 | 2 квартал | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | Дворовый проезд | ул. Пушкина  д. №33 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1690 | Внебюджетные средства | 4760 | 4 квартал | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | Тротуар | ул. Пушкина  д. №33 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2480 | Внебюджетные средства | 4630 | 4 квартал | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | Дворовый проезд | пр-т Ленина  д. №4 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | - | 1220 | Внебюджетные средства | 3285 | 3 квартал | 0 | - | 0 | - | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | Тротуар | пр-т Ленина  д. №4 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | - | 1450 | Внебюджетные средства | 2590 | 3 квартал | 0 | - | 0 | - | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | Дворовый проезд | пр-т Ленина  д. № 1 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1220 | Внебюджетные средства | 3440 | 3 квартал | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | Тротуар | пр-т Ленина  д. № 1 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1450 | Внебюджетные средства | 2710 | 3 квартал | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | Дворовый проезд | ул. Трудовая  д. №8 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 1620 | Внебюджетные средства | 4140 | 4 квартал | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Тротуар | ул. Трудовая  д. №8 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 2100 | Внебюджетные средства | 360 | 4 квартал | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Тротуар | ул. Трудовая  д. №8 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 2100 | Внебюджетные средства | 360 | 4 квартал | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Тротуар | ул. Захарченко д. №5(стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 1630 | Внебюджетные средства | 2720 | 3 квартал | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ЗАО «Молния-М» |
|  | Дворовый проезд | ул. Захарченко д. № 2-2(стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 1470 | Внебюджетные средства | 3950 | 3 квартал | 0 | - | 0 | - | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Тротуар | ул. Захарченко д. № 2-2(стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 1920 | Внебюджетные средства | 3430 | 3 квартал | 0 | - | 0 | - | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Дворовый проезд | ул. Захарченко д. №2-1(стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 925 | Внебюджетные средства | 2610 | 3 квартал | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Тротуар | ул. Захарченко д. №2-1(стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1340 | Внебюджетные средства | 2505 | 3 квартал | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Дворовый проезд | ул. Спортивная д. № 4(стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 750 | Внебюджетные средства | 2020 | 2 квартал | 0 | - | 0 | 0 | ООО «Парк-Сервис» |
|  | Тротуар | ул. Спортивная д. № 4(стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 1950 | Внебюджетные средства | 3480 | 2 квартал | 0 | - | 0 | 0 | ООО «Парк-Сервис» |
|  | Дворовый проезд | ул. Юбилейная д. № 1(стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 1090 | Внебюджетные средства | 2940 | 4 квартал | 0 | - | 0 | 0 | не определен |
|  | Тротуар | ул. Юбилейная д. № 1(стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 1240 | Внебюджетные средства | 2232 | 4 квартал | 0 | - | 0 | 0 | не определен |
|  | Дворовый проезд | ул. К. Маркса д. № 34(стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 1980 | Внебюджетные средства | 4950 | 3 квартал | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ООО «НПО «Грань» |
|  | Тротуар | ул. К. Маркса д. № 34(стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 1060 | Внебюджетные средства | 1810 | 3 квартал | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ООО «НПО «Грань» |
|  | Дворовый проезд | ул. Ялагина  д. №№ 11, 12 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 3950 | Внебюджетные средства | 10110 | 3 квартал | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ООО «Финансовый Ипотечный Центр» |
|  | Тротуар | ул. Ялагина  д. №№ 11, 12 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 4150 | Внебюджетные средства | 7055 | 3 квартал | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ООО «Финансовый Ипотечный Центр» |
|  | Дворовый проезд | ул. Ялагина  д.№ 22 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 980 | Внебюджетные средства | 2510 | 2 квартал | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ЗАО «Ойкумена» |
|  | Тротуар | ул. Ялагина  д.№ 22 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 1240 | Внебюджетные средства | 2100 | 2 квартал | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ЗАО «Ойкумена» |
|  | Дворовый проезд | ул. Ялагина  д. №23 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 930 | Внебюджетные средства | 2465 | 2 квартал | 0 | - | 0 | 0 | ЗАО «Ойкумена» |
|  | Тротуар | ул. Ялагина  д. №23 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 1180 | Внебюджетные средства | 2110 | 2 квартал | 0 | - | 0 | 0 | ЗАО «Ойкумена» |
|  | Дворовый проезд | ул. Ялагина  д.№№ 25, 26 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3710 | Внебюджетные средства | 10020 | 3 квартал | ЗАО «Ойкумена» |
|  | Тротуар | ул. Ялагина д. 25, 26 (стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3240 | Внебюджетные средства | 5830 | 3 квартал | ЗАО «Ойкумена» |
|  | Дворовый проезд | 6 мкр. по ул. Ялагина д. №1 (стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1400 | Внебюджетные средства | 3780 | 4 квартал | не определен |
|  | Тротуар | 6 мкр. по ул. Ялагина д. №1(стр.) | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1720 | Внебюджетные средства | 3270 | 4 квартал | не определен |
|  | Дворовый проезд | мкр. «Северный-2» д. №3(стр.) | устройство дорог с асфальтовым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1400 | Внебюджетные средства | 3780 | 3 квартал | не определен |
|  | Тротуар | мкр. «Северный-2» д. №3 | устройство тротуаров с брусчатым покрытием | м2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1720 | Внебюджетные средства | 3270 | 3 квартал | не определен |
|  | ***ИТОГО*** | - | - | м2 | 23340 | Внебюджетные средства | 45745 | - | 13200 | Внебюджетные средства | 28502 | - | 22295 | Внебюджетные средства | 50605 | - | - |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Зимняя уборка | м2 | 964200 | Бюджет городского округа | 42514.7 | 01.01-30.04,  01.11-31.12 | 964200 | Бюджет городского округа | 36320,95 | 01.01-30.04,  01.11-31.12 | 964200 | Бюджет городского округа | 36658,18 | 01.01-30.04,  01.11-31.12 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Летняя уборка | тыс. м2 | 964200 | Бюджет городского округа | 22491.4 | 01.04-31.10 | 964200 | Бюджет городского округа | 16320,95 | 01.04-31.10 | 964200 | Бюджет городского округа | 16658,18 | 01.04-31.10 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Уборка несанкционированных свалоки очаговых навалов мусора | м3 | 708 | Бюджет городского округа | 1498.6 | 01.01-  31.12 | 708 | Бюджет городского округа | 1500 | 01.01-  31.12 | 708 | Бюджет городского округа | 1500 | 01.01-  31.12 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Перечень муниципальных автомобильных дорог определяется в срок до 1 апреля по результатам весеннего объезда муниципальных автомобильных дорог | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия | м2 | 6 000 | Бюджет городского округа | 7000 | 01.01-  31.12 | 6 000 | Бюджет городского округа | 7000 | 01.01-  31.12 | 6 000 | Бюджет городского округа | 7000 | 01.01-  31.12 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Содержание светофорных объектов | ед. | 6 | Бюджет городского округа | 2700 | 01.01-  31.12 | 11 | Бюджет городского округа | 5349,9 | 01.01-  31.12 | 11 | Бюджет городского округа | 5612,05 | 01.01-  31.12 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Нанесение дорожной разметки | м2 | 31 000 | Бюджет городского округа | 5000 | 20.04-30.09 | 31 000 | Бюджет городского округа | 5000 | 20.04-30.09 | 31 000 | Бюджет городского округа | 6602,41 | 20.04-30.09 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Восстановление дорожных знаков | ед. | 230 | Бюджет городского округа | 800 | 01.02-31.10 | 230 | Бюджет городского округа | 839,2 | 01.02-31.10 | 230 | Бюджет городского округа | 880,32 | 01.02-31.10 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Восстановление и обустройство искусственных дорожных неровностей | м2 | 184 | Бюджет городского округа | 197.7 | 01.05-31.10 | 184 | Бюджет городского округа | 200 | 01.05-31.10 | 184 | Бюджет городского округа | 200 | 01.05-31.10 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Восстановление и обустройство дорожных ограждений | м | 250 | Бюджет городского округа | 1000 | 01.05-31.10 | 250 | Бюджет городского округа | 1049 | 01.05-31.10 | 250 | Бюджет городского округа | 1100,4 | 01.05-31.10 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | ед. | 1 | Бюджет городского округа | 2909 | 01.01-30.06 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | ул. Корешкова **(**на участке от места примыкания автомобильной дороги улица Горького до места пересечения с автомобильной дорогой улица Николаева)  ул. Горького(на участке от места примыкания к автомобильной дороге улица Корешкова до места примыкания автомобильной дороги улица Радио) | Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог | м2 | 19444,6 | Бюджет городского округа, бюджет Московской области | 10222,65 | 11.05-31.08 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Полосы отвода муниципальных автомобильных дорог | Адресный перечень по ремонту муниципальных автомобильных дорог определяется в срок до 1 апреля и утверждается Постановлением Администрации городского округа | Ремонт участков муниципальных автомобильных дорог | м2 | Будет определен в срок до 01.04.2015 | Бюджет городского округа | 6105,99 | 11.05-31.08 | Будет определен в срок до 01.04.2016 | Бюджет городского округа | 27600 | 11.05-31.08 | Будет определен в срок до 01.04.2016 | Бюджет городского округа | 27600 | 11.05-31.08 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Дворовые территории | ул. Ялагинад.24,  ул. Тевосяна д. 38,40,40а,42, ул. Западная д. 10 | Ремонт асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 6577,66 | Бюджет городского округа, бюджет Московской области | 8117,5 | 11.05-31.08 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Дворовые территории | Адресный перечень по ремонту дворовых территорий определяется в срок до 1 апреля и утверждается Постановлением Администрации городского округа | Ремонт асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | Будет определен в срок до 01.04.2015 | Бюджет городского округа | 5223,51 | 11.05-31.08 | Будет определен в срок до 01.04.2015 | Бюджет городского округа | 12000 | 11.05-31.08 | Будет определен в срок до 01.04.2015 | Бюджет городского округа | 12000 | 11.05-31.08 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | Дворовые территории | Адресный перечень по ремонту дворовых территорий определяется в срок до 1 апреля | Устранение деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | Будет определен в срок до 01.04.2015 | Бюджет городского округа | 2000 | 11.05-31.08 | Будет определен в срок до 01.04.2015 | Бюджет городского округа | 2000 | 11.05-31.08 | Будет определен в срок до 01.04.2015 | Бюджет городского округа | 2000 | 11.05-31.08 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | ***ИТОГО*** | - | - | - | - | Бюджет городского округа, бюджет Московской области | 117781,05 | - | - | Бюджет городского округа | 115180 | - | - | Бюджет городского округа | 117811,54 | - | - |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДЕЙ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
|  | Пл. в районе ул. Железнодорожная | ул. Железнодорожная | Содержание территории | м2 | 6500 | Бюджет городского округа | В рамках содержания муниципальных автомобильных дорог (см. п. 2) | | 6500 | Бюджет городского округа | В рамках содержания муниципальных автомобильных дорог (см. п. 2) | | 6500 | Бюджет городского округа | В рамках содержания муниципальных автомобильных дорог (см. п. 2) | | МУ «УМЗ», подрядная организация |
| **2** | Пл. в районе ДК «Строитель», ул. Корешкова | ул. Корешкова | Содержание территории | м2 | 1030 | Бюджет городского округа |  | | 1030 | Бюджет городского округа |  | | 1030 | Бюджет городского округа |  | | МУ «УМЗ», подрядная организация |
| **3** | Пл. в районе здания администрации по ул. Мира д. 5 | ул. Мира д. 5 | Содержание территории | м2 | 4160 | Бюджет городского округа |  | | 4160 | Бюджет городского округа |  | | 4160 | Бюджет городского округа |  | | МУ «УМЗ», подрядная организация |
| **4** | Пл. «Октября» | пр. Ленина | Содержание территории | м2 | 600 | Бюджет городского округа |  | | 600 | Бюджет городского округа |  | | 600 | Бюджет городского округа |  | | МУ «УМЗ», подрядная организация |
| **5** | Пл. у Ледового дворца спорта «Кристалл» | ул. Корешкова | Содержание территории | м2 | 8610 | Бюджет городского округа | 217,7 | 01.01.-31.12 | 8610 | Бюджет городского округа | 217,7 | 01.01.-31.12 | 8610 | Внебюджетные средства | 217,7 | 01.01.-31.12 | Управляющая организация |
|  | **ИТОГО** | - | - | м2 | 20900 |  |  |  | 20900 |  |  |  | 20900 |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Полосы отвода автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Нанесение дорожной разметки | тыс. м2 | 10000 | Бюджет городского округа | 4000 | 20.04-30.09 | 10000 | Бюджет городского округа | 4297 | 20.04-30.09 | 10000 | Бюджет городского округа | 4602,41 | 20.04-30.09 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
| **2** | Полосы отвода автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Восстановление дорожных знаков | ед. | 112 | Бюджет городского округа | 800 | 01.02-31.10 | 112 | Бюджет городского округа | 839,2 | 01.02-31.10 | 112 | Бюджет городского округа | 880,32 | 01.02-31.10 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
| **3** | Полосы отвода автомобильных дорог | Муниципальные автомобильные дороги | Устройство недостающих подводящих тротуаров | переход | 6 | Бюджет городского округа | 500 | 11.05-31.08 | 6 | Бюджет городского округа | 500 | 11.05-31.08 | 6 | Бюджет городского округа | 500 | 11.05-31.08 | МУ «УМЗ», подрядная организация |
|  | **ИТОГО** | - | - | - | - | Бюджет городского округа | 5300 | - | - | Бюджет городского округа | 5636,2 | - | - | Бюджет городского округа | 5982,73 | - | - |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗОН ТРАНСПОРТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ КОММНИКАЦИЙ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2015-2017 годы**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | | **Источн. финан-**  **сиров-я** | | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1. Благоустройство технических зон транспортных инженерных коммуникаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ливневая канализация | Вдоль Ногинского шоссе, в районе в/ч 61996 | Комплекс работ по строительству коллектора, строительный контроль, авторский надзор | пог.м | 390,75 | | Бюджет городского округа | | 8761,4 | 31.03.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | МУ «УМЗ»,  подрядная организация |
| **2. Благоустройство технических зон инженерных коммуникаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Восстановление дорожных покрытий после проведения работ по устранению технологических нарушений на коммунальных системах водоснабжения и водоотведения | Территория городского округа Электросталь в местах проведения ремонтных работ | - Разборка покрытий и оснований а/бетонных,  - разборка покрытий и оснований щебеночных,  - замена кирпичных горловин колодцев и камер,  - устройство оснований городских проездов,  -ремонт а/бетонных покрытий,  - установка бортовых камней, | м2 | 1996 | | Внебюджет-ные средства | | 2266,0 | 30.10.15 | 1800 | Внебюджет-ные средства | 2493,0 | 30.10.16 | 1610 | Внебюджет-ные средства | 2742,0 | 30.10.17 | МУП «ПТП ГХ», ОАО «ЭДРСУ» |
| 2.2 | Восстановление растительного слоя | Территория городского округа Электросталь в местах проведения ремонтных работ | - устройство растительного слоя,  - посев травы | м2 | 1290 | | Внебюджет-ные средства | | 378,2 | 30.09.15 | 1200 | Внебюджет-ные средства | 416,8 | 30.09.16 | 1100 | Внебюджет-ные средства | 458,5 | 30.09.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.3 | Покраска ограждающих конструкций ВЗУ, ВНС, КНС | Район 5км (КНС1), ул. Спортивная (КНС2), ул. Красная (КНС3 и КНС3а), Ногинское ш. (КНС4), ул. К. Маркса (КНС5), 5км терр-рия психбольницы (КНС6), ул. Ялагина (КНС7), ул. Рабочая (КНС8), ул.Юбилейная (КНС9), ул. Спортивная,д.32 (ВЗУ2), Фрязевское ш.,д.63 (ВЗУ3), ул. Зеленая (ВЗУ4), Фрязевское ш., 41Б (ВЗУ5), пр. Энергетиков, 6 (ВЗУ6), Загородный пр., д. 3(ВЗУ7), Авангардный пр., д.8(скв.22), Авангардный пр., д.10(скв.23), ул. Красная(ВЗУ10), ул. Победы (ВНС1,8,18), пр. Южный (ВНС2,3,4), ул. Мира (ВНС5), ул. Ялагина (ВНС7,13,29,33), пр. Ленина (ВНС10), ул. Восточная(ВНС11), ул. Спортивная(ВНС12), ул. Тевосяна(ВНС15,16,23), ул. Загонова(ВНС17), ул. К.Маркса(ВНС19,25), ул. Западная(ВНС20,22), ул.Жулябина(ВНС21,28), ул. Радио(ВНС24), ул. Октябрьская (ВНС26,32), ул. Второва(ВНС27), Ногинское ш.(ВНС30), ул. Советская(ВНС31) | - Покраска металлических ворот,  -покраска металлических дверей,  -покраска заборов | м2 | 706,2 | | Внебюджет-ные средства | | 48,84 | 30.08.15 | 800 | Внебюджет-ные средства | 53,7 | 30.08.16 | 800 | Внебюджет-ные средства | 59,1 | 30.08.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.4 | Вырубка самосевной поросли | Район 5км (КНС1), ул. Спортивная (КНС2), ул. Красная (КНС3 и КНС3а), Ногинское ш. (КНС4), ул. К. Маркса (КНС5), 5км терр-рия психбольницы (КНС6), ул. Ялагина (КНС7), ул. Рабочая (КНС8), ул.Юбилейная (КНС9), ул. Спортивная,д.32 (ВЗУ2), Фрязевское ш.,д.63 (ВЗУ3), ул. Зеленая (ВЗУ4), Фрязевское ш., 41Б (ВЗУ5), пр. Энергетиков, 6 (ВЗУ6), Загородный пр., д. 3 (ВЗУ7), Авангардный пр., д.8 (скв.22), Авангардный пр., д.10 (скв.23), ул. Красная(ВЗУ10) | - Выкашивание и срезка поросли,  - уборка поросли | м2 | 29083 | | Внебюджет-ные средства | | 474,6 | 30.08.15 | 29083 | Внебюджет-ные средства | 522,1 | 30.08.16 | 29083 | Внебюджет-ные средства | 522,1 | 30.08.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.5 | Окраска мусорных контейнеров | Территории администра-тивных зданий МУП «ПТП ГХ», ВЗУ, ВНС, КНС | -Покраска металлических баков | м2 | 90 | | Внебюджет-ные средства | | 6,3 | 30.05.15 | 90 | Внебюджет-ные средства | 6,93 | 30.05.16 | 90 | Внебюджет-ные средства | 7,62 | 30.05.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.6 | Окос травы | Территории ВЗУ, ВНС, КНС | Окос травы на территории ВЗУ, ВНС, КНС | м2 | 58166 | | Внебюджет-ные средства | | 55,7 | 30.09.15 | 58166 | Внебюджет-ные средства | 61,3 | 30.09.16 | 58166 | Внебюджет-ные средства | 67,4 | 30.09.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.7 | Ремонт ограждения объекта коммунальной инфраструктуры (забор котельной «Восточная») | Строительный переулок, д.11 | Замена старого деревянного забора на современный из профнастила | пог.м | - | | - | | - | - | - | - | - | - | 120 | Внебюджет-ные средства | 400,0 | Октябрь | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» |
| 2.8 | Восстановление тепловых камер | Ул. Корнеева,  д.8 | - Полная разборка старых обветшавших камер,   -строитель-ство новых камер ТК164А, ТК-55 | шт. | 2 | | Внебюджет-ные средства | | 60,0 | Май | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» |
| 2.9 | Ремонт кровли дренажной насосной станции | Ул. Спортивная | Замена кровли из рубероида на металло-черепицу с установкой новых стропил | м² | - | | - | | - | - | 30 | Внебюджет-ные средства | 100,0 | Сентябрь | - | - | - | - | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» |
| 2.10 | Вырубка и обрезка деревьев, кустарника на территории котельной «Восточная» и под т/сетями | Строительный переулок,  д.11 | Вырубка и обрезка деревьев, кустарника | м² | 500 | | Внебюджет-ные средства | | 60,0 | Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» |
| 2.11 | Окос травы на территории РТП-2 | Пр. Восточный | Окос травына территории РТП-2 | м² | 200 | | Внебюджет-ные средства | | 5,0 | Июль | 200 | Внебюджет-ные средства | 5,0 | Июль | 200 | Внебюджет-ные средства | 5,0 | Июль | ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» |
| 2.12 | Территория ВЗУ № 11 | Ул. Спортивная,  д. 48 | Окос территории ВЗУ № 11 | м² | 10000 | | Внебюджет-ные средства | | 60,0 | 3 раза в летний период | 1,0 | Внебюджет-ные средства | 70,0 | 3 раза в летний период | 1,0 | Внебюджет-ные средства | 80,0 | 3 раза в летний период | ООО «Водосервис» |
| 2.13 | Территория площадок артезианских скважин ВЗУ № 11 | Ул. Спортивная,  д. 48 | Удаление поросли: площадка 1,2  площадка 3,4  площадка 5,6  площадка 7,8  площадка 9,10  площадка 11,12  ВЗУ 11 | м² | 500  1000  4000  2500  4000  5000  3000 | | Внебюджет-ные средства | | 3,0  6,0  24,0  15,0  24,0  30,0  18,0 | 3 раза в летний период | 500  1000  4000  2500  4000  5000  3000 | Внебюджет-ные средства | 3,5  7,0  28,0  17,5  28,0  35,0  21,0 | 3 раза в летний период | 500  1000  4000  2500  4000  5000  3000 | Внебюджет-ные средства | 4,0  8,0  32,0  20,0  32,0  40,0  24,0 | 3 раза в летний период | ООО «Водосервис» |
| 2.14 | Восстановление дорожных покрытий после проведения работ по устранению технологических нарушений на коммунальных системах теплоснабжения | Территория городского округа Электросталь в местах проведения ремонтных работ | - Разборка покрытий и оснований а/бетонных,  - разборка покрытий и оснований щебеночных,  - замена кирпичных горловин колодцев и камер,  - устройство оснований городских проездов,  -ремонт а/бетонных покрытий,  - установка бортовых камней | м2 | 250 | | Внебюджет-ные средства | | 282,5 | 30.10.15 | 275 | Внебюджет-ные средства | 330 | 30.10.16 | 300 | Внебюджет-ные средства | 390 | 30.10.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.15 | Восстановление растительного слоя | Территория городского округа Электросталь в местах проведения ремонтных работ | - Устройство растительного слоя,  - посев травы | м2 | 520 | | Внебюджет-ные средства | | 156,2 | 30.09.15 | 480 | Внебюджет-ные средства | 144,3 | 30.09.16 | 470 | Внебюджет-ные средства | 141,7 | 30.09.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.16 | Покраска ограждающих конструкций котельных Теплосети | Территории котельных «Северная», «Южная», «Западная»,ЦТП | - Покраска металлических ворот,  -покраска металлических дверей,  -покраска заборов | м2 | 538,6 | | Внебюджет-ные средства | | 37,3 | 30.08.15 | 567,4 | Внебюджет-ные средства | 39,7 | 30.08.16 | 518 | Внебюджет-ные средства | 36,3 | 30.08.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.17 | Вырубка самосевной поросли | Территории котельных «Северная», «Южная», «Западная», ЦТП | - Выкашивание и срезка поросли,  - уборка поросли | м2 | 23187 | | Внебюджет-ные средства | | 378,4 | 30.08.15 | 23187 | Внебюджет-ные средства | 378,4 | 30.08.16 | 23187 | Внебюджет-ные средства | 378,4 | 30.08.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.18 | Окраска мусорных контейнеров | Территории администра-тивных зданий МУП «ПТП ГХ», котельных, ЦТП | -Покраска металлических баков | м2 | 45 | | Внебюджет-ные средства | | 3,2 | 30.05.15 | 45 | Внебюджет-ные средства | 3,5 | 30.05.16 | 45 | Внебюджет-ные средства | 3,6 | 30.05.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2.19 | Окос травы | Территории котельных, ЦТП | Окос травы на территории котельных, ЦТП | м2 | 32852 | | Внебюджет-ные средства | | 43,7 | 30.09.15 | 32852 | Внебюджет-ные средства | 52,3 | 30.09.16 | 32852 | Внебюджет-ные средства | 56,4 | 30.09.17 | МУП «ПТП ГХ» |
| **3. Благоустройство водоохранных зон** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Русло реки Марьинки | Территория городского округа | Очистка русла реки Марьинки | объ-ект | 1 | Бюджет городского округа | | 99,0 | | Период весеннего паводка | 1 | Бюджет городского округа | 99,0 | Период весеннего паводка | 1 | Бюджет городского округа | 99,0 | Период весеннего паводка | МУ «УМЗ» |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | | 13296,34 | |  |  |  | 4916,0 |  |  |  | 5607,1 |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | ул. Тевосяна д. 38,40,40а,42 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песочница | |  | покраска конструкций, замена деревянных элементов | шт. | 1 | внебюджетный | 1, 256 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Центральное" |
|  | горка | |  | покраска конструкций, сварочные работы | шт. | 1 | внебюджетный | 1 ,323 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Центральное" |
|  | лиана | |  | покраска конструкций | шт. | 1 | внебюджетный | 0,856 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Центральное" |
|  | лесенка | |  | покраска конструкций | шт. | 1 | внебюджетный | 0,856 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Центральное" |
| **2** | Ул. Корнеева д.д.6-6А | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка детской игровой площадки | |  |  | Шт. | 1 | Внебюджетные средства | 800,00 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО Восток-Сервис» |
| **3** | Ул. Юбилейная д.д.17-15 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка детской игровой площадки | |  |  | Шт. | - | - | - | - | 1 | внебюджетные средства | 800,00 | 2 кв. |  |  |  |  | ООО Восток-Сервис» |
| 4 | ул. Мира д. 20,20а,22,22а | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лесенка | |  | покраска конструкций, сварочные работы | шт. |  |  |  |  | 2 | Внебюджетные средства | 2 ,646 | 2 кв. |  |  |  |  | ООО "Центральное" |
|  | качели | |  | покраска конструкций, сварочные работы, ремонт деревянных элементов | шт. |  |  |  |  | 1 | Внебюджетные средства | 1, 864 | 2 кв. |  |  |  |  | ООО "Центральное" |
|  | шведская стенка | |  | покраска конструкций, мелкий ремонт | шт. |  |  |  |  | 2 | Внебюджетные средства | 1 ,712 | 2 кв. |  |  |  |  | ООО "Центральное" |
|  | песочница | |  | покраска конструкций, замена деревянных элементов | шт. |  |  |  |  | 2 | Внебюджетные средства | 1, 256 | 2 кв. |  |  |  |  | ООО "Центральное" |
|  | игровой комплекс | |  | необходимость ремонта отсутствует | шт. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,00 | 0 |  |  |  |  | ООО «Центральное» |
| **5** | Ул. Восточная д.д.6-6А | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Игровой комплекс | | Установка детской игровой площадки | | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Бюджетные средства | 800,00 | 2 кв. | ООО «Восток-Сервис» |
| **6** | ул. Красная д. 80,82,82а | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песочница | |  | покраска конструкций, замена деревянных элементов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Внебюджетные средства | 2 512,00 | 2 кв. | ООО "Центральное" |
|  | лиана | |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 712,00 | 2 кв. | ООО "Центральнео" |
|  | лесенка | |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 646,22 | 2 кв. | ООО "Центральнео" |
|  | качели | |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 864,00 | 2 кв. | ООО "Центральнео" |
|  | игровой комплекс | |  | необходимость ремонта отсутствует | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0,00 |  | 0 |
| **7** | Ул. Западная, д. 10-а | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горка | |  | покраска, замена элементов | **Шт.** | 2 | внебюджетные денежные средства | 5, 750 | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перекладина с кольцами | |  |  | **Шт.** | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Ялагина, д. 24 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горка | |  | покраска, замена элементов | Шт. | 1 | внебюджетные денежные средства | 11, 700 | **май** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лестница-дуга | |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песочница | |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Южный проезд, д.17 к.1 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лиана | |  | покраска, замена элементов | Шт. | 2 | внебюджетные денежные средства | 16, 150 | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качели | |  |  | Шт. | 1 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесенка | |  |  | Шт. | 2 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Турник | |  |  | Шт. | 1 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Песочница | |  |  | Шт. | 1 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горка | |  |  | Шт. | 1 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стол теннисный | |  |  | Шт. | 1 |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | ул. Журавлева д.11 к.2 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горка | |  |  |  |  |  |  |  | 2 | внебюджетные денежные средства | 8, 000 | май |  |  |  |  |  |
|  | труба-лазелка | |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 600 | май |  |  |  |  |  |
|  | спираль-лесенка | |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 600 | май |  |  |  |  |  |
|  | качели | |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6, 500 | май |  |  |  |  |  |
|  | качалка | |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 000 | май |  |  |  |  |  |
|  | турник | |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2, 500 | май |  |  |  |  |  |
|  | горка | |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1, 500 | май |  |  |  |  |  |
|  | лесенка-дуга | |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1, 000 | май |  |  |  |  |  |
| **11** | Пушкина, д. 35 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский игровой комплекс | | Установка детской игровой площадки |  | Шт. | 1 | Внебюджетные средства | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Ногинское шоссе, д. 4, 6, 8, 10  Жулябина, д. 18-а, 20-а | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский игровой комплекс | | Установка детской игровой площадки |  | Шт. | 1 | Внебюджетные средства | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | |  |  |  |  |  | 2 437,824 |  |  |  | 34,178 |  |  |  | 808,734 |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ОТДЫХА**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** |  | ул. Пушкина  д. 37 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с покрытием | м2 | **680** | внебюджетные | **1020** | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Фирма «Технополис» |
| **2** |  | ул. Пушкина д. 33 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадки  для отдыха |  | устройство детских площадок с покрытием | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | **620** | внебюджетные | **1160** | 4 кв. | ООО «Фирма «Технополис» |
| **3** |  | пр-т Ленина д. 4(стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с покрытием | м2 |  |  |  |  | **540** | внебюджетные | **850** | 3 кв. |  |  |  |  | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
| **4** |  | пр-т Ленина д. 1 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с покрытием | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | **540** | внебюджетные | **890** | 3 кв. | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
| **5** |  | ул. Трудовая д. 8 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с покрытием | м2 | **65** | внебюджетные | **140** | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Виктория Девелопмент» |
| **6** |  | ул. Захарченко д. 5 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с покрытием | м2 | **65** | внебюджетные | **100** | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Молния-М» |
| 7 |  | ул. Захарченко д. 2-1 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с покрытием | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | **280** | внебюджетные | **460** | 3 кв. | ОАО «Виктория Девелопмент» |
| 8 |  | ул. Спортивная д. 4 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с твердым покрытием | м2 |  |  |  |  | **840** | внебюджетные | **1325** | 2 кв. |  |  |  |  | ООО «Парк-Сервис» |
| **9** |  | ул. Юбилейная д. 1 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с твердым покрытием | м2 |  |  |  |  | **630** | внебюджетные | **995** | 4 кв. |  |  |  |  | По результатам конкурса |
| **10** |  | ул. К. Маркса д. 34 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с твердым покрытием | м2 | **72** | внебюджетные | **110** | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «НПО «Грань» |
| 11 |  | ул. Ялагина д. 11, 12 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с твердым покрытием | м2 | **98** | внебюджетные | **150** | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Финансовый Ипотечный Центр» |
| 12 |  | ул. Ялагина д. 22 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с твердым покрытием | м2 | **700** | внебюджетные | **1190** | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Ойкумена» |
| 13 |  | ул. Ялагина д. 23 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с твердым покрытием | м2 |  |  |  |  | **760** | внебюджетные | **1210** | 2 кв. |  |  |  |  | ЗАО «Ойкумена» |
| 14 |  | ул. Ялагина д. 25, 26 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадки для отдыха |  | устройство площадок для отдыха с твердым покрытием | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | **980** | внебюджетные | **1765** | 3 кв. | ЗАО «Ойкумена» |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **1680** |  | **2710** |  | **2770** |  | **4380** |  | **2420** |  | **4275** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **изм.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Волейбольная площадка | г. Электросталь,  на территории водоема «Юбилейный» | Обустройство ограждения, окраска, металлических поверхностей | Кв. м | 676 | Бюджет городского округа Электросталь | 532,25 | май-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | **Согласно программе** |
| **2** | Хоккейная коробка | г. Электросталь, пр. Южный, д.9, кор.2 | Текущий ремонт хоккейной коробки | Кв. м | 680 | Бюджет городского округа Электросталь | 588,65 | май-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | **Согласно программе** |
| **3** | Площадка для мини-футбола | г. Электросталь, ул.Пушкина,д.23а | Строительство | Кв. м | 240 | Внебюджет | 350,0 | май-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Площадка для воркаута | г. Электросталь, ул.Пушкина,д.23а | Устройство основания под площадку для воркаута |  |  |  |  |  | 150,0 | Бюджет городского округа Электросталь | 400.0 | май -ноябрь |  |  |  |  | **Согласно программе** |
| **5** | Хоккейная коробка | г. Электросталь, ул.Мира,д.25в | Текущий ремонт хоккейной коробки |  |  |  |  |  | 504,0 | Бюджет городского округа Электросталь | 400,0 | май -ноябрь |  |  |  |  | **Согласно программе** |
| **6** | Хоккейная коробка | г. Электросталь, ул. Спортивная,  д.47 | Текущий ремонт хоккейной коробки |  |  |  |  |  | 680,0 | Бюджет городского округа Электросталь | 400,0 | май -ноябрь |  |  |  |  | **Согласно программе** |
| **7** | Хоккейная коробка | г. Электросталь,  ул. Западная, д.2 | Текущий ремонт хоккейной коробки |  |  |  |  |  | 680,0 | Бюджет городского округа Электросталь | 400,0 | май -ноябрь |  |  |  |  | **Согласно программе** |
| **8** | Хоккейная коробка | г. Электросталь, пр.Ленина,д.32/16 | Текущий ремонт хоккейной коробки |  |  |  |  |  | 400,0 | Бюджет городского округа  Электросталь | 400,0 | май -ноябрь |  |  |  |  | **Согласно программе** |
| **9** | Хоккейная коробка | г. Электросталь, пр. Южный,  д. 3,к. 1 | Текущий ремонт хоккейной коробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 | Бюджет городского округа Электросталь | 400,0 | май -ноябрь | **Согласно программе** |
| **10** | Хоккейная коробка | г. Электросталь, ул. Юбилейная.  д.13 | Текущий ремонт хоккейной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 | Бюджет городского округа Электросталь | 400,0 | май -ноябрь | **Согласно программе** |
| **11** | Хоккейная коробка | г. Электросталь, ул. Ялагина, д.18 | Текущий ремонт  хоккейной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,0 | Бюджет городского округа Электросталь | 400,0 | май -ноябрь | **Согласно программе** |
| **12** | Хоккейная коробка | г. Электросталь, Ногинское шоссе, д.14 | Текущий ремонт  хоккейной коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 | Бюджет городского округа  Электросталь | 400,0 | май -ноябрь | **Согласно программе** |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **1596** |  | **1470,9** |  | **2414** |  | **2000** |  | **2437** |  | **1600** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕПНЫХ ПЛОЩАДОК**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма**  **Тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Оборудование контейнерной площадки | Загородный проезд, д. 5 | Обустройство асфальтового покрытия | Шт. | **1** | Бюджет городского округа | 30, 00 | Апрель 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Ритуальные услуги» |
| Покраска Контейнеров, маркировка, график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов, организации, осуществляющей вывоз, дезинфекция контейнеров для сбора ТБО |
| 2 | Оборудование контейнерных площадок | Территория некоммерческих садоводческих товариществ | Содержание и ремонт контейнеров для сбора ТБО (покраска, маркировка, график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз ТБО, дезинфекция, замена) | Шт. | 34 | Внебюджетный источник финансирования | 1 190,0 | До 31.12.2015 | 34 | Внебюджетный источник финансирования | 1 190,0 | До 31.12.2016 | 34 | Внебюджетный источник финансирования | 1 190,0 | До 31.12.2017 | Председатели СНТ |
| **3**  **3.1** | Оборудование контейнерных площадок  Ограждения контейнерных площадок | Территория общего пользования городского округа | Содержание и ремонт контейнеров для сбора ТБО (покраска, маркировка, график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов, организации, осуществляющей вывоз, дезинфекция, замена)  Реконструкция ограждений | Шт.  Шт**.** | 167  56 | Внебюджетный источник финансирования | 5 845, 0 | До 31.12.2015 | 167  56 | Внебюджетный источник финансирования | 5 845, 0 | До 31.12.2015 | 167  55 | Внебюджетный источник финансирования | 5 845, 0 | До 31.12.2015 | Управляющие организации |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **202** | **Бюджет/внебюдж.** | **30/7035** |  | **202** | **Внебюдж.** | **7035,0** |  | **202** | **Внебюдж.** | **7035,0** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** |  | ул. Пушкина д. 33 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп | 320 | внебюджетный | 550 | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т | 1 | внебюджетный | 350 | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп | 45 | внебюджетный | 90 | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | **990** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | пр-т Ленина  д. 4  (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп | 370 | внебюджетный | 630 | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т | 1 | внебюджетный | 350 | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп | 120 | внебюджетный | 240 | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | **1220** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | пр-т Ленина  д. 1  (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  | 390 | внебюджетный | 700 | 3 кв. |  |  |  |  | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 370 | 3 кв. |  |  |  |  | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками |  |  |  |  |  | 110 | внебюджетный | 230 | 3 кв. |  |  |  |  | ЗАО «ЮИТ «Московия» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1300** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | ул. Захарченко  д. 5  (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп | 360 | внебюджетный | 615 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Молния-М» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т | 1 | внебюджетный | 350 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Молния-М» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп | 110 | внебюджетный | 220 | 2 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАО «Молния-М» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | **1185** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ул. Захарченко  д. 2-2 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп | 330 | внебюджетный | 570 | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т | 1 | внебюджетный | 350 | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп | 80 | внебюджетный | 160 | 3 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | **1080** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ул. Захарченко д. 2-1 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  | 340 | внебюджетный | 610 | 3 кв. |  |  |  |  | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 370 | 3 кв. |  |  |  |  | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп |  |  |  |  | 70 | внебюджетный | 150 | 3 кв. |  |  |  |  | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1130** |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ул. Спортивная д. 4 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп | 340 | внебюджетный | 580 | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Парк-Сервис» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т | 1 | внебюджетный | 350 | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Парк-Сервис» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп | 95 | внебюджетный | 190 | 1 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Парк-Сервис» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | **1120** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ул. Юбилейная д. 1 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп | 340 | внебюджетный | 590 | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | не определен |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т | 1 | внебюджетный | 360 | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | не определен |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | **950** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ул. Ялагина д. 22 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  | 320 | внебюджетный | 570 | 3 кв. |  |  |  |  | ЗАО «Ойкумена» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 370 | 3 кв. |  |  |  |  | ЗАО «Ойкумена» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **940** |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ул. Ялагина д. 25-26 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  | 490 | внебюджетный | 875 | 2 кв. |  |  |  |  | ЗАО «Ойкумена» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 350 | 2 кв. |  |  |  |  | ЗАО «Ойкумена» |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1225** |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 6 мкр. по ул. Ялагина д. 1 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  |  | внебюджетный | 560 | 4 кв. |  |  |  |  | По результатам конкурса |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  |  | внебюджетный | 370 | 4 кв. |  |  |  |  | По результатам конкурса |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **930** |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | мкр. «Северный-2» д. 3 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  | 430 | внебюджетный | 770 | 3 кв. |  |  |  |  | По результатам конкурса |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  | 2 | внебюджетный | 740 | 3 кв. |  |  |  |  | По результатам конкурса |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп |  |  |  |  | 140 | внебюджетный | 295 | 3 кв. |  |  |  |  | По результатам конкурса |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1805** |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ул. Пушкина д. 38 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | внебюджетный | 830 | 2 кв. | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 390 | 2 кв. | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | внебюджетный | 310 | 2 кв. | ООО «Фирма «Технополис» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1530** |  |  |
| 14 |  | ул. Захарченко д. 2-3 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | внебюджетный | 600 | 3 кв. | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 390 | 3 кв. | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | Устройство временных пешеходных проходов |  | монтаж временных пешеходных проходов с защитными козырьками | мп |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | внебюджетный | 210 | 3 кв. | ОАО «Виктория Девелопмент» |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1200** |  |  |
| 15 |  | ул. Юбилейная д. 2 (стр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство временного ограждения строительной площадки |  | устройство металлического ограждения стройплощадки и въездных ворот | мп |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 | внебюджетный | 620 | 3 кв. | По результатам конкурса |
|  | Обустройство пункта мойки колес |  | монтаж эстакады и пункта мойки колес | К-Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | внебюджетный | 390 | 3 кв. | По результатам конкурса |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **п/м** | **2505** |  | **6545** |  | **2290** |  | **7330** |  | **1325** |  | **3740** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измерения** | **Объем** | **Источник финансирования** | **Сумма** | **Срок**  **исполнения** | **Объем** | **Источник финансирования** | **Сумма** | **Срок исполнения** | **Объем** | **Источникфинансирования** | **Сумма** | **Срок**  **исполнения** | **Исполни**  **тель** |
| 1 | Площадка | Загородный проезд, д.1 | Покос травы | кв. м | 3150 | Внебюджетный |  | летний период  2 раза в месяц | 3150 | внебюджетный |  | летний период  2 раза в месяц | 3150 | внебюджетный |  | в летний период  2 раза в месяц | Учебно-дрессировочная площадка на семи ветрах |
|  |  |  | Уборка снега | кв. м | 3150 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 3150 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 3150 | внебюджетный |  | по мере необходимости |
| 2 | Ограждение | ремонт поврежденных участков | пог.м | 230 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 230 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 230 | внебюджетный |  | по мере необходимости |
| 3 | спортивные снаряды | ремонт поврежденных элементов | шт. | 6 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 6 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 6 | внебюджетный |  | по мере необходимости |
|  | ИТОГО |  |  | Кв. м | **3150** |  |  |  | **3150** |  |  |  | **3150** |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ДРЕССИРОВКИ СОБАК**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Площадка | Загородный проезд, д.1 | Покос травы | кв. м | 3150 | внебюджетный |  | летний период  2 раза в месяц | 3150 | внебюджетный |  | летний период  2 раза в месяц | 3150 | внебюджетный |  | в летний период  2 раза в месяц | Учебно-дрессировочная площадка на семи ветрах |
|  |  |  | Уборка снега | кв. м | 3150 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 3150 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 3150 | внебюджетный |  | по мере необходимости |
| **2** | Ограждение |  | ремонт поврежденных участков | пог.м | 230 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 230 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 230 | внебюджетный |  | по мере необходимости |
| **3** | спортивные снаряды |  | ремонт поврежденных элементов | шт. | 6 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 6 | внебюджетный |  | по мере необходимости | 6 | внебюджетный |  | по мере необходимости |
|  | **ИТОГО** |  |  | **Кв. м** | **3150** |  |  |  | **3150** |  |  |  | **3150** |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК АВТОСТОЯНОК, РАЗМЕЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

|  | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Автостоянка | Фрязевское шоссе, район стадиона "Авангард" | - проведение уборки территории объекта и прилегающей | кв.м | 4683 | Внебюджетные средства | 25000 | Ежедневно, в том числе весенняя и осенняя ген. уборка | 4683 | Внебюджетные средства | 30000 | Ежедневно, в том числе весенняя и осенняя ген. уборка | 4683 | Внебюджетные средства | 35000 | Ежедневно, в том числе весенняя и осенняя ген. уборка | ИП Гусарова О.В. |
| - в летний период проведение покоса сорной растительности на прилегающей территории | кв.м | 1000 |  | 15000 | Летний период | 1000 |  | 15000 | Летний период | 1000 |  | 15000 | Летний период |  |
|  |  |  | - сбор и регулярный вывоз накапливающихся на объектах отходов | кв.м | 26000 |  | 17000 | В течение года | 26000 |  | 17000 | В течение года | 26000 |  | 18000 | В течение года |  |
| - раздельный сбор бытовых отходов и отработанных нефтепродуктов, промасленных материалов, отработанных шин, аккумуляторов в специально оборудованные сборники, установленные на твердом нефильтрующем покрытии, имеющем навесы | кв.м | 60 |  | 10000 | В течение года | 60 |  | 10000 | В течение года | 60 |  | 10000 | В течение года |  |
| - содержание оборудования и ограждений объектов в исправном состоянии, своевременное проведение необходимого ремонта и покраски | кв.м |  |  | 70000 |  | 130 |  | 70000 | 50% объема | 130 |  | 70000 | 50% объема |  |
| - зачистка приемников стоков, отбортовки (обваловки) по их периметру с последующей откачкой сточных вод | кв.м | 25 |  | 30000 | периодично | 25 |  | 30000 | периодично | 25 |  | 30000 | периодично |  |
| - устранение деформаций и повреждений твердого покрытия | кв.м |  |  | 40000 |  | 750 |  | 40000 | Летний период | 750 |  | 80000 | Летний период |  |
| - уходные работы за зелеными насаждениями | кв.м | 1000 |  | 20000 | Весеннее-осенний период | 1000 |  | 20000 | Весеннее-осенний период | 1000 |  | 20000 | Весеннее-осенний период |  |
| -надлежащее техническое и эстетическое состояние знаков и разметки | кв.м | 4683 |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Автостоянка | Улица Красная, 014а | Комплексное благоустройство | кв. м | 2104 | Внебюджетные средства | 50000 | постоянно | 2104 | Внебюджетные средства | 60000 | постоянно | 2104 | Внебюджетные средства | 70000 | постоянно | ИП Стоянова Е.А. |
| 3. | Автостоянка | ул. Журавлева, р-он гск-60 | Комплексное благоустройство | кв.м. | 2714 | Внебюджетные средства | 60000 | постоянно | 2714 | Внебюджетные средства | 80000 | постоянно | 2714 | Внебюджетные средства | 100000 | постоянно | ИП Галкин В.М. |
| 4. | Автостоянка | р-н Авангард Фрязевск. ш | Комплексное благоустройство | кв.м. | 4927 | Внебюджетные средства | 80000 | постоянно | 4927 | Внебюджетные средства | 100000 | постоянно | 4927 | Внебюджетные средства | 120000 | постоянно | ООО «Холви» |
| 5. | Автостоянка | Северная5А | Ремонт а.б. покрытия Ямочный ремонт | кв. м | 15 | Внебюджетные средства | 15000 | Июль-август | 17 | Внебюджетные средства | 17000 | Июль-сентябрь | 50 | Внебюджетные средства | 50000 | Июль-сентябрь | ООО»Север – Эл» |
| Ремонт стояночных мест  Ремонт кровли, ремонт щебёночного покрытия  Очистка территории от снега. Очистка территории от снега мех.способом | кв.м  кв.м | 25  45  1235 | Внебюджетные средства  Внебюджетные средства | 12500  9000  350000 | Июль-сентябрь  Декабрь-февраль | 20  35  1235 | Внебюджетные средства  Внебюджетные средства | 10000  7000  350000 | Июль-сентябрь  Декабрь-февраль | 30  50  1235 | Внебюджетные средства  Внебюджетные средства | 15000  10000  350000 | Июль-сентябрь  Декабрь--февраль |  |
| Озеленение Устройство клумб,уборка мусора, покраска. |  |  | Внебюджетные средства | 30000 | Май--август |  | Внебюджетные средства | 30000 | Май--август |  | Внебюджетные средства | 30000 | Май--август | ООО»Север – Эл» |
| 6. | Автостоянка | Строительный переулок, д.2, стр.6 | Комплексное благоустройство | кв.м. | 500 | Внебюджетные средства | 80000 | постоянно | 500 | Внебюджетные средства | 100000 | постоянно | 500 | Внебюджетные средства | 120000 | постоянно | ИП Аникин А.В. |
| 7 | Автостоянка | ул. Рабочая, д.35а | Комплексное благоустройство | кв.м | 1100 | Внебюджетные средства | 143400 | постоянно | 1100 | Внебюджетные средства | 157800 | постоянно | 1100 | Внебюджетные средства | 173600 | постоянно | ЗАО «ТПК «Элко» |
| 8 | Автостоянка  ПСК-2000 | Пионерская  Д. 24 | Комплексное благоустройство | кв.м | 5355 | Внебюджетные средства | 500000 | постоянно | 5355 | Внебюджетные средства | 520000 | постоянно | 5355 | Внебюджетные средства | 530000 | постоянно | ООО «ПСК-2000» |
| 9 | Автостоянка | Перекресток ул. К.Маркса и ул. Юбилейная | Комплексное благоустройство | кв.м | 4800 | Внебюджетные средства | 160000 | постоянно | 4800 | Внебюджетные средства | 180000 | постоянно | 4800 | Внебюджетные средства | 200000 | постоянно | ООО «ПКФ «Фора» |
| 10 | Автостоянка | Ул.Юбилейная | Комплексное благоустройство | кв.м | 5180 | Внебюджетные средства | 180000 | постоянно | 5180 | Внебюджетные средства | 200000 | постоянно | 5180 | Внебюджетные средства | 220000 | постоянно | ООО «ПКФ «Фора» |
| 11 | Автостоянка | Ул. Горького | Комплексное благоустройство | кв.м | 1375 | Внебюджетные средства | 100000 | постоянно | 1375 | Внебюджетные средства | 110000 | постоянно | 1375 | Внебюджетные средства | 130000 | постоянно | ООО «ПКФ «Фора» |
| 12 | Автостоянка | Пер. Колхозный | Комплексное благоустройство | кв.м | 4135 | Внебюджетные средства | 84000 | постоянно | 4135 | Внебюджетные средства | 90000 | постоянно | 4135 | Внебюджетные средства | 95000 | постоянно | МОО «ВОА» |
| 13 | Автостоянка | ул. Первомайская, д. 17 | Комплексное благоустройство | кв.м | 1000 | Внебюджетные средства | 140000 | постоянно | 1000 | Внебюджетные средства | 150000 | постоянно | 1000 | Внебюджетные средства | 160000 | постоянно | ООО «Техническая школа» |
| 14. | Автостоянка | Ул. Красная, д.15 | Комплексное благоустройство | кв.м | 825 | Внебюджетные средства | 100000 | постоянно | 1000 | Внебюджетные средства | 120000 | постоянно | 1000 | Внебюджетные средства | 140000 | постоянно | ИП Мячин Н.И. |
| 15. | Автостоянка | Фрязевское шоссе между домами 066 и 070 | Комплексное благоустройство | кв.м | 3600 | Внебюджетные средства | 80000 | постоянно | 3600 | Внебюджетные средства | 90000 | постоянно | 3600 | Внебюджетные средства | 10000 | постоянно | ИП Гущин А.П. |
| 16 | Автостоянка | перекр. Ул. Мира и пр-т Южный | Комплексное благоустройство | кв.м | 3000 | Внебюджетные средства | 60000 | постоянно | 3000 | Внебюджетные средства | 70000 | постоянно | 3000 | Внебюджетные средства | 80000 | постоянно | ИП Гущина Л.Н |
| 17 | Автостоянка | Ул. Красная, д. 3 | Комплексное благоустройство | кв.м | 0 | Внебюджетные средства | 0 | постоянно | 0 | Внебюджетные средства | 0 | постоянно | 0 | Внебюджетные средства | 0 | постоянно | ЭПАТП |
| 18. | Автостоянка | Ул. Красная, д. 19 | Комплексное благоустройство | кв.м | 2100 | Внебюджетные средства | 30000 | постоянно | 2100 | Внебюджетные средства | 40000 | постоянно | 2100 | Внебюджетные средства | 60000 | постоянно | ООО «Авто-94» |
| 19 | Автостоянка | Ул. Рабочая, д. 3а | Комплексное благоустройство | кв.м | 700 | Внебюджетные средства | 15000 | постоянно | 700 | Внебюджетные средства | 20000 | постоянно | 700 | Внебюджетные средства | 30000 | постоянно | ВДОАМ |
| 20 | Автостоянка | Ул. Западная, д. 8 б | Комплексное благоустройство | кв.м | 1879 | Внебюджетные средства | 30000 | постоянно | 1879 | Внебюджетные средства | 40000 | постоянно | 1879 | Внебюджетные средства | 45000 | постоянно | ООО «Дорсервис+» |
|  | **Итого** |  |  | **Кв. м** | **89548** |  | **26109000,00** |  | **85907** |  | **2733800** |  | **85965** |  | **3066600,00** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **Изм.** | **Объем** | **Источник**  **финансирования** | **Сумма** | | **Срок испол**  **нения** | **Объем** | **Источнфинан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Фасады зданий | Пешеходная улица по пр.-ту Ленина от проезда Чернышевского до ул. Корешкова, четная инечетная сторона | Установка элементов декоративного освещения |  | Будет определено после разработки проекта архитектурно-художественного освещения | | | | IV кв. 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам конкурса |
| **2** | Фасады зданий | Площадь у ДК «Октябрь», дома с западной и восточной стороны от ДК «Октябрь» | Установка элементов декоративного освещения |  | Будет определено после разработки проекта архитектурно-художественного освещения | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам конкурса |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ СВЕТА**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Содержание и ремонт объектов и линий наружного освещения | Г.о.  Электросталь | Замена  ж/бетонных  опор, светильников, ламп,  самонесущего изолированного провода (СИП) | Тыс.  руб |  | Муниципальный  бюджет | **4460** | 01.01-  31.12.  2015 |  | Муниципальный  бюджет | **4683** | 01.01-  31.12.  2016 |  | Муниципальный  бюджет | **4910** | 01.01-  31.12.  2016 | МУП «ПТП ГХ» ООО «ЭЛЕК» |
| **2** | Непредвиденные и  аварийные работы | Г.о.  Электросталь | Замена и установка опор, светильниковламп, проводов | Тыс.  руб. |  | Муниципальный  бюджет | **2500** | 01.01-  31.12.  2015 |  | Муниципальный  бюджет | **2625** | 01.01-  31.12.  2016 |  | Муниципальный  бюджет | **2750** | 01.01-  31.12.  2016 | МУП «ПТП ГХ» ООО «ЭЛЕК» |
| **3** | Обрезка деревьев под ЛЭП | Г.о.  Электросталь | Обрезка деревьев | Тыс.  руб |  | Муниципальный  бюджет | **840** | 01.01-  31.12.  2015 |  | Муниципальный  бюджет | **882** | 01.01-  31.12.  2016 |  | Муниципальный  бюджет | **930** | 01.01-  31.12.  2016 | МУП «ПТП ГХ» ООО «ЭЛЕК» |
| **4** | Капитальный  ремонт | Г.о.  Электросталь | Замена и установка опор, светильниковшт.ламп, проводов | Тыс.  руб |  | Муниципальный  бюджет | **5346** | 01.01-  31.12.  2015 |  | Муниципальный  бюджет | **5678** | 01.01-  31.12.  2016 |  | Муниципальный  бюджет | **5960** | 01.01-  31.12.  2016 | МУП «ПТП ГХ» ООО «ЭЛЕК» |
| **5** | Опоры уличного освещения | Ул. Маяквского от ул. Пушкина до пр. Ленина | Демонтаж неиспользуемых опор старого образца | Шт. | 4 | Внебюджетные средства |  | До 31.10.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «ПТП ГХ» |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **13146** |  |  |  | **13868** |  |  |  | **14550** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Рекламные щиты 3х6 м | Согласно схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Электросталь Московской области | Очистка, покраска, декоративное оформление фундаментных блоков | шт. | 255 | Средства владельцев рекламных конструкций |  | до конца 2 квартала 2015 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2016 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2017 года | Владелец рекламных конструкций |
| 2 | Рекламные конструкции сити-формата с внутренним подсветом, 1,2х1,8 м | Согласно схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Электросталь Московской области | Очистка, покраска, замена стекол и ламп | шт. | 29 | Средства владельцев рекламных конструкций |  | до конца 2 квартала 2015 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2016 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2017 года | Владелец рекламных конструкций |
| 3 | Световые конструкции (короба и двухсторонние панель-кронштейны) на опорах освещения | Центральные улицы города: пр-т Ленина, ул. Мира, ул. Советская, Фрязевское шоссе, Ногинское шоссе, ул. Победы, ул. Карла Маркса, ул. Жулябина, ул. Николаева, ул.Октябрьская, ул. Корешкова, ул. Первомайская, ул. Красная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная, ул. Комсомольская, ул. Корнеева, ул. Пионерская | Очистка, замена изношенных элементов конструкции и элементов освещения | шт. | 290 | Средства владельцев рекламных конструкций |  | до конца 2 квартала 2015 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2016 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2017 года | Владелец рекламных конструкций |
| 4 | Перетяжки со стационарными поверхностями без подсвета, 1х10 м | согласносхеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Электросталь Московской области | Очистка, покраска элементов крепления, замена изношенных деталей | шт. | 29 | Средства владельцев рекламных конструкций |  | до конца 2 квартала 2015 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2016 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2017 года | Владелец рекламных конструкций |
| 5 | Стеллы со стационарными поверхностями | согласно схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Электросталь Московской области | Очистка, замена изношенных элементов конструкции и элементов освещения | шт. | 3 | Средства владельцев рекламных конструкций |  | до конца 2 квартала 2015 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2016 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До конца 2 квартала 2017 года | Владелец рекламных конструкций |
| 6 | Объемные световые буквы на фасадах зданий | Центральные улицы города: пр-т Ленина, ул. Мира, ул. Советская, Фрязевское шоссе, Ногинское шоссе, ул. Победы, ул. Карла Маркса, ул. Жулябина, ул. Николаева, ул.Октябрьская, ул. Корешкова, ул. Первомайская,ул. Красная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная, ул. Комсомольская, ул. Корнеева, ул. Пионерская | Замена изношенных элементов конструкции и элементов освещения |  |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2015 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2016 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2017 года | Владелец рекламных конструкций |
| 7 | Световые короба на фасадах зданий | Центральные улицы города: пр-т Ленина, ул. Мира, ул. Советская, Фрязевское шоссе, Ногинское шоссе, ул. Победы, ул. Карла Маркса, ул. Жулябина, ул. Николаева, ул.Октябрьская, ул. Корешкова, ул. Первомайская, ул. Красная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная, ул. Комсомольская, ул. Корнеева, ул. Пионерская | Замена изношенных элементов конструкции и элементов освещения |  |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2015 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2016 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2017 года | Владелец рекламных конструкций |
| 8 | Панель-кронштейны, расположенные на фасадах здания | Центральные улицы города: пр-т Ленина, ул. Мира, ул. Советская, Фрязевское шоссе, Ногинское шоссе, ул. Победы, ул. Карла Маркса, ул. Жулябина, ул. Николаева, ул.Октябрьская, ул. Корешкова, ул. Первомайская, ул. Красная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная, ул. Комсомольская, ул. Корнеева, ул. Пионерская | Замена изношенных элементов конструкции, элементов освещения и элементов крепежа |  |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2015 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2016 года |  | Средства владельцев рекламных конструкций |  | До 15 июня 2017 года | Владелец рекламных конструкций |
| 9 | Информационные стенды | Территория общего пользования | Содержание и текущий ремонт информационных стендов | Шт. | 77 | Внебюджетные средства | 2 695 | В течение года | 77 | Внебюджетные средства | 2 695 | В течение года | 77 | Внебюджетные средства | 2 695 | В течение года | Управляющие организации |
|  | **ИТОГО** |  |  | **Шт.** | **683** |  | **2695** |  |  |  | **2695** |  |  |  | **2695** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЗОННЫХ ЛЕТНИХ КАФЕ**

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Благоустройства |  | работ | изм. | Объем | Источн. финан-  сиров-я | Сумма руб. | Срок испол-  нения | Объем | Источн. финан-  сиров-я | Сумма руб. | Срок испол-  нения | Объем | Источн. финан-  сиров-я | Сумма руб. | Срок испол-  нения | Исполнитель |
| 1 | Сезонные (летние) кафе | Пр-т Ленина перед КЦ «Октябрь» | Комплексное благоустройство | кв.м | 98 | Внебюджетные средства | 85000 | Май-октябрь | 98 | Внебюджетные средства | 93500 | Май-октябрь | 98 | Внебюджетные средства | 102850 | Май-октябрь | ООО «Октябрь» |
| 2 | Сезонные (летние) кафе | Ул. Первомайская у д.34/19 | Комплексное благоустройство | кв.м | 100 | Внебюджетные средства | 35000 | Май-октябрь | 100 | Внебюджетные средства | 38500 | Май-октябрь | 100 | Внебюджетные средства | 42350 | Май-октябрь | ИП Тавадзе Г.М. |
| 3 | Сезонные (летние) кафе | Ул.Мира, напротив д.4 | Комплексное благоустройство | кв.м | 120 | Внебюджетные средства | 60000 | Май-октябрь | 120 | Внебюджетные средства | 66000 | Май-октябрь | 120 | Внебюджетные средства | 72600 | Май-октябрь | ООО «МИР-44» |
|  | ИТОГО |  |  | **кв. м** | **318** |  | **180000** |  | **318** |  | **198000** |  | **318** |  | **217800** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ (ЗАБОРОВ)**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **изм.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Заборы, ограждения | ОАО «МСЗ»  144001,  Московская обл.,  г. Электросталь,  ул. Карла Маркса, 12 | Ремонт, окраска | Пог.м | **330** | Внебюдж. средства | **65** | апрель - май | **330** | Внебюдж. средства | **72** | апрель - май | **330** | Внебюдж. средства | **84** | апрель - май | ОАО «МСЗ» |
| **2** | Заборы, ограждения | ОАО «МЗ «Электросталь»  144002,  Московская обл.,  г. Электросталь,  ул. Железнодорожная, 1 | Ремонт, окраска | Пог.м | **2000** | Внебюдж. средства | **600** | апрель - май | **3000** | Внебюдж. средства | **740** | апрель - май | **2500** | Внебюдж. средства | **680** | апрель - май | ОАО «МЗ «Электросталь» |
| **3** | Заборы, ограждения | ОАО «ЭЗТМ»  144005,  Московская обл.,  г. Электросталь,  ул. Красная, 19 | Ремонт, окраска | Пог.м | 200 | Внебюдж. средства | 50 | апрель - май | 200 | Внебюдж. средства | 60 | апрель - май | 200 | Внебюдж. средства | 70 | апрель - май | ОАО «ЭЗТМ» |
| 4 | Заборы, ограждения | ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зеленского»  144001,  Московская обл.,  г. Электросталь,  ул. Карла Маркса, 1 | Ремонт, окраска | Пог.м | 100 | Внебюдж. средства | 250 | апрель - май | 100 | Внебюдж. средства | 275 | апрель - май | 100 | Внебюдж. средства | 300 | апрель - май | ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зеленского |
| 5 | Заборы, ограждения | ОАО «Электростальхлеб»  144004,  Московская обл.,  г. Электросталь,  ул. Красная, 0/6 | Ремонт, окраска | Пог.м | 100 | Внебюдж. средства | 20 | апрель - май | 100 | Внебюдж. средства | 25 | апрель - май | 100 | Внебюдж. средства | 30 | апрель - май | ОАО «Электростальхлеб» |
| 6 | Заборы, ограждения | Промышленные предприятия городского округа Электросталь | Ремонт, окраска | Пог.м | 2730 | Внебюдж. средства | 985 | апрель - май | 3730 | Внебюдж. средства | 1 172 | апрель - май | 3230 | Внебюдж. средства | 1 164 | апрель - май | Промышленные предприятия городского округа Электросталь |
|  | ИТОГО |  |  | Пог. м | **5460** |  | **1970** |  | **7460** |  | **2344** |  | **6460** |  | **2328** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВАЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **Изм.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Домовые знаки | Многоквартирные дома | Установка отсутствующих домовых знаков, табличек на подъездах и замене старых | Шт. | 100 | Внебюджетные средства | 25,4 | 2 кв. | **100** | Внебюджетные средства | **30,0** |  | **100** | Внебюджетные средства | **35,0** |  | Управляющие организации |
| 2 | Обустройство площадок при входе в объекты капитального строительства | Многоквартирные дома | Обустройство твердого покрытия на площадках | Шт. | 15 | Внебюджетные средства | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управляющие организации |
|  | ИТОГО |  |  |  | 115 | Внебюджетные средства. | 31,4 |  | **100** | Внебюджетные средства. | **30,0** |  | **100** | Внебюджетные средства. | **35,0** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма**  **Тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| **1** | Городской мемориальный комплекс воинам-электростальцам, погибшим в годы ВОВ | На примыкании улиц Горького и Корешкова | Ремонт архитектурных форм и сооружений -Часовни; стелы с именами погибших в годы ВОВ; памятника «Родина-мать»;  Стела перед звездой с Вечным огнем; памятника воинам-интернационалистам; памятник воинам, погибшим в Чеченской республике | 1 |  | Бюджетные средства | 1026,62 | Согласно м/к |  |  |  |  |  |  |  |  | **По результатам конкурса** |
| **2** | Обустройство мемориала «Катюша» | Сквер напротив проходной ОАО «ЭЗТМ» между ул. Первомайская и Красная | Обустройство основания (постамента), установка зенитки, озеленение памятника | 1 |  | Бюджетные средства | 19 523,1 | Согласно м/к |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам конкурса |
| **2.1** |  | Мемориал «Катюша» |  |  |  | Внебюджетные средства | 2000,0 | Согласно м/к |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам конкурса |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **22 549,72** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ**

| № | Элементы | Адрес | Перечень | Ед-ца | 2015 год | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Благоустройства |  | работ | измер. | Объем | Источн. финан-  сиров-я | Сумма | Срок испол-  нения | Объем | Источн. финан-  сиров-я | Сумма | Срок испол-  нения | Объем | Источн. финан-  сиров-я | Сумма | Срок испол-  нения | Исполнитель |
| **1** | Содержание и уход за зелёными насаждениями | Территория общего пользования городского округа | 1. Вырубка сухостойных, больных, угрожающих падением, потерявших декоративный вид деревьев, санитарная обрезка деревьев, включая вывоз и утилизацию древесных остатков | м³/шт | 1726,78 / 2068 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 6273.6 | до 24.12 2015 | 1700,00 / 2000 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 6581 | до 23.12 2016 | 1700,00 / 2000 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 6903.5 | до 22.12 2017 | Муниципальное учреждение "Управление муниципального заказа" |
| **2** | Содержание и уход за зелёными насаждениями | Вдоль муниципальных дорог | 2. Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости знаков дорожного движения на автомобильных дорогах | м³/штук | 162,49 / 495 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1000,0 | до 24.12. 2015 | 160,00 / 490 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1000,0 | до 23.12. 2016 | 160,00 / 490 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1000,0 | до 22.12. 2017 | Муниципальное учреждение "Управление муниципального заказа" |
| **3** | Содержание и уход за зелёными насаждениями | Территория общего пользования городского округа | 3.Посадка деревьев | штук | 250 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 500,0 | до 29.10. 2015 | 250 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 500,0 | до 28.10. 2016 | 250 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 500,0 | до 27.10. 2017 | УГЖКХ, Муниципальное учреждение "Управление муниципального заказа" |
| 4 | Содержание и уход за зелёными насаждениями | Территория кладбищ | 4.Вырубка сухостойных, больных, угрожающих падением деревьев на территории кладбища | м³/штук | 117,575 / 60 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 250,0 | до 24.12. 2015 | 115,00 / 60 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 262,25 | до 23.12. 2016 | 115,00 / 60 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 275.1 | до 22.12. 2017 | Муниципальное учреждение "Управление муниципального заказа" |
| 5 | Содержание и уход за зелёными насаждениями | Территория общего пользования городского округа  (Мира, д. 5, Мемориал Вечный огонь ул. Корешкова- Горького, перекресток ул.Советская – пр. Ленина , Бульвар ул. Советская от Фрязевского шоссе до пр. Ленина, Бульвар пр. Ленина от пр. Чернышевского до ул. Корешкова, склон за КЦ «Октябрь», МУ «Молодежный центр» ул. К. Маркса, сквер «Чистые материалы», мемориал «Жертвам Чернобыля», ЗАГС, КЦ «Современник, памятник Второву;  перекресток пр. Ленина - ул. Жулябина) | 5. Посадка и уход за цветниками  и газонами | м² цветников / м² газонов | 1730.08 / 47328.56 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3900,00 | до 29.10. 2015 | 1730.08 / 44192.00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4091.1 | до 28.10. 2016 | 1730.08 / 44192.00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4291.6 | до 27.10. 2017 | Муниципальное учреждение "Управление муниципального заказа" |
| 6 | Содержание и уход за зелёными насаждениями | Территории, закрепленные за хозяйствующими субъектами | 1. Вырубка сухостойных, больных, угрожающих падением, потерявших декоративный вид деревьев, санитарная обрезка деревьев, включая вывоз и утилизацию древесных остатков | штук | 1580 | Внебюджетные средства | 6055,9 | до 31.12. 2015 | 1550 | Внебюджетные средства | 6177,1 | до 31.12. 2016 | 1550 | Внебюджетные средства | 6300,6 | до 31.12. 2017 | Хозяйствующие субъекты |
|  | Содержание и уход за зелёными насаждениями | Территории, закрепленные за хозяйствующими субъектами | 2.Посадка деревьев, кустарников | штук | 400 | Внебюджетные средства | 200,0 | до 29.10. 2015 | 400 | Внебюджетные средства | 200,0 | до 28.10. 2016 | 400 | Внебюджетные средства | 200,0 | до 27.10. 2017 | хозяйствующие субъекты |
|  | Содержание и уход за зелёными насаждениями | Территории, закрепленные за хозяйствующими субъектами | 3. Посадка и уход за цветниками и газонами | м² цветников / м² газонов | 655 / 1439006,0 | Внебюджетные средства | 8911,0 | до 29.10. 2015 | 1730.08 / 44192.00 | Внебюджетные средства | 9059,2 | до 28.10. 2016 | 1730.08 / 44192.00 | Внебюджетные средства | 9210,4 | до 27.10. 2017 | хозяйствующие субъекты |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **Бюдж./внебюдж.** | **11 923,6/16166,9** |  |  | **Бюдж./внебюдж.** | **12 512,7/13936,3** |  |  | **Бюдж./внебюдж.** | **13 125,8/14 211** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | | **2017 год** | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | | **Исполнитель** |
| 1 | урны | Территория общего пользования | Покраска 1 раз в год.  очискта от мусора | Шт. | 236 | Бюджет городского округа | Согласно м/к на содержание территорий общего пользования и объектов, определяющих внешний облик г.о. | | 236 | Бюджет городского округа | Согласно м/к на содержание территорий общего пользования и объектов, определяющих внешний облик г.о. | | | 236 | Бюджет городского округа | Согласно м/к на содержание территорий общего пользования и объектов, определяющих внешний облик г.о. | | | Управляющие организации |
| 2 | Контейнера | Территория общего пользования | Покраска, маркировка, ремонт, замена. контактные телефоны и данные хозяйствующего субъекта | Шт. | 902 | Внебюджетные средства |  |  |  | Внебюджетные средства |  | |  |  | Внебюджетные средства |  | |  | Управляющие организации, хозяйствующие субъекты |
| 3 | Бункер-накопитель | Шт. | 102 |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 4 | Общественный туалет | Пр. Ленина, д. 41 | Содержание и текущий ремонт | Шт. | 1 | Бюджет городского округа | 890,0 | 01.01-31.12 | 1 | Бюджет городского округа | 933,61 | | 01.01-31.12 | 1 | Бюджет городского округа | 979,36 | | 01.01-31.12 | ОАО «Северное» |
| 5 | Биотуалетные кабины | Площадь перед ЛДС «Кристалл» | Установка и содержание | Шт. | 10 | Бюджет городского округа | 130,00 | 01.01-31.12 | 10 | Бюджет городского округа | 136,37 | | 01.01-31.12 | 10 | Бюджет городского округа | 143,05 | | 01.01-31.12 | МУП «ПТП ГХ» |
| 6 | **Пешеходный переход над федеральной трассой А-7** | поселок «Машиностроитель» | Содержание и текущий ремонт | Шт. | 1 | Внебюджетные средства |  |  | Шт. | 1 | Внебюджетные средства | |  | Шт. | 1 | Внебюджетные средства | |  | **Федеральная собственность** |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | 11 | бюджет | 1020,00 |  | 11 | бюджет | 1069,97 | |  | 11 | бюджет | 1122,41 | |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **измер.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма**  **Тыс. руб.** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Фонтан на бульваре по пр. Ленина | Пр. Ленина, д. 41 | Содержание и текущий ремонт (вкл. расконсервацию и консервацию) | Шт. | 1 | Бюджет городского округа | 300 | 01.04.- 31.10 | 1 | Бюджет городского округа | 300 | 01.04.- 31.10 | 1 | Бюджет городского округа | 300 | 01.04.- 31.10 | МУП «ПТП ГХ» |
| 2 | Фонтан на площади перед КЦ «Октябрь | Пр. Ленина | Содержание и текущий ремонт (вкл. расконсервацию и консервацию) | Шт. | 1 | Бюджет городского округа | 1250 | 01.04.- 31.10 | 1 | Бюджет городского округа | 2200 | 01.04.- 31.10 | 1 | Бюджет городского округа | 2322,5 | 01.04.- 31.10 | МУП «ПТП ГХ» |
| 3 | Фонтан перед ЛДС «Кристалл» | ул. Мира | Содержание и текущий ремонт (вкл. расконсервацию и консервацию) | Шт. | 1 | Бюджет городского округа | 479,0 | 01.04.- 31.10. | 1 | Бюджет городского округа | 502,47 | 01.04.- 31.10 | 1 | Бюджет городского округа | 527,09 | 01.04.- 31.10 | ООО «Центральное» |
| 4 | Фонтан во дворе многоквартирных домов | МКД №29,27,25,23 по ул. Николаева и д. № 2, 4, 6 по ул. Мира | реконструкция | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  | По результатам конкурса |
| 5 | Фонтан во дворе многоквартирных домов | МКД №18, 20, 22, 24 по ул. Горького | демонтаж | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Внебюджетные средства |  |  | По результатам конкурса |
|  | **ИТОГО** |  |  | **Шт.** | **3** |  | **2029** |  | **3** |  | **3002,47** |  | **3** |  | **3149,59** |  |  |

1. **ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗОН ОТДЫХА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

| **№** | **Элементы** | **Адрес** | **Перечень** | **Ед-ца** | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | **2017 год** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пп** | **Благоустройства** |  | **работ** | **изм.** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Объем** | **Источн. финан-**  **сиров-я** | **Сумма** | **Срок испол-**  **нения** | **Исполнитель** |
| 1 | Городской парк культуры и отдыха | Ул. Корешкова | Благоустройство территории, вывоз мусора, содержание и текущий ремонт оборудования | Кв. м | 34 686 | Собственные средства арендатора |  | 14.12.11 – 13.12.36 | 34 686 | Собственные средства арендатора |  | 14.12.11 – 13.12.36 | 34 686 | Собственные средства арендатора |  | 14.12.2011 – 13.12.20136 | ООО «ИНКАРОС» |
| 2 | Бульвар по пр. Ленина от пр. Чернышевского до ул. Корешкова, | От пр. Чернышевского до ул. Корешкова | Благоустройство территории, вывоз мусора, содержание и текущий ремонт оборудования |  |  | бюджетные средства | Согласно м/к на содержание территорий городского округа, составляющих земли общего пользования и определяющихвнешинй облик | |  | бюджетные средств | Согласно м/к на содержание территорий городского округа, составляющих земли общего пользования и определяющихвнешинй облик | |  | бюджетные средств | Согласно м/к на содержание территорий городского округа, составляющих земли общего пользования и определяющихвнешинй облик | | Управляющие организации |
| 3 | сквер «Чистые материалы» | От ул. Западная до ул. Журавлева вдоль Фрязевского шоссе | Благоустройство территории, вывоз мусора, содержание и текущий ремонт оборудования |  |  | бюджетные средства | Согласно м/к на содержание территорий городского округа, составляющих земли общего пользования и определяющихвнешинй облик | |  | Бюджетнве средства | Согласно м/к на содержание территорий городского округа, составляющих земли общего пользования и определяющихвнешинй облик | |  | бюджетные средств | Согласно м/к на содержание территорий городского округа, составляющих земли общего пользования и определяющихвнешинй облик | | Управляющие организации |
| 4 | Водоем «Юбилейный» | Ул. Юбилейная | Создание современной и комфортной зоны отдыха и досуга. Выполнение работ по инвестиционной программе на основании проектной документации, утвержденной в установленном порядке | Кв. м | 198065 | Собственные и заемные средства |  | С 01.06.201 до полного исполнения сторонами своих обязательств | 198065 | Собственные и заемные средства |  | С 01.06.201 до полного исполнения сторонами своих обязательств | 198065 | Собственные и заемные средства |  | С 01.06.201 до полного исполнения сторонами своих обязательств | ООО «УК «Виктория Эстейт» |
| 5 | Водоем «Западный» | Ул. Фрязевское шоссе | Содержание и реконструкция существующего пляжного оборудования, ландшафтные работы по всему периметру прилегающей территории, ремонтно-восстановительные работы наружного освещения, содержанию зеленых насаждений | Кв.м | 102705 | Собственные предпринимателя и привлеченные средства |  | От 01.06.10  До исполнения сторонами своих обязательств | 102705 | Собственные средства предпринимателя и привлеченные средства |  | От 01.06.10  До исполнения сторонами своих обязательств | 102705 | Собственные средства предпринимателя и привлеченные средства |  | От 01.06.10  До исполнения сторонами своих обязательств | ИП Голенький П.В. |
| 6 | Водоем «Южный» |  | Содержание территорий, водной глади и прилегающей, ремонт пляжного оборудования, содержание спасательной и медицинской службы | Кв.м | 102 000 | Бюджет городского округа | 1 653,1 | 01.05.-31.10. | 102 000 | Бюджет городского округа | 1 733,08 | 01.05.-31.10. | 102 000 | Бюджет городского округа | 1818,96 | 01.05.-31.10. | По результатам конкурса |
| **7** | Водоем «Лазурный» |  | Содержание территорий, водной глади и прилегающей | Кв. м | 15 000 | 15 000 | 15000 |
|  | ИТОГО |  |  | **Кв. м** | **117 000** | **бюджет** | **1 653,1** |  | **117000** | **бюджет** |  |  | **117000** | **бюджет** | **1818,96** |  |  |