Приложение №1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах

в городском округе Электросталь Московской области"

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Снижение социального риска от ДТП | 2014-2018 | Итого | 12416,0 | 75607,05 | 18540 | 13577,15 | 12604,9 | 14500,0 | 16385,0 | МУ «УМЗ» | Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12416,0 | 70107,05 | 13040 | 13577,15 | 12604,9 | 14500,0 | 16385,0 | МУ «УМЗ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Создание условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов. Содержание и управление дорожным хозяйством. | 2014-2018 | Итого | 12416,0 | 71026,12 | 18540,0 | 10375,05 | 11439,07 | 14400,0 | 16272,0 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Бесперебойная работа технических средств организации дорожного движении. Обеспечение безопасности, информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12416,0 | 65526,12 | 13040,0 | 10375,05 | 11439,07 | 14400,0 | 16272,0 | МУ «УМЗ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Содержание светофорных объектов | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2380 | 20660,33 | 2700,0 | 2748,38 | 5267,1 | 3600,0 | 6344,85 | МУ «УМЗ» | Бесперебойная работа технических средств регулирования дорожного движения |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Установка и содержание дорожных знаков, в том числе дорожных знаков запрещающих остановку, стоянку транспортных средств на улично-дорожной сети. | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1210 | 8520,01 | 1 600 | 1599,8 | 1473,3 | 2000,0 | 1846,91 | МУ «УМЗ» | Обеспечение безопасности, информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения |
| 1.1.3 | Мероприятие 3. Нанесение горизонтальной разметки | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4040 | 28933,97 | 5900 | 5642,92 | 3665,13 | 6800,0 | 6925,92 | МУ «УМЗ» | Установка режимов и порядка движения водителей и пешеходов, путем визуального ориентирования |
| 1.1.4 | Мероприятие 4. Нанесение вертикальной дорожной разметки | 2014 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1406 | 1840 | 1840 | В пределах средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области на 2015-2019 годы» | МУ «УМЗ» | Установка режимов и порядка движения водителей и пешеходов, путем визуального ориентирования |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Содержание и ремонт декоративных и барьерных ограждений | 2015-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 4571,81 | - | 383,95 | 1033,54 | 2000,0 | 1154,32 | МУ «УМЗ» | Упорядочение движения пешеходов, предотвращение съезда автотранспорта с обочины, столкновения со встречным транспортом. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.6 | Мероприятие 6. Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения. | 2014 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1000 | 1000,0 | 1000,0 | В пределах средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие и функционирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2015-2019 годы». | МУ «УМЗ» | Обеспечение видимости автомобильных дорог в зонах пересечения и технических средств организации дорожного движения. |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 Закупка опор уличного освежения и самонесущего изолированного провода. | 2014 | Средства бюджета Московской области | - | 5500 | 5500 | - | - | - | - | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Закупка 135 опор уличного освещения, 4290 метров |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы организации дорожного движения. | 2014-2018 | Итого | - | 4580,95 | - | 3202,1 | 1165,83 | 100,0 | 113,0 | МУ «УМЗ» | Организация безопасного, бесперебойного движения транспорта и пешеходов. Создание парковочного пространства. Проведение работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Популяризация велодвижения и создание велоинфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 4580,95 | - | 3202,1 | 1165,83 | 100,0 | 113,0 | МУ «УМЗ» |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Внесение изменений в проект организации дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах городского округа Электросталь Московской области. | 2015-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 412,0 | - | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 113,0 | МУ «УМЗ» | Организация дорожного движения в соответствии с действующими нормативными актами. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 Подготовка проекта организации перехватывающих парковочных мест, реконструкции транспортной схемы и благоустройства территории вблизи железнодорожной станции «Электросталь» и платформы «Машиностроитель, | 2015 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 194,0 | - | 194,0 | - | - | - | Территориальный отдел городского округа Электросталь главархитектуры Московской области, МУ «УМЗ | Разработан проект организации перехватывающих парковок, транспортной схемы и благоустройства территории вблизи железнодорожной станции «Электросталь» и платформы «Машиностроитель», для последующего принятия решения об организации перехватывающих парковочных мест. |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования с учетом организации приоритета движения общественного транспорта, обустройства парковочного пространства и стоянок такси на территориях, прилегающих к железнодорожным станциям. | 2015 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 2909,1 | - | 2909,1 | - | - | - | МУ «УМЗ», Управление по ПТСиЭ. | 1. Разработка транспортной модели. 2. Разработка моделей ключевых транспортных узлов. 3. Разработка мероприятий на прогнозные периоды. |
| 1.2.4 | Мероприятие 4 Инвентаризация существующих машиномест. | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Управление по ПТСиЭ. | Создание базы данных о наличии парковочных мест. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.5 | Мероприятие 5 Увеличение количества парковочных мест, в т.ч. с привлечением частных инвестиций. | 2015-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Структурные подразделения Администрации городского округа. | Создание необходимого количества машиномест на парковках, в том числе вблизи ж/д станции и платформы «Машиностроитель». |
| 1.2.6 | Мероприятие 6 Организация контроля с помощью мобильных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. | 2015-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Управление по ПТСиЭ. | Снижение числа нарушителей Правил дорожного движения. |
| 1.2.7 | Мероприятие 7 Строгое соблюдение нормативов обеспеченности машиноместами при осуществлении градостроительной политики. | 2015-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | отдел градостроительной деятельности Администрации городского округа Электросталь Московской области. | Обеспечение местами согласно нормативов. |
| 1.2.8 | Мероприятие 8 Организация, подготовка и проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Заслушивание руководителей и ответственных должностных лиц о ходе выполнения программ, решений городской и областной комиссии. | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Управление по ПТСиЭ. | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети. Развитие дорожной инфраструктуры. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.9 | Мероприятие 9 Проведение целенаправленной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также по проведению пропагандистской работы. Обеспечение регулярного размещения в СМИ городского округа, материалов по пропаганде безопасности дорожного движения и безопасного поведения участников движения на автодорогах | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Управление образования, Управление по потребитель скому рынку, услугам и связям с общественностью, Управление по ПТСиЭ. | Снижение количества ДТП с участием детей. |
| 1.2.10 | Мероприятие 10 Популяризация велодвижения и создание велоинфраструктуры на территории города. | 2014-2015 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Управление по ПТСиЭ, Территориальный отдел городского округа Элек-тросталь глав архитектуры Московской области Управление образования Комитет по физической культуре и спорту. | Создание условий для безопасного перемещения велосипедистов по территории городского округа. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.11 | Мероприятие 11 Взаимодействие с ГИБДД Электростальского УМВД при проведении профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями ТС, при этом особое внимание обратить на выявление водителей в нетрезвом состоянии по причине которых допущен рост происшествий нарушений обгона и выезда на встречную полосу, правил проезда перекрестков, нерегулируемых пешеходных переходов. | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Структурные подразделения Администрации городского округа. | Снижение числа погибших и пострадавших на улично-дорожной сети. |
| 1.2.12 | Мероприятие № 12 обустройство веломаршрута | 2016 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 1065,83 | - | - | 1065,83 | - | - | МУ «УМЗ» управление по ПТСиЭ | Создание условий для безопасного перемещения велосипедистов по территории городского округа. |

Приложение №2

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения

в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области"

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб) | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Электросталь Московской области | Бюджет Московской области |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. | Снижение социального риска от ДТП (Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тысяч человек). | человек/на 100 тыс. населения | 5,14 | - | 4,56 | 4,46 | 4,32 | 3,81 |
| 1.1 |  | 70107,05 | 5500 | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | % | 3,67 | 2,45 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  |  |  | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | единиц | 66652 | 66652 | 66652 | 67309 | 68100 | 68900 |
| 1.3 |  |  |  | Количество парковочных мест на парковках общего пользования. | единиц | 64209 | 65020 | 66502 | 67309 | 68100 | 68900 |
| 1.4 |  |  |  | Количество машиномест на перехватывающих парковках . | Ед. | 73 | 0 | 101 | 101 | 120 | 160 |
| 1.5 |  |  |  | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения. | % | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Методика расчёта значений показателей эффективности реализации программы

"Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области"

| № п/п | Наименование показателя | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Снижение социального риска от ДТП (Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тысяч человек). | Показатель носит комплексный характер, и достижение его запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на ОБДД, содержащихся как в настоящей программе, так и в других государственных программах Московской области и Российской Федерации. | человек на 100 тыс. населения | Базовое значение показателя в 2013 году -5,14 | По данным ГИБДД | годовая |
| 1.1. | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель характеризует результативность мероприятий по созданию машиномест на парковках общего пользования. Показатель рассчитывается по следующему алгоритму P = ((N-O) / N) * 100%, где Р – дефицит парковочных мест, N- необходимое количество парковочных мест, О- действующее количество парковочных мест. | % | Базовое значение показателя в 2013 году -3,67 | По данным структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь. | годовая |
| 1.2. | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Необходимое количество парковочных мест на парковках общего пользования | единиц | 66652 |  |  |
| 1.3. | Количество парковочных мест на парковках общего пользования | Оборудованное количество машиномест на парковках общего пользования. | единиц | 64209 |  |  |
| 1.4 | Количество машиномест на перехватывающих парковках | Показатель характеризует результативность мероприятий по созданию машиномест на перехватывающих парковках вблизи железнодорожных станций. | единиц | Базовое значение показателя в 2013 году -73. |  |  |
| 1.5. | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | Отношение количества аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы к общему количеству опор наружного освещения умноженное на 100%. | единиц | Базовое значение показатель в 2013году –15% | По данным осмотров | годовая |