УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 21.12.2016 № 939/17

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015 – 2019 годы»

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Электросталь Московской

области «Жилище» на 2015-2019 годы» ( далее – Муниципальная программа) изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ»

НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной программы городского округа Электросталь

Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Д.Ю.Гусев |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Цели программы | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в городском округе Электросталь Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Обеспечение жильем молодых семей.  Подпрограмма 2. Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь московской области  Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  Подпрограмма 4. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке  Подпрограмма 5. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства  и развитие застроенных территорий  Подпрограмма 6. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов  Подпрограмма 7. Социальная ипотека |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы по годам, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7628,8 | 1582 | 740,9 | 1540,6 | 2320,7 | 1444,6 |
| Средства бюджета Московской области | 56585 | 10864,7 | 10225 | 18865,4 | 10491,5 | 6138,4 |
| Средства федерального бюджета | 5381,6 | 2877,1 | 239,7 | 413,5 | 888,4 | 962,9 |
| Внебюджетные источники | 6649964,4 | 223529 | 2280617,3 | 1287821,7 | 1128908,8 | 1729087,6 |
| Всего, в том числе по годам: | 6719559,8 | 238852,8 | 2291822,9 | 1308641,2 | 1142609,4 | 1737633,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые результаты реализации программы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданным молодым семьям (в том числе на погашение ипотечного жилищного кредита), штук | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, процент | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, семьи | 571 | 560 | 483 | 471 | 464 |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании , процент | 1,75 | 1,96 | 1,03 | 1,06 | 1,07 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, человек | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, человек | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Годовой объем ввода жилья, тыс. кв.м | 51,8 | 56,11 | 25,95 | 23,39 | 34,49 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом – класса, тыс. кв.м. | 2,5 | 1,37 | 4,1 | 1,5 | 0,5 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом - класса в общем объеме вводимого жилья, процент | 4 | 2,44 | 15,79 | 6,4 | 1,4 |
| Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, процент | 0,16 | 0,3 | 0,8 | 2,9 | 3,6 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, рублей | - | 58896 | 60650 | 63070 | 65600 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года, процент | - | 90,9 | 90,3 | 89 | 87,9 |
| Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м. | 21,28 | 21,75 | 21,84 | 21,91 | 22,41 |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет | - | 3,43 | 3,61 | 3,78 | 3,97 |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, процент | - | 1,62 | 0,75 | 0,67 | 0,97 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда , человек | 171 | 49 | 160 |  |  |
| Площадь расселенных помещений, кв.м. | 6318,1 | 730 | 2910,9 | 427,5 | 266,5 |
| Количество расселенных помещений, штук | 120 | 54 | 23 |  |  |
| Удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства ( в том числе объекты, находящиеся на контроле), единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Выполнение Планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков, баллы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество обманутых дольщиков, человек | 59 | 51 | 24 | 0 |  |
| Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, человек | 51 | 10 | 27 | 24 |  |
| Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов, штук |  |  |  | 1 |  |
| Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов (штук) | 1 |  |  |  |  |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 1 |  |  |  |  |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, человек | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, человек | - | - | - | - | - |
| Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить жилищный кредит | - | - | - | - | - |

»

1. Раздел 7 « Методика расчета значений эффективности реализации Муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции:

« 7. Методика расчета значений показателей реализации

Муниципальной программы

Оценка эффективности Муниципальной программы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач Муниципальной программы и подпрограмм.

Оценка эффективности Муниципальной программы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Муниципальной программой значениями на 2015-2019 годы.

7.1. Количество свидетельств о праве на получение

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых

помещений, выданных молодым семьям , в том числе на погашение ипотечного жилищного кредита

7.1.1.Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы;

7.1.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

7.2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия

7.2.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации [подпрограммы](#Par431) «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы;

общее количество молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации [подпрограммы](#Par431) «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы.

7.2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации [подпрограммы](#Par431) «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы, к общему количеству молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации [подпрограммы](#Par431) «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы.

7.3. Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий

7.3.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные городского округа Электросталь Московской области о реализации мероприятий подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области» Муниципальной программы.

7.3.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основании данных о количестве семей, которым предоставлены жилые помещения, и количестве снятых с очереди по другим основаниям.

7.4. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании

7.4.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные городского округа Электросталь Московской области о реализации мероприятий подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области» Муниципальной программы.

7.4.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Целевой показатель рассчитывается как отношение количества семей, обеспеченных жильем, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области.

7.5. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями

7.5.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные городского округа Электросталь Московской области

7.5.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области .

7.6. Количество детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями

7.6.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

7.6.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основании данных о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями.

7.7. Количество детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих

и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями

7.7.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные Министерства образования Московской области по городскому округу Электросталь Московской области о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано.

Данные сведения формируются путем анализа списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по городскому округу Электросталь Московской области и отчетов городского округа Электросталь Московской области о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

7.7.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области .

7.8. Годовой объем ввода жилья

7.8.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (кв. м). Источник данных - орган государственной статистики.

7.8.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.

7.9. Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам

экон- класса в общем объеме вводимого жилья

7.9.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

о вводе в эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам экономического класса (тыс. кв. м), в городском округе Электросталь Московской области. Источник данных – Администрация городского округа Электросталь Московской области ;

об общем объеме вводимого жилья в городском округе Электросталь Московской области ( тыс. кв.м.). Источник данных - орган государственной статистики.

7.9.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого индикатора рассчитывается как отношение объема годового ввода в эксплуатации. жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам эконом - класса, к общему объему годового ввода жилья в городском округе, выраженное в процентах.

7.10.Объем ввода жилья по стандартам эконом - класса

7.10.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам экономического класса (тыс.кв. м), по городскому округу Электросталь Московской области.

7.10.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого индикатора рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

7.11. Доля годового ввода малоэтажного жилья,

в том числе индивидуального жилищного строительства

7.11.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

о вводе малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства (кв. м). В состав ввода малоэтажного жилья включается ввод жилых домов и многоквартирных домов с количеством этажей не более 3.

7.11.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, в городском округе к общему объему годового ввода жилья в городском округе.

7.12 Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья

7.12.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке ( все типы квартир) в городском округе Электросталь Московской области. (рублей)

Источник данных - орган государственной статистики.

7.13. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года

7.13.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные:

средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в городском округе Электросталь Московской области (рублей);

средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы жилья) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство».

Источник данных - орган государственной статистики.

7.13.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Московской области.

Целевой показатель, рассчитывается как отклонение среднего значения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в городском округе Электросталь Московской области от средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство», выраженное в процентах.

7.14. Уровень обеспеченности населения жильем

7.14.1. Исходные данные.

При расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных - орган государственной статистики.

7.14.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.

7.14.3. В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой показатель рассчитывается по формуле:



где:

 - уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Электросталь Московской области;

 - общая площадь жилищного фонда в городском округе Электросталь Московской области на конец года;

 - общая численность населения в городском округе Электросталь Московской области на конец года.

7.15. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи

7.15.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в городском округе Электросталь Московской области (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Источник данных - орган государственной статистики;

среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источник данных - орган государственной статистики.

7.15.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя в среднем по городскому округу Электросталь Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение средней по городскому округу Электросталь Московской области рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек.

7.16. Удельный вес введенной общей площади жилых домов

по отношению к общей площади жилищного фонда

7.16.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

общая площадь жилых домов, введенная в год в городском округе Электросталь Московской области (млн. кв. м);

общая площадь жилищного фонда городского округа Электросталь Московской области (млн. кв. м).

Источник данных - орган государственной статистики.

7.16.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей площади жилых домов, введенных в год в городском округе Электросталь Московской области, к общей площади жилищного фонда городском округе Электросталь Московской области.

7.17. Количество пострадавших граждан- соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году

7.17.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве пострадавших граждан- соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году.

Источник данных – Администрация городского округа Электросталь Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан.

7.17.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

Значение целевого показателя определяется исходя из количества пострадавших граждан, чьи права обеспечены в течение отчетного периода (года).

7.18. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов

7.18.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные городского округа Электросталь Московской области о количестве объектов, признанных проблемными, в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на конец отчетного года.

Источник данных – Администрация городского округа Электросталь Московской области

7.18.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.

Значение целевого показателя определяется исходя из количества объектов, исключенных из перечня проблемных объектов на основании постановления главы городского округа Электросталь Московской области или решения Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области на конец отчетного года.

7.19. Количество обманутых дольщиков

7.19.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городского округа Электросталь Московской области.

7.19.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Условное выражение показателя устанавливается в «человеках», что должно соответствовать количеству обманутых дольщиков на территории городского округа Электросталь Московской области.

7.20. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства ( в том числе объекты, находящиеся на контроле)

7.20.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городского округа Электросталь Московской области.

7.20.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Условное выражение показателя устанавливается в «единицах», что должно соответствовать количеству проблемных объектов на территории городского округа Электросталь Московской области.

7.21. Выполнение Планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков.

7.21.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городского округа Электросталь Московской области.

7.21.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Определяется выполнением или не выполнением мероприятий Планов в установленные сроки (выполнено/не выполнено).

Балл присваивается по следующему принципу:

- выполняются мероприятия, либо не территории муниципального образования нет проблемных объектов – 5 баллов;

- не выполняются, либо План не разработан – 0 баллов.

7.22. Удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда»

7.22.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городского округа Электросталь Московской области.

7.22.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Показатель рассчитывается как отношение расселенного аварийного жилищного фонда на конец отчетного периода к общей площади аварийного жилищного фонда на начало года, в процентах.

Общая площадь аварийного жилищного фонда на начало года рассчитывается как сумма аварийного жилищного фонда, включенного в программу « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», муниципальные программы, договоры развития застроенных территорий, инвестиционные контракты, а также аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2015 года, способ переселения которого не определен.

7.23. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде

7.23.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городского округа Электросталь Московской области.

7.23.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

7.24. Количество граждан, переселенных из аварийного

жилищного фонда

7.24.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городского округа Электросталь Московской области.

7.24.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

7.25. Количество расселенных жилых помещений.

7.25.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городского округа Электросталь Московской области.

7.25.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

7. 26. Количество жилых помещений, предоставленных гражданам,

пострадавших в результате воздействия аварийных, природных

и техногенных факторов.

7. 26.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные городского округа Электросталь Московской области о количестве жилых помещений, предоставленных гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов.

7. 26.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основании данных о количестве жилых помещений, предоставленных гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов.

7.27. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

7.27.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов городского округа Электросталь Московской области о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

7.27.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

7.28. Количество участников подпрограммы «Социальная

Ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую

для погашения основной части долга по ипотечному

жилищному кредиту

7.28.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные городского округа Электросталь Московской области о реализации мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CBF22AD8E35A44F1A84DA15A78D65EF3B4076BBC60E779207CB8E228C1E0s27AI) «Социальная ипотека» Муниципальной программы.

7.28.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CBF22AD8E35A44F1A84DA15A78D65EF3B4076BBC60E779207CB8E228C1E0s27AI) «Социальная ипотека» Муниципальной программы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

7.28.3. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области .»

7.29. Количество участников подпрограммы "Социальная

ипотека", улучшивших жилищные условия с помощью мер

государственной поддержки в сфере ипотечного

жилищного кредитования

7.29.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные городского округа Электросталь Московской области о реализации мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CBF22AD8E35A44F1A84DA15A78D65EF3B4076BBC60E779207CB8E228C1E0s27AI) "Социальная ипотека" Муниципальной программы.

7.29.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение учителями, врачами жилищной субсидии на погашение первоначального взноса и части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения.

7.29.3. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городскому округу Электросталь Московской области.

7.29.4. Значения целевого показателя.

Количество участников [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B20DCAD4D59DAB229D81CBF22AD8E35A44F1A84DA15A78D65EF3B4076BBC60E779207CB8E228C1E0s27AI) "Социальная ипотека" Муниципальной программы, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования - 0 человек.

7.30. Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить жилищный кредит

7.30.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

количество граждан, получивших жилищный ипотечный кредит с помощью мер государственной поддержки;

общее количество граждан, желающих получить жилищный ипотечный кредит на приобретение (строительство) жилого помещения.

7.30.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества граждан, получивших жилищный ипотечный кредит с помощью мер государственной поддержки к общему количеству граждан, желающих получить жилищный ипотечный кредит на приобретение (строительство) жилого помещения.

1. В приложении № 1 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы» ( далее – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей») Муниципальной программы паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к Муниципальной программе

городского округа Электросталь

Московской области «Жилище»

на 2015-2019 годы, утвержденной

постановлением администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 14.10.2014 N 888/10

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ»

НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

Муниципальной программы городского округа Электросталь

Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | | | | | | |
| Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям,( в т.ч. на погашение ипотечного) жилищного кредита штука | | Отчетный ( базовый) период, 2014 | 2015 | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | |
| 5 | 4 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | | Итого |
| «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего:  в том числе: | | | 11989,0 | 3197,9 | | 4962,0 | | 9254,2 | 10100,3 | | 39503,4 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | Всего: в том числе: | 1582,000 | 740,9 | | 738,4 | | 1318,5 | 1442,4 | | 5822,2 |
| Социальные выплаты | 1582,000 | 740,9 | | 620,3 | | 1098,2 | 1201,9 | | 5243,3 |
| В том числе по условиям 2015 года |  | 364,9 | |
| Дополнительные социальные выплаты | 0 | 0 | | 118,1 | | 220,3 | 240,5 | | 578,9 |
| Средства федерального бюджета | | | 1033,000 | 239,7 | | 413,5 | | 888,4 | 962,9 | | 3537,5 |
| Средства бюджета Московской области | Всего: в том числе: | | 1582,000 | 376,0 | | 738,4 | | 1318,5 | 1442,4 | | 5457,3 |
| Социальные выплаты | | 1582,000 | 376,0 | | 620,3 | | 1098,2 | 1201,9 | | 4878,4 |
| Дополнительные социальные выплаты | | 0 | 0 | | 118,1 | | 220,3 | 240,5 | | 578,9 |
| Внебюджетные источники | | | 7792,0 | 1841,3 | | 3071,7 | | 5728,8 | 6252,6 | | 24686,4 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | | |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия , процент | | | | | | 80 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | |

»

1. Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых

семей» Муниципальной программы округа Электросталь Московской области "Жилище" на 2015-2019 годы «Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области "Жилище" на 2015-2019 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" Муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Жилище» на 2015-2019 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2014 финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | 2015-2019 годы | Итого | 15146,2 | 39503,4 | 11989,0 | | 3197,9 | 4962,0 | 9254,2 | 10100,3 | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | Предоставление социальных выплат молодым семьям, участницам федеральной подпрограммы и Подпрограммы МО |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области\*\*\* | 1965,1 | 5822,2 | 1582,000 | | 740,9 | 738,4 | 1318,5 | 1442,4 |
|  |  | |  | Средства бюджета Московской области\* | 1965,1 | 5457,3 | 1582,000 | | 376,0 | 738,4 | 1318,5 | 1442,4 |  |  |
| Средства федерального бюджета\* | 793,6 | 3775,744 | 1033,000 | | 239,7 | 413,5 | 888,4 | 962,9 |
| Внебюджетные источники | 10422,4 | 24686,4 | 7792,0 | | 1841,3 | 3071,7 | 5728,8 | 6252,6 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  **Организационные мероприятия по обеспечению жильем молодых семей** | |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | Направление Списка молодых семей - участниц федеральной Подпрограммы и подпрограммы Московской области |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для участия в федеральной подпрограмме и Подпрограмме Московской области | | 2015-2019 годы | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | Признание или отказ в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, Формирование, учет, хранение учетных дел молодых семей, Уведомление молодой семьи о признании или отказе в признании ее нуждающейся в жилом помещении. |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Признание молодых семей участницами федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области | | 2015-2019 годы | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | Признание или отказ в признании молодой семьи участницей федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области, Уведомление молодой семьи о признании или отказе в признании ее участницей федеральной подпрограммы и подпрограмме Московской области |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Включение молодых семей в список молодых семей - участниц федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области , изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по городскому округу Электросталь Московской области | | 2015-2019 годы | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | Включение или отказ во включении молодых семей в Список, Уведомление молодой семьи о включение или отказе во включении в Список |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Формирование и утверждение списка молодых семей - участниц федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области , изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по городскому округу Электросталь Московской области | | 2015-2019 годы | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | УтверждениеСписка молодых семей - участниц федеральной Подпрограммы и подпрограммы Московской области постановление м Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Московской области для участия городского округа Электросталь Московской области в реализации федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области | | 2015-2019 годы | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике, управление бухгалтерского учета и контроля, экономическое управление, финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Формирование и представление Государственному заказчику заявки городского округа Электросталь МО для участия в конкурсном отборе |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Контроль и мониторинг реализации федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области | | 2015-2019 годы |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике | Предоставление государственному заказчику подпрограммы Московской области в установленный срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области |
| 1.2 | **Основное мероприятие 2**  **Предоставление молодым семьям социальных выплат** | | 2015-2019 годы | Итого | 15146,2 | 38345,6 | 11989,0 | | 3197,9 | 4725,8 | 8813,6 | 9619,3 | Управление по жилищной политике, управление бухгалтерского учета и контроля, экономическое управление, финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Перечисление социальных выплат на банковский счет молодой семьи- владельца свидетельства |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1965,1 | 5243,3 | 1582,0 | | 740,9 | 620,3 | 1098,2 | 1201,9 |
| Средства бюджета Московской области | 1965,1 | 4878,4 | 1582,0 | | 376,0 | 620,3 | 1098,2 | 1201,9 |
| Средства федерального бюджета | 793,6 | 3537,5 | 1033,0 | | 239,7 | 413,5 | 888,4 | 962,9 |
| Внебюджетные источники | 10422,4 | 24686,4 | 7792,0 | | 1841,3 | 3071,7 | 5728,8 | 6252,6 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1  Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике | Уведомление молодой семьи необходимости представления документов, разъяснение порядка и условий получения и использования социальной выплаты, получение молодыми семьями свидетельств |
| 1.2.2 | Мероприятие 2  Получение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на реализацию федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области для предоставления социальных выплат молодым семьям | | 2015-2019 годы | Итого | 2758,7 | 8415,9 | | 2615,0 | 615,7 | 1033,8 | 1986,6 | 2164,8 | Управление по жилищной политике, управление бухгалтерского учета и контроля, экономическое управление, финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Предоставление документов Государственному заказчику для перечисления денежных средств, соглашения с Государственным заказчиком, с банком, прошедшим отбор в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Средства бюджета Московской области | 1965,1 | 4878,4 | | 1582,000 | 376,0 | 620,3 | 1098,2 | 1201,9 |
| Средства федерального бюджета | 793,6 | 3537,5 | | 1033,000 | 239,7 | 413,5 | 888,4 | 962,9 |
| 1.2.3 | Мероприятие 3  Предоставление средств бюджета городского округа Электросталь Московской области в качестве социальных выплат молодым семьям | | 2015-2019 годы | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1965,1 | 5243,3 | | 1582,0 | 740,9 | 620,3 | 1098,2 | 1201,9 | Управление по жилищной политике, управление бухгалтерского учета и контроля, экономическое управление, финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей, перечислениесоциальной выплаты на банковский счет молодой семьи, владельца свидетельства |
| 1.2.4 | Мероприятие 4 Привлечение собственных и заемных средств молодых семей для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | 2015-2019 годы | Внебюджетные источники | 10422,4 | 24686,4 | | 7792,0 | 1841,3 | 3071,7 | 5728,8 | 6252,6 | Управление по жилищной политике | Признание ( отказ в признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной ( средней) стоимости жилья, в части превышающей размер предоставляемой социальной выплаты |
| 1.3. | **Основное мероприятие 3**  **Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат** | | 2015-2019 годы | Итого | - | 1157,8 | | - | - | 236,2 | 440,6 | 481,0 | Управление по жилищной политике, управление бухгалтерского учета и контроля, экономическое управление, финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Перечисление дополнительных социальных выплат на банковский счет молодой семьи, владельца свидетельства |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 578,9 | | - | - | 118,1 | 220,3 | 240,5 |
| Средства бюджета Московской области | - | 578,9 | | - | - | 118,1 | 220,3 | 240,5 |
| 1.3.1 | Получение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области на реализацию федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области для предоставления дополнительных социальных выплат молодым семьям | | 2015-2019 годы | Средства бюджета Московской области | - | 578,9 | | - | - | 118,1 | 220,3 | 240,5 | Управление по жилищной политике, управление бухгалтерского учета и контроля, экономическое управление, финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Направление Государственному заказчику расчета размера дополнительной соцвыплаты |
| 1.3.2 | Организация работы по выдаче свидетельств о предоставлении дополнительной социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в случае рождения ( усыновления или удочерения) ребенка | | 2015-2019 годы | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | Управление по жилищной политике | Проверка сведений, содержащихся в представленных документах, выдача свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты |
| 1.3.3 | Предоставление средств бюджета городского округа Электросталь Московской области в качестве дополнительных социальных выплат молодым семьям | | 2015-2019 годы | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 578,9 | | - | - | 118,1 | 220,3 | 240,5 | Управление по жилищной политике, управление бухгалтерского учета и контроля, экономическое управление, финансовое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей, перечислениедополнительной социальной выплаты на банковский счет молодой семьи, владельца свидетельства |
| \*) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год. | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий финансовый год | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета городского округа Электросталь Московской области на соответствующий финансовый год | | | | | | | | | | | | | |

1. В приложении № 2 Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам,

стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы» паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к Муниципальной программе

городского округа Электросталь

Московской области «Жилище»

на 2015-2019 годы, утвержденной

постановлением администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 14.10.2014 № 888/10

ПОДПРОГРАММА

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, СТОЯЩИМ

В ОЧЕРЕДИ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ»

НА 2015-2019 ГОДЫ

Паспорт

подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам,

стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском

округе Электросталь Московской области» муниципальной

программы городского округа Электросталь Московской области

«Жилище» на 2015-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | | Предоставление гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области жилых помещений по договорам социального найма | | | | | | | | | | |
| Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему числу семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий муниципальном образовании (процент) | | Отчетный (базовый) период, 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | |
| 1,51 | 1,75 | 1,96 | | 1,03 | | 1,06 | | | 1,07 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | | Итого |
| «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области» | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего:  в том числе: | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | | |
| Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий ( семей) | | | | 571 | 560 | | 483 | | 471 | 464 | | |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями Семей) | | | | 13 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | |

»

6. В приложение № 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» Муниципальной программы внести следующие изменения:

6.1 паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа  Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы. | | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | | | | | | | |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, человек | | Отчетный (базовый) период | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | | | 2018  год | | | 2019  год | |
| 6 | 2 | 4 | | 8 | | | 4 | | | 2 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | | 2017 | | | 2018 | 2019 | | Итого |
| «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015 – 2019 годы | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего:  в том числе: | 4806 | 9849 | | 18709 | | | 9955 | 4478 | | 47797 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | | 800 | | | 1000 | 0 | | 1800 |
| Средства бюджета Московской области | 4806 | 9849 | | 17909 | | | 8955 | 4478 | | 45997 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | 2015  год | 2016  год | 2017  год | | | 2018  год | | 2019  год | | | |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, человек | | | 1 | 1 | 1 | | | 0 | | 0 | | | |

6.2Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» Муниципальной программы «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение N 1

к подпрограмме «Обеспечение жильем

детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей, а также лиц

из их числа» Муниципальной программы

городского округа Электросталь

Московской области «Жилище»

на 2015-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ»

НА 2015-2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | | Всего (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2015  год | | | 2016  год | | 2017  год | | 2018  год | | | 2019  год | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 | |
| 1. | **Задача .**  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | 2015-2019 г. | Итого | 13884,4 | | 47797 | | 4806,00 | | 9849,00 | | | 18709 | | | 9955 | | | | 4478 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | | Предоставление жилья лицам из числа детей-сирот т детей, оставшихся без попечения родителей | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области\* | 602,6 | | 1800,00 | | 0 | | 0 | | | 800,00 | | | 1000,00 | | | | 0 |
| Средства бюджета Московской области\*\* | 13281,8 | | 45997 | | 4806,00 | | | 9849,00 | | 17909 | | 8955 | | | | | 4478 |  |  | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.**  Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа. | | 2015-2019 г. | Итого | 13884,4 | | 47797 | | 4806,00 | | | 9849,00 | | 18709 | | 9955 | | | | | 4478 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 602,6 | | 1800,00 | | 0 | | 0 | | | 800,00 | | | 1000,00 | | | 0 | |
|  |  | |  | Средства бюджета Московской области | 13281,8 | | 45997 | | 4806,00 | | 9849,00 | | | 17909 | | | 8955 | | | 4478 | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Организация проведения электронного аукциона в муниципальную собственность жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц  из их числа | | 2015-2019 г. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |  | |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Заключение муниципальных контрактов по итогам аукционов | | 2015-2019 г. | Итого | 13884,4 | 47797 | | 4806,00 | | 9849,00 | | | 18709 | | 9955 | | | 4478 | | | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |  | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 602,6 | 1800,00 | | 0 | | 0 | | | 800,00 | | 1000,00 | | | 0 | | | |
| Средства бюджета Московской области | 13281,8 | 45997 | | 4806,00 | | 9849,00 | | | 17909 | | 8955 | | | 4478 | | | |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Регистрация права муниципальной собственности на жилые помещения | | 2015-2019 г. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |  | |
| 1.1.4 | Мероприятие 4.  Прием жилых помещений в состав имущества муниципальной казны и включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд | | 2015-2019 г. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  Средства бюджета Московской области  Средства федерального бюджета  Внебюджетные источники | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |  | |
| 1.2. | **Основное мероприятие 2**  Организационные мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа | | 2015-2019 г. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Предоставление по договору найма специализированных жилых помещений детям-сиротам | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1  Предоставление по договору найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | 2015-2019 г. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |  | |
| \*) Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета  городского округа Электросталь Московской области на соответствующий финансовый год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. В приложение № 4 «Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке» Муниципальной программы внести следующие изменения:

7.1 паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к Муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.10.2014 № 888/10

ПОДПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОРЯДКЕ»

Паспорт

подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных жилых

домов, признанных аварийными в установленном

законодательстве порядке»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы  (в т.ч. количественно измеримые) | | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. | | | | | | | | | | | | |
|  | | Базовое значение | | 2015 | 2016 | | 2017 | | | | 2018 | | 2019 | |
| Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда (человек) | | 117 | | 171 | 49 | | 160 | | | | 0 | | 0 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Итого | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке» |  | Всего:  в том числе: | | 395039,7 | 219863,7 | | | 28476 | 117000 | | 18000 | | 11700 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Средства бюджета Московской области | | 4476,7 | 4476,7 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | | 390563 | 215387 | | | 28476 | 117000 | | 18000 | | 11700 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | 2015 | | | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| Площадь расселенных помещений (кв.м.) | | | | | | 6318,1 | | | 100 | 2910,9 | | 427,5 | | 266,5 |
| Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов (штук) | | | | | | 1 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Количество расселенных помещений (ед.) | | | | | | 120 | | | 54 | 23 | | 0 | | 0 |
| Удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», % | | | | | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |

7.2Приложение № 1 к подпрограмме «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке» Муниципальной программы «Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы» изложить в следующей редакции:

**«**Приложение № 1

к подпрограмме «Переселение граждан

из многоквартирных жилых домов,

признанных аварийными в установленном

законодательстве порядке»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОРЯДКЕ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2014 финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)\* | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | |
| 1. | Задача 1  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2015-2017 гг. | Итого | 5533,4 | 395039,7 | 219863,7 | 28476 | | 117000 | | 18000 | | | 11700 | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы - застройщики | | Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 864,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | 4668,8 | 4476,7 | 4476,7 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 390563 | 215387 | 28476 | | 117000 | | 18000 | | 11700 | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Реализация мероприятий, направленных на переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2015-2017 гг. | Итого |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы - застройщики | |  | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основанную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Организация проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории в городском округе | 2015-2017 гг. | Итого |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы - застройщики | | А) формирование пакета аукционной документации  б) размещение информации в соответствии с законодательством  в) определение победителя аукциона | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основанную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Заключение договоров о развитии застроенных территорий | 2015-2017 гг. | Итого |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы - застройщики | | Подписание проекта договора | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основанную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Содействие и оказание услуг в рамках действующего законодательства | 2015-2017 гг. | Итого | 0 | 390563 | 215387 | | 28476 | | 117000 | | 18000 | | | 11700 | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы - застройщики | | Реализация договора | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 390563 | 215387 | | 28476 | | 117000 | | 18000 | | | 11700 | |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Приобретение жилых помещений гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов жилых помещений | 2015 гг. | Итого | 5533,4 | 4476,7 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | | Заключение договора социального найма | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 864,6 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Средства бюджета Московской области | 4668,8 | 4476,76 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |

»

8. В приложение № 5 «Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» Муниципальной программы внести следующие изменения:

8.1 паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

Приложение № 5

к Муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.10.2014 N 888/10

ПОДПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

Паспорт

подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков

в целях жилищного строительства и развитие

застроенных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | | Повышение уровня обеспеченности населения городского округа жильем, защита прав граждан на жилище | | | | | | | | | | | |
|  | | Базовое значение | | 2015 | 2016 | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | |
| Уровень обеспеченности населения жильем ,кв.м. | | 21,28 | | 21,28 | 21,75 | | 21,84 | | | 21,91 | | 22,41 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Итого | 2015 | | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего:  в том числе: | | 6234715 | 350 | | 2250300 | 1167750 | | 1105180 | | 1711135 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | | 6234715 | 350 | | 2250300 | 1167750 | | 1105180 | | 1711135 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | 2015 | | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| Годовой объем жилья ( кв.м.) | | | | | | 51,8 | | 56,11 | 25,95 | | 23,39 | | 34,49 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом- класса (тыс.кв.м.) | | | | | | 2,5 | | 1,37 | 4,1 | | 1,5 | | 0,5 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья (%) | | | | | | 4 | | 2,44 | 15,79 | | 6,4 | | 1,4 |
| Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства (%) | | | | | | 0,16 | | 0,3 | 0,8 | | 2,9 | | 3,6 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, рублей | | | | | | - | | 58596 | 60650 | | 63070 | | 65600 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья относительно уровня 2012 года, процент | | | | | | - | | 90,9 | 90,3 | | 89 | | 87,9 |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет | | | | | | - | | 3,43 | 3,61 | | 3,78 | | 3,97 |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, процент | | | | | | - | | 1,62 | 0,75 | | 0,67 | | 0,97 |
| Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов, штук | | | | | | - | | - | - | | 1 | | - |
| Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства ( в том числе объекты, находящиеся на контроле), единиц | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 0 | | 0 |  |
| Выполнение Планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков, баллы | | | | | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 |  |
| Количество пострадавших граждан – соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, человек | | | | | | 51 | | 10 | 27 | | 24 | |  |  |
| Количество обманутых дольщиков, человек | | | | | | 59 | | 51 | 24 | | **-** | | - |  |
|  | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  |

**»**

8.2Приложение № 1 к подпрограмме "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"

Муниципальной программы «Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие

застроенных территорий" муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области "Жилище" на 2015-2019 годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территории» муниципальной программы «Жилище на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)\* | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1  Повышение уровня обеспеченности населения городского округа жильем, защита прав граждан на жилище | 2015-2019 годы | Итого | - | 6234715 | | 350 | | 2250300 | | 1167750 | | 1105180 | | | 1711135 | | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы-застройщики | Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | | - | - | | | - | | | - | | | - | |
| Внебюджетные источники | - | 6234715 | | 350 | | | 2250300 | | 1167750 | | | 1105180 | | | 1711135 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Реализация мероприятий, направленных на комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | 2015-2019 годы | Итого | - | - | | - | | | - | | - | | | - | | | - | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы-застройщики | Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий |
|  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | | - | | | - | | - | | | - | | | - |
|  | Внебюджетные источники | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Заключение договоров на освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенной территории | 2015-2019 годы | Итого | - | | - | - | | - | | - | | - | | | - | | | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы-застройщики | Мониторинг заключения договоров на освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенной территории |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | | - | - | | - | | - | | | - | | | - | |
| Внебюджетные источники | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие 2  Содействие в строительстве (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий | 2015-2019 годы | Итого | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | | - | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы-застройщики | Завершение строительства (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | | - |
| Внебюджетные источники | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Содействие в строительстве (реконструкции) объектов дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий | 2015-2019 годы | Итого | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | | - | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы-застройщики | Завершение строительства (реконструкции) объектов дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | | - |
| Внебюджетные источники | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4  . | Мероприятие 4  Содействие в освоении земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | 2015-2019 годы | Итого | - | | 6234715 | 350 | | | 2250300 | | 1167750 | | | 1105180 | | | 1711135 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области, инвесторы-застройщики | Выполнение всего комплекса освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | | - | - | | | - | | - | | | - | | | - |
| Внебюджетные источники | - | | 6234715 | 350 | | | 2250300 | | 1167750 | | | 1105180 | | | 1711135 |

»

9. Приложение № 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к Муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.10.2014 N 888/10

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩЕ» НА 2015-2019 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа Электросталь Московской области,  тыс.руб. | Другие источники (в разрезе)  Бюджет Московской области,  тыс.руб | | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | 5822,2 | 33681,2  в том числе:  фед. бюджет -3537,5, Бюджет МО – 5457,3, внебюджетные источники – 24686,4 | | Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданным молодым семьям (в том числе на погашение ипотечного жилищного кредита), штук | Штук | 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | Процент | 100 | | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Подпрограмма «Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 1 Предоставление гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области, жилых помещений по договорам социального найма | | | | | - | - | - | | - | - | - | - |
|  |  | - | | - | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | Процент | 1,73 | 1,96 | | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,07 |
| Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных | Семьи | 576 | 571 | | 500 | 483 | 471 | 464 |
| Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | Семьи | 9 | 13 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Задача 1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | 1800,0 | | Бюджет МО -45997,0 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Человек | 6 | | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями | Человек | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке» | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Задача 1 Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания для оптимизации развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания | | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | - | | Всего:  395039,7  Бюджет МО – 4476,7  Внебюджетные источники -390563 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Человек | 117 | | 171 | 49 | 160 |  |  |
| Площадь расселенных помещений | Кв.м. | 3206,4 | | 6318,1 | 730 | 2910,9 | 427,5 | 266,5 |
|  |  |  | |  | Количество расселенных помещений | единиц | 497 | | 120 | 54 | 23 |  |  |
|  |  |  | |  | Удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | процентов |  | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | |  | Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов | штук | 2 | | 1 |  |  |  |  |
| **5. Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий** | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Задача 1 Повышение уровня обеспеченности населения городского округа жильем, защита прав граждан на жилище | | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | - | | Внебюджетные источники -6234715 | Уровень обеспеченности населения жильем | Кв.м. | 21,04 | | 21,28 | 21,75 | 21,84 | 21,91 | 22,41 |
| Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв.м. | 46,65 | | 51,8 | 56,11 | 25,95 | 23,39 | 34,49 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом- класса | Тыс. кв.м. | - | | 2,5 | 1,37 | 4,1 | 1,5 | 0,5 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом – класса в общем объеме вводимого жилья | Процент | - | | 4 | 2,44 | 15,79 | 6,4 | 1,4 |
| Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства | Процент | 0,02 | | 0,16 | 0,3 | 0,8 | 2,9 | 3,6 |
|  |  |  | |  | Стоимость одного кв.м. общей площади жилья | Рублей | - | | - | 58596 | 60650 | 63070 | 65600 |
|  |  |  | |  | Стоимость одного кв.м. общей площади жилья относительно уровня 2012 г. | Процент | - | | - | 90,9 | 90,3 | 89 | 87,9 |
|  |  |  | |  | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет | лет | - | | - | 3,43 | 3,61 | 3,78 | 3,97 |
|  |  |  | |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, процент | Процент | - | | - | 1,62 | 0,75 | 0,67 | 0,97 |
|  |  |  | |  | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства ( в том числе объекты, находящиеся на контроле) | Единиц | 1 | | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | |  | Выполнение планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков | баллы | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | |  | Количество обманутых дольщиков | человек | 59 | | 59 | 51 | 24 |  |  |
|  |  |  | |  | Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Человек | - | | 51 | 10 | 27 | 24 |  |
|  |  |  | |  | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов, штук | Единиц | - | | - | - | - | 1 |  |
| 6. Подпрограмма « Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов» | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Задача 1 Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших ( умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | - | | Федеральный бюджет – 1844,1 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших ( умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями, человек | Человек | 1 | | 1 | - | - | - | - |
|  | 7. Подпрограмма «Социальная ипотека» | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Задача 1 Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных жилищных кредитов | | | | | - | - | | - | - | - | - | - |
| - |  | 6,606 | | Бюджет МО -653,910 | Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, человек | Человек | - | | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | |  | Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, человек | человек | 1 | | - | - | - | - | - |
|  |  |  | |  | Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить жилищный кредит | человек | 100 | | - | - | - | - | - |

10. В приложение № 7 «Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов» Муниципальной программы паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.10.2014 N 888/10

Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы»

Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | | Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших ( умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | | | | | | | | | | | |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших ( умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями, человек | | Отчетный ( базовый) период, 2014 | | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | |
| 1 | | 1 | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | | Итого |
| «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов» | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего:  в том числе: | | 1844,1 | - | | - | | - | - | | 1844,1 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | - | - | | - | | - | - | | - |
| Средства федерального бюджета | | 1844,1 | - | | **-** | | **-** | **-** | | 1844,1 |
| Средства бюджета Московской области | | - | - | | **-** | | **-** | **-** | | **-** |

11. В приложение № 8 «Подпрограмма «Социальная ипотека» Муниципальной программы паспорт Подпрограммы изложить в следующей редакции:

**«**Приложение № 8

к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.10.2014 № 888/10

Подпрограмма «Социальная ипотека»

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015 – 2019 годы»

Паспорт подпрограммы «Социальная ипотека»

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» на 2015 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление по жилищной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | | Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту | | | | | | | | | | | | |
|  | | Отчетный ( базовый) период, 2014 | | | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, человек | | - | | | - | - | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | | Итого |
| «Социальная ипотека» | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего:  в том числе: | | | - | - | | 220,2 | | 220,2 | 220,2 | | 660,6 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | | - | - | | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | | 6,6 |
| Компенсационные выплаты | | - | - | | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | | 6,6 |
| Средства бюджета Московской области | Всего: в том числе: | | - | - | | 218,0 | | 218,0 | 218,0 | | 654,0 |
| Жилищная субсидия | | - | - | | - | | - | - | | - |
| Компенсационные выплаты | | - | - | | 218,0 | | 218,0 | 218,0 | | 654,0 |
| Внебюджетные источники | | | - | - | | - | | - | - | | - |
| Планируемые показатели | | | | | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, человек | | | | | | | - | | - | | - | - | | - |
| Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить жилищный кредит | | | | | | | - | | - | | - | - | | - |

»