АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 28.04.2018 № 361/4

# г. Электросталь

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

Во исполнение федеральных законов от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, на основании распоряжения Правительства Московской области от 12.04.2018 № 181 РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года», а также в целях устойчивого функционирования на территории городского округа объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2018/2019 года Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года (прилагается).

1.2. Состав постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года (прилагается).

1.3. Состав комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) (прилагается).

1.4. Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года (прилагается).

1.5. Состав комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года (прилагается).

1.6. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области (прилагается).

1.7. Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Электросталь Московской области, в отношении которых проводится проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года (прилагается).

1.8. График отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года (прилагается).

2. Руководителям управляющих (обслуживающих) организаций, юридическим и физическим лицам, имеющим в собственности жилищный фонд, председателям правлений ТСЖ, ЖК, ЖСК:

2.1. Провести плановые сезонные осмотры многоквартирных домов и подготовить планы мероприятий по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании), к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 20 апреля 2018 года.

2.2. Подготовить многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании), к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 31 августа 2018 года.

2.3. Оформить и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области реестры паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях. При подготовке паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также данные об актах технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Срок – до 31 августа 2018 года.

2.4. Обеспечить оплату потребленных коммунальных ресурсов по заключенным договорам с теплоснабжающими и другими ресурсоснабжающими организациями.

Срок – в сроки, установленные договорами поставки коммунальных ресурсов.

2.5. Производить ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения одновременно с производством ремонтных и профилактических работ на котельных, центральных тепловых пунктах, магистральных и квартальных сетях горячего водоснабжения, уточнив сроки ремонта, производимого теплоснабжающими организациями.

Срок – в соответствии с графиками отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания котельных.

2.6. Информировать собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг.

Срок -  не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

3. Исполняющему обязанности генерального директора ООО «Глобус» Ковалю К.А., генеральному директору АО «ВКС» Косолапову В.В., генеральному директору ПАО «ЭЮТСК» Суханову А.А., генеральному директору ООО «Агрокомплекс «Иванисово» Пальбину А.В., директору ООО «Водосервис» Соколову А.В., генеральному директору ООО «БКС» Ефремовой М.Э., генеральному директору ООО «Техногазновация» Тедееву А.Т., генеральному директору ОАО «НПТО ЖКХ» Чермошенцеву Е.В.(в части, касающейся):

3.1. Провести плановые сезонные осмотры эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры и подготовить планы мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 20 апреля 2018 года.

3.2. Обеспечить готовность эксплуатационных, диспетчерских и аварийных служб к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

Срок – до 20 сентября 2018 года.

3.3. Направлять в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области уведомление о внеплановом ремонте источников тепловой энергии и тепловых сетей, с указанием объектов, выведенных во внеплановый ремонт, и сроков ремонта.

Срок – в течение 24 часов со дня начала внепланового ремонта.

3.4. Провести гидравлические испытания тепловых сетей.

Срок – в соответствии со сводным планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3.5. Провести диагностику тепловых сетей.

Срок – в период с даты завершения отопительного периода 2017/2018 года и до      31 августа 2018 года.

3.6. Представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Срок – в течение пяти рабочих дней с даты завершения гидравлического испытания.

3.7. Приостановление услуги горячего водоснабжения потребителям, связанное с проведением ремонтных и профилактических работ на котельных, центральных тепловых пунктах, магистральных и квартальных тепловых сетях, произвести на срок, не превышающий 14-ти суток.

3.8. Обеспечить нормативный запас резервного топлива (мазута) на котельных и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области документы, подтверждающие фактический запас топлива на всех теплоисточниках.

Срок – до 31 августа 2018 года.

3.9. Завершить работы по подготовке объектов систем теплоснабжения к отопительному периоду 2018/2019года.

Срок – до 14 сентября 2018года.

3.10. Организовать учет потребляемых энергетических ресурсов для нужд теплоснабжения в осенне-зимний период 2018/2019 года. Оплачивать потребленные энергетические ресурсы.

Срок – в сроки, установленные заключенными договорами поставки энергоресурсов.

3.11. Направить в Министерство энергетики Московской области предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Срок – до 1 мая 2018 года.

3.12. Провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на эксплуатируемых объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства.

Срок – до 20 сентября 2018 года.

3.13. Провести мероприятия по обеспечению эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Спланировать действия и обучить персонал теплоснабжающих организаций по оперативному подключению автономных теплоисточников к эксплуатируемым системам теплоснабжения.

Срок – до 20 сентября 2018 года.

3.14. Провести пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Срок – с 14 сентября 2018 года и до начала отопительного периода.

4. Управлению образования Администрации городского округа Электросталь Московской области (Митькина Е.И.), Управлению по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области (Климова С.В.), отделу по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области (Сметанина Ю.В.):

4.1. Провести плановые сезонные осмотры эксплуатируемых объектов и подготовить планы мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 21 апреля 2018 года.

4.2. Организовать и провести подготовку эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 31 августа 2018 года.

4.3. Оформить и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области реестры паспортов готовности эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 31 августа 2018 года.

5. Заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Гусеву Д.Ю. организовать работу постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

6. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (Душкин Э.Б.):

6.1. Разработать и утвердить регламент взаимодействия постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологичных сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде (далее – регламент). Предусмотреть в регламенте процедуру принятия решения о выполнении мероприятий по сливу теплоносителя из систем отопления потребителей

Срок – до 1 июня 2018 года.

6.2. Внести изменения в сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории городского округа Электросталь Московской

Срок – в течение пяти дней со дня поступлении заявок от теплоснабжающих организаций.

6.3. Проинформировать жителей городского округа Электросталь Московской области о плановых перерывах в предоставлении услуги горячего водоснабжения в период планового профилактического ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019года.

Срок – до 15 мая 2018 года.

6.4. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области независимо от их форм собственности к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, утвержденный настоящим Постановлением.

Срок – до 30 апреля 2017 года.

6.5. Представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обобщенные статистические данные по городскому округу Электросталь Московской области по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

Срок – в период с 1 июня по 1 ноября 2018 года.

6.6. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о формировании аварийных запасов материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального комплекса, находящихся на территории городского округа, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2018/2019 года.

Срок – до 15 сентября 2018 года.

6.7. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Срок – до 10 сентября 2018 года.

6.8. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о нормативных запасах резервного жидкого топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 17 сентября 2018 года.

6.9. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры паспортов готовности многоквартирных домов и объектов социальной сферы с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Срок – до 17 сентября 2018 года.

6.10. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения пробных топок.

Срок – до 1 октября 2018 года.

6.11. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 1 ноября 2018года.

6.12. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о результатах проверки готовности городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года.

Срок – до 15 ноября 2018 года.

7. Рекомендовать АО «Мособлэнерго» представить в Министерство энергетики Московской области и в Администрацию городского округа акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности электроснабжающих организаций, как потребителей тепловой энергии, к работе в отопительный период.

Срок – до 15 октября 2018 года.

8. Начальнику отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области (Белоусова С.А.):

8.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Официальный вестник» и размещение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

8.2. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области              Денисова В.А.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа							       А.В.Федоров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

28.04.2018 № 361/4

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Мероприятия | Планируемые затраты, тыс.руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1.1. | Проверка технического состояния эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы после прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 года и подготовка планов мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года | - | До 20.04.2018 | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации; структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - |
|  |  | 386,425 | До 01.09.2018 | ООО «Северное» |  |
| 1.2. | Подготовка запаса материалов и технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ | 1 495,70 | До 01.09.2018 | ООО «Центральное» |  |
|  |  | 1 119,667 | До 01.09.2018 | ООО «Юго-Западное» |  |
|  |  | 870,00 | До 03.09.2018 | ООО «Восток-Сервис» |  |
|  |  | 400,00 | До 01.09.2018 | ООО «ВОСТОК-СЕРВИС» |  |
|  |  | 643,40 | До 03.09.2018 | ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» |  |
|  |  | 118,884 | До 01.09.2018 | ООО «Виктория Менеджмент» |  |
|  |  | 500,00 | До 01.09.2018 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 500,00 | До 01.09.2018 | ООО «Водосервис» |  |
|  |  | 2 000,00 | До 03.09.2018 | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 500,00 | До 01.09.2018 | ПАО «ЭЮТСК» |  |
|  |  | 325,00 | До 01.09.2018 | ГУП МО «КС МО» филиал «Электростальский» |  |
|  |  | 100,00 | До 03.09.2018 | ОАО «НПТО ЖКХ» |  |
|  |  | 580,00 | До 03.09.2018 | Агрокомплекс «Иванисово |  |
|  |  | 356,60 | До 01.09.2018 | ООО «БКС» |  |
| 1.3. | Проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства | - | До 20.09.2018 в соответствии с планами организаций жилищно-коммуналь-ного комплекса | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - |
| 1.4. | Обеспечение аварийных бригад исправным транспортом, средствами связи, оборудованием и инструментом | - | Постоянно |  | - |
| 1.5. | Проведение работ по подготовке и наладке внутридомовых систем центрального отопления к эксплуатации в осенне-зимний период | - | До 03.09.2018 | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - |
| 1.6. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности многоквартирных домов (МКД), находящихся в управлении (на обслуживании), к эксплуатации в зимних условиях | - | До 02.07.2018– не менее 30% МКД, до 02.08.2018 – не менее 60% МКД, до 03.09.2018 – не менее 100% МКД (показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Управляющие (обслуживающие) организации | - |
| 1.7. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности объектов социальной сферы (ОСС) | - | На 02.07.2018– не менее 30% ОСС, на 02.08.2018 – не менее 60% ОСС, на 03.09.2018 – не менее 100% ОСС (показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - |
| 1.8. | Работа комиссий по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Оформление актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности к работе в отопительный период | - | До 14.09.2018 | Комиссии по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии | - |
| 1.9. | Согласование с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельных годовых объемов потребления (лимитов) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей | - | До 01.05.2018 | АО «ВКС» ООО «Глобус» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» ООО «БКС» ОАО «НПТО ЖКХ» ООО «Техногазновация» | - |
|  | ИТОГО: | 9 895,676 |  |  |  |
| 2. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 2.1. | Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей | - | До 01.09.2017 в соответствии со сводным планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год | АО «ВКС» ООО «Глобус» ПАО «ЭЮТСК» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» ООО «БКС» ОАО «НПТО ЖКХ» ООО «Техногазновация» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 2.2. | Проверка качества резервного топлива (мазут) |  | До 31.05.2017 | АО «ВКС» ООО «Глобус» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | - |
| 2.3. | Приобретение резервного топлива | 11 662,00 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» (мазут — 0,883 т) В случае необходимости | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
|  |  | 3 029,4 | До 01.10.2017 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» (мазут — 297 т) |  |
| 2.5. | Техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ), режимно-наладочные испытания объектов котельных | 1011,00 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 850,00 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 355,6 | До 01.10.2017 | ООО «БКС» |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация теплоэнергетического оборудования котельных,ЦТП и ХВО, в том числе: | 4000,00 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 12 224,14 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 200,00 | До 01.10.2017 | ООО «БКС» |  |
|  |  | 1 200,00 | До 01.10.2017 | ОАО «НПТО ЖКХ» |  |
|  |  | 2 400,00 | До 01.10.2017 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |  |
| 2.6.1. | котельная «Восточная» | 4000,00 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
| 2.6.2. | котельная «Южная» | 9 685,44 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.6.3. | котельная «Северная» | 250,00 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.6.4. | котельная «Западная» | 2 288,7 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.6.5. | котельная №19,19а | 200,00 | До 01.10.2017 | ООО «БКС» |  |
| 2.6.6. | ХВО | 1 200,00 | До 01.10.2017 | ОАО «НПТОЖКХ» |  |
| 2.6.7. | ТЭЦ-29 | 2 400,00 | До 01.10.2017 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |  |
| 2.7. | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей от котельной «Восточная» (1000,0 пог.м) | 1250,00 | До 01.11.2017 | АО «ВКС» |  |
| 2.8. | Ремонт электрооборудования котельных, ЦТП | 450,00 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.9. | Ремонт зданий, сооружений котельных, ЦТП, ГРП | 2 575,00 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 12488,00 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 1050,00 | До 01.10.2017 | ООО «БКС» |  |
|  |  | 750,00 | До 01.10.2017 | ОАО «НПТО ЖКХ» |  |
|  |  | 870,00 | До 01.10.2017 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |  |
| 2.10. | Изоляция трубопроводов | 1 580,00 | До 01.10.2017 | ОАО «НПТО ЖКХ» |  |
| 2.11. | Восстановление благоустройства территорий после проведения работ по ремонту тепловых сетей | 2500,00 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.12. | Текущий ремонт теплоэнергетического оборудования котельных, ЦТП, РТП | 3 365,00 | В соответствии с графиками планово-предупреди-тельного ремонта | АО «ВКС» |  |
|  |  | 3 925,22 |  | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 5 700,00 |  | ПАО «ЭЮТСК» |  |
|  |  | 3 365,00 |  | ООО «БКС» |  |
|  |  | 150,00 |  |  |  |
| 2.13. | Пуско-наладочные работы | 800,00 |  | ОАО «НПТО ЖКХ» |  |
| 2.14. | Проведение пробных пусков теплоносителя в системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии | - | С 17.09.2018 и до начала отопитель-ного периода | Потребители тепловой энергии и теплоснабжающие (теплосетевые) организации |  |
|  | ИТОГО: | 77 750,36 |  |  |  |
| 3. ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, в том числе: | 6 872,24 | До 01.10.2017 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.1. | технологического оборудования (насосы, электродвигатели) (3 шт) | 218,17 | До 01.10.2017 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальски» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
|  |  | 180,00 | До 01.10.2017 | ООО «Водосервис» |  |
| 3.1.2. | тампонаж скважин (2 шт) | 781,21 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |  |
| 3.1.3. | кровли (10 объектов) | 978,51 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |  |
| 3.1.4. | водовода Д 400 мм (50м) | 520,00 | До 01.10.2018 | ООО «Водосервис» |  |
| 3.1.5. | ремонт насоса РНС (1 шт) | 1603,84 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |  |
| 3.1.6. | очистка приёмного резервуара на РНС | 1 062,00 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |  |
| 3.1.7. | кровель ( 10 объектов) | 978,51 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |  |
| 3.1.8. | электрощитовой | 350,00 | До 01.10.2018 | ООО «БКС» |  |
| 3.1.9. | системы отопления | 200,00 | До 01.10.2018 | ООО «БКС» |  |
| 3.2. | Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства | 16 189,17 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, в том числе: | 5 488,04 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.3.1. | гидроизоляции на очистных сооружениях (4 шт) | 4523,04 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.3.2. | здания насосной станции | 50,00 | До 01.10.2017 | ООО «БКС» |  |
| 3.3.3. | системы вентиляции КНС | 100,00 | До 01.10.2017 | ООО «БКС» |  |
| 3.4. | Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства | 315,00 | До 01.10.2017 | ООО «БКС» |  |
|  |  | 500,00 | До 01.10.2017 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |  |
|  | ИТОГО: | 13 175,28 |  |  |  |
| 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 4.1. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования: |  | До 01.10.2017 | Электростальский филиал АО «Мособлэнерго» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 4.1.1. | КЛ-6 кВ от ТП-146 яч.21 до РП-47 яч.25г.Электросталь (инв.№17/03782) | 2 616,082 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.2. | КЛ-6кВ от ЦРП-215 до РП-47 г. Электросталь (инв.№17/03782) | 2 480,574 | До 01.10.2017 |  |  |
|  | КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-42 г. Электросталь (инв.№17/03924) | 2 980,169 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.3. | КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-42 г. Электросталь (инв.№17/03895) | 523,100 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.4. | (строительная часть) ТП-7, 8, 14,17,38,43,67,68,76,82,86,73,79,155 (14 шт.) | 5 636,834 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.5. | (строительная часть) РП-16,66,180,210,216 (ретрофит) (5 шт.) | 7 170,795 | До 01.10.2017 |  |  |
|  | ИТОГО: | 21 407,554 |  |  |  |
| 5. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА |
| 5.1. | Проведение плановых осмотров общего имущества собственников помещений в МКД |  | В соответствии с договорами управления МКД и договорами оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД |
| 5.2. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации (1075 ед.) |  | До 01.09.2018 | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСН(Ж), ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД |
| 5.3. | Проведение текущего ремонта элементов общего имущества собственников помещений в МКД |  | В течение 2018 года |  |  |
| 5.4. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с перечнем работ на 2018 год, в том числе: |  | В течение 2018 года | МБУ «Благоустройство», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 5.4.1. | замена внутриквартирного газоиспользующего оборудования в помещениях муниципального жилищного фонда (газовых плит, газовых проточных водонагревателей) | 1300,00 |  |  |  |
| 5.4.2. | ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (8 жилых помещений) | 599,357 |  |  |  |
| 5.4.3. | ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами (1 жилых помещения) | 407,334 |  |  |  |
| 5.4.4. | Ремонт жилых помещений, закреплённых за участниками ВОВ (1 жилое помещение) | 61,705 |  |  |  |
| 5.4.5. | Установка индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в собственности городского округа | 500,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 2 868,396 |  |  |  |
| 6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 6.1. | Содержание муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | 39 521,25 | До 01.10.2018 | МБУ «Благоустройство», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 6.1.1. | содержание летнее | 17 613,48 | В соответствии с заключен-ными муници-пальными контрактами |  |  |
| 6.1.1.1. | работы по уборке дорожного покрытия |  |  |  |  |
| 6.1.1.2. | работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 4 000,00 |  |  |  |
| 6.1.1.3. | работы по содержанию системы водоотвода | 2 997,98 |  |  |  |
| 6.1.1.4. | работы по содержанию элементов обустройства муниципальных автомобильных дорог: - нанесение вертикальной дорожной разметки; - содержание и ремонт автопавильонов; - затраты на восстановление бортовых камней; - ремонт отдельных элементов и устройство искусственных неровностей | 910,00 4 000,00 |  |  |  |
| 6.1.2. | содержание зимнее | 9 999,00 |  |  |  |
| 6.2. | Ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | 211 000,00 |  |  |  |
| 6.2.1. | ремонт дорог | 211 000,00 |  |  |  |
| 6.2.2. | ремонт тротуаров |  |  |  |  |
| 6.2.3. | проверка качества выполненных работ | 4 533,08 |  |  |  |
| 6.2.4 | Субсидия из бюджета Московской области на выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог | 199 750,00 |  |  | Бюджет Московской области |
|  | ИТОГО: | 705 325,54 |  |  |  |
| 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| 7.1. | Приобретение и установка частотных преобразователей (11 шт.) | 1 000,00 | До 01.10.2017 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 7.2. | Замена изношенного оборудования котельных, ЦТП | 1 500,00 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 7.3. | Замена ламп накаливания и ДРЛ на светодиодные | 441.50 | До 01.10.2017 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |  |
|  | ИТОГО: | 2 941,50 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 833 364,306 |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

28.04.2018 № 361/4

Состав

постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| Руководитель штаба: Денисов В.А. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя штаба: Душкин Э.Б. Представитель | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области – Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
| Члены штаба: |  |
| Никульшина И.Г. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Ермакова А.Ю. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Родченко С.В. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Климова С.В. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Сметанина Ю.В. | – начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Зайцев А.Э. | – директор МБУ «Благоустройтво» |
| Борисов А.Ю. | – директор МУП «ПТП ГХ» |
| Коваль К.Л. | – исполняющий обязанности генерального директора ООО «Глобус» |
| Галкин В.В. | – генеральный директор АО «ВКС» |
| Суханов А.А. | – генеральный директор ПАО «ЭЮТСК» |
| Пальбин А.В. | – генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| Соколов А.В. | – директор ООО «Водосервис» (по согласованию) |
| Прохорова С.Л. | – главный инженер ООО «Северное» |
| Дацюк Д.А. | – генеральный директор ООО «Центральное» |
| Найда С.И. | – генеральный директор ООО «Восток-Сервис» |
| Сидорова Н.Ю. | – генеральный директор ООО «ВОСТОК-СЕРВИС» |
| Батырева Н.М. | – генеральный директор ООО «Юго-Западное» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

28.04.2018 № 361/4

Состав

комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров резервного топлива (мазута)

| Председатель комиссии: Денисов В.А. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Никульшина И.Г. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Родченко С.В. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Коваль К.Л. | – исполняющий обязанности генерального директора ООО «Глобус» |
| Грановский О.В. | – начальник котельной «Восточная» АО «ВКС» |
| Бобылёв Ю.Н. Батраков А.А. | – начальник производственного района «Восточный» ОАО «НПТО ЖКХ» - начальник коммунальной службы Всеволодово ООО «БКС» |
| Матус И.А. Борисов А.Ю. | – главный инженер ПАО «ЭЮТСК» - директор МУП «ПТП ГХ» |
| Представитель | - Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
| Представитель | - государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

28.04.2018 № 361/4

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| Председатель комиссии: Денисов В.А. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Душкин Э.Б. Никульшина И.Г. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области - заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Родченко С.В. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

28.04.2018 № 361/4

Состав

комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2018/20189года

По проверке управляющих (обслуживающих) организаций

| Председатель комиссии: Ермакова А.Ю. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Голева Н.И Торгашева Е.С. | - эксперты отдела эксплуатации и ремонта муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании) |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере образования, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Лебедев А.Н. | - начальник отдела коммунального хозяйства муниципального учреждения «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере образования |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере культуры, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Климова С.В. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Белицкий Д.В. | – эксперт Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии: |  |
| Лазарева Л.Б. | – начальник отдела культуры Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Звездина О.М. | – начальник отдела молодежи Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере культуры |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере физической культуры и спорта, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Цацорина О.В. | – начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Кравченко Е.М. | – старший эксперт отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере физической культуры и спорта |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

28.04.2018 № 361/4

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области

| № п/п | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организаций | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Глобус» | ул. Первомайская, д.15, стр. 3, г. Электросталь, Московская область,144000 | 3-5 сентября |
| 2. | АО «ВКС» | ул. Лесная, д. 36, г. Электросталь, Московская область, 144011 | 6-7 сентября |
| 3. | ПАО «ЭЮТСК» | ул. Первомайская, д.15, стр. 3, г. Электросталь, Московская область,144000 | 10-12 сентября |
| 4. | ООО «БКС» | ул.Ильича, промплощадка 1, стр.2, г.Ногинск, Московская область,142402 | 13-14 сентября |
| 5. | ОАО «НПТО ЖКХ» | ул. Ревсобраний, д.9а, г.Ногинск, Московская область,142412 | 17-19 сентября |
| 6. | ООО «Техногазновация» | Центральная усадьба, Административное здание, село Иванисово,г.о.Электросталь, Московская область | 24-26 сентября |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

28.04.2018 № 361/4

Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Электросталь Московской области, в отношении которых проводится проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управляющая организация ООО «Северное» | Ул. Жулябина, д. 3а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Центральное» | Ул. Николаева, д. 54 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Юго-Западное» | Ул. Журавлёва, д. 5 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Восток-Сервис» | Ул. Октябрьская, д. 18а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «ВОСТОК-СЕРВИС» | Ул. Октябрьская, д. 18а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | МОУДПО «Методический центр» | Ул.Первомайская, 36 а | августа |
|  | МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» | Ул. Корнеева, д. 29 | 2 августа |
|  | МОУ ДПО «Методический центр» | Ул. Первомайская, д. 36а | 3 августа |
|  | МАОУ «СОШ № 13 с УИОП» | Ул. Радио, д. 38 | 6 августа |
|  | МБОУ «СОШ № 42» | Пгт Ногинск-5, вг-1 | 7 августа |
|  | МБОУ «Центр-Надежда» | Ул. Красная, д. 80а | 8 августа |
|  | МОУ ДОД «СЮТ», мастерские | Ул. Красная, д. 30 | 9 августа |
|  | МОУ ДОД «СЮТ», тир | Ул. Первомайская, д. 16 | 10 августа |
|  | МАОУ ДО «Центр «Диалог» | Ул. Пушкина, д. 20а | 13 августа |
|  | МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» | Бульвар 60-летия Победы, д. 6 | 14 августа |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 1» | Ул. Мичурина, д. 19 | 15 августа |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 2» | Ул. Зеленая, д. 1 | 16 августа |
|  | Ледовый дворец спорта «Кристалл» МБУ СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» | Ул. Радио, д.3 | 25 августа |
|  | Крытый тренировочный каток им. А.С. Ионова МБУ СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» | Ул. Спортивная, д. 10 | 25 августа |
|  | Спортивный зал МБУ СШОР по игровым видам спорта | Ул. Пионерская, д. 8 | 25 августа |
|  | Спортивный зал МБУ СШОР по дзюдо «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 25 августа |
|  | Городской плавательный бассейн МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
|  | Дом физкультуры МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
|  | Южная трибуна МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
|  | Гимнастический зал МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
|  | Городской спортивный зал МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Расковой, д. 31 | 27 августа |
|  | МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва по игровым видам спорта «Электросталь» | Ул. Пионерская, д.8 | 04 июня -29 июня |
|  | ФОК с плавательным бассейном МБУ СШОР по водным видам спорта «Электросталь» | Пр. Южный, д. 9 корп.6 | 03 июля-17 июля |
|  | МУ «Культурный центр им. Н.П. Васильева» | Ул. К.Маркса, д. 7 | 22 августа |
|  | МАУ ДО «Детская музыкальная школа» | Ул. Николаева, д. 11 | 23 августа |
|  | МУРМ «Молодежный центр» | Ул. К.Маркса, д. 23 | 22 августа |
|  | МУ «МВЦ» Фондохранилище | Ул. Расковой, д. 37 | 21 августа |
|  | МУ «МВЦ» Историко-художественный музей» | Ул. Николаева, д. 30а | 21 августа |
|  | МБУ ДО «Детская художественная школа» | Ул. Западная, д. 15 | 23 августа |
|  | МБУК СДК «Елизаветино» | п.Елизаветино, ул. Центральная, зд.№29а | 24 августа |
|  | МБУК СДК «Всеволодово» | п.Всеволодово, д.36 | 24 августа |
|  | МБУ КЦ «Октябрь» | пр.Ленина, д.32а | 24 августа |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

28.04.2018 № 361/4

График

отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п.п. | Наименование и адрес котельной | В том числе сезонные котельные | Сроки отключения ГВС | Количество отключаемых от ГВС МКД, их адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1. | Котельная «Восточная», Строительный пер., д.11 | - | 15-17 | 25.06-06.07 |  |  | - ул. Загонова, 1, 3, 8, -ул. Комсомольская, 2, 4, 6, - ул. К.Маркса, 15, 15а, 17, 17а, 19, 37, 46а, - ул. Рабочая, 3, 5, 7, 25, - ул. Октябрьская, 5, 8, 12, 15, 27, 29, - ул. Трудовая, 26, 29, 32, 34, - ул. Корнеева, 2, 2а, 6а, - ул. Юбилейная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, - ул. Мичурина, 6, 8, - ул. Спортивная, 3, 25, 27, 29, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, - ул. Восточная, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 6, 25, - ул. Золотухи, 8, 8 к.1, - ул. Захарченко, 4, 7, - 3-ий Полевой пр., 11 ИТОГО: 68 МКД |
| 2. | Котельная «Южная», Колхозный пер., д.1 |  |  |  | 03 -16 |  |  | - ул. Западная, 1, 1а, 3а, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, - ул. Ялагина, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, - ул. 8 Марта, 35, 43, 43а, - ул. Красная, 80, - ул. Мира, 15, 17а, 18, 20, 20а, 21а, 22, 22а, 23б, 24, 24а, 24б, 25в, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 34, 34а, - ул. Николаева, 44а, 54а, - ул. Островского, 1, 3, 5, 16, - ул. Первомайская, 46а, - ул. Пионерская, 17, 17а, -ул.Победы, 1к.1,1к.2,1к.3, 1к.4,1к.5,1к.6, 2к.1,2к.1а,2к.2, 2к.3,2к.4,2к.5, 3к.1,3к.3,3к.4, 3к.6,3к.7,4к.1, 4к.3,4к.5,5к.1, 6к.1,6к.2,6к.3, 6к.4,8к.1,8к.2, 8к.3,9к.1,9к.2, 10к.1,10к.3,11к.1,11к.2,11к.3,12к.2, 13к.1,13к.2,13к.3,13к.4,13к.5,14к.1, 15к.1,15к.2,15к.3,15к.4,17к.1,18к.2, 18к.3,18к.4, 18к.5,20к.2,20к.3,20к.4,20к.5,22к.2, 22к.3,22к.4,24к.2, - ул. Радио, 10, 14, 15, 17, 42а, - ул. Тевосяна, 10, 10а, 10б, 10в, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 16, 16б, 18а, 40а, -Фрязевское шоссе, 50, -ул. Чернышевского, 48, 50, - пр-т. Южный, 1к.1,1к.2,1к.3,1к.4,1к.6,3к.1,3к.2, 3к.3,3к.4,5к.2,5к.3,7к.1,7к.3,7к.5, 7к.6,7к.7,9к.1,9к.2,9к.3,9к.4, 11к.1, 11к.2,11к.3,11к.4, 11к.5,11к.6,13к.15к.1, 17к.1, 17к.2, 17к.3 ИТОГО:178 МКД |
| 3. | Котельная «Северная», ул. Красная, д.1 | - |  | 13-26 |  |  |  | - ул. Второва, 2, 4, 6, 8, 8к.1, 10, -ул.Жулябина,18, 18а, 20, 20а, 22, 27, -ул.Коллективная, 16, - пр-т. Ленина, 01,02,02к.1,02к.2, 02к.3,03,04к.1, 04к.2, 05, 06к.1, 06к.2, 07, 1, 1а, 1б,2к.1,2к.2, 2к.3, 2к.4, 3, 3к.2, 5, 6, 7, 15а, 24, -ул.Маяковского, 2, 9, -Ногинское шоссе, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, -ул. Первомайская, 06, 06б, 06в, 08, 08б, 0/10, 0/12, - ул. Пушкина, 4а, 8а, 10, 14, 20, 25а, 29, 31, 31а, 35, 36, - ул. Советская, 6/2, 17а, - ул. Сталеваров, 6, 6а, 6б, 17/19 ИТОГО: 78 МКД |
| 4. | Котельная «Западная», ул. Первомай-ская, д. 15 | Котельная «Западная», ул. Первомай-ская, д. 15 (ООО «Глобус») |  |  |  |  |  | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 5. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», пр. Энергетиков, д. 2 | - |  |  | 03-16 |  |  | - бульвар 60-летия Победы, 2, 4, 4а, 4б, 10, 12, 14а, 8, 8а, - ул. Ялагина, 5, 5а, 5б, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, - ул. Западная, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6б, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 24, - ул. Журавлева, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 13к.4, 15, 17, 17а, 19к.1, 19к.2, 19к.3, 21, 23 ИТОГО: 61 МКД |
| 6. | ООО «БКС» Котельная №19,19а |  |  |  |  | 1-14 |  | Ногинск-5 - 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 ИТОГО: 10 МКД |
| 7. | «Елизаветино» МО,Ногинский район, п.Елизавтино,ул Набенрежная, д.12а |  | 21.05-04.06 |  |  |  | П.Елизаветино, -ул.Центральная, 33а,36,3738,39 - ул.Южная-13 ИТОГО: 6 МКД |
| 8. | ОАО «НПТО ЖКХ» «Новые дома» МО, Ногинский район, п.Новые Дома,д.8б |  |  | 04-19 |  |  |  | П.Новые Дома - 1,2,3,4,5,5а,7,8,9,10,11 ИТОГО: 11 МКД |
| 9. | ОАО «НПТО ЖКХ» Угольная котельная «Фрязево» МО, Ногинский район, п.Фрязево, ул.Советская, д.3 |  |  |  | 09-23 |  |  | П. Фрязево, Ул.Советская - 1,2,3,4,5,6 ИТОГО: 6 МКД |
| 10. | ОАО «НПТО ЖКХ» Миникотельная «Фрязево» МО, Ногинский район, ул. Московская, д.6 | ОАО «НПТО ЖКХ» Миникотельная «Фрязево» МО, Ногинский район, ул. Московская, д.6 |  |  |  | 20.08-03.09 | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 11. | ОАО «НПТО ЖКХ» Миникотельная «Бабеево» МО, Ногинский район, д.Бабеево, д.4а | ОАО «НПТО ЖКХ» Миникотельная «Бабеево» МО, Ногинский район, д.Бабеево, д.4а |  |  | 30.07-13.08 |  | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 12. | ООО «Техногазновация» Котельная «Иванисово» |  |  |  | 02-15 |  |  | С.Иванисово, ул.Центральная усадьба - д.1,2,3,4,5 |