АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Московской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От     04.03.2011     №     114/4

О проведении работ по благоустройству

территории городского округа

Электросталь Московской области в 2011 году

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Закона Московской области от 29 ноября 2005г. №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области (с последующими изменениями и дополнениями), в целях повышения уровня благоустройства территории городского округа Электросталь Московской области в 2011 году, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 9, 16 и 23 апреля 2011 г. общегородские субботники и с 1 апреля по 30 апреля 2011 г. месячник по благоустройству территории городского округа Электросталь Московской области.

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности провести необходимую работу по уборке и благоустройству города на закрепленных улицах и территориях, прилегающих к данным предприятиям и организациям, в соответствии с постановлением Главы городского округа Электросталь Московской области от 22.03.2007 № 189/3 «О закреплении уборки улиц, площадей, скверов и тротуаров за предприятиями, организациями и учреждениями  всех форм собственности в городском округе Электросталь Московской области в период ежегодного проведения месячника по благоустройству города» и постановлением Главы городского округа Электросталь Московской области от 20.05.2010 № 277/5 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства, санитарного содержания и организации уборки территории городского округа Электросталь Московской области».

3. Утвердить:

3.1 состав комиссии по подготовке и проведению месячника по благоустройству  территории городского округа Электросталь Московской области  (Приложение № 1).

3.2 план проведения работ по благоустройству  территории городского округа Электросталь Московской области в 2011 году (Приложение №2).

3.3 состав комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства объектов и территорий городского округа Электросталь Московской области  (Приложение №3).

4. Комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства  объектов и территорий  городского округа Электросталь Московской области подготовить график объездов. Срок до 01.04.2011 года.

5. Руководителям  управляющих  организаций (Юдаев В.Н., Курочкин М.А., Мироничев О.И., Демкович С.И.) выделять транспорт для работы комиссии по оценке санитарного состояния  и благоустройства объектов и территорий городского округа согласно графику ее работы.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

7. Источником финансирования принять средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2011 год по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Глава городского округа                                                                                 А.А. Суханов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

От     04.03.2011     №     114/4

##### СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению

месячника по благоустройству территории городского округа

Электросталь Московской области

Председатель комиссии:

Алехин Е.П. – заместитель Главы Администрации городского округа.

Заместитель председателя комиссии:

Донской А.Д. – начальник управления  городского жилищного и коммунального хозяйства.

Члены комиссии:

- Соколова С.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа – начальник управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью,

2. Пантелеев В.Н. – заместитель начальника управления городского жилищного и коммунального хозяйства,

3. Булатов Д.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства,

- Михневич Г.А. – начальник управления по промышленности, транспорту, связи и экологии,

- Рубанова М.Н. – начальник управления образования,

- Кадейкина М.А. – начальник управления  здравоохранения,

- Гришин А.Г. – председатель комитета по физической культуре и спорту,

- Климова С.В. – начальник управления по культуре и  молодежной политике,

- Матюшов А.В. – начальник отдела  по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления по промышленности, транспорту, связи и экологии,

- Соловьев Е.М. – и.о. начальника МУ «УМЗ»,

- Конторщиков С.Н. – директор МУП «ПТП ГХ»,

- Юдаев В.Н. – генеральный директор ОАО «Северное»,

- Курочкин М. А. – генеральный директор ОАО «Центральное»,

- Мироничев О.А. – генеральный директор ОАО «Юго-западное»,

- Демкович С.И. – генеральный директор ОАО  «Восток-Сервис»,

- Осадчий Б.В. – директор  МУП «Комитет по строительству Администрации городского округа Электросталь Московской области»,

- Бубнов А.А. – директор МУП «Ритуальные услуги»,

- Маскаев А.Н. – начальник ГИБДД Электростальского УВД (по согласованию),

- Славинский А.А. – начальник милиции общественной безопасности (по согласованию),

21. Уфимцев Ю.Н. – директор ОАО «ЭДРСУ» (по согласованию),

22. Цейзер Н.П. –  главный специалист – эксперт ТОУ Роспотребнадзора в г. Электросталь и Ногинском районе (по согласованию),

23. Бугаевский В.Н. – начальник управления  по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в г. Электросталь (по согласованию),

24. Дзгоев Э.П. – заместитель начальника территориального отдела №12 ГОСАДМТЕХНАДЗОРА Московской области по г. Электросталь (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

От     04.03.2011     №     114/4

###### ПЛАН

проведения работ по благоустройству территории

городского округа Электросталь

Московской области в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка соответствующих служб, материальных и технических средств для выполнения работ по благоустройству города и наведению порядка на закрепленных территориях | январь-март | Алехин Е.П., УГЖКХ, организации ЖКХ |
| 2. | Проведение инструкторских занятий с руководителями предприятий и организаций, бизнес структур городского округа по подготовке и проведению месячника по благоустройству | до 8 апреля | Алехин Е.П., УГЖКХ, руководители предприятий, организаций и учреждений городского округа |
| 3. | Удаление снега и льда с асфальтовых покрытий внутридворовых территорий | март – апрель | МУ «УМЗ», управляющие организации |
| 4. | Организация разъяснительной работы в жилищном секторе с жителями по проведению уборки придомовых территорий. Обеспечение инструментом для проведения месячника по благоустройству территорий городского округа | до 8 апреля | Управляющие организации |
| 5. | Организация и проведение общегородских субботников по уборке городских территорий | 9, 16 и 23 апреля 2011г. | Алехин Е.П., УГЖКХ, руководители предприятий, организаций и учреждений городского округа |
| 6. | Проведение разъяснительной работы среди жителей и участников месячника по благоустройству городского округа о недопустимости сжигания мусора на территории городского округа | постоянно | Матюшов А.В., управляющие организации |
| 7. | Очистка водоприемных колодцев ливневой канализации, организация водоотвода с затапливаемых территорий | март-апрель | МУ «УМЗ», управляющие организации |
| 8. | Уборка смета с проезжей части дорог | март-май | МУ «УМЗ», руководители предприятий, организаций и учреждений городского округа (в соответствии с закреплением) |
| 9. | Уборка улиц, тротуаров, газонов, скверов, внутренних и прилегающих территорий к предприятиям, организациям и учреждениям | до 24 апреля | Руководители предприятий, организаций и учреждений городского округа, руководители организаций ЖКХ, МУ «УМЗ» |
| 10. | Уборка парковых зон и зон отдыха | до 24 апреля | Организации, определенные на конкурсной основе |
| 11. | Ремонт и приведение в порядок фасадов, кровель и входов в административные здания, ограждений, въездных ворот, железнодорожных переездов в черте городского округа | в течение года | Руководители предприятий, организаций и учреждений городского округа, начальники управлений Администрации городского округа Электросталь МО |
| 12. | Уборка территорий больниц, поликлиник, школ, профтехучилищ, средних специальных учебных заведений, ремонт и покраска ограждений | до 24 апреля | Кадейкина М.А., Рубанова М.Н., главный врач МУЗ «ЭЦГБ» и начальник ГУЗ «ЦМСЧ-21», директора МОУ |
| 13. | Выполнение работ по приведению в порядок фасадов зданий и территорий торговых организаций | до 24 апреля | Соколова С.Ю., хозяйствующие субъекты |
| 14. | Уборка привокзальной площади, платформ, полосы отвода железной дороги, железнодорожных переездов | до 24 апреля | Михневич Г.А., Бундин В.А., хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие железнодорожные пути на территории городского округа |
| 15. | Приведение в порядок памятников, объектов культуры, мемориального комплекса, мемориальных досок, братских и воинских захоронений и других памятных знаков, погибшим в ВОВ | до 24 апреля | Климова С.В. организация, определенная на конкурсной основе, управляющие организации |
| 16. | Уборка территорий ГСК | в течение года | Булатов Д.В., председатели правлений ГСК |
| 17. | Работа с председателями правлений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений с целью оборудования мусоросборных площадок и заключения соответствующих договоров о вывозе мусора с их территорий на полигон ТБО | в течение года | Булатов Д.В. |
| 18. | Уборка территорий городских кладбищ и прилегающих территорий | до 24 апреля | МУП «Ритуальные услуги», МУ «УМЗ», организации, определенные на конкурсной основе |
| 19. | Организация приема вывозимого мусора. Уборка территории, прилегающей к дороге на городской полигон ТБО | в течение месячника | МУП «ПТП ГХ», управляющие организации |
| 20. | Санитарная обрезка деревьев и кустарников на территории города. Удаление сухостоя. Посадка деревьев и кустарника | февраль-март, апрель (посадка) | Управляющие организации, организации, определенные на конкурсной основе |
| 21. | Уборка территории, прилегающей к реке «Марьинке» вдоль проспекта Южный | до 1 июня | Бугаевский В.Н., МУП «Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь» |
| 22. | Приведение в порядок наземных частей линейных сооружений и коммуникаций | по отдельному плану | МУП «ПТП ГХ», руководители предприятий, организаций, обслуживающих линейные сооружения |
| 23. | Приведение в порядок строительных площадок и прилегающих к ним территорий | постоянно | Осадчий Б.В., руководители строительных организаций |
| 24. | Покраска бордюров и побелка деревьев на внутридворовых и закрепленных территориях | до 24 апреля | Организации ЖКХ, руководители предприятий, организаций и учреждений городского округа |
| 25. | Приведение в порядок рекламного хозяйства | апрель – май | МУП «ЭТЕК», собственники сооружений |
| 26. | Восстановление и обустройство газонов, цветников и клумб. Подготовка территорий газонов к летней эксплуатации (уборка камней, мусора, удаление самосевной поросли и т.д.) | апрель-май | Управляющие организации, руководители предприятий, организаций и учреждений городского округа |
| 27. | Ремонт мусоросборных контейнерных площадок, приобретение и ремонт контейнеров, приведение мусоросборных контейнерных площадок в соответствие с «Правилами внешнего благоустройства, санитарного содержания и организации уборки территории городского округа Электросталь Московской области» | До 1 июня | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, предприятия, организации и учреждения, в собственности которых имеются мусоросборные площадки |
| 28. | Ремонт спортивных и детских площадок. Подвоз свежего песка на детские площадки | апрель-май | Гришин А.Г., управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК |
| 29. | Ремонт муниципальных автомобильных дорог. Покраска бордюрного камня на муниципальных автомобильных дорогах | по отдельному плану | МУ «УМЗ», организации, определенные на конкурсной основе |
| 30. | Нанесение разметки на проезжей части муниципальных автомобильных дорог: - 1-й этап - 2-й этап | до 24 апреля 1 сентября | МУ «УМЗ», организации, определенные на конкурсной основе |
| 31. | Ремонт асфальтовых покрытий придомовых территорий, пешеходных тротуаров, внутриквартальных проездов | по отдельному плану | МУ «УМЗ», организации, определенные на конкурсной основе, управляющие организации |
| 32. | Содержание и благоустройство городских водоемов, подготовка их к купальному сезону | по отдельному плану | МУ «УМЗ», организации, определенные на конкурсной основе или заключившие инвестиционные договоры (договоры аренды) |
| 33. | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | по отдельному плану | МУ «УМЗ», управляющие организации |
| 34. | Окос травы на газонах вдоль муниципальных автомобильных дорог, площадей, парков, скверов и других общественных мест. Уход за зелеными насаждениями | летний период | МУ «УМЗ», управляющие организации, определенные на конкурсной основе |
| 35. | Проведение городского фестиваля «Городские цветы – 2011» | июнь | Администрация городского округа, УГЖКХ |
| 36. | Проведение смотра-конкурса «Лучший двор – 2011». | июль | УГЖКХ, МУ «УМЗ» |
| 37. | Сбор аналитических данных по проведению работ по благоустройству и предоставлении необходимых данных в Министерство ЖКХ | в течение года | УГЖКХ |
| 38. | Освещение результатов проведения работ по благоустройству территории городского округа в средствах массовой информации | в течение года | Шамсунов А.А. |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

От     04.03.2011     №     114/4

СОСТАВ

комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства объектов и

территорий городского округа Электросталь Московской области

Председатель комиссии:

Алехин Е.П.  – заместитель Главы Администрации городского округа.

Заместители председателя комиссии:

Донской А.Д. – начальник управления городского жилищного и коммунального хозяйства.

Члены комиссии:

- Группа, работающая в Северном районе города:

Баландин И.В. – заместитель генерального директора ОАО «Северное» – старший группы,

Куделина Е.А. – ведущий специалист  отдела по связям с общественностью управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью,

Матюшов А.В. – начальник отдела по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления  по промышленности, транспорту, связи и экологии,

Сычева В.С. – эксперт по контролю в сфере  озеленения отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ».

- Группа, работающая в Центральном районе города:

Гайдуков С.И. – заместитель директора ОАО «Центральное» – старший группы,

Павлова В.А. – ведущий специалист управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью,

Трапезникова Л.В. – ведущий специалист отдела по промышленности и содействию развития предпринимательства  управления по промышленности, транспорту и связи,

Голева Н.И. – эксперт  отдела технического надзора  по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ».

- Группа, работающая в Юго-Западном районе города:

Ивашова И.Е. – заместитель генерального директора ОАО «Юго-Западное» – старший группы,

Корюкова Е.Е. – главный специалист управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью,

Кузьмичев Л.И. – заместитель начальника отдела по промышленности и содействию развития предпринимательства управления  по промышленности, транспорту, связи и экологии,

Соловьев Д.Е. –  эксперт отдела технического надзора  по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ».

- Группа, работающая в Восточном районе города:

Рыбик Б.М. – начальник отдела ГО и ВУ ОАО «Восток-Сервис» – старший группы,

Малашкин А.В. – консультант управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью,

Парамошкин А.Ю. – заместитель начальника отдела  по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления по промышленности, транспорту, связи и экологии,

Перевозников В.Н. – эксперт отдела технического надзора  по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ».