АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03.2012 № 211/5

О безаварийном пропуске

паводковых вод на территории

городского округа Электросталь

Московской области в 2012 году

В соответствии с указаниями заместителя Председателя Правительства Московской области от 18. 11. 2011 г. № 4-85ТЛГ «О подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в Московской области в 2012 году» и с целью принятия оперативных мер к безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Электросталь Московской области в 2012 году, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Электросталь Московской области (далее – городского округа) в 2012 году (Приложение №1).

1.2. Состав сил и средств Электростальского городского звена МОСЧС, привлекаемого для пропуска паводковых вод в 2012 году (Приложение № 2).

1.3. Состав комиссии городского округа Электросталь Московской (далее – комиссия) по организации пропуска паводковых вод на территории городского округа:

Председатель комиссии:

- заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехин Е. П.;

Заместитель председателя комиссии:

- Начальник сектора по делам ГО и ЧС отдела по мобилизационной работе, режиму секретности, делам ГО и ЧС Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – сектор по делам ГО и ЧС Администрации городского округа) Синицкий А.Н.;

Члены комиссии:

- и.о. заместителя начальника Ногинского ТУС и СГКУ МО «Мособлпожспас» по городскому округу Электросталь Московской области (далее – Ногинского ТУС и С  ГКУ МО «Мособлпожспас») Ковальчук В.И.;

- директор МУ «Аварийно спасательная служба г. Электросталь» Носов В.А.;

- исполняющий обязанности начальника МУ «Управление муниципального заказа»  Соловьев Е.М.;

- директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю. Н. (по согласованию);

- генеральный директор ООО Фирма «Родиком» Кочетков П.А. (по согласованию);

- генеральный директор ЗАО «УМ-63» Скатьков Ю.С. (по согласованию);

- директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А.

- начальник  УМВД России  по городскому округу Илюхин С.К. (по согласованию);

- директор по эксплуатации оборудования и техническому перевооружению ОАО «Металлургический завод «Электросталь» Жавыркин А.В. (по согласованию);

- заместитель технического директора по эксплуатации ОАО «ЭЗТМ» Аздравин А.М. (по согласованию);

- генеральный директор ОАО «ЭППЖТ» Александров В.С. (по согласованию);

- начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области Булатов Д. В.;

- начальник ПЧ - 45  20 0ФПС ГУ МЧС России по Московской области Зиньчук Е.В. (далее ПЧ - 45) (по согласованию);

2. Заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехину Е. П. - председателю комиссии в период весеннего половодья:

2.1. В срок  до 15 марта 2011 года организовать заседание комиссии по проведению превентивных мероприятий с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий в период весеннего половодья.

## 2.2. Для принятия оперативных мер привлекать силы и средства организаций городского округа в соответствии с «Планом действий Электростальского городского звена МОСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Сбор информации по паводковой обстановке возложить на Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) городского округа (т. 571-09-20, 571-04-76) и дежурного диспетчера Ногинского ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас» (тел. 571-15-71,  571-11-74).

4. Дежурно-диспетчерским службам постоянной готовности и дежурным диспетчерам организаций городского округа немедленно передавать изменения в паводковой ситуации на территории городского округа в Единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) городского округа (т. 571-09-20, 571-04-76).

5. Руководителям организаций городского округа для ликвидации последствий весеннего паводка выделять согласованные силы и средства во главе с представителями организаций  и обеспечивать их прибытие в течение 2 часов с момента получения вызова.

6. Для обеспечения выполнения работ по очистке речки Марьинки в  период весеннего паводка:

6.1. Выделить денежные средства в сумме до 100000 (сто тысяч) рублей по разделу 0309 статьи 2180100 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера».

6.2. Начальнику Управления бухгалтерского учета и контроля - главному бухгалтеру Администрации городского округа Электросталь Московской области Филиппенко С.А. оплатить расходы по организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на основании представленных финансовых документов (договоров, счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, услуг и иных документов).

7. Контроль за фактическим объемом выполненных работ по очистке речки Марьинки с правом подписи в справке КС-2 возложить на начальника сектора по делам  ГО и ЧС Администрации городского округа Электросталь Московской области Синицкого А.Н.

8. Отделу по связям с общественностью Управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

9. Источником финансирования публикации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

10. Начальнику сектора по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Синицкому А.Н. информацию о выполнении настоящего постановления представить в мае 2012 года.

11. Контроль за выполнением мероприятий по  настоящему постановлению возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Алехина Е.П.

Глава городского округа								А.А. Суханов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 07.03.2012 № 211/5

ПЛАН

подготовки и проведения работ по безаварийному пропуску паводковых вод

на территории городского округа Электросталь Московской области в 2012 году

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы комиссий Администрации и организаций городского округа Электросталь на период пропуска паводковых вод | В паводковый период | Заместитель Главы Администрации городского округа Алехин Е.П. КЧС и ОПБ организаций г.о. |  |
| 2 | Ежедневный мониторинг паводковой ситуации на территории городского округа и русле речки Марьинки. Выполнение аварийно-спасательных работ в паводковый период | В подготовительный и паводковый периоды | Директор МУ «АСС г.о. Электросталь» Носов В.А. И.о. Ногинского ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас» Ковальчук В.И. |  |
| 3 | Выполнение работ по очистке речки Марьинки на участках: - от улицы Первомайской (д. 12) до улицы Красной (вдоль автостоянки) - район ТД «Южный» (в районе моста и «КПП») - вдоль улицы Автомобильной (район ГСК-ЮГ17, ГСК – ЮГ 17/1А и ГПК «Автостоянка 16») и проспект Южный (районы ГСК-20 и ГСК-26) | В течение паводкового периода | Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н. Генеральный директор ОАО «Северное» Юдаев В.Н. Генеральный директор ООО «Форт-ТНП» Невзоров А.И. Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н. Генеральный директор ОАО «Юго-Западное» Мироничев О.И. Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н. Председатели ГСК-17ЮГ, ГСК-17/1А, ГПК «Автостоянка 16», ГСК-20, ГСК-26 |  |
| 4 | Выполнение работ по очистке речки Марьинки в районе пересечения с шоссе А-107 | До 13.04. 2012 | Директор ЗАО «УМ-63» Скатьков Ю.С. |  |
| 5 | Выполнение работ по очистке речки Марьинки на участках: - в районе ж/д. переездов по улице Автомобильной; - на территории ОАО «ЭЗТМ»; - вдоль улицы Железнодорожной; - территории ОАО «МЗ «Электросталь» и в районе перехода от улицы Горького до улицы Автомобильной | До 20.04. 2012 | Генеральный директор ОАО «ЭППЖТ» Александров В.С. Зам. генерального директора по эксплуатации ОАО «ЭЗТМ» Аздравин А.М. Зам. технического директора по эксплуатации оборудования и техническому перевооружению ОАО «МЗ «Электросталь» Жавыркин А.В. |  |
| 6 | Выполнение работ по очистке приемных колодцев ливневой канализации (далее-работ) на территории городского округа: 1. Организация муниципального заказа на выполнение работ. 2. Выполнение работ на территории городского округа: 2.1. На территории «Восточного» микрорайона: - улиц Рабочая, Октябрьская, К. Маркса, проезд Рабочий; - платформа Машиностроитель. 2.2. На территории «Северного» и «Западного» микрорайона: - проспект Ленина (м-н «Нептун»); -улица Журавлева (р-н 35 ГСК); | До 22.04.2012 | И.о. начальника МУ «УМЗ» Соловьев Е.М. Генеральный директор ООО Фирма «Родиком» Кочетков П.А. Генеральный директор ОАО «Восток – Сервис» Демкович С.И Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н. Генеральный директор ОАО «Северное» Баландин И.В. Директор ОАО «ЭДРСУ» Уфимцев Ю.Н. Генеральный директор ОАО «Юго-Западное» Мироничев О.И. |  |
| 7 | Организация усиленного контроля над качеством питьевой воды на действующих сооружениях водоснабжения городского округа | В ходе паводкового периода | Начальник ТОУ ФС РПН Московской области в г. Электросталь, Ногинском районе, Летенкова Е.П. Директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А. |  |
| 8 | Подготовка сил и средств АТК к действиям по предназначению и обеспечение их резервным оборудованием и материальными средствами | До 31.03. | Руководители организаций городского округа согласно Приложению №2 |  |
| 9 | Проведение работ по защите подвальных и полуподвальных помещений ВЗУ, КНС и котельных от затоплений паводковыми водами | В ходе паводкового периода | Руководители управляющих (обслуживающих) организаций городского округа Директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А. |  |
| 10 | Проверка готовности к работе запорных устройств перед КНС и очистными сооружениями | До 31.03. | Директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А. |  |
| 11 | Проведение инструктажа работников КНС о действиях персонала и режимах работы оборудования при аварийных ситуациях | До 31.03. | Директор МУП «ПТП ГХ» Бычков А.А. Руководители структурных подразделений МУП «ПТП ГХ». |  |
| 12 | Выписка предписаний по очистке территории и уборке мусора председателям правлений ГСК и автостоянок, расположенным вдоль речки Марьинки | До 31.03. | Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области Булатов Д.В. |  |
| 13 | Размещение в СМИ основных положений постановления Администрации городского округа «О безаварийном пропуске паводковых вод на территории городского округа Электросталь в 2012 году» и основных мер безопасности во время паводка | В ходе паводкового периода | Начальник отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области Шамсунов А.А. Начальник сектора по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Электросталь Московской области А.Н. Синицкий |  |
| 14 | Расходование финансовых средств на проведение работ по безаварийному пропуску паводковых вод | В паводковый период | Начальник Управления бухгалтерского учета и контроля – главный бухгалтер Администрации городского округа Филиппенко С.А. |  |

Приложение №2 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 07.03.2012 № 211/5

## СОСТАВ

сил и средств Электростальского городского звена МОСЧС, привлекаемого для пропуска паводковых вод в 2012 году

| № | Наименование организации | Техника |  | Личный состав |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | борто-вые | бульдозе-ры | экскава-торы | трактора с отвалом | самосва-лы | краны | насосы (помпы) | специаль- ная | спец. цистерна |  |
| 1 | ОАО «ЭППЖТ» |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 2 | ОАО «МЗ» Электросталь» |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 |
| 3 | ОАО «ЭДРСУ» |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 2 |  | 10 |
| 4 | ЗАО «УМ-63» |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |
| 5 | МУ «АСС г.о. Электросталь» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |
| 6 | УМВД России |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |
| 7 | ПЧ-45 20 ОФПС |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |
| 8 | МУП «ПТП ГХ» | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 10 |
| 9 | ОАО «Центральное» |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 10 | ОАО «Юго-Западное» |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 11 | ОАО «Северное» |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 12 | ОАО «Восток-Сервис» |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 5 |
| 13 | ОАО «ЭЗТМ» |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 6 |
| 14 | ООО «Форт-ТНП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 15 | ВСЕГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 1 | 78 |