АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2012 № 220/6

О проведении работ по благоустройству

территории городского округа

Электросталь Московской области в 2012 году

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Закона Московской области от 29 ноября 2005г. №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области (с последующими изменениями и дополнениями), в целях повышения уровня благоустройства территории городского округа Электросталь Московской области в 2012 году, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 7, 14 и 21 апреля 2012 г. общегородские субботники и с 1 апреля по 30 апреля 2012 г. месячник по благоустройству территории городского округа Электросталь Московской области.

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности провести необходимую работу по уборке и благоустройству городского округа  на закрепленных объектах  и территориях, прилегающих к данным предприятиям и организациям, в соответствии с постановлениями Администрации городского округа Электросталь Московской области от 07.03.2012 №215/5 «О закреплении территорий общего пользования за хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Электросталь Московской области, для наведения чистоты и порядка в период проведения ежегодного месячника по благоустройству»  и от 20.05.2010 №277/5 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства, санитарного содержания и организации уборки территории городского округа Электросталь Московской области».

3. Утвердить:

3.1 состав комиссии по подготовке и проведению месячника по благоустройству  территории городского округа Электросталь Московской области  (Приложение № 1).

3.2 план проведения работ по благоустройству  территории городского округа Электросталь Московской области в 2012 году (Приложение №2).

3.3 состав комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства объектов и территорий городского округа Электросталь Московской области  (Приложение №3).

4. Старшим групп, входящим в состав комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства  объектов и территорий  городского округа Электросталь Московской области, подготовить график объездов объектов и территорий городского округа.

Срок до 02.04.2012 года.

5. Руководителям  управляющих  организаций (Баландин И.В., Курочкин М.А., Мироничев О.И., Демкович С.И.), от которых назначены старшие групп, входящих в состав комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства  объектов и территорий  городского округа Электросталь Московской области,  выделять транспорт для работы комиссии по оценке санитарного состояния  и благоустройства объектов и территорий городского округа согласно графику ее работы.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте  городского округа Электросталь Московской области: www.electrostal.ru.

7. Источником финансирования принять средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2012 год по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Глава городского округа								А.А. Суханов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 16.03.2012 № 220/6

##### СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению месячника по благоустройству

территории городского округа Электросталь Московской области

Председатель комиссии:

Алехин Е.П. – заместитель Главы Администрации городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Донской А.Д. – начальник управления городского жилищного и коммунального хозяйства

Члены комиссии:

1. Соколова С.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа – начальник управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью

2. Пантелеев В.Н. – заместитель начальника управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа

3. Булатов Д.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа

4. Михневич Г.А. – начальник управления  по промышленности, транспорту, связям и экологии Администрации городского округа

5. Кокунова М.Ю. – начальник управления образования Администрации городского округа

6. Кадейкина М.А – начальник управления здравоохранения Администрации городского округа

7. Гришин А.Г. – председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа

8. Климова С.В. – начальник управления по культуре и молодежной политике Администрации городского округа

9. Матюшов А.В. – начальник отдела по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления по промышленности, транспорту, связям и экологии Администрации городского округа

10. Соловьев Е.М. – и.о. начальника МУ «УМЗ»

11. Бычков А.А. – директор МУП «ПТП ГХ»

12. Баландин И. В. – и.о. генерального директора ОАО «Северное»

13. Курочкин М. А. – генеральный директор ООО «Центральное»

14. Мироничев О.А – генеральный директор ООО «Юго-западное»

15. Демкович С.И. – генеральный директор ОАО  «Восток-Сервис»

16. Осадчий Б.В. – директор  МУП «Комитет по строительству Администрации городского округа Электросталь Московской области»

17. Бубнов А.А.– директор МУП «Ритуальные услуги»

18. Маскаев А.Н. – начальник ГИБДД Электростальского УВД (по согласованию)

19. Славинский А.А. – начальник милиции общественной безопасности (по согласованию)

22. Цейзер Н.П. – главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора в г. Электросталь и Ногинском районе (по согласованию)

23. Ковальчук В.И. – начальник управления  по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в г. Электросталь (по согласованию)

24. Дзгоев Э.П. – заместитель начальника территориального отдела №12 ГОСАДМТЕХНАДЗОРА Московской области по г. Электросталь (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 16.03.2012 № 220/6

###### ПЛАН

проведения работ по благоустройству территории

городского округа Электросталь

Московской области в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка соответствующих служб, материальных и технических средств для выполнения работ по благоустройству города и наведению порядка на закрепленных территориях | март | организации жилищно-коммунального комплекса городского округа |  |
| 2. | Проведение инструкторских занятий с руководителями предприятий и организаций городского округа по подготовке и проведению месячника по благоустройству | до 6 апреля | Алехин Е.П., УГЖКХ, руководители предприятий, организаций городского округа |  |
| 3. | Удаление снега и льда с асфальтовых покрытий внутридворовых территорий | март – апрель | МУ «УМЗ», управляющие организации |  |
| 4. | Организация разъяснительной работы в жилищном секторе с жителями по проведению уборки придомовых территорий. Обеспечение инструментом инициативных групп населения для проведения месячника по благоустройству территорий городского округа | До 6 апреля | Управляющие организации |  |
| 5. | Организация и проведение общегородских субботников по уборке городских территорий | 7, 14 и 21 апреля 2012г. | Алехин Е.П., УГЖКХ, руководители предприятий, организаций городского округа |  |
| 6. | Проведение разъяснительной работы среди жителей и участников месячника по благоустройству городского округа о недопустимости сжигания мусора на территории городского округа | постоянно | Матюшов А.В., управляющие организации |  |
| 7. | Очистка водоприемных колодцев ливневой канализации, организация водоотвода с подтапливаемых территорий общего пользования | март-апрель | МУ «УМЗ», управляющие организации |  |
| 8. | Уборка смета с проезжей части муниципальных автомобильных дорог | март-май | МУ «УМЗ», руководители предприятий, организаций городского округа | Закрепление муниципальных автомобильных дорог для уборки предприятиями и организациями осуществляется муниципальным правовым актом |
| 9. | Уборка улиц, тротуаров, газонов, скверов, внутренних и прилегающих территорий к предприятиям, организациям | до 20 апреля | Руководители предприятий, организаций городского округа, руководители организаций ЖКХ, МУ «УМЗ» |  |
| 10. | Уборка мест массового отдыха населения | до 20 апреля | Организации, с которыми заключены муниципальные контракты |  |
| 11. | Ремонт и приведение в порядок фасадов и входов в административные здания, ограждений, въездных ворот, железнодорожных переездов в черте городского округа | в течение года | Руководители предприятий, организаций городского округа, |  |
| 12. | Уборка территорий больниц, поликлиник, школ, профтехучилищ, средних специальных учебных заведений, ремонт и покраска ограждений | до 20 апреля | Кадейкина М.А., Кокунова М.Ю., главный врач МУЗ «ЭЦГБ» и начальник ГУЗ «ЦМСЧ-21», директора МОУ |  |
| 13. | Выполнение работ по приведению в порядок зданий и территорий торговых организаций | до 20 апреля | Соколова С.Ю., хозяйствующие субъекты |  |
| 14. | Уборка привокзальной площади, платформ, полосы отвода железной дороги, железнодорожных переездов | до 20 апреля | Михневич Г.А., Бундин В.А., хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие железнодорожные пути на территории городского округа |  |
| 15. | Приведение в порядок памятников, объектов культуры, мемориального комплекса, мемориальных досок, братских и воинских захоронений и других памятных знаков, погибшим в ВОВ | до 20 апреля | Климова С.В. организация, с которыми заключены муниципальные контракты |  |
| 16. | Уборка территорий ГСК | в течение года | Булатов Д.В., председатели правлений ГСК |  |
| 17. | Контроль за работой председателей правлений садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по поддержанию порядка и вывозу мусора с территорий ГСК | в течение года | Булатов Д.В. |  |
| 18. | Уборка территорий городских кладбищ и прилегающих территорий. | до 20 апреля | МУ «УМЗ», организации, с которыми заключен муниципальный контракт, МУП «Ритуальные услуги» |  |
| 19. | Организация приема вывозимого мусора. Уборка территории, прилегающей к дороге на городской полигон ТБО. | в течение месячника | МУП «ПТП ГХ», управляющие организации |  |
| 20. | Санитарная обрезка деревьев и кустарников на территории города. Вырубка деревьев, угрожающих падением, больных, потерявших декоративный вид. | февраль-март, апрель (посадка) | Управляющие организации, организации, с которыми заключен муниципальный контракт |  |
| 21. | Уборка территории, прилегающей к реке «Марьинке» вдоль проспекта Южный | до 1июня | Ковальчук В.И., МУП «Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь» |  |
| 22. | Приведение в порядок наземных частей линейных сооружений и коммуникаций | по отдельному плану | МУП «ПТП ГХ», руководители предприятий, организаций, обслуживающих линейные сооружения. |  |
| 23. | Приведение в порядок строительных площадок и прилегающих к ним территорий | постоянно | Осадчий Б.В., руководители строительных организаций |  |
| 24. | Покраска бордюров и побелка деревьев на внутридворовых и закрепленных территориях | до 20 апреля | Организации ЖКХ, руководители предприятий, организаций городского округа |  |
| 25. | Контроль за содержанием элементов рекламы на территории городского округа | апрель – май | МУП «ЭТЕК», собственники рекламной продукции и рекламных сооружений |  |
| 26. | Восстановление и обустройство газонов, цветников и клумб. Подготовка территорий газонов к летней эксплуатации (уборка камней, мусора, удаление самосевной поросли и т.д.) | апрель-май | Управляющие организации, руководители предприятий, организаций городского округа |  |
| 27. | Ремонт мусоросборных контейнерных площадок, приобретение и ремонт контейнеров, приведение мусоросборных контейнерных площадок в соответствие с установленными требованиями | До 1 июня | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, предприятия, организации, в собственности которых имеются мусоросборные площадки |  |
| 28. | Ремонт спортивных и детских площадок. Подвоз свежего песка на детские площадки. | апрель-май | Гришин А.Г., управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК |  |
| 29. | Ремонт муниципальных автомобильных дорог. Покраска бордюрного камня на муниципальных автомобильных дорогах. | по отдельному плану | МУ «УМЗ», организации, с которыми заключены муниципальные контракты |  |
| 30. | Нанесение разметки на проезжей части муниципальных автомобильных дорог: - 1-й этап - 2-й этап | до 24 апреля 1 сентября | МУ «УМЗ», организации, с которыми заключены муниципальные контракты |  |
| 31. | Ремонт асфальтовых покрытий придомовых территорий, пешеходных тротуаров, внутриквартальных проездов | по отдельному плану | МУ «УМЗ», организации, с которыми заключены муниципальные контракты |  |
| 32. | Содержание и благоустройство городских водоемов, подготовка их к купальному сезону. | по отдельному плану | МУ «УМЗ», организации, с которыми заключены муниципальные контракты или заключившие инвестиционные договоры (договоры аренды) |  |
| 33. | Ликвидация несанкционированных навалов мусора. | по отдельному плану | МУ «УМЗ», управляющие организации |  |
| 34. | Окашивание травы на газонах вдоль муниципальных автомобильных дорог, площадей, парков, скверов и других общественных мест. Уход за зелеными насаждениями. | летний период | МУ «УМЗ», организации, с которыми заключены муниципальные контракты |  |
| 35. | Проведение городского фестиваля «Городские цветы – 2012». | июнь | Администрация городского округа, УГЖКХ |  |
| 36. | Проведение смотра-конкурса «Лучший двор – 2012». | июль | УГЖКХ, |  |
| 37. | Сбор аналитических данных по проведению работ по благоустройству и предоставлении необходимых данных в Министерство ЖКХ. | в течение года | УГЖКХ |  |
| 38. | Освещение результатов проведения работ по благоустройству территории городского округа в средствах массовой информации. | в течение года | Шамсунов А.А. |  |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 16.03.2012 № 220/6

СОСТАВ

комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства объектов и

территорий городского округа Электросталь Московской области

Председатель комиссии:

Алехин Е.П. – заместитель Главы Администрации городского округа

Заместители председателя комиссии:

Донской А.Д. – начальник управления городского жилищного и коммунального хозяйства

Члены комиссии:

- Группа, работающая в Северном районе города:

- Баханов П.И. – заместитель генерального директора ОАО «Северное» – старший группы

- Куделина Е.А. – ведущий специалист отдела по связям с общественностью управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью

- Матюшов А.В. – начальник отдела по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления  по промышленности, транспорту, связи и экологии

- Сычева В.С. – эксперт по контролю в сфере озеленения отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ»

- Группа, работающая в Центральном районе города:

- Гайдуков С.И. – заместитель директора ООО «Центральное» – старший группы

- Павлова В.А. – ведущий специалист  управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью

- Трапезникова Л.В. – ведущий специалист отдела по промышленности и содействию развития предпринимательства  управления по промышленности, транспорту и связи

- Голева Н.И. – эксперт отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ»

- Группа, работающая в Юго-Западном районе города:

- Ивашова И.Е. – заместитель генерального директора ООО «Юго-Западное» – старший группы

- Корюкова Е.Е. – главный специалист управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью

- Кузьмичев Л.И. – заместитель начальника отдела по промышленности и содействию развития предпринимательства управления  по промышленности, транспорту, связи и экологии

- Соловьев Д.Е. – эксперт отдела технического надзора  по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ»

- Группа, работающая в Восточном районе города:

- Рыбик  Б.М. – начальник отдела ГО и ВУ ОАО «Восток-Сервис» – старший группы

- Малашкин А.В. – консультант управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью

- Парамошкин А.Ю. – начальник отдела  по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления по промышленности, транспорту, связи и экологии

- Перевозников В.Н. – эксперт отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ»