АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2011 № 958/16

Об утверждении городской целевой программы «Развитие и поддержка научно-промышленного комплекса городского округа Электросталь Московской области на 2013-2015 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), в соответствии с Уставом городского округа Электросталь Московской области, в целях дальнейшего развития научно-промышленного комплекса городского округа, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить городскую целевую программу «Развитие и поддержка научно-промышленного комплекса городского округа Электросталь Московской области на 2013-2015 гг.» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

4. Источником финансирования опубликования настоящего постановления принять денежные средства по подразделу 0113 раздела 001 «Другие общегосударственные вопросы».

5. Контроль за исполнением мероприятий по настоящему постановлению возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Давыдова В.П.

Глава городского округа А.А. Суханов

УТВЕРЖДЕНА постановлением

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 02.11.2011 № 958/16

**ПРОГРАММА**

**РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 2013-2015 гг.**

# Паспорт городской целевой программы

# «Развитие и поддержка научно-промышленного комплекса городского округа Электросталь Московской области на период 2013-2015 гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Городская целевая программа «Развитие и поддержка научно-промышленного комплекса городского округа Электросталь Московской области на период 2013-2015 гг.» |
| **Основание для разработки Программы** | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;  Закон Московской области от 16 октября 2001 г. № 153/2001-ОЗ «О промышленной деятельности и промышленной политике Московской области». |
| **Заказчик-координатор Программы** | Администрация городского округа Электросталь Московской области. |
| **Основные разработчики Программы** | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа. |
| **Цели и задачи Программы** | **Целями Программы являются:**  Создание благоприятных социально-экономических и организационных условий для развития и эффективного использования промышленного потенциала городского округа Электросталь Московской области, обеспечивающего повышение уровня жизни и занятости населения, увеличение доходной части бюджета города.  **Задачами Программы являются:**  1. Повышение конкурентоспособности промышленного производства.  2. Привлечение инвестиций, реализация новых инвестиционных проектов в сфере промышленного производства.  3. Создание условий для формирования на базе промышленных и научных организаций промышленных округов, индустриальных и инновационных парков.  4. Ликвидация убыточности предприятий. |
| **Важнейшие целевые показатели** | **Важнейшими показателями Программы являются:**  - рост объемов промышленного производства;  - рост уровня средней заработной платы;  - рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Программа рассчитана на 2013 - 2015 годы |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Внебюджетные средства. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | Объем отгруженной продукции, в  млрд. руб. и % к предыдущему году | 39,9  110,7 % | 46,4  116,3 % | 52,5  113,1 % | 59,8  113,9 % | | Прибыль  организаций промышленности, в  млрд. руб. и %  к предыдущему году | 1,2  87,6 % | 1,3  108,3 % | 1,5  115,3 % | 1,8  120,0 % | | Объем  налоговых  поступлений в консолидированный   бюджет РФ, в млн. руб. и %  к предыдущему году | 2 976,1  78,7 % | 3  035,6  102,0 % | 3 157,0  104,0 % | 3 315,0  105,0 % | | Уровень среднемесячной заработной платы в промышленности,  в руб. и % к предыдущему году | 33 100  106,4 % | 34 200  103,3 % | 35 900  105,0 % | 38 400  107,0 % | | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. и % к предыдущему году | 3 100  82,3 % | 3 300  106,5 % | 3 600  109,0 % | 3 900  108,0 % | |

1. **Состояние научно-промышленного комплекса городского округа Электросталь Московской области.**

Основу экономического потенциала городского округа Электросталь Московской области формирует научно-промышленный комплекс, в который входят 31 крупное и среднее предприятие, а также около 300 малых предприятий производственной сферы.

Сложившаяся ситуация в сфере научно-промышленной деятельности в городском округе Электросталь определяется системой количественных показателей и качественных оценок фактического состояния промышленной деятельности за 2011 год и в текущем 2012 году.

В целом промышленное производство с 2009 года имеет положительную динамику. В 2011 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного характера составил 36 027 млн. рублей в действующих ценах или 115,1 %.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними предприятиями промышленности за 9 месяцев 2012 года составил в фактических ценах – **26 млрд. 223,3 млн. руб.** (без учета малых предприятий), темп роста к аналогичному периоду прошлого года составляет **115,3 %.**

Основной вклад в объем произведенной продукции внесло **ОАО «МЗ «Электросталь» (8 млрд. 350,5 млн. руб. – 32,05 %), ОАО «Машиностроительный завод» (7 млрд. 114,5 млн. руб. – 27,3 %).**

Средний уровень заработной платы в 2011 г. составил 31 100 рублей. Темп роста - **112,1 %.**

**За 9 месяцев 2012 года** **среднемесячная заработная плата** **в промышленности составила 35 071 руб. Темп роста – 114,9 %.**

**В 2011 году** средняя численность списочного состава крупных и средних предприятий промышленности составила 18 199 человек. По итогам года произошел рост занятых на производстве на 1,1% – это впервые с момента кризиса 2009 года.

Наблюдается тенденция к стабилизации численности работников на крупных и средних промышленных предприятиях города. Предшествующее снижение численности объясняется произошедшим высвобождением работников, вызванное спадом объемов производства на предприятиях ОАО «МЗ «Электросталь», ОАО «ЭЗТМ», ОАО «ЭХМЗ», ЗАО «ЭДСК» и др., а также,произошедшими структурными преобразованиями на ОАО «МСЗ», где вспомогательные производства выведены в дочерние предприятия.

**Новые рабочие места планируется создать на предприятиях:** ОАО «МЗ «Электросталь» – 275 человек,ООО «Бета Гида» – 108, ОАО «МСЗ» – 94, ОАО «Дебют» – 67, ООО «Элеон» – 45, ООО «Профконструкции» – 41, ООО «Качественные продукты» – 38, ООО «Регент-Стретч» – 36, ОАО «ЭНПО «Неорганика» – 30, ООО «Хисунг кемикал Рус» – 21.

Потребность предприятий промышленности в наиболее востребованных кадрах на 2012-2013 год:

- ОАО «МСЗ» – 117 чел. (электросварщики, наладчики, слесаря-сборщики, аппаратчики, станочники);

- ОАО «МЗ «Электросталь» – 20 чел. ИТР (электрооборудование, металлургические машины и оборудование, металлообрабатывающие станки, промышленная теплоэнергетика, промышленное и гражданское строительство); – 140 чел. (сталевары, кузнецы, вальцовщики, слесаря-ремонтники, электромонтеры, машинисты крана металлургического производства, шихтовщики, операторы, обработчики, шлифовщики, огнеупорщики);

- ОАО «ЭЗТМ» – 260 чел. (токаря, слесаря-ремонтники, электромонтеры, машинисты крана, шихтовщики, операторы обдирочных станков, обработчики, шлифовщики, огнеупорщики, термисты, сталевары, фрезеровщики, кузнецы, обрубщики, водители, модельщики);

- ОАО «ЭХМЗ» – 19 чел. (наладчики, слесаря-ремонтники, электромонтеры);

- ООО «СТиС-Электросталь» – 240 чел. (резчики стекла, сборщики стеклоизделий, укладчики-упаковщики, водители, наладчики, стропальщики, электромонтеры, контролеры стекольного производства).

Промышленность – наиболее эффективная отрасль экономики города. На её долю приходится **93 %** прибыли, полученной городскими организациями всех видов экономической деятельности. **За 2011 год** прибыль в промышленном производстве составила **1 358,3 млн. руб. По итогам работы за 8 месяцев 2012 года – 793,3 млн. руб.**

Важным фактором повышения конкурентоспособности любого предприятия является его техническое и технологическое перевооружение.

В **2011 году** в основной капитал промышленных предприятий **инвестировано** – **3 765,5 млн. руб**. – это на 1 млрд. 258 млн. больше чем в 2010 году. Лидером по объему инвестиций является Машиностроительный завод – 2 291,5 млн. руб., что составляет 60,8 % от суммы всех инвестиций. 779,8 млн. руб. или 20,7 % – это инвестиции ОАО «Металлургический завод «Электросталь».

На крупных и средних действующих предприятиях в 2011 году реализовывалось 92 инвестиционных проекта. Больше всего инвестиционных проектов реализуется на металлургическом заводе «Электросталь» – 43.

В числе позитивных характеристик следует отметить дальнейшую диверсификацию промышленности, создание новых предприятий и производств на современной технологической базе; развитие системы обеспечения качества и сертификации промышленной продукции; формирование на промышленных площадках технопарковых структур для разработки и освоения наукоемкой высокотехнологичной продукции.

**В 2011 году открыты новые производства,** в том числе инновационные.

31 мая открыт Технологический центр «ЭЛДОМ», объединивший ведущие фирмы разработчиков производственных инновационных технологий в области металлообработки. Создано 70 новых высокотехнологичных рабочих мест. Применяемые нано технологии, не имеют по своим параметрам аналогов в России.

3 августа открыт первый в Электростали индустриальный парк «Электростальский» на базе территории ЗАО «ЭДСК». 10 млн. долларов южнокорейская компания LG Hausys инвестировало в создание предприятия по производству профиля. Предполагаемый годовой объем производства 700 млн. руб. Создано 80 новых рабочих мест, в перспективе до 150 человек будет занято на этом производстве.

10 ноября состоялось открытие крупнейшего в России завода «Флорентина» по производству сантехники и кухонных моек из литых минеральных композитов, при участии группы компаний Montblanc и немецкой фирмы Respecta. При выходе на полную мощность на данном предприятии будет создано 140 рабочих мест.

С июня 2011года введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс ООО «Рецикл» по адресу Загородный проезд, 6.

В соответствии с законом Московской области «О развитии предпринимательской деятельности в Московской области» реализуется городская программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

108 новых рабочих мест создано при реализации инновационных проектов субъектами малого бизнеса, благодаря, в том числе выделенным субсидиям из городского, областного и федерального бюджета по программе поддержки развития малого бизнеса.

В настоящее время реализуются такие серьезные инвестиционные проекты как: размещение производства поглощающих стержней, элементов и органов регулирования, управления и защиты ядерных реакторов на площадях ОАО «МСЗ», строительство чаеразвесочной фабрики «Бета Гида», расширение производства мебели ООО «Торг Юнион», строительство второй очереди завода «Билд Фаст Текнолоджи» по производству изделий из бетона, модернизация производства «ЭДСК», расширение производства полотенцесушителей ИП Гуменчук Н.А., размещение производства грохотов для рассева минерального сырья ЗАО «Тране Текникк» и ряд других проектов субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства Московской области от 28 декабря 2011 г. N 1660/53 утверждена инвестиционная программа «Развитие промышленных округов на территории Московской области на период до 2015 года». В данную программу включены: ОАО «МЗ «Электросталь» и ОАО «ЭЗТМ». Реализация настоящей Инвестиционной программы позволит на действующих предприятиях эффективно распорядиться свободными площадями для размещения предприятий малого и среднего бизнеса, получить соответствующие региональные налоговые льготы, создать дополнительные рабочие места. Прогноз по объему инвестиций в основной капитал на 2012 год – **3 млрд. 100** **млн. руб.**

Стремление к установлению положительной динамики результатов промышленной деятельности обусловливает необходимость дальнейшего применения программно-целевого метода.

**2. Цели Программы**

Цель Программы - создание благоприятных социально-экономических и организационных условий для развития и эффективного использования промышленного потенциала города, обеспечивающего повышение уровня жизни и занятости населения, увеличение доходов городского бюджета.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области промышленного развития города, осуществляемых субъектами промышленной деятельности при поддержке органов местного самоуправления.

Программа призвана стать одним из основных инструментов промышленной политики городского округа Электросталь Московской области и обеспечить содействие субъектам промышленной деятельности в выпуске конкурентоспособной продукции, обновлении основных фондов и технологий, решении вопросов финансового оздоровления.

Основные мероприятия Программы направлены на создание экономических и организационных условий и предпосылок для развития субъектов промышленной деятельности, улучшения инвестиционного климата, создания благоприятных условий для развития предприятий.

Основными задачами Программы являются:

- содействие техническому перевооружению и модернизации предприятий промышленности города, внедрению современных технологий;

- развитие инновационной деятельности и производства наукоемкой продукции;

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;

- создание новых рабочих мест;

- увеличение доходной части городского бюджета.

**3. Сроки и этапы реализации Программы.**

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы.

**4. Содержание программы.**

Программа включает в себя следующие разделы:

**1 раздел** – развитие и формирование инфраструктуры предприятий промышленности (Приложение 1).

В него включены инвестиционные проекты, реализуемые на действующих промышленных предприятиях и инвестиционные проекты, реализуемые (предполагаемые к реализации) на свободных промышленных площадках и земельных участках согласно генеральному плану развития городского округа.

**2 раздел** – реализация мероприятий по поддержке и развитию научно-промышленного комплекса городского округа, направленных на рост экономического потенциала предприятий (Приложение 2).

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет внебюджетных средств.

**6. Ожидаемые социально - экономические результаты от реализации Программы**

В результате реализации Программы за период 2013-2015 гг. предполагается достичь следующих показателей:

**2013 г. 2014 г. 2015 г.**

**- объем отгрузки промышленной продукции, млрд. руб. 46,4 52,5 59,8**

**- уровень средней заработной платы, тыс. руб. 34,2 35,9 38,4**

**- объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 3 300 3 600 3 900**

**- численность работающих в промышленности, тыс. чел. 19,0 19,2 19,6**

Приложение № 1

**Раздел 1. Развитие и формирование инфраструктуры предприятий промышленности.**

**Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых на предприятиях городского округа Электросталь Московской области.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение и т.д.)** | **Срок реализации** | **Объем инвестиций**  **(тыс. руб.)** | **Социально-экономическая эффективность проекта (численность работников, объем выпуска продукции и т.д.)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| **ОАО «Машиностроительный завод»** | | | | | |
| 1. | Производство полиметаллов  Модернизация действующего производства | 2012-2014 гг.  2013-2015 гг. | 1 500 000  7 371 000 | Создание новых рабочих мест – 120  Средний ежегодный объем выпуска продукции  17 млрд. руб. | |
| **ОАО «Металлургический завод «Электросталь»** | | | | | |
| 1. | Модернизация действующего производства  Реализация 31 проекта | 2013-2015 гг. | 3 000 000 | Повышение качества продукции, улучшение экономических показателей (стабильность работы предприятия), снижение вредных выбросов.  Стабильность работы печных агрегатов. | |
| **ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»** | | | | | |
| 1. | МСЦ-2 Реконструкция термоучастка с заменой установки ТПЧ на 2-х частотную индукционную установку в комплекте с установкой обработки холодом | 2011-2015 гг. | 140 000 | Повышение качества, улучшение экономических показателей | |
| 2. | МСЦ-2 Модернизация действующих термических печей | 2011-2015 гг. | 30 000 | Повышение качества, улучшение экономических показателей | |
| 3. | Строительство газоочистки в ФСЛЦ-2 | 2012-2014 гг. | 60 000 | Повышение качества, улучшение экономических показателей | |
| 4. | Модернизация энергетического хозяйства завода | 2012-2013 гг. | 120 000 | Повышение качества, улучшение экономических показателей | |
| 5. | Модернизация производства подшипников жидкостного трения | 013-2014 гг. | 120 000 | Повышение качества, улучшение экономических показателей | |
| **ОАО «Электростальский химико-механический завод»** | | | | | |
| 1. | Модернизация действующего производства  Реализация 4 проектов | 2013-2015 гг. | 191 000 | Повышение качества продукции, улучшение экономических показателей. | |
| **МУП «ПТП ГХ»** | | | | | |
| 1. | Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения | 2011-2013 гг. | 28 984,74 | Замена ветхого участка водопровода из стальных труб диаметром 300 мм от ВЗУ до пр. Южный, протяженностью 892 м путем перекладки на трубы, изготовленных из полиэтилена низкого давления диаметром 300 мм.  Модернизация станции обезжелезивания ВЗУ № 6, введенной в эксплуатацию в 1967 г. и доведение ее производительности до 379,2 куб. м/час (6,5 тыс. м3/сут.) | |
| 2. | Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения | 2011-2013 гг. | 33 023,12 | - Увеличение мощности очистных сооружений для приема возрастающего количества сточных вод от построенных многоквартирных домов.  - Улучшение качества очистки стоков, сбрасываемых в реку Марьинка и далее в реку Вохонка.  Объем производства (объем очистки стоков) 50000 м3/сут. | |
| **ООО «ЭЛЕМАШ-МАГНИТ»** | | | | | |
| 1. | Постановка на производство изделий нового поколения | 2010-2014 гг. | 100 000 | Сохранение рынка сбыта и новых рабочих мест | |
| **ООО «ГГЕ – Элсервис»** | | | | | |
| 1. | Строительство мини ТЭС | 2012-2014 гг. | 3 200 000 | Электр. мощность 60 МВт/ч;  Тепловая мощность 50 Гкал/ч Создание новых рабочих мест - 40 | |
| **ЗАО « Тране Текникк»** | | | | | |
| 1. | Производство грохотов для рассева минерального сырья | 2013-2015 гг. | 313 200 | Создание новых рабочих мест - 120 | |
| **ООО «Евромаркет Центр»** | | | | | |
| 1. | Производство листовых материалов методом экструзии | 2013 г. | 114 000 | 9 000 тонн термопластов в год  Создание новых рабочих мест - 60 | |
| **ООО «Билд Фаст Текнолоджи»** | | | | | |
| 1. | Производство ячеистого бетона | 2012-2013 гг. | 750 000 | Создание новых рабочих мест - 304 | |
| **Фабрика предметов интерьера и мебели «Империя Богачо»** | | | | | |
| 1. | Проект по техническому оснащению (модернизации) предприятия. Закупка и внедрение в производственный цикл инновационного высокотехнологичного оборудования нового поколения, обладающего высокой точностью, скоростью выполнения операций | 2013 г. | 2 000 | | Повышение производительности труда,  высокая точность обработки деталей, обеспечение высокого качества продукции, внедрение новых, ранее недоступных форм, снижение доли тяжелого ручного труда. |
| 2. | Проект по изучению, переработке и внедрению в производство инновационной системы «Бережливое производство» | 2013-2015 гг. | 2 000 | | Оптимизация управленческих и производственных процессов, экономия материальных ресурсов, уменьшение потерь, сплочение коллектива, повышение производительности труда, высокая скорость производственных процессов, повышение качества продукции. |
| 3. | Проект по техническому оснащению (модернизации) предприятия. Закупка и внедрение в производственный цикл инновационного высокотехнологичного оборудования нового поколения, обладающего высокой точностью, скоростью выполнения операций | 2014 г. | 2 000 | | Повышение производительности труда,  высокая точность обработки деталей, обеспечение высокого качества продукции, внедрение новых, ранее недоступных форм, снижение доли тяжелого ручного труда. |
| 4. | Проект по техническому оснащению (модернизации) предприятия. Закупка и внедрение в производственный цикл инновационного высокотехнологичного оборудования нового поколения, обладающего высокой точностью, скоростью выполнения операций | 2015 г. | 1 000 | | Повышение производительности труда,  высокая точность обработки деталей, обеспечение высокого качества продукции, внедрение новых, ранее недоступных форм, снижение доли тяжелого ручного труда. |

Приложение 2

**Раздел 2. Мероприятия по поддержке и развитию научно-промышленного комплекса городского округа на 2013-2015 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование (содержание) мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки**  **исполнения** |
| 1. Систематический анализ и прогноз тенденций развития предприятий промышленности. | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа; Территориальное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей городского округа Электросталь Московской области» | постоянно |
| 2. Ведение базы данных и реестра организаций промышленности и науки. | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа; Территориальное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей городского округа Электросталь Московской области» | постоянно |
| 3. Ведение базы данных по свободным промышленным площадям для привлечения инвесторов. | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа. | постоянно |
| 4. Организация работы межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов. | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа. | постоянно |
| 5. Взаимодействие с Территориальным объединением работодателей «Совет промышленников и предпринимателей городского округа Электросталь Московской области». | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа. | постоянно |
| 6. Проведение экологического анализа промышленной деятельности предприятий городского округа с целью выявления приоритетных направлений, уменьшающих вредное воздействие на окружающую среду и человека. | Отдел по организации дорожного движения, транспорту, связи и экологии управления по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа. | постоянно |
| 7. Взаимодействие с предприятиями по вопросам создания благоприятных социально - экономических и организационных условий для развития и эффективного использования промышленного потенциала, обеспечивающего повышение уровня жизни и занятости населения, увеличение доходной части бюджета города. | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа; Экономическое управление Администрации городского округа;  ЭЦЗН;  Территориальное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей городского округа Электросталь Московской области». | постоянно |
| 8. Содействие в создании и деятельности организаций, способствующих развитию предприятий малого бизнеса в сфере производства. | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа; Торгово-промышленная палата;  Территориальное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей городского округа Электросталь Московской области». | постоянно |
| 9. Содействие созданию на  базе промышленных и научных организаций инновационно - специализированного  промышленного парка (технопарка). | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа; ЭПИ МИСиС; РГСУ; Территориальное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей городского округа Электросталь Московской области». | постоянно |
| 10. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению участия Администрации городского округа в делах о банкротстве, процедурах банкротства и исполнении организациями денежных обязательств и обязательных платежей. Ликвидация убыточности предприятий. | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа;  Территориальное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей городского округа Электросталь Московской области». | постоянно |
| 11. Содействие укреплению и развитию внешнеэкономической деятельности предприятий. | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа. | постоянно |
| 12. Организация семинаров руководителей и специалистов промышленных предприятий по актуальным тематикам. | Администрация городского округа,  Торгово-промышленная палата | По планам ТПП |