АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2014 № 340/6

О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения городского округа Электросталь Московской области

# Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями и дополнениями), от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 22.06.2012 № 508-р «О создании рабочей группы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения городского округа Электросталь Московской области», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа Электросталь Московской области на период 2014 – 2024 годов.

- Рабочей группе, состав которой утвержден распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 22.06.2012 № 508-р, организовать работу по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения городского округа Электросталь Московской области в соответствии графиком (прилагается).

- Муниципальному учреждению «Управление муниципального заказа» (Найда С.И.) выступить муниципальным заказчиком на разработку схем водоснабжения и водоотведения городского округа Электросталь Московской области.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

- Источником финансирования расходов размещения в средствах массовой информации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Е.П. Алехина.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа						          В.А. Костромитин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2014 № 340/6

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | В течение 3 дней со дня подписания постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области «О начале разработки схем водоснабжения и водоотведения городского округа Электросталь Московской области» | Шамсунов А.А., УГЖКХ |
| 2 | Подготовка технического задания, конкурсной документации, проведение открытого конкурса на разработку проектов схем водоснабжения и водоотведения | Апрель – май 2014 г. | УГЖКХ, МУ «УМЗ» |
| 3 | Размещение информации о ходе разработки проектов схем водоснабжения и водоотведения, материалов по разрабатываемым схемам водоснабжения и водоотведения, проектов схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области | В период с момента размещения на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений до момента утверждения схем | Шамсунов А.А., УГЖКХ, МУ «УМЗ» |
| 4 | Разработка проектов схем водоснабжения и водоотведения | Май – август 2014 г. | Рабочая группа, утвержденная распоряжением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 22.06.2012 № 508-р «О создании рабочей группы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения городского округа Электросталь Московской области» (далее - рабочая группа), специализированная организация, с которой заключен муниципальный контракт на разработку схем водоснабжения и водоотведения (далее – разработчик) |
| 5 | Передача проектов схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 01.09.2014 | Разработчик |
| 6 | Размещение проектов схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области. Публикация в газете «Официальный вестник» сведений о размещении проектов схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области | 02.09.2014 - 10.09.2014 | УГЖКХ, Шамсунов А.А. |
| 7 | Сбор замечаний и предложений по проектам схем водоснабжения и водоотведения (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области) | 10.09.2014 - 09.10.2014 | Рабочая группа |
| 8 | Рассмотрение проектов схем водоснабжения и водоотведения | 10.10.2014 - 25.10.2014 | Рабочая группа, разработчик |
| 9 | Принятие решения Главой городского округа Электросталь Московской области об утверждении схем водоснабжения и водоотведения или о возврате проекта на доработку | 01.11.2014 | Глава городского округа Электросталь Московской области |
| 10 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области. Публикация в газете «Официальный вестник» сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области | 10.11.2014 | УГЖКХ, Шамсунов А.А. |