Приложение №14 к изменениям,

которые вносятся в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов

местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2015-2019 годы

«Приложение № 7

к муниципальной программе

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» в 2015-2019 годах

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»**

**муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления**

**городского округа Электросталь Московской области»**

**в 2015-2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | Управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | 1. 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области (ОМСУ городского округа Электросталь Московской области). 2. 2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области. 3. 3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Электросталь Московской области, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных 4. 4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области 5. 5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области 6. 6. Подключение ОМСУ городского округа Электросталь Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области 7. 7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне муниципальных образований | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финанси-рования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса |  | Всего:  в том числе: | 22 051,60 | 32 414,60 | 33 741,20 | 29 839,60 | 31 284,20 | 149 331,20 |
| Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 20 865,70 | 31 229,60 | 32 556,20 | 28 733,00 | 30 177,60 | 143 562,10 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 1 185,90 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 106,60 | 1 106,60 | 5 769,10 |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 9489,0 | 18811,0 | 19325,7 | 19413,0 | 20264,5 | 87303,2 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 378,0 |
| Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь | Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 579,0 | 649,0 | 704,0 | 799,0 | 864,0 | 3 595,0 |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь | Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 1986,3 | 2062,4 | 2141,2 | 2292,5 | 2406,0 | 10 888,4 |
| Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь | Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 212,3 | 217,6 | 223,6 | 245,0 | 257,1 | 1 155,6 |
| Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь | Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 2450,3 | 2618,1 | 2743,9 | 2828,5 | 2967,0 | 13 607,8 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 1059,9 | 1059,0 | 1059,0 | 1106,6 | 1106,6 | 5 391,1 |
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь | Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 463,8 | 507,0 | 532,0 | 558,0 | 585,0 | 2 645,8 |
| Финансовое управление Администрации городского округа Электросталь | Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 5685,0 | 6364,5 | 6885,8 | 2597,0 | 2834,0 | 24366,3 |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | | 1. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения городского округа Электросталь Московской области до с 30% в 2014 году до 75% в 2018 году. 2. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 90% в 2014 году до 95% в 2018 г. 3. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 98% в 2014 году до 100 % в 2018 г. 4. Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы с 85% в 2014 году до 100% в 2015 г. 5. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области с 70% в 2014 году до 100% в 2018 г. 6. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов от 60% в 2014 г до 90% в 2018 г. 7. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100% 8. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 50% в 2014 году до 100% в 2018 г. 9. Увеличение доли работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями с 90% в 2014 году до 100% в 2015 г. 10. Увеличение доли ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Электросталь Московской области от 85% в 2014 году до 100% в 2017 г. 11. Увеличение доли ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа Электросталь Московской области с 70% в 2014 г до 100% в 2016 г. 12. Увеличение доли ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов с 75% в 2014 г до 100% в 2015 г. 13. Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Электросталь Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Электросталь Московской области с 95% в 2014 году до 100% в 2016 г. 14. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информационную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежахс 0% в 2014 г до 80% в 2018 г. 15. Увеличение доли ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС Московской области с 0% в 2014 г. до 100% в 2018 г. | | | | | | | |

**1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области, основные проблемы и пути их решения в рамках подпрограммы**

# Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

# Переход на новый уровень управления городским округом, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Комплексное решение задач социально-экономического развития городской округ а, эффективное использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между автоматизированными информационными системами (АИС) всех органов местного управления городского округа, а также ряда государственных структур, реализующих конкретные цели социально-экономического развития территории и предприятиями городского округа.

В рамках реализованной долгосрочной целевой подпрограммы Московской области "Электронное Подмосковье на период 2009-2012 годов" были подготовлены необходимые предпосылки для применения в работе городского округа Электросталь Московской области ИКТ:

по состоянию на конец 2013 года на 80 процентов удовлетворены заявленные потребности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области в вычислительной технике и лицензионном ПО в объеме выделяемого на эти цели бюджетного финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка;

созданы и развиваются сайты органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области и подведомственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с их деятельностью;

продолжено формирование необходимой ИКТ-инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области в соответствии с Законом Московской области N 80/2009-ОЗ "О государственных информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации";

проводится работы по наполнению портала предоставления государственных и муниципальных услуг населению Московской области и , в частности жителей городского округа Электросталь Московской области, в электронной форме, осуществляется информационно-справочная поддержка населения по оказываемым государственным и муниципальным услугам;

в Государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Московский областной учебный центр "Нахабино" проходили обучение муниципальные служащие городского округа Электросталь Московской области по применению внедренных ИКТ.

В настоящее время все усилия муниципальных образований Московской области должно быть направлено на обеспечении быстрого и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнении государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме, на создании информационных сервисов, доступных как населению, так и юридическим лицам.

Для решения указанных задач требуется системная модернизация муниципального регулирования на основе ИКТ и отказ от устаревших технологий управления, развитие кадрового потенциала, кардинальное улучшение системы предоставления муниципальных услуг (выполнения муниципальных функций) на основе современных управленческих технологий и использования в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области преимуществ информационных систем и ресурсов.

Критическим на сегодняшний день является небольшое количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. Требуют решения следующие проблемные вопросы, влияющие на качество государственных и муниципальных услуг:

привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг;

многократное личное взаимодействие муниципальных служащих и работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области и подведомственных им организаций с заявителями;

несогласованность графиков работы территориальных органов ФОИВ, ОГВ и ОМСУ Московской области, обслуживающих заявителей на территории их проживания;

недостаточно широкое применение ИКТ для информационного межведомственного взаимодействия ОМСУ городского округа Электросталь Московской области и информирования граждан при предоставлении муниципальных услуг.

Серьезным препятствием на пути повышения качества предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций городского округа Электросталь Московской области, результативности управления в целом является отсутствие комплекса информационных систем учета мнения и интересов граждан, их объединений и представителей бизнеса, а также современных механизмов непосредственного участия общественности в выработке и контроле исполнения органами власти принимаемых решений. Решение задачи по обеспечению устойчивой обратной связи с гражданами посредством информационных ресурсов является одной из приоритетных.

Недостаточными темпами развивается использование населением информационных ресурсов, особенно в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Несмотря на начатый процесс записи в дошкольные, школьные образовательные учреждения в электронной форме, необходимо в ближайшее время сократить очереди, осуществлять оптимальное распределение мест в дошкольные учреждения и школы, выбор мест строительства новых дошкольных учреждений и школ в зависимости от реальных потребностей граждан.

Нормативная правовая база городского округа Электросталь Московской области, регламентирующая область ИКТ, в настоящее время нуждается в доработке, так как существует необходимость стимулирования применения ИКТ в различных сферах государственного управления.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих документах:

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р;

Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р.

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной подпрограммы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы».

Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области.

Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области.

Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Электросталь, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области.

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области.

Подключение ОМСУ городского округа Электросталь Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области.

Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к подпрограмме.

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение администрации городского округа к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Электросталь Московской области, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ городского округа Электросталь Московской области для использования в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области[[1]](#footnote-1) предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМСУ городского округа Электросталь Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области.

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне городского округа Электросталь Московской области.

**4. Планируемые результаты Подпрограммы**

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий.

Планируемые результаты выполнения Подпрограммы приведены в приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

**5. Ресурсное обеспечения Подпрограммы**

Источниками средств для реализации Подпрограммы являются средства бюджета городского округа Электросталь Московской области, бюджета Московской области, внебюджетных источников.

Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться средства федерального бюджета, бюджета Московской области и иные источники в соответствии с законодательством.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 149 321,30тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Ориентировочные объёмы финансирования по годам тыс. рублей | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| Бюджет  городского округа Электросталь Московской области | 20 865,70 | 31 229,60 | 32 556,20 | 28 733,00 | 30 177,60 | 143 562,10 |
| Бюджет Московской области | 1 185,90 | 1 185,00 | 1 185,00 | 1 106,60 | 1 106,60 | 5 769,10 |

Объёмы финансирования из бюджета городского округа Электросталь Московской области, предусмотренные Подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета городского округа Электросталь Московской области на соответствующий год.

**6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий  
программы и муниципального заказчика подпрограммы**

Муниципальным заказчиком подпрограммы является управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Органы местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области, а также находящиеся в ведении организации и учреждения, указанные в качестве ответственных исполнителей за выполнение мероприятий подпрограммы в приложении № 1 к подпрограмме, являются получателями средств бюджета городского округа Электросталь Московской области на реализацию этих мероприятий.

Выполнение подпрограммы осуществляется на условиях, определяемых ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий подпрограммы по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Московской области в установленном порядке;

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и организациям на выполнение мероприятий подпрограммы;

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий подпрограммы в рамках привлечения внебюджетного финансирования.

Муниципальный заказчик подпрограммы обеспечивает:

координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных заказов;

организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей мероприятий подпрограммы;

рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об аукционе в рамках формируемых ответственными исполнителями муниципальных заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы, рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для предоставления субсидий бюджету городского округа Электросталь Московской области;

рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы муниципальных контрактов;

формирование отчетности о выполнении мероприятий подпрограммы и достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы обеспечивает:

формирование, согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке определение исполнителей работ по выполнению мероприятий подпрограммы и заключение с ними муниципальных контрактов;

согласование с муниципальным заказчиком подпрограммы и утверждение проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов;

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных средств для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий подпрограммы и заключение с выбранными инвесторами соответствующих договоров;

контроль хода исполнения муниципальных контрактов;

информирование населения о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

формирование и представление муниципальному заказчику подпрограммы отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;

осуществляет иные функции по реализации подпрограммы.

**7.  Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы**

| №№  п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | где:  n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;  R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;  К – численность населения городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Электросталь Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | где:  – доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Электросталь Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Электросталь Московской области;  – количество уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Электросталь Московской области;  – общее количество муниципальных услуг ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | где:  n - доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах;  R – объем муниципальных платежей ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, переданных в ИС УНП МО;  K – общий объем муниципальных платежей ОМСУ городского округа Электросталь Московской области за отчетный период |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию | где:  n – доля используемой в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;  R – количество используемой в ОМСУ городского округа Электросталь Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;  K – общее количество используемой в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники |
|  | Обеспеченность работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | где:  n – обеспеченность работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;  R – количество поставленного работникам ОМСУ городского округа Электросталь Московской области компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;  К – общее количество работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями |
|  | Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы | где:  n – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;  R – количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы;  К – общее количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | где:  n – доля рабочих мест работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, подключенным к локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями;  K – общее количество работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | где:  n – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;  R – количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;  К – общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области | где:  – доля администраций городских и сельских поселений городского округа Электросталь Московской области, подключенных к ЕИМТС;  – количество администраций городских и сельских поселений городского округа Электросталь Московской области, подключенных к ЕИМТС;  – общее количество администраций городских и сельских поселений городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов | где:  – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;  – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;  – общее количество ИС для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением  соответствующих баз | где:  n – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  K – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС | где:  n – доля муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  R – количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  K – общее количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации |
|  | Доля работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями | где:  n – доля работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области в средствах электронной подписи |
|  | Доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | где:  R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД;  , – количество сотрудников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, – количество учреждений, находящихся в ведении ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | где:  n – доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;  R – количество ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте;  К – общее количество ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов | где:  n – доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов;  R – количество ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов;  K – общее количество ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  | Доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО | где:  - доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций;  - количество сотрудников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, зарегистрированных в РГИС МО;  - общее количество сотрудников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих геопространственные данные |

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе  
реализации мероприятий подпрограммы**

В целях контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определяемым муниципальным заказчиком подпрограммы:

оперативный отчет один раз в полугодие – до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 15 апреля года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  городского округа Электросталь Московской области» в 2015-2019 годах |

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения   
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»**

**муниципальной подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления**

**городского округа Электросталь Московской области» в 2015-2019 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения** | **Срок исполнения мероприятия (годы)** | **Источники финансирования** | | **Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (2014) (тыс. руб.)** | | **Всего (тыс. руб.)** | | **Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2015 г.** | **2016 г.** | **2017г.** | **2018 г.** | | **2019 г.** | |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **4** | | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | | **13** | | **14** |
| 1. | Задача 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области (ОМСУ городского округа Электросталь Московской области) |  | 2015-2019 | Всего | | 13 561,80 | | 122 140,00 | | 17 045,10 | 25 243,40 | 28 758,60 | 24 976,20 | | 26 116,70 | |  | |  |
| Бюджет городского округа Электросталь | | 12 665,80 | | 116 748,90 | | 15 985,20 | 24 184,40 | 27 699,60 | 23 869,60 | | 25 010,10 | |  | |  |
| Бюджет Московской области | | 896,00 | | 5 391,10 | | 1 059,90 | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 106,60 | | 1 106,60 | |  | |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, размещение на электронных площадках информации о проведении конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, контроль исполнения муниципальных контрактов | 2015-2019 | Всего | | 2 686,00 | | 21 593,68 | | 2 463,40 | 4 010,00 | 4 829,60 | 5 052,50 | | 5 238,18 | |  | | Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области. Обеспечена эксплуатация информационных систем органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 2 511,00 | | 20 651,90 | | 2 279,80 | 3 827,30 | 4 646,90 | 4 860,70 | | 5 037,20 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | | 175,00 | | 941,78 | | 183,60 | 182,70 | 182,70 | 191,80 | | 200,98 | |  | |
| 1.1.1. | Администрация городского округа, в т.ч. | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 1 566,00 | | 15 259,80 | | 1 568,10 | 2 842,00 | 3 630,70 | 3 645,00 | | 3 738,00 | |  | |
| 1.1.1.1. | Аппарат Администрации городского округа | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 800,00 | | 12 296,60 | | 1 440,90 | 2 193,00 | 2 912,70 | 2 850,00 | | 2 900,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 1.1.1.2. | МКУ «МФЦ городского округа Электросталь Московской области» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 666,00 | | 2 758,00 | | 88,00 | 600,00 | 650,00 | 690,00 | | 730,00 | | МКУ «МФЦ городского округа Электросталь Московской области» | |
| 1.1.1.3. | МУ «Аварийно-спасательная служба | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 0,00 | | 140,20 | | 39,20 | 24,00 | 0,00 | 37,00 | | 40,00 | | МУ «Аварийно-спасательная служба | |
| 1.1.1.4. | МКУ «Центр по рекламе и информации» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 100,00 | | 229,00 | | 0,00 | 25,00 | 68,00 | 68,00 | | 68,00 | | МКУ «Центр по рекламе и информации» | |
| 1.1.2. | Управление образования | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 60,00 | | 429,00 | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 92,00 | | 97,00 | | Управление образования | |
| 1.1.3. | Управление ЖКХ | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 60,00 | | 380,50 | | 69,00 | 72,40 | 75,90 | 79,60 | | 83,60 | | Управление ЖКХ | |
| 1.1.3.1. | МУ «УМЗ» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 250,00 | | 1 593,50 | | 284,20 | 304,70 | 319,00 | 334,60 | | 351,00 | | МУ «УМЗ» | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | | 19,00 | | 941,78 | | 183,60 | 182,70 | 182,70 | 191,80 | | 200,98 | |
| 1.1.4. | Управление по культуре и делам молодежи | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 50,00 | | 285,80 | | 52,50 | 53,80 | 55,30 | 60,60 | | 63,60 | | Управление по культуре и делам молодежи | |
| 1.1.5. | Финансовое управление | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 240,00 | | 1 696,00 | | 144,00 | 302,00 | 305,00 | 450,00 | | 495,00 | | Финансовое управление городского округа | |
| 1.1.6. | Комитет по физической культуре и спорту | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 168,80 | | 416,30 | | 10,00 | 94,40 | 99,00 | 103,90 | | 109,00 | | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 1.1.7. | Комитет имущественных отношений | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 116,20 | | 427,00 | | 72,00 | 78,00 | 82,00 | 95,00 | | 100,00 | | Комитет иму-щественных отношений | |
| 1.2. | Мероприятие 2. Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, размещение на электронных площадках информации о проведении конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, контроль исполнения муниципальных контрактов | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 120,00 | | 1 300,00 | | 150,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |  | |
| 1.3. | Мероприятие 4. Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения, специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, размещение на электронных площадках информации о проведении конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, контроль исполнения муниципальных контрактов | 2015-2019 | Всего | | 7 873,60 | | 75 040,80 | | 11 667,60 | 16 429,30 | 18 299,90 | 13 962,30 | | 14 681,70 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 7 447,60 | | 71 858,80 | | 11 049,60 | 15 811,30 | 17 681,90 | 13 314,30 | | 14 001,70 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | | 426,00 | | 3 182,00 | | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 648,00 | | 680,00 | |  | |
| 1.3.1. | Администрация городского округа, в т.ч. | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 2 558,50 | | 31 275,50 | | 3 571,00 | 5 934,50 | 7 156,50 | 7 151,50 | | 7 462,00 | |  | |
| 1.3.1.1. | Аппарат Администрации городского округа | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 1 845,90 | | 20 084,30 | | 2 284,30 | 3 500,00 | 4 500,00 | 4 800,00 | | 5 000,00 | | управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 1.3.1.2. | МКУ «МФЦ городского округа Электросталь Московской области» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 520,00 | | 7 473,00 | | 703,00 | 1 670,00 | 1 725,00 | 1 640,00 | | 1 735,00 | | МКУ «МФЦ городского округа Электросталь Московской области» | |
| 1.3.1.3. | МУ «Аварийно-спасательная служба | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 1 378,20 | | 228,20 | 293,00 | 363,00 | 240,00 | | 254,00 | | МУ «Аварийно-спасательная служба | |
| 1.3.1.4. | МКУ «Центр по рекламе и информации» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 192,60 | | 2 176,00 | | 355,50 | 414,50 | 461,50 | 471,50 | | 473,00 | | МКУ «Центр по рекламе и информации» | |
| 1.3.2. | Управление образования | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 1 478,00 | | 8 565,10 | | 1 559,50 | 1 624,40 | 1 691,20 | 1 801,00 | | 1 889,00 | | Управление образования | |
| 1.3.3. | Управление ЖКХ | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 147,40 | | 932,00 | | 169,00 | 177,30 | 186,00 | 195,10 | | 204,60 | | Управление ЖКХ | |
| 1.3.3.1. | МУ «УМЗ» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 1 210,00 | | 6 739,90 | | 1 218,70 | 1 307,10 | 1 370,40 | 1 388,10 | | 1 455,60 | | МУ «УМЗ» | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | | 426,00 | | 3 182,00 | | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 648,00 | | 680,00 | | Министерство социальной защиты населения Московской области | |
| 1.3.4. | Управление по культуре и делам молодежи | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 342,20 | | 727,20 | | 133,60 | 137,00 | 140,80 | 154,10 | | 161,70 | | Управление по культуре и делам молодежи | |
| 1.3.5. | Финансовое управление | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 1 293,00 | | 20 169,30 | | 3 727,00 | 6 029,50 | 6 547,80 | 1 850,00 | | 2 015,00 | | Финансовое управление | |
| 1.3.6. | Комитет по физической культуре и спорту | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 164,20 | | 1 953,80 | | 410,80 | 358,50 | 376,20 | 394,50 | | 413,80 | | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 1.3.7. | Комитет имущественных отношений | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 254,30 | | 1 660,00 | | 260,00 | 300,00 | 320,00 | 380,00 | | 400,00 | | Комитет имущественных отношений | |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение телематическими услугами связи (доступ к сети Интернет) | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, размещение на электронных площадках информации о проведении конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, контроль исполнения муниципальных контрактов | 2015-2019 | Всего | | 874,90 | | 5 394,62 | | 832,30 | 1 043,60 | 1 238,00 | 1 117,80 | | 1 162,92 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 679,90 | | 5 1379,10 | | 782,30 | 993,60 | 1 188,00 | 1 065,30 | | 1 107,90 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | | 195,00 | | 257,52 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 52,50 | | 55,02 | |  | |
| 1.4.1. | Администрация городского округа, в т.ч. | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 183,20 | | 3 156,00 | | 426,00 | 615,00 | 795,00 | 648,00 | | 672,00 | |  | |
| 1.4.1.1. | Аппарат Администрации городского округа | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 120,00 | | 1 705,00 | | 270,00 | 340,00 | 360,00 | 365,00 | | 370,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 1.4.1.2. | МКУ «МФЦ городского округа Электросталь Московской области» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 47,00 | | 1 097,00 | | 82,00 | 200,00 | 360,00 | 220,00 | | 235,00 | | МКУ «МФЦ городского округа Электросталь Московской области» | |
| 1.4.1.3. | МУ «Аварийно-спасательная служба | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 14,80 | | 262,00 | | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 44,00 | | 47,00 | | МУ «Аварийно-спасательная служба | |
| 1.4.1.4. | МКУ «Центр по рекламе и информации» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 1,40 | | 92,00 | | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | | 20,00 | | МКУ «Центр по рекламе и информации» | |
| 1.4.2. | Управление образования | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 96,00 | | 551,00 | | 100,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 | | 121,00 | | Управление образования | |
| 1.4.3. | Управление ЖКХ |  | Бюджет городского округа Электросталь | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Управление ЖКХ | |
| 1.4.3.1. | МУ «УМЗ» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 220,00 | | 943,80 | | 168,30 | 180,50 | 188,90 | 198,20 | | 207,90 | | МУ «УМЗ» | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | | 63,00 | | 257,52 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 52,50 | | 55,02 | | Министерство социальной защиты населения Московской области | |
| 1.4.4. | Управление по культуре и делам молодежи |  | Бюджет городского округа Электросталь | 81,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление по культуре и делам молодежи |  |
| 1.4.5. | Финансовое управление | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | 30,00 | | 182,00 | | 30,00 | | 33,00 | 33,00 | | 42,00 | | 44,00 | | Финансовое управление |
| 1.4.6. | Комитет по физической культуре и спорту | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | 21,30 | | 104,30 | | 18,00 | | 20,10 | 21,10 | | 22,10 | | 23,00 | | Комитет по физической культуре и спорту |
| 1.4.7. | Комитет имущественных отношений | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | 47,70 | | 200,00 | | 40,00 | | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | Комитет имущественных отношений |
| 1.5. | Мероприятие 5. Приобретение расходных материалов | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, размещение на электронных площадках информации о проведении конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, контроль исполнения муниципальных контрактов | 2015-2019 | Всего | | 2 007,30 | | 18 810,90 | | 1 931,80 | 3 510,50 | 4 091,10 | 4 543,60 | | 4 733,90 | |  | |  |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 1 907,30 | | 17 801,10 | | 1 723,50 | 3 302,20 | 3 882,80 | 4 329,30 | | 4 563,30 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | | 100,00 | | 1 009,80 | | 208,30 | 208,30 | 208,30 | 214,30 | | 170,60 | |  | |
| 1.5.1. | Администрация городского округа, в т.ч. | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 978,80 | | 13 049,40 | | 883,40 | 2 509,00 | 3 049,00 | 3 222,00 | | 3 386,00 | |  | |
| 1.5.1.1. | Аппарат Администрации городского округа | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 685,00 | | 8 629,50 | | 829,50 | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | | 2 200,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 1.5.1.2. | МКУ «МФЦ городского округа Электросталь Московской области» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 164,00 | | 4 169,00 | | 15,00 | 954,00 | 1 000,00 | 1 070,00 | | 1 130,00 | | МКУ «МФЦ городского округа Электросталь Московской области» | |
| 1.5.1.3. | МУ «Аварийно-спасательная служба | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 106,60 | | 70,90 | | 3,90 | 20,00 | 13,00 | 16,00 | | 18,00 | | МУ «Аварийно-спасательная служба | |
| 1.5.1.4. | МКУ «Центр по рекламе и информации» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 23,20 | | 180,00 | | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | | 38,00 | | МКУ «Центр по рекламе и информации» | |
| 1.5.2. | Управление образования | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 172,00 | | 638,00 | | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 137,00 | | 144,00 | | Управление образования городского округа | |
| 1.5.3. | Управление ЖКХ | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 123,80 | | 689,40 | | 125,00 | 131,10 | 137,60 | 144,30 | | 151,40 | | Управление ЖКХ городского округа | |
| 1.5.4. | МУ «УМЗ» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 390,00 | | 2 233,70 | | 398,10 | 426,60 | 447,40 | 469,30 | | 492,30 | | МУ «УМЗ» | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | | 100,00 | | 1 009,80 | | 208,30 | 208,30 | 208,30 | 214,30 | | 170,60 | |  | |
| 1.5.5. | Управление по культуре и делам молодежи | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 20,00 | | 114,20 | | 21,00 | 21,50 | 22,10 | 24,20 | | 25,40 | | Управление по культуре и делам молодежи | |
| 1.5.6. | Финансовое управление | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 140,00 | | 530,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | | 225,00 | | Финансовое управление | |
| 1.5.7. | Комитет по физической культуре и спорту | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 12,10 | | 171,40 | | 25,00 | 34,00 | 35,70 | 37,50 | | 39,20 | | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 1.5.8. | Комитет имущественных отношений | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 70,60 | | 375,00 | | 52,00 | 61,00 | 72,00 | 90,00 | | 100,00 | | Комитет имущественных отношений | |
| 2. | Задача 2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 2 412,00 | | 410,00 | 526,00 | 576,00 | 450,00 | | 450,00 | |  | | Обеспечено функционирование единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 2 034,00 | | 284,00 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | |  | | 378,00 | | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | | 0,00 | | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | |
| 2.1 | Мероприятие 1. Подключение администрации городского округа к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 1 412,00 | | 210,00 | 326,00 | 376,00 | 250,00 | | 250,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 1 034,00 | | 84,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области | |  | | 378,00 | | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | | 0,00 | | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | |
| 2.2 | Мероприятие 2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 1 000,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 1 000,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 3. | Задача 3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального образования, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, размещение на электронных площадках информации о проведении конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов, контроль исполнения муниципальных контрактов | 2015-2019 | Итого, в том числе: | | 491,10 | | 9 746,20 | | 983,50 | 4 235,20 | 1 506,60 | 1 433,40 | | 1 587,50 | |  | | Обеспечена защита информации, безопасность информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию Информационные системы аттестованы по требованиям информационной безопасности и защите данных |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 491,10 | | 9 746,20 | | 983,50 | 4 235,20 | 1 506,60 | 1 433,40 | | 1 587,50 | |  | |
| 3.1. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации в области муниципального управления | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 238,00 | | 7 829,50 | | 627,50 | 3 907,50 | 1 151,50 | 1 016,50 | | 1 126,50 | |  | |
| 3.1.1. | Администрация городского округа, в том числе | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 7 829,50 | | 627,50 | 3 907,50 | 1 151,50 | 1 016,50 | | 1 126,50 | |  | |
|  | аппарат Администрации городского округа | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 238,00 | | 6 811,00 | | 611,00 | 3 500,00 | 800,00 | 900,00 | | 1 000,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
|  | МКУ МФЦ | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 141,00 | | 936,00 | | 0,00 | 391,00 | 335,00 | 100,00 | | 110,00 | | МКУ МФЦ | |
|  | МКУ "Центр по рекламе и информации" | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 14,60 | | 82,50 | | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | | 16,50 | | МКУ "Центр по рекламе и информации" | |
| 3.2. | Мероприятие 2. Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации в области образования | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 122,10 | | 705,30 | | 127,80 | 134,00 | 141,00 | 147,50 | | 155,00 | |  | |
|  | Управление образования | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 122,10 | | 705,30 | | 127,80 | 134,00 | 141,00 | 147,50 | | 155,00 | | Управление образования | |
| 3.3. | Мероприятие 3. Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации в области ЖКХ | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 15,00 | | 95,00 | | 18,00 | 18,40 | 18,70 | 19,30 | | 20,60 | |  | |
|  | Управление ЖКХ | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 6,00 | | 44,10 | | 8,00 | 8,40 | 8,70 | 9,30 | | 9,60 | | Управление ЖКХ | |
|  | МУ «УМЗ» | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 9,00 | | 51,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | 11,00 | | МУ УМЗ | |
| 3.4. | Мероприятие 4. Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации в области культуры и работы с молодежью | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 0,00 | | 28,40 | | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 6,10 | | 6,40 | |  | |
|  | Управление по культуре и делам молодежи | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 0,00 | | 28,40 | | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 6,10 | | 6,40 | | Управление по культуре и делам молодежи | |
| 3.5. | Мероприятие 5. Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации в области управления финансами | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 28,00 | | 155,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 55,00 | |  | |
|  | Финансовое управление | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 28,00 | | 155,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 55,00 | | Финансовое управление | |
| 3.6. | Мероприятие 6. Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации в области спорта |  | Бюджет городского округа Электросталь | | 28,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | Комитет по физической культуре и спорту |  | Бюджет городского округа Электросталь | | 28,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 3.7. | Мероприятие 3. Проведение мероприятий по обеспечению защиты информации в области имущественных отношений | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 60,00 | | 933,00 | | 155,00 | 170,00 | 190,00 | 194,00 | | 224,00 | |  | |
|  | Комитет имущественных отношений | 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | | 183,20 | | 933,00 | | 155,00 | 170,00 | 190,00 | 194,00 | | 224,00 | | Комитет имущественных отношений | |
| 4. | Задача 4. Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | Заключение соглашения с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области о проведении работ | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 2 150,00 | | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | 550,00 | |  | | К межведомственной системе электронного документооборота подключены 100 процентов органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области и подведомственных учреждений |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 2 150,00 | | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | 550,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области\* | |  | | 0,00 | |  |  |  |  | |  | | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | |
| 4.1. | Мероприятие 1. Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 2 150,00 | | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | 550,00 | |  | |  |
| Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 2 150,00 | | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | 550,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |  |
| Бюджет Московской области\* | |  | | 0,00 | |  |  |  |  | |  | | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | |  |
| 5. | Задача 5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | Заключение соглашения с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области о проведении работ | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 3 634,00 | | 1 834,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |  | |  |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 3 634,00 | | 1 834,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области\* | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 5.1 | Мероприятие 1. Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 2 000,00 | | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 2 000,00 | | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 5.2 | Мероприятие 2. Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 1 634,00 | | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 1 634,00 | | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Финансовое управление | |
| 2015-2019 | Бюджет Московской области\* | |  | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Министерство финансов Московской области | |
| 6. | Задача 6. Подключение ОМСУ городского округа Электросталь Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области | Заключение соглашения с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области о проведении работ | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 4 803,00 | | 763,00 | 910,00 | 1 000,00 | 1 030,00 | | 1 100,00 | |  | |  |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 4 803,00 | | 763,00 | 910,00 | 1 000,00 | 1 030,00 | | 1 100,00 | |  | |
| 6.1 | Мероприятие 1. Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 3 193,00 | | 563,00 | 600,00 | 650,00 | 680,00 | | 700,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 3 193,00 | | 563,00 | 600,00 | 650,00 | 680,00 | | 700,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 6.2 | Мероприятие 2. Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 1 610,00 | | 200,00 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | | 400,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 1 610,00 | | 200,00 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | | 400,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| 7. | Задача 7. Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований | Заключение соглашения с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области о проведении работ | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 4 446,00 | | 716,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 | | 980,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 4 446,00 | | 716,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 | | 980,00 | |  | |  |
| 7.1 | Мероприятие 1. Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований | 2015-2019 | Итого, в том числе: | |  | | 4 446,00 | | 716,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 | | 980,00 | |  | |
| 2015-2019 | Бюджет городского округа Электросталь | |  | | 4 446,00 | | 716,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 | | 980,00 | | Управление по организационной работе и общим вопросам | |
| ВСЕГО по подпрограмме | | | | Итого, из них | | 14 052,90 | | 149 331,20 | | 22 051,60 | 32 414,60 | 33 741,20 | 29 839,60 | | 31 284,20 | |  | |  |
| Бюджет городского округа Электросталь | | 13 156,90 | | 143 562,10 | | 20 865,70 | 31 229,60 | 32 556,20 | 28 733,00 | | 30 177,60 | |
| Бюджет Московской области\* | | 896,00 | | 5 769,10 | | 1 185,90 | 1 185,90 | 1 185,90 | 1 106,60 | | 1 106,60 | |

[\*](file:///\\192.168.1.1\_files\Сергеевой\Программа%20по%20ИКТ%20испр.docx)Объемы финансирования будут указаны после доведения лимитов Министерством финансов Московской области

Приложение № 2  
к подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

**Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов   
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Планируемый  объем финансирования  на решение данной задачи**  **(тыс. рублей)** | | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей  и решение задач** | **Единица измере-ния** | **Базовое значение показателя**  **(на начало реализации подпрограммы)**  **2014 год** | **Планируемое значение показателя  по годам[[2]](#footnote-2)** | | | | |
| **Бюджет муниципа-льного образования Московской областигородского округа Электросталь** | **Другие источники** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области, а также отдельных организаций и учреждений городского округа Электросталь Московской области, находящихся в их ведении (ОМСУ городского округа Электросталь Московской области) | 116 748,90 | 5 391,10 | Доля используемых в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию | процент | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Обеспеченность работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | процент | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы | процент | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | процент | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | процент | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | 2 034,00 | 378,00 | Доля администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области | процент | **0** | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Электросталь Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов | процент | **60** | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Электросталь, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных | 9 746,20 |  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС | процент | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Доля работников ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями | процент | **90** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | 2 150,00 |  | Доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | процент | **85** | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | 3 634,00 |  | Доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | процент | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов | процент | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Подключение ОМСУ городского округа Электросталь Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области | 4 803,00 |  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | процент | 45 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Электросталь Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Электросталь Московской области | процент | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | процент | 0 | 25 | 45 | 65 | 80 | 85 |
| 7. | Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований | 4 446,00 |  | Доля ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Электросталь Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы | процент | 0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |

Приложение N 3

к подпрограмме "Развитие

информационно-коммуникационных

технологий для повышения

эффективности процессов управления

и создания благоприятных условий

жизни и ведения бизнеса"

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей**

**эффективности реализации подпрограммы «Развитие информационно-коммуницкационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб. |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего количества муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области | 2015 | 45 | 2015 | 48 | 2015 | Подключение ОМСУ городского округа Электросталь Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области | 240 |
| 2016 | 55 | 2016 | 57 | 2016 | 241 |
| 2017 | 65 | 2017 | 68 | 2017 | 243 |
| 2018 | 70 | 2018 | 74 | 2018 | 244 |
| 2019 | 75 | 2019 | 79 | 2019 | 245 |
| Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС | 2015 | 60 | 2015 | 61 | 2014 | Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Электросталь, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных | 103 |
| 2016 | 80 | 2016 | 81 | 2015 | 103,50 |
| 2017 | 90 | 2017 | 91 | 2016 | 104 |
| 2018 | 100 | 2018 | 100 | 2017 | 104,50 |
| 2019 | 100 | 2019 | 100 | 2018 | 105 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Объем экономии бюджетных средств |
| Доля ОМСУ муниципального образования, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов | 2015 | 75 | 2014 | 0 | 2014 | Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом в городском округе Электросталь Московской области в части исполнения местного бюджета | 1 634 |
| 2016 | 100 | 2015 | 0 | 2015 |  |
| 2017 | 100 | 2016 | 0 | 2016 |  |
| 2018 | 100 | 2017 | 0 | 2017 |  |
| 2019 | 100 | 2018 | 0 | 2018 |  |

».

1. Под информационными системами обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области подразумеваются муниципальные информационные системы управления имуществом, финансами, закупками, кадрами, интранет-порталы и др. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанные значения показателей носят рекомендуемый характер. Остальные значения указываются муниципальными образованиями Московской области самостоятельно с привязкой к планируемым объемам финансирования. [↑](#footnote-ref-2)