Приложение №3

к муниципальной программе

**1 Паспорт подпрограммы «Содержание и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в городском округе Электросталь Московской области» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | Содержание и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в городском округе Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Поддержание удовлетворительного технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | | УГЖКХ | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, нуждающихся в ремонте  Выполнение работ по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним  Выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2015-2019 годы | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| Подпрограмма  «Содержание и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в городском округе Электросталь Московской области» |  | Всего:  в том числе: | ***26544,13*** | ***15 064,7*** | ***16 381,2*** | ***16 625,3*** | ***16 873,0*** | ***91488,33*** |
| УГЖКХ | Средства  бюджета  городского округа Электросталь  Московской  области | 24064,63 | 15 064,7 | 16 381,2 | 16 625,3 | 16 873,0 | 89 008,83 |
|  | Средства  федерального  бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства  бюджета  Московской  области | 2 479,5 |  |  |  |  | 2479,5 |
|  | Внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | | 1. Доведение уровня исполнения предписаний выдаваемых территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 90% в 2019 году 2. Общая площадь асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений за период 2015-2019 годов составит 28,77 тыс.кв.м 3. Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за период 2015-2019 годов составит 64,26 тыс. кв. м | | | | | | | |

**2 Цели и задачи подпрограммы**

2.1 Основной целью подпрограммы являются:

2.1.1 Поддержание удовлетворительного технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

2.2. Для достижения поставленной цели в ходе выполнения подпрограммы решаются следующие нижеуказанные задачи.

2.2.1 Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, нуждающихся в ремонте.

Данная задача решается УГЖКХ и МУ «УМЗ» путём сбора и анализа предписаний, выданных территориальными органами ГИБДД, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также проведением оценки технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Для анализа предписаний, выданных территориальными органами ГИБДД:

- назначаются лица, ответственные за организацию работы и принятию мер реагирования по предписаниям должностных лиц территориальных органов ГИБДД;

- организуется ведение по делопроизводству отдельного учёта документов по полученным предписаниям должностных лиц ГИБДД и мерам, принимаемых в соответствии с полученными предписаниями;

- со стороны должностных лиц осуществляется контроль за своевременной подготовкой ответов на предписания территориальным органов ГИБДД с указанием конкретных мер, предпринятых в соответствии с полученными предписаниями;

- исключаются случаи оставление без ответа предписания территориального органа ГИБДД;

- предусматривается в текстах муниципальных контрактов и хозяйственных договоров обязанность подрядных организаций иметь запас материальных средств для устранения нарушений, выявленных должностными лицами территориальных органов ГИБДД в содержании асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- в случае невозможности, по каким либо причинам, принять необходимые меры по предписаниям территориальных органов ГИБДД, извещать последних с указанием причин невозможности выполнения предписания с просьбой переноса сроков исполнения предписания.

Оценка технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним проводится МУ «УМЗ». Перед проведением оценки технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов МУ «УМЗ» оповещает федеральные и региональные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять на территории городского округа государственный контроль за использованием и сохранностью асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, и предлагает им принять участие в проведении оценки технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Результаты оценки технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним доводятся МУ «УМЗ» до начальника УГЖКХ и могут являться основанием внесения изменений в настоящую подпрограмму. Необходимо довести количество совместных осмотров технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним для оценки их состояния до двух раз в год.

Выполнение указанной задачи подпрограммы снижает риски привлечения УГЖКХ к административной ответственности, что уменьшает отвлечение средств из бюджета городского округа для уплаты административных штрафов, уменьшает время, затраченное муниципальными служащими Администрации городского округа и работниками МУ «УМЗ» для участия в судебных заседаниях по вопросам содержания асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

2.2.2 Проведение работ по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

Работы по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним выполняются ежегодно. Уполномоченным функциональным (отраслевым) органом Администрации городского округа Электросталь Московской области по организации исполнения указанной муниципальной функции является УГЖКХ. Отдельные полномочия по исполнению муниципальной функции переданы УГЖКХ подведомственному МУ «УМЗ».

Перечень работ по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним указывается в муниципальном задании.

Решение данной задачи осуществляется выполнением следующих мероприятий:

* Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
* Осуществление технического надзора за выполнением работ. Качество проводимых работ должно соответствовать требованиям, установленными нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, техническими регламентами, иными нормативно-техническими документами, а также условиям заключённого муниципального контракта на выполнение работ.
* Приём выполненных работ. Приём выполненных подрядной организацией работ осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом, комиссией, назначенной приказом начальника МУ «УМЗ». По результатам работы комиссии исполнитель дорожных работ составляет акт выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3.

Текущая отчётность по выполнению муниципального задания в отчётном финансовом году предоставляется в УГЖКХ ежемесячно к 25 числу месяца, следующего за отчётным периодом. На основании отчётов исполнения муниципального задания, предоставленных МУ «УМЗ», статистических данных, иных информационных материалов главный специалист отдела городской коммунальной инфраструктуры ОКИ УГЖКХ проводит мониторинг исполнения муниципальной функции. Главный специалист ОКИ УГЖКХ готовит необходимые справки и информацию для руководителей УГЖКХ и Администрации городского округа для принятия управленческих решений.

2.2.3 Проведение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

Данная задача выполняется МУ «УМЗ» во исполнение настоящей подпрограммы в соответствии с Перечнем по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных в границах городского округа, который утверждается ежегодно в сроки действия настоящей муниципальной программы постановлением Администрации городского округа.

Перечень по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных в границах городского округа, включает в себя адрес дворовой территории многоквартирного дома, на которой проводятся ремонтные работы, площадь ремонтируемого асфальтового покрытия, ориентировочную стоимость ремонтных работ, иную информацию, необходимую для идентификации проводимых ремонтных работ. Начальник МУ «УМЗ» своим приказом определяет комплекс мер по осуществлению контроля полноты и качества проводимых работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Окончательный приём выполненных исполнителем работ осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом, комиссией, назначенной приказом начальника МУ «УМЗ». Председателем комиссии по приёму оконченных работ, как правило, назначается заместитель начальника (главный инженер) МУ «УМЗ». В целях определения фактического уровня качества выполненных работ, МУ «УМЗ» заключает муниципальный контракт с независимой лабораторией по проверке качества выполненных работ в соответствии с Перечнем по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных в границах городского округа, который утверждается ежегодно в сроки действия настоящей подпрограммы постановлением Администрации городского округа.

В случае выполнения исполнителем дорожных работ ненадлежащего качества и (или) с периодичностью, менее установленной условиями муниципального контракта, в сроки, превышающие установленные муниципальным контрактом, а также в случае невыполнении им отдельных работ, МУ «УМЗ» применяет к исполнителю штрафные санкции или понижающие коэффициенты размера оплаты за выполненные работы в порядке и на условиях, установленных муниципальными контрактами.

В ходе проведения дорожных работ подлежат обязательному соблюдению требования обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к социально важным объектам городского округа.

**3 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы**

На территории городского округа Электросталь Московской области расположено 1005 многоквартирных домов, более 60 процентов дворовых территорий многоквартирных домов требуют ремонта.

В неудовлетворительном состоянии находятся многие проезды к придомовым территориям. Существующая плотная застройка территории многоквартирными домами первых массовых серий зачастую имеет проезды к домовым территориям, ширина которых не обеспечивает разъезд двух встречных автотранспортных средств. На придомовых территориях отсутствуют места парковки личного автотранспорта, а при наличии мест парковок - вместимость их незначительная. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу, так как в связи с недостатком средств ремонт осуществлялся, в первую очередь, центральных улиц городского округа. В период с 2005 года по 2008 год на территории городского округа проведены мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. За указанный период удалось отремонтировать 232 837 квадратных метров асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. В связи со сложной экономической обстановкой в течение 2009-2010 годов средства на ремонт внутриквартальных дорог и проездов вообще не выделялись и работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним не проводились. В 2011 году городской округ принял участие в реализации региональной программы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городских округов Московской области за счёт средств, перечисляемых из регионального бюджета и 5 % софинансирования бюджета городского округа. Реализация мероприятий данной программы позволила привлечь денежные средства из регионального бюджета в размере 58,8 млн. рублей, что позволило отремонтировать асфальтовое покрытие 55 дворовых территорий и 4 проездов площадью 66,16 тыс. квадратных метров, заменить 15,26 км бортового камня на ремонтируемых территориях. В 2012 году городской округ принял участие в аналогичной программе, благодаря чему удалось отремонтировать 8465,3 квадратных метров асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. В 2013 году в целях благоустройства дворовых территорий в рамках муниципальной адресной программы проведен ремонт 8 дворовых территорий и двух проездов к многоквартирным домам. В рамках реализации данной программы отремонтировано 27 000 кв. метров асфальтовых покрытий проезжих частей дворовых территорий, обустроено и отремонтировано более 2 300 кв. метров тротуаров на дворовых территориях, обустроено 1160 кв. метров площадок для стоянки личного автотранспорта. Вместе с тем, в течение короткого срока невозможно отремонтировать все дворовые территории и проезды к ним, для этого требуется более длительный период времени и большие финансовые средства, которых в бюджете городского округа нет. Но состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в значительной степени влияют на настроение жителей городского округа и на их отношение к органам местного самоуправления. Администрация городского округа не может оставаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов из бюджетов всех уровней. На важность проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе – на проведение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обращено внимание Губернатором Московской области.

Основной целью является поддержание удовлетворительного технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в условиях дефицита денежных средств в бюджете городского округа в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

По прогнозу на 1 января 2014 года около 900 тыс. (из 1,5 миллионов) кв. метров асфальтовых покрытий дворовых территорий нуждается в ремонте. Следовательно, даже без учета прироста площадей асфальтовых покрытий дворовых территорий, состояние которых перестанет отвечать нормативным требованиям в период реализации программы, ежегодно в течение периода реализации Программы необходимо ремонтировать асфальтовое покрытие дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним площадью 900:5 = 180 тыс. кв. метров. При средней стоимости ремонта 1 кв. метра асфальтового покрытия, сложившегося в 2014 году, в 1050 руб., не учитывая инфляционные процессы в экономике, ежегодная потребность денежных средств только на ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, составит:

1050 х 180000 =189 миллион рублей.

Таких средств в бюджете городского округа нет. Ежегодно выделяемые средства на реализацию муниципальной программы будут обеспечивать только 9,1% потребности в средствах на проведение ремонта асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

При сценарном плане финансирования в соответствии с подпрограммой кардинальным образом решить проблему низкого качества состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним не представляется возможным. Данные мероприятия позволят только уменьшить темп разрушения асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

**4 Перечень мероприятий подпрограммы**

| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019  год |
| 1 | ***Задача 1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, нуждающихся в ремонте*** |  | Средства  бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | | | | | | | УГЖКХ,  МУ «УМЗ» | Принятие совместных решений по планированию работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
| 1.1 | Проведение осмотра технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Оповестить территориальный орган ГИБДД для участия в совместном осмотре технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (за пять рабочих дней до даты проведения осмотра)  1-ый осмотр -последняя декада апреля  2-ой осмотр -первая декада августа | Средства  бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | | | | | | | УГЖКХ,  МУ «УМЗ» | Проведение совместных с территориальным органом ГИБДД осмотров технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним количеством не менее двух ежегодно в период реализации подпрограммы |
| 1.2 | Оценка состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  по результатам осмотра | Внесение изменений в подпрограмму | Средства  бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | | | | | | | УГЖКХ,  МУ «УМЗ» | Внесение изменений в подпрограмму с учётом предложений территориального органа ГИБДД |
| 1.3 | Работа с предписаниями, выданными территориальным органом ГИБДД на устранение повреждений асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Принятие мер по устранению повреждений асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  Ведение учёта и проведение анализа полученных предписаний |  | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | | | | | | | УГЖКХ,  МУ «УМЗ» | Уровень исполнения предписаний надзорных органов - не менее 90% |
| 2 | ***Задача 2. Выполнение работ по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним*** |  | Средства  бюджета городского округа |  | ***1 990*** | ***25753,8*** | ***3209,6*** | ***4464,7*** | ***5781,2*** | ***6025,3*** | ***6273,0*** | УГЖКХ  МУ «УМЗ» |  |
| 2.1 | Размещение заказов на выполнение работ | Подготовка муниципального задания МУ «УМЗ» на выполнение работ по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  Подготовка конкурсной документации и проведение торгов  Заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа на выполнение работ | Средства  бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | | | | | | | УГЖКХ  МУ «УМЗ» | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в соответствии с требованиями технических регламентов |
| 2.2 | Выполнение работ | Осуществление технического надзора за выполнением работ | Средства  бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | 1 990 | ***25753,8*** | ***3209,6*** | 4464,7 | 5781,2 | 6025,3 | 6273,0 | УГЖКХ  МУ «УМЗ» | Общая площадь асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений за период 2015-2019 годов составит 28,77 тыс.кв.м |
| 3. | ***Задача 3. Выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним*** |  | Итого: | 2015-2019 гг. | ***17329,79*** | ***65734,53*** | ***23334,53*** | ***10 600*** | ***10 600*** | ***10 600*** | ***10 600*** | УГЖКХ,  МУ «УМЗ» |  |
| Средства  бюджета городского округа | ***11600,58*** | ***63255,03*** | ***20855,03*** | ***10 600*** | ***10 600*** | ***10 600*** | ***10 600*** |
| Средства бюджета Московской области | ***5729,21*** | ***2 479,5*** | ***2 479,5*** |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение заказов на выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Подготовка Перечня по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, расположенных в границах городского округа Подготовка конкурсной документации и проведение торгов  Заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа на выполнение работ | Средства  бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | | | | | | | УГЖКХ,  МУ «УМЗ» | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Осуществление технического надзора за выполнением работ | Итого: | 2015-2019 гг. | 17329,79 | 62734,53 | 22734,53 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | УГЖКХ,  МУ «УМЗ» | Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним за период 2015-2019 годов составит 64,26 тыс. кв. м |
| Средства  бюджета городского округа | 11600,58 | 60255,03 | 20255,03 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Средства бюджета Московской области | 5729,21 | 2 479,5 | 2 479,5 |  |  |  |  |
| 3.3 | Прием выполненных работ и проведение работ по проверке качества выполненных дорожных работ | Подготовка конкурсной документации  Размещение заказа на выполнение работ по проверке качества выполненных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  Проведение торгов и заключение муниципального контракта | Средства  бюджета городского округа | 2015-2019 гг. | 471,2 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | УГЖКХ,  МУ «УМЗ» | Положительное заключение лаборатории по оценке качества выполненных работ.  Акт выполненных работ (КС-.2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) |
|  | ***Всего по подпрограмме*** | | Итого |  | 17329,79 | ***91488,33*** | ***26544,13*** | ***15064,7*** | ***16381,2*** | ***16625,3*** | ***16873*** |  |  |
| Средства  бюджета городского округа |  | 11600,58 | 89008,83 | 24064,63 | 15064,7 | 16381,2 | 16625,3 | 16873 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 5729,21 | 2479,5 | 2479,5 |  |  |  |  |  |  |

**5 Оценка влияния изменения объёмов финансирования на значения целевых показателей подпрограммы**

5.1. Возможное изменение целевых показателей подпрограммы предоставляется для двух сценариев:

- увеличение объёма бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода;

- сокращение объёма бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода.

5.2. При увеличении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы, на 5 процентов значения целевых показателей подпрограммы указаны в таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование показателя | Целевое значение  показателя в соответствии с муниципальной программой/  подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий муниципальной программы/  подпрограммы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования муниципальной программы/  подпрограммы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений | 2015 год | 2,55 тыс. кв. м | 2015 год | 2,68 тыс. кв. м | 2015 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 100 тыс. руб. |
| 2016 год | 5,45 тыс. кв. м | 2016 год | 5,72 тыс. кв. м | 2016 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 223,24 тыс. руб. |
| 2017 год | 6,73 тыс. кв. м | 2017 год | 7,06 тыс. кв. м | 2017 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 289,06 тыс. руб. |
| 2018 год | 6,68 тыс. кв. м | 2018 год | 7,02 тыс. кв. м. | 2018 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 301,27 тыс. руб. |
| 2019 год | 6,63 тыс. кв. м | 2019 год | 6,96 тыс. кв. м | 2019 год | Увеличение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 313,65 тыс. руб. |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 2015 год | 27,56 тыс. кв. м | 2015 год | 28,82 тыс. кв. м | 2015 год | Увеличение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 1 277,21 тыс. руб. |
| 2016 год | 9,45 тыс. кв. м | 2016 год | 9,93 тыс. кв. м | 2016 год | Увеличение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 500,03 тыс. руб. |
| 2017 год | 9,01 тыс. кв. м | 2017 год | 9,46 тыс. кв. м | 2017 год | Увеличение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 500,03 тыс. руб. |
| 2018 год | 8,59 тыс. кв. м | 2018 год | 9,02 тыс. кв. м | 2018 год | Увеличение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 500,03 тыс. руб. |
| 2019 год | 8,19 тыс. кв. м | 2019 год | 8,60 тыс. кв. м | 2019 год | Увеличение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 500,03 тыс. руб. |

5.3. При уменьшении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы, на 5 процентов значения целевых показателей подпрограммы указаны в таблице № 2.

Таблица №2

| Наименование показателя | Целевое значение  показателя в соответствии с муниципальной программой/  подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий муниципальной программы/  подпрограммы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из муниципальной программы/ подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из муниципальной программы/  подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений | 2015 год | 2,55 тыс. кв. м | 2015 год | 2,42 тыс. кв. м | 2015 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 100 тыс. руб. |
| 2016 год | 5,45 тыс. кв. м | 2016 год | 5,18 тыс. кв. м | 2016 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 223,24 тыс. руб. |
| 2017 год | 6,73 тыс. кв. м | 2017 год | 6,39 тыс. кв. м | 2017 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 289,06 тыс. руб. |
| 2018 год | 6,68 тыс. кв. м | 2018 год | 6,35 тыс. кв. м | 2018 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 301,27 тыс. руб. |
| 2019 год | 6,63 тыс. кв. м | 2019 год | 6,30 тыс. кв. м | 2019 год | Уменьшение объема работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 313,65 тыс. руб. |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 2015 год | 27,56 тыс. кв. м | 2015 год | 26,29 тыс. кв. м | 2015 год | Уменьшение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 1 277,21 тыс. руб. |
| 2016 год | 9,45 тыс. кв. м | 2016 год | 8,98 тыс. кв. м | 2016 год | Уменьшение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 500,03 тыс. руб. |
| 2017 год | 9,01 тыс. кв. м | 2017 год | 8,56 тыс. кв. м | 2017 год | Уменьшение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 500,03 тыс. руб. |
| 2018 год | 8,59 тыс. кв. м | 2018 год | 8,16 тыс. кв. м | 2018 год | Уменьшение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 500,03 тыс. руб. |
| 2019 год | 8,19 тыс. кв. м | 2019 год | 7,78 тыс. кв. м | 2019 год | Уменьшение объема работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к ним | 500,03 тыс. руб. |