Приложение № 2 к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 22.05.2015 № 349/7

Информация

о выполнении мероприятий по охране окружающей среды

на территории городского округа Электросталь Московской области за 2014 год

(постановления Администрации городского округа от 13.11.2010 № 695/10)

**1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок выполнения (изменение, дополнение)*** | ***Финансирование***  ***(тыс. руб.)*** | ***Природоохранный эффект*** | ***Исполнитель*** | ***Примечание*** |
| 1. | *Внедрение газоочистки в ФСЛЦ-2.* | См. примечание  (изменение) | *Средства предприятия.* | *Снижение выбросов в атмосферу.* | **ОАО «ЭЗТМ».** | **Выполнение данного мероприятия переносится с 2013 года.**  Заключен контракт с Beijing Jinda Union Co.,Ltd на разработку проекта системы очистки отходящих газов.  Срок выполнения мероприятия перенесен на 2015 год. |
| 2. | *Разработать мероприятия по применению оптимальной системы очистки газов от дуговых печей в СПЦ-2.* | См.примечание  (изменение) | *Средства предприятия.* | *Снижение выбросов в атмосферу.* | **ОАО «МЗ «Электросталь».** | **Выполнение данного мероприятия переносится с 2011 года.**  Эксплуатируется одна печь из 4-х существующих.  Работы с проектными организациями приостановлены из-за недостаточного финансирования. Срок выполнения мероприятия перенесен на 2015 год. |
| 3. | *Печь электропроводящего кипящего слоя (ЭПКС) для процессов карбонизации и активации при получении активных углей.* | **Выполнено** | *Средства предприятия.* | *Дожигание газов карбонизации и активации.* | **ОАО «ЭНПО «Неорганика».** | Проведен монтаж и испытание опытной установки печи ЭПКС.  Работы приостановлены из-за отсутствия заказов. |

**2. Мероприятия по улучшению водоснабжения, водоотведения, очистке вод:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок выполнения (изменение, дополнение)*** | ***Финансирование***  ***(тыс. руб.)*** | ***Природоохранный эффект*** | ***Исполнитель*** | ***Примечание*** |
| 1. | Строительство водовода с городских сооружений с реконструкцией химводоподготовки. | См. примечание  (изменение) | *Средства предприятия.* | Исключение из производственного цикла речной воды. | **ОАО «МЗ «Электросталь».** | **Выполнение данного мероприятия переносится с 2011 года.**  Водовод построен, находится на стадии пуско-наладочных работ.  Работы приостановлены из-за недостаточного финансирования. |
| 2. | Организация приборного учёта сточных вод, сбрасываемых по безнапорным трубопроводам в выпусках ХБК № 1-4 (проект ООО «Ранет Энерго). | **Выполнено** | 2000,00 | Получение фактических данных по расходу сточных вод. | **ОАО «МСЗ».** | **Выполнение данного мероприятия переносилось с 2011 года.**  Работы завершены, акт ввода в эксплуатацию узлов учета сточных вод в выпусках ХБК №№1-4: от 08.10.2013г. и от 02.12.2013г. |
| 3. | Приобретение фильтр-пресса для очистных сооружений. | *Не выполнено* | 900 | Исключение загрязнения сточных вод. | **ОАО «ЭХМЗ».** | Решается вопрос о финансирования мероприятия на 2015 год. |
| 4. | *Создание системы сбора, очистки и подготовки промливневых вод к использованию в техническом водоснабжении ОАО «МСЗ» на выпусках ливневой канализации №№ 3а, 4а, 5,6,9,11.* | См. примечание  **(изменение)** | *Средства предприятия.* | *Природоохранный эффект- создание замкнутого цикла водопотребления. Исключение сброса сточных вод в открытую гидросеть* | **ОАО «МСЗ».** | В 2013 году проводилась проработка технических решений очистки стоков по предлагаемым коммерческим предложениям.  Принято решение заменить мероприятия: 1.Создание очистных сооружений на выпусках промливневой канализации №3а,9,11.  2.Организация приборного учета объемов сточных вод: выпуска 4а,5. на данное мероприятие. Реализация проекта-186 млн.рубл. В 2014 году разработан комплект проектной и рабочей документации. |
| 5. | Создание локальных очистных сооружений в цехе 52. | **Выполнено** | 3154,182. | *Достижение концентрации загрязняющих веществ*  *( нефтепродукты и взвешенные вещества) в сбросах, не превышающих ПДК в ХБК.* | **ОАО «МСЗ».** | **Выполнение данного мероприятия переносилось с 2011 года.**  В 2013 году внедрена установка обезвреживания слабощелочных стоков БМ805 (акт № 12-30/2 от 28.01.2013г.). |
| 6. | Реконструкция станции обезжелезивания  на ВЗУ-6. | **Выполнено** | 9275,00 | Уменьшение содержания железа в питьевой воде | **МУП**  **«ПТП ГХ».** | Реконструкция трубопровода аэрации, систем канализации, отопления, освещения. |
| 7. | Реконструкция очистных сооружений. | **Выполнено** | 4145,00 | Улучшение качества сбросов с очистных сооружений. | **МУП**  **«ПТП ГХ».** | Реконструкция метантенков, системы аварийного сброса. |
| 8. | Оборудование системы водозабора и водопотребления приборами учета и контроля за артезианской водой. | **Выполнено** | *Средства предприятия* | Рациональное использование природных ресурсов (артезианской воды). | **МУП**  **«ПТП ГХ».** |  |
| 9. | Приобретение и монтаж установки по очистке воды от марганца и тяжелых металлов. | **Выполнено частично** | *Средства предприятия* | Снижение загрязняющих веществ в сточных водах. | **ОАО «ЭХМЗ».** | Установка приобретена, ведется монтаж. Завершение работ в 2015 году. |
| 10. | Реконструкция водопроводных сетей городского округа. | **Выполнено** | 12076,00 | Сокращение потерь потребляемой воды. | **МУП**  **«ПТП ГХ».** | Проведена реконструкция водопроводных сетей:  - от ул.Жулябина до проезда Чернышевского. |

**3. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок выполнения (изменение, дополнение)*** | ***Финансирование***  ***(тыс. руб.)*** | ***Природоохранный эффект*** | ***Исполнитель*** | ***Примечание*** |
| 1. | Выявление несанкционированных свалок на территории городского округа. | **Выполнено** | *Средства бюджета городского округа.* | *Соблюдение требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами.* | **Администрация городского округа.** | Ежегодно проводятся рейды с Административно-техническим надзором Московской области в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности. |
| 2. | Рекультивация городского полигона твердых бытовых отходов (ТБО). | **Выполнено частично.** | 2000,00 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | **МУП**  **«ПТП ГХ».** | Проведены геодезические и гидрогеологические изыскания  ( договор с ООО «СТГ-ЭКО») для разработки проекта рекультивации полигона. |

**4. Мероприятия по радиационной безопасности:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок выполнения (изменение, дополнение)*** | ***Финансирование***  ***(тыс. руб.)*** | ***Природоохранный эффект*** | ***Исполнитель*** | ***Примечание*** |
| 1. | Обеспечение учета и контроля доз пациентов при проведении рентгенологических процедур. | **Выполнено** | . | Обеспечение радиологической безопасности при проведении рентгенологических процедур. | **Роспотребнадзор,**  **МУ №21 ФМБА России и др.** |  |
| 2. | Мониторинг объектов окружающей среды. | **Выполнено** | *Средства предприятия.* | Наблюдение, оценка и прогноз состояния объектов окружающей среды. | **ОАО «МСЗ».**  **ОАО «ЭЗТМ». МУ №21 ФМБА.**  **Роспотребнадзор.** | В 2014 году проведены радиационные обследования прилегающих территорий к ОАО «МСЗ» и ОАО «ЭЗТМ представителями ФФГУГП «Урангеологоразведка»» в рамках контракта с Министерством экологии и природопользования Московской области. |
| 3. | Ликвидация выявленных радиационных аномалий. | **Выполнено**  **частично** | *Средства предприятия.*  *Средства бюджета городского округа.* | Обеспечение радиационной безопасности. | **ОАО «ЭЗТМ».**  **ОАО «МСЗ».**  **Администрация городского округа.** | Администрация городского округа направило обращение, в связи с большими финансовыми затратами для проведения дезактивационных работ, от 19.11.2014 № 2—3443 в адрес Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского о рассмотрении вопроса включения участков радиоактивного загрязнения (УРЗ) территорий городского округа Электросталь, прилегающих к ОАО «ЭЗТМ» и ОАО «МСЗ», в проект Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2025 года». Министерство природных ресурсов и экологии РФ (письмо от 14.01.2015 № 01-14-29/226) направило наше обращение в Госкорпорацию «Росатом» о включении вышеуказанных мероприятий в проект федеральной целевой программы. |
| 4. | Разработка радиационно-гигиенического паспорта территории городского округа Электросталь с проведением лабораторных и инструментальных методов исследования. | **Выполнено** | *Средства бюджета городского округа.* | Анализ обстановки и обеспечение радиационной безопасности на территории городского округа Электросталь. | **Администрация городского округа.** | Проведены радиационные измерения пищевых продуктов, строительных материалов, открытых водоемов, источников питьевого водоснабжения, почвы, воздух общественных помещений (детские дошкольные, общеобразовательные учреждения) в рамках контрактов с ФФГУЗ «ЦГЭМО» |

**5. Мероприятия по организации санитарно-защитной зоны:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№/№*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок выполнения (изменение, дополнение)*** | ***Финансирование***  ***(тыс. руб.)*** | ***Природоохранный эффект*** | ***Исполнитель*** | ***Примечание*** |
| 1. | Разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны ОАО «МСЗ». | **Выполнено** | *Средства предприятия.* | Соблюдение требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | **ОАО «МСЗ».** | Распоряжение Администрации городского округа Электросталь Московской области от 10.04.2014 № 213-р. |
| 2. | *Разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны ОАО «МЗ «Электросталь».* | **Выполнено частично** | *Средства предприятия.* | *Соблюдение требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03* | **ОАО «МЗ «Электросталь».** | ***Срок перенесен на 2015 год.*** |
| 3. | *Разработка проекта санитарно-защитной зоны ОАО «ЭХМЗ».* | *Не выполнено* | *Средства предприятия.* | *Соблюдение требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03* | **ОАО «ЭХМЗ».** | ***Срок перенесен на 2015 год****.* |

**6. Мероприятия по экологическому образованию:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | ***Наименование мероприятия*** | ***Выполнение (изменение, дополнение)*** | ***Финансирование***  ***(тыс. руб.)*** | ***Природоохранный эффект*** | ***Исполнитель*** | ***Примечание*** |
| 1. | Обучение сотрудников предприятий по вопросам природоохранного законодательства. | **Выполнено** | *Средства предприятия*. | Недопущение нарушений природоохранного законодательства. | **Предприятия.** | Программ: «Обращение с опасными отходами производства и потребления»; Охрана окружающей среды и др.: ОАО «МСЗ»-31 чел.; ОА «ЭХМЗ»-1 чел.;МУП «ПТП ГХ»-1 чел.; |
| 2. | Размещение экологической информации в СМИ и на сайте городского округа Электросталь. | **Выполнено** |  | Информирование населения. | **Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии.** |  |
| 3. | Проведение экологических акций и конкурсов. | **Выполнено** |  | Воспитание и обучение по экологическим вопросам. | **Администрация**  **городского округа Электросталь**. | Отчет о выполнении мероприятий в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности за 2014 год. |

**7. Другие мероприятия по охране окружающей среды:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | ***Наименование мероприятия*** | ***Выполнение (изменение, дополнение)*** | ***Финансирование***  ***(тыс. руб.)*** | ***Природоохранный эффект*** | ***Исполнитель*** | ***Примечание*** |
| 1. | Формирование информационного фонда по состоянию загрязнения окружающей среды. | **Выполнено** | *Бюджетные средства.* |  | **МУ №21 ФМБА России. Роспотребнадзор**. |  |
| 2. | Мониторинг объектов окружающей среды. | **Выполнено** | *Средства предприятий.* | Выявление негативного воздействия на объекты окружающей среды. | **ОАО «МСЗ».**  **ОАО « ЭЗТМ». ОАО «ЭХМЗ».**  **ОАО «МЗ «Электросталь».**  **МУП «ПТП ГХ».** |  |