АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2016 № 330/6

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.04.2016 № 262/6 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года»

В связи с проведением спортивных соревнований на объектах физической культуры и спорта городского округа Электросталь Московской области, горячее водоснабжение которых осуществляется от котельной «Южная», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. График отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года, утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.04.2016 № 262/6 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года», изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области (Шамсунов А.А.):

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Официальный вестник» и размещение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www. electrostal.ru.

2.2. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

Глава городского округа								       А.А. Суханов

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 18.05.2016 № 330/6

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 15.04.2016 № 262/6

График

отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

| № п.п. | Наименование и адрес котельной | В том числе сезонные котельные | Сроки отключения ГВС | Количество отключаемых от ГВС МКД, их адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1. | Котельная «Восточная», Строительный пер., д.11 | - | 17-19 | 27-30 | 01-06 | - | - | - ул. Загонова, 1, 3, 8, - ул. Комсомольская, 2, 4, 6, - ул. К.Маркса, 15, 15а, 17, 17а, 19, 37, 43/1, 46а, - ул. Рабочая, 3, 5, 7, 25, - ул. Октябрьская, 5, 8, 15, 18а, 27, 29, - ул. Трудовая, 26, 29, 32, 34, - ул. Корнеева, 2, 2а, 6а, - ул. Юбилейная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, - ул. Мичурина, 4, 6, 8, - ул. Спортивная, 3, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49а, - ул. Восточная, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 6, 25, - ул. Золотухи, 8, 8 к.1, - ул. Захарченко, 3, 4, 7, 7а ИТОГО: 75 МКД |
| 2. | Котельная «Южная», Колхозный пер., д.1 | - | 24-26 | 28-30 | 01- 12 | - | - | - ул. 8 Марта, 35, 43а, - ул. Западная, 3а, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, - ул. Красная, 80, - ул. Мира, 15, 17а, 18, 20, 20а, 21а, 22, 22а, 22в, 23б, 24, 24а, 24б, 25в, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 34, 34а, - ул. Николаева, 44а, 54а, - ул. Островского, 1, 3, 5, 16, - ул. Первомайская, 46а, - ул. Пионерская, 17, 17а, - ул. Победы, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1к.5, 1к.6, 2к.1, 2к.1а, 2к.2, 2к.3, 2к.4, 2к.5, 3к.1, 3к.3, 3к.4, 3к.5, 3к.6, 3к.7, 4к.1, 4к.3, 4к.5, 5к.1, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9к.1, 9к.2, 10к.1, 10к.3, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 12к.1, 12к.2, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 13к.4, 13к.5, 14к.1, 15к.1, 15к.2, 15к.3, 15к.4, 17к.1, 18к.2, 18к.3, 18к.4, 18к.5, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 20к.5, 22к.2, 22к.3, 22к.4, 24к.2, - ул. Радио, 10, 14, 15, 17, 42а, - ул. Тевосяна, 10, 10а, 10б, 10в, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 16, 16б, 18а, 21, 40а, - Фрязевское шоссе, 50, - ул. Чернышевского, 48, 50, - пр-т. Южный, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1к.6, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 5к.2, 5к.3, 7к.1, 7к.3, 7к.5, 7к.6, 7к.7, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 9к.4, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 11к.4, 11к.5, 11к.6, 13к.1, 15к.1, 17к.1, 17к.2, 17к.3, - ул. Ялагина, 8, 9а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 5, 5а, 5б, 7, 9, 13, 13а, 13б, - Бульвар 60-летия Победы 2, 4, 4а, 4б, 10, 12, 14а, - ул. Журавлева, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 13к.4, 15, 17, 17а, 19к.1, 19к.2, 19к.3, 21, 23, - ул. Западная, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6б, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 24 ИТОГО: 236 МКД |
| 3. | Котельная «Северная», ул. Красная, д.1 | - | 10-12 | - | 12-25 | - | - | - ул. Второва, 2, 4, 6, 8, 8к.1, 10, - ул. Жулябина,18, 18а, 20, 20а, 22, 27, - ул. Коллективная, 16, - пр-т. Ленина, 01, 02, 02к.1, 02к.2, 02к.3, 03, 04к.1, 04к.2, 05, 06к.1, 06к.2, 07, 08а,1, 1а, 1б, 2к.1, 2к.2, 2к.3, 2к.4, 3, 3к.2, 5, 6, 7, 24, - ул. Маяковского, 2, 9, - Ногинское шоссе, 3, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, - ул. Первомайская, 06, 06б, 06в, 08, 08б, 0/10, 0/12, - ул. Пушкина, 4а, 8а, 20, 25а, 27а, 29, 31, 31а, 35, 36, - ул. Советская, 6/2, 17а, - ул. Сталеваров, 6, 6а, 6б, 17, 19 ИТОГО: 80 МКД |
| 4. |  | Котельная «Западная», ул. Первомай-ская, д.15 | - | - | - | - | - | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |

».