АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 04.03.2022 № 209/3

# О внесении изменений в существенные условия контракта от 15.09.2021 № 023/2021

# на «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция очистных сооружений по адресу: Московская область, городской округ Электросталь,

# д. Всеволодово, в/г Ногинск-5»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, независящих от сторон контракта от 15.09.2021 № 023/2021 на «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция очистных сооружений по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, д. Всеволодово, в/г Ногинск-5» (далее – контракт), влекущих невозможность его исполнения (необходимость внесения изменений в проектную документацию) Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести изменения в существенные условия контракта в части увеличения сроков реконструкции, руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта более чем на тридцать процентов.

# 2. Предусмотреть, что в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации.

# 3. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области обеспечить:

# – заключение дополнительного соглашения с Подрядчиком об изменении условий контракта;

# – внесение соответствующих изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 № 948/12.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в сети «Интернет»: www.electrostal.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Борисова А.Ю.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа                                                                          О.В. Печникова