**Результаты плановой выездной проверки муниципального контракта МУ «Управление муниципального заказа» на выполнение работ по ремонту дворовой территории и проездов к дворовой территории по адресу: ул. Первомайская, 08, 08б, 06, 06б, 06в в городском округе Электросталь Московской области в 2017 году от 29.08.2017 г. № 71-17-ЭА в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

В соответствии с планом проверок на I полугодие 2018 года, в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отделом муниципального финансового контроля экономического управления Администрации городского округа Электросталь Московской области была проведена плановая выездная проверка муниципального контракта МУ «Управление муниципального заказа» на выполнение работ по ремонту дворовой территории и проездов к дворовой территории по адресу: ул. Первомайская, 08, 08б, 06, 06б, 06в в городском округе Электросталь Московской области в 2017 году от 29.08.2017 г. № 71-17-ЭА в рамках осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверкой установлены факты нарушения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе в части несвоевременной оплаты муниципального контракта, не направления требований об уплате неустойки (штрафа, пени) в адрес исполнителя, нарушения требований к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, не соблюдения сроков утверждения и размещения планов-графиков размещения заказов.

 По итогам проверки в адрес учреждения направлено предписание и письмо о принятии мер по устранению нарушений и недостатков, а также причин и условий нарушений, выявленных в ходе проверки. Субъекту контроля надлежит в срок 30 календарных дней представить информацию о принятых мерах. Материал по факту, содержащему признаки административных правонарушений, направлены в Главное контрольное управление Московской области для рассмотрения и принятия решений о возбуждении дела об административном правонарушении.