АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2017 № 619/8

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года»

В связи с корректировкой программы капитального ремонта в 2017 году объектов электроснабжения, эксплуатируемых Электростальским филиалом АО «Мособлэнерго», а также в связи кадровыми изменениями в структуре Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области и МУ «УМЗ» Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», в том числе:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Состав комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров резервного топлива (мазута), утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Состав комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области (Белоусова С.А.):

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Официальный вестник» и размещение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www. electrostal.ru.

2.2. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

Глава городского округа								В.Я. Пекарев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Мероприятия | Планируемые затраты, тыс.руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1.1. | Проверка технического состояния эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы после прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 года и подготовка планов мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года | - | До 21.04.2017 | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации; структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - |
| 1.2. | Подготовка запаса материалов и технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ | 386,429 | До 01.09.2017 | ПАО «Северное» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
|  |  | 1495,7 | До 01.09.2017 | ООО «Центральное» |  |
|  |  | 1066,35 | До 01.09.2017 | ООО «Юго-Западное» |  |
|  |  | 840,0 | До 01.09.2017 | ООО «Восток-Сервис» |  |
|  |  | 1989,6 | До 01.09.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
|  |  | 500,0 | До 01.09.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 833,0 | До 01.09.2017 | ООО «Водосервис» |  |
|  |  | 2000,0 | До 01.09.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 500,0 | До 01.09.2017 | ПАО «ЭЮТСК» |  |
| 1.3. | Проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства | - | До 20.09.2017 в соответствии с планами организаций жилищно-коммуналь-ного комплекса | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - |
| 1.4. | Обеспечение аварийных бригад исправным транспортом, средствами связи, оборудованием и инструментом | - | Постоянно |  | - |
| 1.5. | Проведение работ по подготовке и наладке внутридомовых систем центрального отопления к эксплуатации в осенне-зимний период | - | До 01.09.2017 | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - |
| 1.6. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности многоквартирных домов (МКД), находящихся в управлении (на обслуживании), к эксплуатации в зимних условиях | - | До 01.07.2017 – не менее 30% МКД, до 01.08.2017 – не менее 60% МКД, до 01.09.2017 – не менее 100% МКД (показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Управляющие (обслуживающие) организации | - |
| 1.7. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности объектов социальной сферы (ОСС) | - | На 01.07.2017 – не менее 30% ОСС, на 01.08.2017 – не менее 60% ОСС, на 01.09.2017 – не менее 100% ОСС (показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - |
| 1.8. | Работа комиссий по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Оформление актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности к работе в отопительный период | - | До 15.09.2017 | Комиссии по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии | - |
| 1.9. | Согласование с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельных годовых объемов потребления (лимитов) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей | - | До 01.05.2017 | АО «ВКС» ООО «Глобус» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | - |
|  | ИТОГО: | 9611,08 |  |  |  |
| 2. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 2.1. | Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей | - | До 01.09.2017 в соответствии со сводным планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год | АО «ВКС» ООО «Глобус» ПАО «ЭЮТСК» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 2.2. | Проверка качества резервного топлива (мазут) | - | До 31.05.2017 | АО «ВКС» ООО «Глобус» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | - |
| 2.3. | Приобретение резервного топлива (мазут — 0,883 т) | 8,8 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 2.4. | Техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ), режимно-наладочные испытания объектов котельных | 10000,0 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 1685,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация теплоэнергетического оборудования котельных и ЦТП, в том числе: | 354,0 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 8534,1 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5.1. | котельная «Южная» | 5733,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5.2. | котельная «Северная» | 2051,1 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5.3. | котельная «Западная» | 750,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5.4. | котельная «Восточная» | 354,0 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей от котельной «Восточная» (1000,0 пог.м) | 1200,0 | До 01.11.2017 | АО «ВКС» |  |
| 2.7. | Ремонт электрооборудования котельных, ЦТП | 500,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.8. | Ремонт зданий, сооружений котельных, ЦТП | 1500,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 236,0 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
| 2.9. | Восстановление благоустройства территорий после проведения работ по ремонту тепловых сетей | 1850,5 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.10. | Текущий ремонт теплоэнергетического оборудования котельных, ЦТП, РТП | 2360,0 | В соответствии с графиками планово-предупреди-тельного ремонта | АО «ВКС» |  |
|  |  | 650,0 |  | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 6050,0 |  | ПАО «ЭЮТСК» |  |
| 2.11. | Проведение пробных пусков теплоносителя в системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии | - | С 15.09.2017 и до начала отопитель-ного периода | Потребители тепловой энергии и теплоснабжающие (теплосетевые) организации |  |
|  | ИТОГО: | 34928,4 |  |  |  |
| 3. ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, в том числе: | 9924,9 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.1. | водопроводных сетей по городу (750,0 м) | 6812,4 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.2. | запорной арматуры (4 шт.) | 200,0 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.1.3. | кровли ВНС II-го и III-го подъема, павильонов скважин (6 объектов) | 700,0 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.1.4. | ремонт скважины № 10а ВЗУ № 5, тампонаж скважины № 19 ВЗУ № 7 (2 объекта) | 1300,0 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.1.5. | наладка станций катодной защиты стальных водопроводов (630 изм.) | 187,5 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.1.6. | промывка водопроводных сетей по городу (400,0 пог.м) | 725,0 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.2. | Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства | 3528,84 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
|  |  | 465,0 | До 01.10.2017 | ООО «Водосервис» |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, в том числе: | 397,6 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.3.1. | канализационных коллекторов (30,0 пог.м), канализационных камер (2 шт.) | 397,6 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.4. | Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства | 1810,38 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
|  | ИТОГО: | 16126,72 |  |  |  |
| 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 4.1. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования: | 11716,859 | До 01.10.2017 | Электростальский филиал АО «Мособлэнерго» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 4.1.1. | ВЛ-0,4кВ от ТП-93 (0,650 км) | 647,969 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.2. | КЛ-0,4кВ от ТП-54 до ул. Корешкова, д. 16 (школа № 12) (0,330 км) | 1009,627 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.3. | КЛ-0,4кВ от ТП-52 фидер 10: перемычка д. 11 – д. 9 по ул. Николаева (0,080 км) | 138,692 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.4. | ВЛ-04кВ от РП-47, ул. Металлургов (0,800 км) | 1099,081 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.5. | ТП-83 РУ-6 кВ | 934,551 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.6. | Строительная часть: ТП-77, ТП-63, ТП-2, ТП-6, ТП-22, ТП-23, ТП-24, ТП-37, ТП-39, ТП-40, ТП-41, ТП-42, ТП-45, ТП-48, ТП-49, ТП-50, ТП-51, ТП-52, ТП-54, ТП-56, ТП-80, ТП-92, РП-66, ТП-115, ТП-93, ТП-130, ТП-4 (27 шт.) | 7886,939 | До 01.10.2017 |  |  |
|  | ИТОГО: | 11716,859 |  |  |  |
| 5. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА |
| 5.1. | Проведение плановых осмотров общего имущества собственников помещений в МКД | - | В соответствии с договорами управления МКД и договорами оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД |
| 5.2. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации (1013 ед.) | - | До 01.09.2017 | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД |
| 5.3. | Проведение текущего ремонта элементов общего имущества собственников помещений в МКД | - | В течение 2017 года |  |  |
| 5.4. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с перечнем работ на 2017 год, в том числе: | 3933,0 | В соответствии с заключен-ными муници-пальными контрактами | МУ «УМЗ», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 5.4.1. | замена внутриквартирного газоиспользующего оборудования в помещениях муниципального жилищного фонда (газовых плит, газовых проточных водонагревателей) | 1333,0 |  |  |  |
| 5.4.2. | ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (7 жилых помещений) | 739,0 |  |  |  |
| 5.4.3. | ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами (3 жилых помещения) | 1261,0 |  |  |  |
| 5.4.5. | Установка индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в собственности городского округа | 600,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 3933,0 |  |  |  |
| 6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 6.1. | Содержание муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | 66418,31 | До 01.11.2017 | МУ «УМЗ», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 6.1.1. | содержание летнее | 29208,48 | В соответствии с заключен-ными муници-пальными контрактами |  |  |
| 6.1.1.1. | работы по уборке дорожного покрытия | 19742,90 |  |  |  |
| 6.1.1.2. | работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 6630,68 |  |  |  |
| 6.1.1.3. | работы по содержанию системы водоотвода | 99,88 |  |  |  |
| 6.1.1.4. | работы по содержанию элементов обустройства муниципальных автомобильных дорог: - нанесение вертикальной дорожной разметки; - содержание и ремонт автопавильонов; - затраты на восстановление бортовых камней; - ремонт отдельных элементов и устройство искусственных неровностей | 2059,97 183,95 297,92 193,15 | В соответствии с заключен-ными муници-пальными контрактами | МУ «УМЗ», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 6.1.2. | содержание зимнее | 37209,83 |  |  |  |
| 6.2. | Ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | 0 |  |  |  |
| 6.2.1. | ремонт дорог | 0 |  |  |  |
| 6.2.2. | ремонт тротуаров | 0 |  |  |  |
| 6.2.3. | проверка качества выполненных работ | 0 |  |  |  |
| 6.2.4 | Субсидия из бюджета Московской области на выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог | 36235,0 |  |  | Бюджет Московской области |
|  | ИТОГО: | 102653,31 |  |  |  |
| 7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 7.1. | Замена насосного оборудования на скважинах ВЗУ № 11 (1 шт.) | 355,0 | До 01.10.2017 | ООО «Водосервис» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 7.2. | Замена участка водовода протяженностью 50,0 пог.м ø160мм | 112,0 | До 01.10.2017 | ООО «Водосервис» |  |
| 7.3. | Замена изношенного оборудования котельных, ЦТП | 3338,4 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  | ИТОГО: | 3805,4 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 182774,769 |  |  |  |

».

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Состав

постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| Руководитель штаба: Денисов В.А. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя штаба: Дубицкий Е.Р. | – начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены штаба: |  |
| Зайцев А.Э. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Ермакова А.Ю. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Никульшина И.Г. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Климова С.В. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Цацорина О.В. | – начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Ивлиев А.А. | – начальник МУ «УМЗ» |
| Борисов А.Ю. | – директор МУП «ПТП ГХ» |
| Кабанов С.Н. | – генеральный директор ООО «Глобус» |
| Косолапов В.В. | – генеральный директор АО «ВКС» |
| Суханов А.А. | – генеральный директор ПАО «ЭЮТСК» |
| Пальбин А.В. | – генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| Соколов А.В. | – директор ООО «Водосервис» (по согласованию) |
| Каменщиков Н.С. | – директор ООО «Ремгазстрой» (по согласованию) |
| Мещеряков Р.В. | – генеральный директор ПАО «Северное» |
| Сушко Н.Л. | – директор ООО «Северное» |
| Пигуль С.А. | – генеральный директор ООО «Центральное» |
| Найда С.И. | – генеральный директор ООО «Восток-Сервис» |
| Сидорова Н.Ю. | – генеральный директор ООО «ВОСТОК СЕРВИС» |
| Батырева Н.М. | – генеральный директор ООО «Юго-Западное» ». |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Состав

комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров резервного топлива (мазута)

| Председатель комиссии: Денисов В.А. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Дубицкий Е.Р. | – начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Никульшина И.Г. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Борисов А.Ю. | – директор МУП «ПТПГХ» |
| Коваль К.Л. | – технический директор ООО «Глобус» |
| Грановский О.В. | – начальник котельной «Восточная» АО «ВКС» |
| Андреев В.В. | – начальник участка тепловых сетей АО «ВКС» |
| Матус И.А. | – главный инженер ПАО «ЭЮТСК» |
| Представитель | Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
| Представитель | государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию) ». |

Верно: начальник УГЖКХ __________________ Е.Р. Дубицкий

Приложение № 4

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| Председатель комиссии: Денисов В.А. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Дубицкий Е.Р. | – начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Никульшина И.Г. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Борисов А.Ю. | – директор МУП «ПТПГХ» |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) ». |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Состав

комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

По проверке управляющих (обслуживающих) организаций

| Председатель комиссии: Ермакова А.Ю. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Борисов А.Ю. Голева Н.И. Торгашева Е.С. | – директор МУП «ПТПГХ» – эксперты отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании) |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере образования, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Борисов А.Ю. Лебедев А.Н. | – директор МУП «ПТПГХ» – начальник отдела коммунального хозяйства муниципального учреждения «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере образования |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере культуры, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Климова С.В. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Белицкий Д.В. | – эксперт Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии: |  |
| Борисов А.Ю. Лазарева Л.Б. | – директор МУП «ПТПГХ» – начальник отдела культуры Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Звездина О.М. | – начальник отдела молодежи Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере культуры |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере физической культуры и спорта, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Цацорина О.В. | – начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Кравченко Е.М. | – старший эксперт отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии: |  |
| Борисов А.Ю. | – директор МУП «ПТПГХ» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере физической культуры и спорта |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)». |