

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2021 № 434/6

Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства в городском округе Электросталь Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 03.12.2020 № 921/40 «Об организации работы по сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства в городском округе Электросталь Московской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Денисова Владимира Анатольевича и на Заместителя Главы Администрации городского округа Борисова Алексея Юрьевича.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации городского округа Электросталь

Московской области

07.06.2021 № 434/6

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства

РАЗДЕЛ I

Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/ адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Панируемый период строительства/ годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного(муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.20\_\_\_ | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительстватыс. рублей | Предлагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ II

Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества  | Документ – основание для выделения средств (начала строительства) | Фактически понесенные расходы на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Источники и объемы финансирования, необходимого для консервации объекта  | Предполагаемый срок проведения консервации  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ III

Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств  (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ IV

Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного(муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств(начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Предлагаемый получатель объекта | Предполагаемый срок передачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ V

Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность иному публично правовому образованию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств(начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Предлагаемый получатель объекта | Предполагаемый срок передачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ VI

Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) казну

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств(начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Предполагаемый срок принятия объекта в государственную (муниципальную) казну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ"/ Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу:Московская область,г.Электросталь,Микрорайон Северный-2 | 791 072,23 | 2019-2021/2019-2021/100% | 378467900000331D388704100021 | Соглашение №46790000-1-2019-003 от 22.04.2019 | 791 072,23 | 2021 |
| 2 | ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ"/ Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения к Общеобразовательной школе на 825 мест по адресу:Московская область,г. Электросталь,Микрорайон Северный-2 | 60 269,49 | 2019-2021/2019-2021/100% | 378467900000331D388704100041 | Соглашение № 0702-105-20 от 24.01.2020  | 60 269,49 | 2021 |
| 3 | ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ"/ Наружные сети водоснабжения и канализации к Пристройке на 100 мест по адресу: Московская область, г.Электросталь,ул.Ялагина, д.14а | 3 452,33 | 2019-2020/2019-2020/100% | 378467900000331D388704100031 | Соглашение № 1801-59-19 от 18.01.2019 | 3 452,33 | 2021 |

РАЗДЕЛ VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств  (начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Предполагаемый срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ VIII

Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и (или) снос

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта (затрат)/ назначение объекта (затрат)/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств(начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Обоснование необходимости списания объекта (затрат) (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта (затрат), непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта | Предполагаемый срок списания и (или) сноса  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ IX

Предлагаемые решения в отношении объектов, законченных строительством, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию права на недвижимое имущество

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств(начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Предлагаемое решения | Предполагаемый срок исполнения решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ X

Предлагаемые решения в отношении объектов (затрат) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/ назначение объекта/мощность объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершения строительства | Реестровый номер государственного (муниципального) имущества | Документ – основание для выделения средств(начала строительства) | Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.20\_\_\_, тыс. рублей  | Предлагаемое решения | Предполагаемый срок исполнения решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации г.о. Электросталь/ Проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений (здание) по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, пос.Фрязево, ул.Советская, д.3-д | 887,37 | 2021/100% | 377467900000131Р094906100101 | Соглашение №5СРООСВ-С/2018 от 07.03.2018г. | 887,37 |   | 4 квартал 2024 |
| 2 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации г.о. Электросталь/ Проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений (сооружение - иловые площадки) по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, Ногинск-5, в/г 1 | 19483,66 | 2020/100% | 377467900000131Р094906100131 | Соглашение №9КВВГ-С/2019 от 18.02.2019 г. | 19483,66 |   | 4 квартал 2024 |
| 3 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации г.о. Электросталь/ Проектно-изыскательские работы по реконструкции очистных сооружений (сооружение - первичный отстойник) по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Автомобильная, д.8 | 64500,00 | 2019/100% | 377467900000131Р09490610043 | Соглашение № 10СРОСВОЛГА-С/2019 от 13.02.2019 | 64500,00 | исключено из Гос.программы | - |