ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. N 1179/49

О ПРИОРИТЕТНЫХ МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В 2014-2015 ГОДАХ

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения их доступности на территории Московской области Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[Перечень](#P49) административных процедур, осуществляемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Московской области в электронном виде (далее - Перечень);

[План](#P110) выполнения административных процедур, осуществляемых при предоставлении государственных услуг в Московской области в электронном виде на 2014-2015 годы (далее - План государственных услуг);

[План](#P3708) выполнения административных процедур, осуществляемых в Московской области при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде на 2014-2015 годы (далее - План муниципальных услуг).

2. Определить Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уполномоченным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области в электронном виде, в том числе в части проведения мониторинга внедрения административных процедур, предусмотренных [Перечнем](#P49), выполнения [Плана](#P110) государственных услуг и [Плана](#P3708) муниципальных услуг.

3. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в целях реализации в электронном виде административных процедур, предусмотренных [Перечнем](#P49), реализации [Плана](#P110) государственных услуг и [Плана](#P3708) муниципальных услуг:

осуществлять методическое сопровождение работы по внесению центральными исполнительными органами государственной власти Московской области изменений в нормативные правовые акты Московской области, предусматривающих прекращение использования бумажных документов при подаче заявлений на получение государственных услуг, подписанных электронной подписью, через государственную информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области", за исключением документов, предусмотренных [частью 6 статьи 7](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB4494A3487FB58CB133271A376E78D7F660E813F489F346G) Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

до 1 июня 2015 года осуществить модернизацию инфраструктуры электронного правительства Московской области, включая создание и ввод в эксплуатацию информационной системы "Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области", закупку необходимого оборудования для нужд исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги.

4. Руководителям центральных исполнительных органов государственной власти Московской области:

обеспечить в сроки, установленные [Планом](#P110) государственных услуг, реализацию в электронном виде административных процедур, предусмотренных [Перечнем](#P49);

в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего постановления осуществить по согласованию с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области доработку административных регламентов предоставления государственных услуг в целях приведения в соответствие с [Перечнем](#P49) и [Планом](#P110) государственных услуг;

в срок до 1 апреля 2015 года осуществить внесение изменений в нормативные правовые акты Московской области, предусматривающих прекращение использования бумажных документов при подаче заявления на получение государственных и муниципальных услуг, подписанного электронной подписью, через государственную информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области", за исключением документов, предусмотренных [частью 6 статьи 7](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB4494A3487FB58CB133271A376E78D7F660E813F489F346G) Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

до 1 июня 2015 года организовать предоставление государственных услуг вне зависимости от способа подачи заявления с использованием информационной системы "Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области".

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской области:

руководствоваться [Перечнем](#P49) и [Планом](#P3708) муниципальных услуг;

до 1 января 2015 года привести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствие с [Перечнем](#P49) и [Планом](#P3708) муниципальных услуг;

до 1 июня 2015 года организовать предоставление муниципальных услуг вне зависимости от способа подачи заявления с использованием информационной системы "Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области".

6. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015CFAB716CB4497A64B7DB185B133271A376E78FD47G) Правительства Московской области от 06.09.2010 N 733/40 "О мерах по переходу на предоставление государственных услуг в электронном виде в Московской области";

[постановление](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015CFAB716CB4497A14E72B38CB133271A376E78FD47G) Правительства Московской области от 13.12.2010 N 1100/57 "О внесении изменений в План перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде в Московской области";

[постановление](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015CFAB716CB4497A74A7FB280B133271A376E78FD47G) Правительства Московской области от 07.11.2011 N 1347/45 "О внесении изменений в План перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде в Московской области";

[постановление](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015CFAB716CB4497A64B7FBF83B133271A376E78FD47G) Правительства Московской области от 25.04.2012 N 582/15 "О внесении изменения в План перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде в Московской области".

7. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова.

Губернатор Московской области

А.Ю. Воробьев

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 30 декабря 2014 г. N 1179/49

ПЕРЕЧЕНЬ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Содержание административной процедуры |
| 1. | Размещение информации о государственной (муниципальной) услуге (далее - услуга) в Реестре государственных услуг (функций) Московской области |
| 2. | Обеспечение возможности получения заявителем информации о порядке предоставления услуги в государственной информационной системе Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области" (далее - ПГУ Московской области) |
| 3. | Обеспечение возможности предварительной записи заявителя через ПГУ Московской области для подачи заявления на получение услуги в удобные для заявителя дату и время приема, если иное не установлено действующим законодательством: |
| 3.1. | в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, территориальные исполнительные органы государственной власти Московской области (далее - ИОГВ) |
| 3.2. | в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее - ОМСУ) |
| 3.3. | в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) |
| 4. | Обеспечение возможности заявителю подать заявку в электронном виде на получение услуги в ИОГВ, ОМСУ с использованием ПГУ Московской области |
| 5. | Обеспечение возможности внесения, хранения и использования ИОГВ, ОМСУ, МФЦ и заявителем документов, хранящихся в Единой системе поддержки оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 6. | Обеспечение возможности заявителю использования Региональной географической информационной системы Московской области |
| 7. | Обеспечение возможности информирования заявителя о доступных услугах по определенным критериям и/или в результате наступления различных жизненных ситуаций |
| 8. | Обеспечение возможности заявителю осуществлять безналичную оплату с использованием ПГУ Московской области государственной пошлины, сборов, штрафов и иных платежей, являющихся обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 9. | Организация межведомственного электронного взаимодействия ИОГВ, ОМСУ, МФЦ, предоставляющих и/или участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| 10. | Обеспечение возможности заявителю осуществлять мониторинг статуса предоставления услуги независимо от способа предоставления услуги с использованием: |
| 10.1. | ПГУ Московской области |
| 10.2. | СМС-информирования |
| 10.3. | электронной почты |
| 11. | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде, в случае если процедура не запрещена действующим законодательством и результатом предоставления услуги не является материальный объект |
| 12. | Обеспечение возможности заявителю оценивать качество обслуживания и удовлетворенности результатом предоставления услуги независимо от способа предоставления услуги посредством: |
| 12.1. | ПГУ Московской области |
| 12.2. | сенсорного информационного устройства, расположенного в ИОГВ, ОМСУ |
| 12.3. | МФЦ |
| 13. | Обеспечение возможности заявителю осуществлять досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных, муниципальных служащих, работников МФЦ |

Утвержден

постановлением Правительства

Московской области

от 30 декабря 2014 г. N 1179/49

ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА 2014-2015 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной услуги Московской области | Дата реализации в электронном виде административной процедуры, определенной в [Перечне](#P49), утвержденном постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. N 1179/49 (номера административных процедур приведены в соответствии с Перечнем) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13 |
|  | Министерство здравоохранения Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 2 | Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 3 | Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в [списки I](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB4494A24E7EBE86B133271A376E78D7F660E813F48C37F947G), [II](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB4494A24E7EBE86B133271A376E78D7F660E813F48C3594CC1BFB4CG) и [III](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB4494A24E7EBE86B133271A376E78D7F660E813F48C3594CE1DFB41G) перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 4 | Постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 5 | Постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Московской области для определенной категории граждан | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 6 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 8 | Предоставление в установленном законодательством порядке пользователям на платной и бесплатной основе информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Министерства | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
|  | Министерство имущественных отношений Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Осуществление выдачи выписок (информации) из реестра имущества, находящегося в собственности Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 11 | Передача в аренду имущества, находящегося в собственности Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 12 | Продажа земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 13 | Предоставление земельного участка из земель, находящихся в собственности Московской области, или права на заключение договора аренды такого земельного участка на торгах | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
|  | Министерство культуры Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB4494A24A7DB08DB133271A376E78FD47G) от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выдача разрешений на установку информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального (областного) значения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 16 | Присвоение (подтверждение) звания "Народный", "Образцовый" муниципальным любительским творческим коллективам Московской области, постоянно действующим в культурно-просветительных организациях муниципальных образований Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 17 | Выдача разрешений на изучение объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), регионального (областного) или местного (муниципального) значения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 18 | Оформление заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является объектом культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), регионального (областного) значения или местного (муниципального) значения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Московской области и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), регионального (областного) и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 21 | Согласование проектов проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), регионального (областного) и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Согласование проектов зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального (областного) и местного (муниципального) значения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Согласование заданий на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), регионального (областного) и местного (муниципального) значения, за исключением проектов, финансируемых из бюджета Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Согласование заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального (областного) и местного (муниципального) значения, за исключением работ, финансируемых из бюджета Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Выдача заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального (областного) и местного (муниципального) значения, финансируемых из бюджета Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Выдача заданий на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, регионального (областного) и местного (муниципального) значения, финансируемых из бюджета Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 27 | Рассмотрение и утверждение научно-исследовательской и проектной документации на проведение работ по обследованию, сохранению и воссозданию объектов культурного наследия за счет средств бюджета Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 28 | Проведение в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 29 | Ведение Московского областного реестра музеев | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Министерство образования Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Назначение и выплата единовременного пособия гражданам при передаче ребенка на воспитание в семью | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 01.06.2015 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2015 | - |
| 31 | Проведение аттестации педагогических работников государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | - | 20.12.2014 | - | - | 30.09.2015 | - | - | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | - |
| 32 | Лицензирование образовательной деятельности | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 33 | Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из региональной информационной системы Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | - | 20.12.2014 | - | - | 30.09.2015 | - | - | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | - |
| 35 | Предоставление информации об организации среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Предоставление информации об организации дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Предоставление информации о порядке установления, осуществления и прекращения опеки (попечительства) и патронатного воспитания в отношении несовершеннолетних граждан | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 40 | Аккредитация экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной экспертизы и ведение на электронных носителях реестра экспертов и экспертных организаций | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Регистрация организаций в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 42 | Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 43 | Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 44 | Предоставление в установленном законодательством порядке пользователям на платной и бесплатной основе информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Министерства потребительского рынка и услуг Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации) | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 47 | Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Выдача и аннулирование охотничьих билетов | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 49 | Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 50 | Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, организациями, осуществляющими промышленное рыболовство, и организациями независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 52 | Предоставление субсидий в сфере технической и технологической модернизации производства | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Оказание государственной поддержки в области растениеводства и мелиорации земель | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2015 | - |
| 54 | Предоставление субсидий на поддержку отрасли животноводства | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Подготовка заключения о возможности перевода земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель в другую категорию | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 56 | Предоставление в установленном законодательством порядке пользователям на платной и бесплатной основе информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Министерства | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений) | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Министерство социальной защиты населения Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Предоставление меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 59 | Осуществление выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим место жительства в Московской области и имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 60 | Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками отдельных категорий неработающих граждан, имеющих место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 61 | Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 62 | Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки по оказанию бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатной слухопротезной помощи лицам, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 63 | Присвоение звания "Ветеран труда" гражданам, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 64 | Направление нуждающихся на социальное обслуживание в стационарные, полустационарные учреждения социального обслуживания семьи и детей в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 65 | Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 66 | Предоставление частичной компенсации стоимости путевок для отдыха и (или) оздоровления детей в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 67 | Осуществление дополнительного ежемесячного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 68 | Назначение ежегодной денежной выплаты инвалидам боевых действий, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 69 | Выплата компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 70 | Выплата компенсации стоимости проезда реабилитированным лицам, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 71 | Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 72 | Назначение ежегодной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 73 | Обеспечение мобильными телефонами с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 74 | Направление в государственные стационарные учреждения социального обслуживания Московской области "Социально-оздоровительные центры граждан пожилого возраста и инвалидов" и государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области "Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 75 | Направление граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов на социальное, социально-медицинское обслуживание на дому | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 76 | Направление граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов на стационарное социальное обслуживание в стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов государственных учреждений социального обслуживания Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 77 | Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 78 | Направление детей-инвалидов, имеющих серьезные нарушения в умственном развитии, и детей-инвалидов с физическими недостатками на стационарное обслуживание в государственные стационарные учреждения социального обслуживания Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 79 | Выдача удостоверений инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ним по льготам, членам семей погибших военнослужащих, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 80 | Выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 81 | Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 82 | Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 83 | Назначение и выплата социального пособия и единовременной материальной помощи на погребение | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 84 | Назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы, лицам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, имеющим трудовой стаж 50 лет и более, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 |  | 20.12.2014 |
| 85 | Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 86 | Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 87 | Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР", имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 88 | Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 89 | Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 90 | Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 91 | Выдача, замена, прекращение действия в установленном порядке социальных карт жителей Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 92 | Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 93 | Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 94 | Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 95 | Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 96 | Назначение и выплата денежной компенсации расходов на установку телефона реабилитированным лицам, имеющим место жительства в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 97 | Выдача сертификата (его дубликата) на региональный материнский (семейный) капитал | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 98 | Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 99 | Назначение единовременной выплаты супругам к юбилеям их совместной жизни | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Назначение ежемесячной денежной выплаты семье в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 101 | Предоставление в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке пользователям на платной и бесплатной основе информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Министерства | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Предоставление информации о порядке установления, осуществления и прекращения опеки, попечительства и патронажа в отношении совершеннолетних граждан | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 103 | Определение размера денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, ремонт которых подлежит оплате за счет средств федерального бюджета путем выплаты гражданам соответствующих средств | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
|  | Министерство строительного комплекса Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Выдача разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), а также выдача разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 105 | Выдача разрешений на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), а также выдача разрешений на ввод указанных объектов в эксплуатацию | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Министерство транспорта Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Выдача разрешения, переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 107 | Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по Московской кольцевой автомобильной дороге грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн, сведений об оформленных пропусках | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2015 | - |
| 108 | Проведение конкурсов по отбору хозяйствующих субъектов на право осуществления деятельности по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату транспортных средств на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Предоставление в установленном законодательством порядке пользователям на платной и бесплатной основе информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Министерства транспорта Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB449EA74878B18FEC392F433B6C7FD8A977EF5AF88D3594CCF14CG) о Единой всероссийской спортивной классификации и [Положением](consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB449EA74B7ABE8FEC392F433B6C7FD8A977EF5AF88D3594CCF14CG) о спортивных судьях | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Проведение в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области аккредитации Московских областных спортивных федераций | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 112 | Согласование назначений старших тренеров по видам спорта и главных тренеров спортивных команд, выступающих от имени Московской области на межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 113 | Согласование предложений о проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
|  | Министерство экологии и природопользования Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 115 | Выдача разрешений на использование объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 116 | Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 117 | Оформление, государственная регистрация, выдача, аннулирование, переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Выдача заключений об отсутствии в Московской области технической возможности использования, обезвреживания, размещения или ликвидации отходов I-IV классов опасности | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 119 | Предоставление в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке пользователям на платной и бесплатной основе информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Министерства экологии и природопользования Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Утверждение заключений общественной экологической экспертизы | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 123 | Принятие решений о предоставлении права пользования участками недр местного значения, а также принятие решений о прекращении, приостановлении и ограничении права пользования ими | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в собственности Московской области, а также водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Московской области, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства и промышленных квот в пресноводных водных объектах | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Согласование в пределах компетенции собственникам гидротехнических сооружений или эксплуатирующим организациям размеров вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии этого сооружения на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации, на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Установление и изменение границ участков недр местного значения, предоставленных в пользование | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 | Согласование порядка осуществления юридическими лицами производственного контроля в сфере обращения с отходами производства и потребления | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Министерство энергетики Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполнительной власти Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 | Согласование размещения объектов электроэнергетики на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комитет лесного хозяйства Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных участков в аренду по результатам аукциона | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 134 | Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 135 | Осуществление приема отчетов об использовании лесов, отчетов об охране и защите лесов, отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 136 | Осуществление приема лесных деклараций в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 137 | Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 138 | Предоставление права на заготовку древесины, а также елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | 20.12.2014 |
| 139 | Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 140 | Обеспечение выбора земельного участка, проведение процедур согласования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и утверждение актов выбора лесных участков | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 141 | Предоставление лесных участков в аренду без проведения аукциона | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | - | 20.12.2014 |
| 142 | Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Комитет по труду и занятости населения Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 144 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2015 | - |
| 146 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 147 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 148 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2015 | - |
| 149 | Регистрация Московского областного трехстороннего (регионального) соглашения, Московского областного трехстороннего соглашения о минимальной заработной плате, областных отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных соглашений, а также коллективных договоров | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 150 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 151 | Информирование о положении на рынке труда в Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 152 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 153 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 |  | 20.12.2014 |
| 154 | Психологическая поддержка безработных граждан | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 155 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 |  | 20.12.2014 |
| 156 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 158 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Главное управление ветеринарии Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | 20.02.2015 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 |  | 20.12.2014 |
|  | Главное управление дорожного хозяйства Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Выдача разрешений на строительство при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований Московской области (муниципальных районов, городских округов); выдача разрешений на строительство при строительстве, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области; выдача разрешений на строительство при прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области; выдача разрешений на строительство при строительстве, реконструкции пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 161 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, проходят по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 162 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 |  | 20.12.2014 |
| 163 | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкция которых осуществлялось на территориях двух и более муниципальных образований Московской области (муниципальных районов, городских округов); объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области; инженерных коммуникаций, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области; пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 165 | Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 166 | Предоставление в установленном законодательством порядке пользователям информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 167 | Истребование личных документов | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 169 | Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 170 | Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 171 | Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и (или) водоотведения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Рассмотрение обращений инвесторов, реализующих или предполагающих реализацию инвестиционного проекта на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 173 | Предоставление в установленном законодательством порядке пользователям на платной и бесплатной основе информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Министерства инвестиций и инноваций Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 174 | Предоставление грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 |  | 20.12.2014 |
|  | Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 |  | 20.12.2014 |
|  | Главное архивное управление Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Предоставление в установленном законодательством порядке пользователям информации из государственных информационных ресурсов и информационных систем Московской области, находящихся в ведении Главного архивного управления Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

Утвержден

постановлением

Правительства Московской области

от 30 декабря 2014 г. N 1179/49

ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА 2014-2015 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги Московской области | Дата реализации в электронном виде административной процедуры, определенной в [Перечне](#P49), утвержденном постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. N 1179/49 (номера административных процедур приведены в соответствии с Перечнем) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3.2 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 13 |
| 1 | Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 31.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 2 | Выдача выписок из Реестра муниципального имущества | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 3 | Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 4 | Проведение пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках действующего законодательства | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 5 | Оформление разрешения на строительство | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 6 | Оформление разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 7 | Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 8 | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 9 | Предоставление жилых помещений на условиях коммерческого найма | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 10 | Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 11 | Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 12 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 13 | Оформление разрешения на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 14 | Оформление документов по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 15 | Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 16 | Постановка граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 17 | Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 18 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 19 | Согласование местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 20 | Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 21 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 22 | Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 23 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 24 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 25 | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 26 | Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 27 | Предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 28 | Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 29 | Присвоение адреса объектам недвижимости | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 30 | Передача муниципального имущества в собственность | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 31 | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные программы | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 32 | Предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 33 | Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 34 | Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 35 | Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 36 | Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 37 | Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 38 | Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 39 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 40 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 41 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 42 | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 43 | Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 30.03.2015 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 44 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | - | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 45 | Зачисление в образовательное учреждение | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | - | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - |  | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 46 | Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 47 | Выдача ордеров на проведение земляных работ | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 48 | Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 49 | Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 |  | 30.12.2015 |
| 50 | Предоставление библиотечных услуг, включая: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 51 | Предоставление информации о музейных услугах | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 52 | Продление срока действия разрешения на строительство | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 |  | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 |  | 30.12.2015 |
| 53 | Выдача градостроительных планов земельных участков | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 54 | Заключение договора на установку рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 55 | Выдача разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений местного значения | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 56 | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 57 | Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 58 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 59 | Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 60 | Выдача заключений о соответствии проектно-сметной документации действующим строительным нормам и правилам, Государственным стандартам и архитектурно-планировочным заданиям | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 61 | Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 62 | Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 63 | Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 20.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 64 | Выдача разрешений на право организации розничного рынка | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 65 | Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 66 | Выдача документов на приватизацию жилых помещений муниципального жилищного фонда | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 67 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 68 | Подготовка и заключение (регистрация) договоров купли-продажи земельных участков | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 69 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 70 | Предоставление путевки на отдых детей в каникулярное время | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 71 | Постановка на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады) | - | - | - | 20.03.2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2015 | - |
| 72 | Оказание адресной материальной помощи | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 73 | Прием заявок (запись) на прием к врачу | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.03.2015 | - | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 20.03.2015 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.03.2015 | 30.06.2015 | - | 30.12.2015 |
| 74 | Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мобильных) объектов | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 75 | Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.03.2015 | 20.03.2015 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 21.10.2014 | 22.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | 21.10.2014 | 21.10.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.12.2015 |
| 76 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.12.2015 | 30.09.2015 | - | 20.12.2014 | 20.12.2014 | 30.09.2015 | 30.03.2015 | - | 20.12.2014 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 20.12.2014 |
| 77 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 08.10.2014 | 15.10.2014 | 20.12.2014 | 20.12.2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |