

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024 № 256/3

О проведении месяца чистоты и порядка на территории городского округа Электросталь Московской области в 2024 году

 Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области от 30.12. 2014  № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», в целях наведения чистоты и порядка на территории городского округа после зимнего периода, повышения уровня благоустройства городского округа Электросталь Московской области, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Объявить месяц чистоты и порядка на территории городского округа Электросталь Московской области с 01 апреля по 05 мая 2024 года.

 2. Провести общегородские субботники 06 апреля, 13 апреля, 20 апреля и 27 апреля 2024 года.

3. Утвердить:

3.1 состав рабочей комиссии по подготовке и проведению месяца чистоты и порядка на территории городского округа Электросталь Московской области в 2024 году (Приложение 1).

3.2 план мероприятий по организации и проведению месяца чистоты и порядка на территории городского округа Электросталь Московской области в весенний период 2024 года. (Приложение 2).

3.3 состав комиссии по оценке санитарного состояния объектов благоустройства и территорий городского округа Электросталь Московской области. (Приложение 3).

4. Старшим групп, входящим в состав комиссии по оценке санитарного состояния и благоустройства объектов и территорий городского округа Электросталь Московской области, подготовить график объездов объектов и территорий городского округа.

5. Руководителям предприятий и организаций различной формы собственности обеспечить выполнение работ по уборке территорий общего пользования в период проведения месяца чистоты и порядка и общегородских субботников осуществлять уборку закрепленных и прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 26.02.2020 №416/70 ( в редакции от 15.12.2022 № 196/35) .

 6. Руководителям организаций, осуществляющих управление МКД, ТСЖ, ТСН, ЖК и ЖСК, организовать работы по благоустройству и уборке дворовых территорий с участием жителей МКД, обеспечив жителей инвентарем.

 7. Ответственным за координацию работ по благоустройству и уборке территорий городского округа Электросталь Московской области назначить заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области В.А. Денисова.

 8. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте городского округа Электросталь Московской области: www.electrostal.ru.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области В.А. Денисова.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

 Приложение 1

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 от 29.03.2024 № 256/3

##### СОСТАВ

**Рабочей комиссии по подготовке и проведению месяца чистоты и порядка на**

**территории городского округа Электросталь Московской области в весенний период 2024 года**

Председатель комиссии:

Денисов В.А. – заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области

Заместитель председателя комиссии:

 Буланов С.С. – директор муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (далее по тексту МКУ «СБДХ»)

Члены комиссии:

1. Борисов А.Ю. - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области
2. Лавров Р.С. - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области
3. Кокунова М.Ю. - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области
4. Вишнева Э.В. - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области – начальник управления по кадровой политике и общим вопросам
5. Соколова С.Ю. – заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области – начальник управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству
6. Гришаев А.А. - заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области
7. Бобков С.А. – заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области
8. Алехин Е.П. – главный инспектор Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области
9. Корюкова Е.Е. - начальник отдела по потребительскому рынку и услугам Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству городского округа Электросталь Московской области
10. Булатов Д.В. – начальник Управления по архитектуре и градостроительной деятельности Администрации городского округа Электросталь Московской области
11. Митькина Е.И. – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области
12. Чайковский А.В. – начальник Управления по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области
13. Казаченко Ю.П. – исполняющий обязанности начальника Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области
14. Александрова В.А. – начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области
15. Качановский Д.Б. – исполняющий обязанности председателя Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области
16. Поляков А.В. – заместитель директора по производственным вопросам - начальник дорожно-транспортного отдела МКУ «СБДХ» городского округа Электросталь Московской области
17. Донской А.Д. – директор МБУ «Благоустройство» городского округа Электросталь Московской области
18. Епифанова И.И. – директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь»
19. Рахматуллин Р.Г. – исполняющий обязанности директора МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области»
20. Сушко Н.Л. – директор МБУ «ЭКК»
21. Баханов В.П. – генеральный директор АО «Северное»
22. Батырева Н.М. – генеральный директор ООО «УК «Западное»
23. Сидорова Н.Ю. – генеральный директор ООО «ЭЛЬВЕСТ»
24. Чеботарева Ю.В. – генеральный директор ООО «Уютный дом Электросталь»
25. Иванов С.В. – генеральный директор ООО «УК «СТЕПАНОВО» и ООО «УК «Всеволодово»
26. Кантуев И.В. – начальник ОГИБДД УМВД России по г.о. Электросталь – подполковник полиции (по согласованию)
27. Блохин Е.Н. – начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по г.о. Электросталь Московской области - майор полиции (по согласованию)
28. Цейзер Н.П. – главный специалист – эксперт Ногинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Электросталь и Ногинском районе (по согласованию)

 Приложение 2

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 от 29.03.2024 № 256/3

**План мероприятий**

**по организации и проведению месяца чистоты и порядка на территории городского округа Электросталь Московской области в весенний период 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Примечание  |
| 1. | Проведение организационного совещания с руководителями предприятий и организаций городского округа по подготовке и проведению месяца чистоты и порядка на территории городского округа  | 29.03 | В.А. Денисов,МКУ «СБДХ»,руководители структурных подразделений Администрации г.о. Электросталь МО |  |
| 2. | Подготовка соответствующих служб, материальных и технических средств для выполнения работ по наведению чистоты и порядка на территориях. Организация пунктов выдачи инвентаря | до 01.04 | МБУ «Благоустройство»организации жилищно-коммунального комплекса городского округаподведомственные организации |  |
| 3. | Проведение разъяснительной работы с жителями, проживающими в МКД, по участию в общегородских субботниках. Размещение информации о субботниках на информационных щитах и стендах. | до 01.04 | Управляющие организации |  |
| 4. |  Обеспечение инициативных групп населения инструментом в дни проведения общегородских субботников |  06.04.2413.04.24 20.04.2427.04.24 | Управляющие организации |  |
| 5. | Проведение разъяснительной работы среди населения города о недопустимости сжигания мусора на территории городского округа, в т.ч. в дни общегородских субботников  | постоянно | Душкин Э.Б. управляющие организации |  |
| 6. | Очистка водоприемных колодцев ливневой канализации, организация отвода воды с подтапливаемых территорий общего пользования |  постоянно | МБУ «Благоустройство» |  |
| 7. | Уборка смета с проезжей части муниципальных автомобильных дорог | апрель | МБУ «Благоустройство», подрядные организации,руководители предприятий и организаций города |   |
| 8. | Уборка улиц, тротуаров, газонов, скверов, внутренних и прилегающих территорий к предприятиям, организациям  | до 27.04 | Руководители предприятий, организаций города, руководители организаций ЖКХ, МБУ «Благоустройство»  | В соответствии с Правилами благоустройства городского округа |
| 9. | Уборка мест массового отдыха населения (водоемы, парки, скверы) | до 30.04 | МБУ «Благоустройство»МБУ «Парки Электростали»организации, с которыми заключены контракты и инвестиционные договора |  |
| 10. | Ремонт и приведение в порядок фасадов зданий и входных групп, ограждений, въездных ворот, железнодорожных переездов в черте городского округа | до 30.04 | Руководители предприятий, организаций городского округа по принадлежностиуправляющие организации |  |
| 11. |  Уборка территорий учебных комплексов (школьных и дошкольных учреждений), колледжей, средних специальных учебных заведений, ремонт и покраска ограждений | до 27.04 |  Митькина Е.И.,руководители учебных комплексов, колледжей, высших и средних специальных учебных учреждений |  |
| 12. | Выполнение работ по приведению в порядок зданий и территорий торговых организаций и предприятий | до 27.04  | Соколова С.Ю.,хозяйствующие субъекты |  |
| 13. | Уборка парковок возле торговых и офисных зданий | до 27.04 | хозяйствующие субъекты |  |
| 14. | Уборка привокзальной площади, платформ, полосы отвода железной дороги, железнодорожныхпереездов | до 27.04 | ПоляковА.В., хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие железнодорожные пути на территории городского округа |  |
| 15. |  Приведение в нормативное состояние - памятников и памятных знаков (мемориальных досок), мемориальных комплексов, и воинских захоронений, посвященных воинам-электростальцам, погибшим в годы ВОВ- приведение в соответствие мемориальных досок, установленных на фасадах МКД | до 27.04До 27.04 | МБУ «Благоустройство», управляющие компании, |  |
| 16. | Проведение совещания с председателями СНТ и ГСК по вопросу наведения чистоты и порядка в дни общегородских субботников и месяца чистоты и порядка. Уборка территорий СНТ и ГСК | до 08.04апрельдо 30.04 | УАиГ (Булатов Д.В.)председатели правлений СНТ и ГСК |  |
| 17.  |  Уборка территорий городских кладбищ и прилегающих территорий. | до 28.04 | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления г.о. Электросталь МО» |  |
| 18. | Удаление несанкционированных объявлений и рекламы | постоянно | МБУ «Благоустройство» управляющие организации, собственники объектов,  |  |
| 19. |  Санитарная обрезка деревьев и кустарников на территории городского округа. Вырубка деревьев, угрожающих падением, больных, потерявших декоративный вид. | Согласно МЗ и заключенным контрактам  | МБУ «Благоустройство» управляющие организации |  |
| 20 | Адресный подбор участков для посадки деревьевПроведение акции по посадке деревьев «Лес Победы» | до 05.04.24   18.05.24 | МКУ «СБДХ» УАиГМБУ «Благоустройство»Управляющие организацииПодведомственные организации структурных подразделений | Места посадки деревьев согласовываются с УАиГ |
| 21. | Приведение в порядок наземных частей линейных сооружений и коммуникаций | по отдельному плану | руководители предприятий, организаций, обслуживающих линейные сооружения |  |
| 22. | Приведение в порядок строительных площадок и прилегающих к ним территорий | до 27.04 | Руководители строительных организаций  |  |
| 23. | Ремонт и приведение контейнерных площадок в соответствие с установленными требованиями Замена (ремонт) контейнеров | до 30.04 | УГЖКХУК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, предприятия и организации, в собственности или оперативном управлении которых имеются контейнерные площадки,ООО «Хартия» |  |
| 24. | Уборка детских игровых и спортивных площадок. Ремонт и покраска игровых элементов.Подвоз свежего песка в песочницы на детские площадки. | до 30.04до 30.04.24 | МБУ «Благоустройство», управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖКУК |  |
| 25. | Покраска бордюрного камня на муниципальных автомобильных дорогах.  | по отдельному плану | МБУ «Благоустройство», организации, с которыми заключены муниципальные контракты  |  |
| 26. | Нанесение разметки на проезжей части муниципальных автомобильных дорог |  по отдельному плану | МБУ «Благоустройство», организации, с которыми заключены муниципальные контракты  |  |
| 27. | Ликвидация несанкционированных навалов мусора. | по отдельному плану | УГЖКХ,МБУ «Благоустройство», управляющие организации |  |
| 28. | Сбор аналитических данных о выполненных работах в период месячника по благоустройству и предоставление отчетов в Министерство благоустройства МО. | В сроки, установленные Минблаго МО  | МКУ «СБДХ» городского округа Электросталь Московской области |  |
| 29. | Освещение результатов проведенной работы в период месяца чистоты и порядка на территории городского округа в средствах массовой информации. | С 01.04.24 по 05.05.24 | отдел по связям с общественностью МКУ «СБДХ» |  |

 Приложение 3

 УТВЕРЖДЁН

 постановлением Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 от 29.03.2024 № 256/3

**СОСТАВ**

**комиссии по оценке санитарного состояния объектов благоустройства и**

 **территорий городского округа Электросталь Московской области**

 Председатель комиссии:

 Денисов В.А. – заместитель Главы городского округа Электросталь .

 Заместитель председателя комиссии:

 Буланов С.С. – директор МКУ «СБДХ».

 Члены комиссии:

1. Группа, работающая в Северном районе города:

|  |  |
| --- | --- |
| Сушко Н.Л. |  директор МБУ «ЭКК» - старший группы   |
| Куделина Е.А.  |  консультант отдела по потребительскому рынку и услугамУУправления по потребительскому рынку и  сельскому хозяйству Администрации городского округа  |
| Душкин Э.Б.  | заместитель начальника УГЖКХ Администрации городского округа  |
| Левочкин В.А.  |  Старший эксперт отдела по озеленению МБУ «Благоустройство»  |

1. Группа, работающая в Центральном районе города:

|  |  |
| --- | --- |
| Баханов В.П.  |  генеральный директор АО «Северное» - старший группы |
| Павлова В.А.  | консультант отдела по потребительскому рынку и услугам Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа  |
| Богатырева Е.Ю.  | старший эксперт отдела по сельскому хозяйству и международным отношениям Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа |
| Дронов А.Ю.  | Старший эксперт отдела цифровизации и благосферы МКУ «СБДХ» |

1. Группа, работающая в Юго-Западном районе города:

|  |  |
| --- | --- |
| Батырева Н.М. |  генеральный директор ООО «УК «Западное» - старший группы |
| Корюкова Е.Е.  | начальник отдела по потребительскому рынку и услугам Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа  |
|  Банкулова Ю.С.  | ведущий эксперт дорожно-транспортного отдела МКУ «СБДХ»   |
| Бушуев Н.А.  | старший эксперт отдела санитарного содержания территории МБУ «Благоустройство» |

1. Группа, работающая в Восточном районе города:

|  |  |
| --- | --- |
|  Бодня Н.В.  | главный инженер ООО «Уютный дом Электросталь» - старший группы  |
| Кузьмичев Л.И.  |  начальник отдела по сельскому хозяйству и международным отношениям Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа |
| Тихоновский А.В. |  Ведущий эксперт отдела по потребительскому рынку и услугам Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа |
| Кирюшин А.А.  | заместитель начальника отдела благоустройства МКУ «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство»  |