**ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 14.12.2022 № 1479/12

(в редакции постановлений

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 20.02.2023 №194/2, от 01.03.2023 №229/3,

от 13.03.2023 № 279/3, от 23.03.2023 № 338/3,

от 09.10.2023 № 1347/10, от 20.12.2023 № 1684/12,

от 02.02.2024 № 78/2, от 19.02.2024 № 120/2,

от 10.06.2024 № 553/6, от 10.09.2024 №1001/9)

Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области В.А. Денисов | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограммы | | | | | |
| Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий Подпрограммы I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. В рамках Подпрограммы I переселение граждан планируется осуществлять с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. | | | | | |
| 2. Реализация мероприятий Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Подпрограммой II предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Московской области, посредством переселения граждан за счет средств бюджета Московской области, местного бюджета, а так же в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов. | | | | | |
| 3. Реализация мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года. Подпрограммой IV предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Московской области, посредством переселения граждан за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 475 415,33 | 61 257,38 | 37 115,21 | **275 553,86** | **101 488,88** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 833 694,87 | 134 987,87 | 70 922,30 | **329 711,05** | **298 073,65** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Всего, в том числе по годам: | 1 309 110,20 | 196 245,25 | 108 037,51 | **605 264,91** | **399 562,53** | **0,00** |