Прокуратурой города проведена проверка по обращению гражданина о нарушении законодательства при капитальном ремонте многоквартирных домов на территории г.о. Электросталь Московской области.

В целях выполнения КПР 23-25 в многоквартирном доме, расположенном на территории г. Электросталь на 2023 год запланированы работы по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации. Для их выполнения Фондом по итогам конкурентных процедур заключен договор с ООО «СТАРТЕН» (далее – Подрядчик) на замену (модернизацию) лифтового оборудования (далее – Договор).

В соответствии с графиком производства работ срок выполнения работ установлен до 21.12.2023.

Однако, работы фактически выполнены гораздо позже, что подтверждается представленными комиссионными актами приемки лифтов в эксплуатацию, составленными представителями управляющей организацией, специализированной организации по техническому обслуживанию лифтов, Подрядчика.

Нарушение сроков исполнения Договора влечет нарушение исполнения краткосрочного Плана.

Прокуратурой города руководителю Общества внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены.