АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# ___30.09.2024____ № __243-р___________

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18 апреля 2024 года № 123209-24 на выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения контракта на раннее заключенных условиях, по причине того, что на отдельных участках производятся работы по перекладки инженерных сетей, заменить данные участки на другие адреса «Выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций» (далее - муниципальный контракт):

- Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части изменения адресов выполнения работ, цены контракта и срока выполнения работ, согласно приложению, к настоящему распоряжению.

- Все остальные условия муниципального контракта от 18 апреля 2024 года № 123209-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа                                                                                      И.Ю. Волкова

Приложение

к Распоряжению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от «__30_» _09._ 2024г. № 243-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 18 апреля 2024 года № 123209-24 | - п. 2.1. муниципального контракта от 01 декабря 2023 года № 365596-23 изложить в следующей редакции: «2.1. Цена Контракта составляет 32 487 812 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС - 5 414 635 (пять миллионов четыреста четырнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 39 копеек (далее – Цена Контракта). Цена каждого этапа исполнения Контракта указана в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее – приложение 2 к Контракту)». |
| 2 |  |  | п. 2.4. муниципального контракта от 17 апреля 2022 года № 005576-22 изложить в следующей редакции: «2.5. Источник финансирования: бюджет г.о. Электросталь; 377-0503-1720181870-244; 32 484 300,26; 03377541040; 2024. бюджет г.о. Электросталь; 377-0503-1720101330-244; 3 512,07; 03377541040; 2024. |
| 3 |  |  | п.1.4. муниципального контракта от 18.04.2024года № 123209-24 изложить в следующей редакции: «1.4. Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятия(ий): 172010200000000 Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций, 172011700000000 Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов), 172012800000000 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций». |
| 4 |  |  | 1. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 «Таблица 1.1» «Сведения об объектах закупки» «Объекты закупки». 2. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 «Таблица 1.2» 3. Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 Раздел 2 «Смета контракта» 4. Приложения №№ 1,2,3 Контракта изложить как приложения №№ 1,2,3 к Дополнительному соглашению № 4. 5. Приложения № 6 Контракта изложить как приложения №№ 4,5,6,7,8 к Дополнительному соглашению № 4. 6. Приложение № 5 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) «Адресный перечень» изложить в редакции Приложения № 9 к Дополнительному соглашению № 4. 7. Приложение № 6 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) «Ведомость объёмов работ изложить в редакции Приложения № 10 к Дополнительному соглашению № 4. |