АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 07.11.2025 № 218-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215488-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»

В соответствии с п. п «а» п.1.ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013                № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление Правительства Московской области от 22.03.2022 N 269/11 "Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд" (далее - постановление N 269/11), по обращению  подрядчика от 31.10.2025 №211 «Об увеличении стоимости контракта согласно полученному положительному заключению ГАУ МО Мособлэкспертиза»:

- Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части увеличения стоимости контракта, согласно приложения к настоящему распоряжению.

- Все остальные условия муниципального контракта от 05 августа 2024 года              № 215488-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа                                                                                      Ф.А. Ефанов

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 07.11.2025 № 218-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» | 05 августа 2024 года № 215488-24 | 1. п. 2.1. муниципального контракта от 05.08.2024 года № 215488-24 изложить в следующей редакции: 2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость Оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 69 153 956 (шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 42 копейки с учетом НДС 20% - 11 525 659,40 рублей. Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком. |
| 2 |  |  | . п. 2.5 Контракта источник финансирования изложить в следующей редакции: Источник финансирования: Бюджет \ Внебюджетные средства; Тип средств; Код бюджетной классификации расходов; Сумма, руб.; Лицевой счет; Год. Городской округ Электросталь Московской области; Средства бюджета Московской области - Субсидии; 377 0502 10301SТ03Ж 414; 45 360 852,19; 03377541040; 2025. Городской округ Электросталь Московской области; Собственные средства; 377 0502 10301SТ03Ж 414; 15 608 033,93; 03377541040; 2025. Городской округ Электросталь Московской области; Средства бюджета Московской области - Субсидии; 377050210301S4140414; 6 089 692,30; 03377541040; 2024. Городской округ Электросталь Московской области; Собственные средства; 377050210301S4140414; 2 095 378,00; 03377541040; 2024. |
| 3. |  |  | 2.Приложение №1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» изложить в следующей редакции: «Таблица 1. 1» № п/п; Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ; КОЗ2 / КОЗ; Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом; Цена единицы, руб *; Количество; Единицы измерения; Размер НДС; Общая стоимость без НДС, руб.; Размер НДС, руб.; Общая стоимость, руб.. 1; 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки; 31.204.04.12.01.01.001 / 03.24.01.01.02.06.01.01.01; Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»; 69 153 956,42000000000; 1,00000000000; Условная единица; 20/120; 57 628 297,02000000000; 11 525 659,40000000000; 69 153 956,42. Наименование видов работ; Наименование файла сметы; Общая стоимость по смете, руб.. Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации; 9 206 925,67. Разработка проектной документации; «Подготовка строительно-сметной документации, обследование работы, экспертиза проектной документации»; 9 206 925,67. Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту); 19 767 650,86. Основной объект; «Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВ действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» (1)»; 19 767 650,86. Поставка оборудования; 40 179 379,89. Поставка и монтаж оборудования; «Поставка и монтаж оборудования»; 40 179 379,89.. Цена контракта без НДС: НДС: Цена контракта с НДС:; 57 628 297,02 11 525 659,40 69 153 956,42. ## 2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги Информация о сроке предоставления гарантии: в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием) Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию: в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием) # 3. Смета контракта Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации) Наименование файла сметы: Подготовка строительно-сметной документации, обследование работы, экспертиза проектной документации Таблица 1.2 Номер строки; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество (объем работ); Цена на единицу измерения, руб.; Цена всего, руб.. 1; Подготовка строительно-сметной документации, обследование работы, экспертиза проектной документации; Условная единица; 1; 9 206 925,672; 9 206 925,67. Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) Наименование файла сметы: Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВ действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» (1) Таблица 1.3 Номер строки; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество (объем работ); Цена на единицу измерения, руб.; Цена всего, руб.. 1; Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»; Условная единица; 1; 19 767 650,85696; 19 767 650,86. Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования) Наименование файла сметы: Поставка и монтаж оборудования Таблица 1.4 Номер строки; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество (объем работ); Цена на единицу измерения, руб.; Цена всего, руб.. 1; Поставка и монтаж оборудования; Условная единица; 1; 40 179 379,893408; 40 179 379,89. |
| 4. |  |  | Приложение №2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» таблица 2.7 № этапа; Наименование обязательства; Начало этапа; Срок окончания этапа; Цена этапа; % аванса от цены этапа; Размер аванса, руб.. 1; Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации; 0 дн. от даты заключения контракта; 321 дн. от даты заключения контракта; 9 206 925,67; 0,00%; 0,00. 2; Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»; 0 дн. от даты заключения контракта; 446 дн. от даты заключения контракта; 19 767 650,86; 72,59%; 14 349 440,77. 3; Поставка и монтаж оборудования; 0 дн. от даты заключения контракта; 446 дн. от даты заключения контракта; 40 179 379,89; 28,52%; 11 461 158,25. |
| 5. |  |  | Приложение №6 к контракту «Спецификация» изложить в редакции Приложения №3 к настоящему дополнительному соглашению |
| 6. |  |  | Приложение №7 к контракту «Технические требования» изложить в редакции Приложения №4 к настоящему дополнительному соглашению |

Верно: Директор муниципального казенного учреждения «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство»