АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 02.12.2025 № 243-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»

В соответствии с п. п «а» п.1.ч. 62 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по обращению подрядчика от 06.11.2025 № 0953 «Об увеличении стоимости контракта согласно полученному положительному заключению ГАУ МО Мособлэкспертиза» от 06.11.2025 № 50-1-1-3-066129-2025:

- Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в части увеличения стоимости контракта, согласно приложения к настоящему распоряжению.

- Все остальные условия муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа                                 		                           Ф.А. Ефанов

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 02.12.2025 № 243-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» | 18 декабря 2024 года № 387944-24 | 1. п. 2.1. муниципального контракта от 18.12.2024 г № 387944-24 изложить в следующей редакции: 2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по строительству, стоимость Оборудования, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта составляет 177 118 548 (сто семьдесят семь миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 78 копеек с учетом налога на добавленную стоимость 20% - 29 519 758,13 рублей (далее – НДС) по налоговой ставке, указанной в Контракте (далее – Цена Контракта). |
| 2 |  |  | - п. 2.5 Контракта источник финансирования изложить в следующей редакции: Источник финансирования: Бюджет \ Внебюджетные средства; Тип средств; Код бюджетной классификации расходов; Сумма, руб.; Лицевой счет; Год. Городской округ Электросталь Московской области; Собственные средства; 377050210301S4340414; 4 211 699,84; 03377541040; 2024. Городской округ Электросталь Московской области; Средства бюджета Московской области - Субсидии; 377050210301S4340414; 12 369 795,01; 03377541040; 2024. Городской округ Электросталь Московской области; Собственные средства; 377050210301SТ02Ж414; 40 776 409,36; 03377541040; 2025. Городской округ Электросталь Московской области; Средства бюджета Московской области - Субсидии; 377050210301SТ02Ж414; 119 760 643,97; 03377541040; 2025. |
| 3. |  |  | - Приложение №1 к Контракту «Сведения об объектах закупки» изложить в следующей редакции: Сведения об объектах закупки - Объекты закупки Таблица 1.1 № п/п; Наименование объекта закупки по ОКПД 2 / КТРУ; КОЗ2 / КОЗ; Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом; Цена единицы, руб *; Количество; Единицы измерения; Размер НДС; Общая стоимость без НДС, руб.; Размер НДС, руб.; Общая стоимость, руб.. 1; 41.20.40.900 - Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки; 31.204.04.12.01.01.001 / 03.24.01.01.02.06.01.01.01; Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» / Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»; 177 118 548,78000000000; 1,00000000000; Условная единица; 20/120; 147 598 790,65000000000; 29 519 758,13000000000; 177 118 548,78. Наименование видов работ; Наименование файла сметы; Общая стоимость по смете, руб.. Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации; 9 899 838,47. Разработка проектной документации; «Разработка проектно-сметной документации (1)»; 9 899 838,47. Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту); 31 825 255,13. Основной объект; «Выполнение работ по строительству объекта (1)»; 31 825 255,13. Поставка оборудования; 135 393 455,18. Поставка и монтаж оборудования; «Поставка и монтаж оборудования (1) (2)»; 135 393 455,18.. ## 2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги Информация о сроке предоставления гарантии: в соответствии с проектом контракта Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию: в соответствии с проектом контракта Требования к гарантии производителя товара: в соответствии с проектом контракта ## 3. Смета контракта Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» Вид работ: Разработка проектной документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации) Наименование файла сметы: Разработка проектно-сметной документации Таблица 1.2 Номер строки; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество (объем работ); Цена на единицу измерения, руб.; Цена всего, руб.. 1; Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации; Условная единица; 1; 9 899 838,47; 9 899 838,47. Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» Вид работ: Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)) Наименование файла сметы: Выполнение работ по строительству объекта Таблица 1.3 Номер строки; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество (объем работ); Цена на единицу измерения, руб.; Цена всего, руб.. 1; Выполнение работ по строительству объекта «БМК на на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный»; Условная единица; 1; 31 825 255,13; 31 825 255,13. Объект закупки: Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» Вид работ: Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования) Наименование файла сметы: Поставка и монтаж оборудования (1) Таблица 1.4 Номер строки; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество (объем работ); Цена на единицу измерения, руб.; Цена всего, руб.. 1; Поставка и монтаж оборудования; Условная единица; 1; 135 393 455,18; 135 393 455,18. |
| 4 |  |  | - Приложение №2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта) п.3.2 Размер аванса Размер аванса от цены контракта: 9,36 % (16 581 495,45 руб.). Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту. |
| 5. |  |  | - Приложение №2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» таблица 2.7 № этапа; Наименование обязательства; Начало этапа; Срок окончания этапа; Цена этапа; % аванса от цены этапа; Размер аванса, руб.. 1; Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации; 0 дн. от даты заключения контракта; 284 дн. от даты заключения контракта; 9 899 838,47; 0,00%; 0,00. 2; Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»; 0 дн. от даты заключения контракта; 323 дн. от даты заключения контракта; 31 825 255,13; 26,04%; 8 287 725,90. 3; Поставка и монтаж оборудования; 0 дн. от даты заключения контракта; 323 дн. от даты заключения контракта; 135 393 455,18; 6,13%; 8 293 769,55. |
| 6. |  |  | - Приложение №2 к контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» п.6 Обеспечение исполнения контракта Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК; Сумма обеспечения исполнения контракта, руб.; Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта; Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта; Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн.. 30; 53 135 564,63; Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии; ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467900004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05483D74590 В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//»; 30. |
| 7. |  |  | - Приложение №6 к контракту «Спецификация» изложить в редакции Приложения №3 к настоящему дополнительному соглашению |
| 8. |  |  | - Приложение №7 к контракту «Технические требования» изложить в редакции Приложения №4 к настоящему дополнительному соглашению |