- Приложение № 5

к муниципальной программе

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы

Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления

и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Электросталь Московской области»

на срок 2017-2021 годы

1. Паспорт

подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления

и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Электросталь Московской области»

на срок 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего по всем ГРБС Подпрограммы | Всего, в том числе: | 110 438,40 | 17 475,50 | 22 253,40 | 18 932,20 | 24 270,10 | 27 507,20 |
|  |  | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 105 705,30 | 16 427,7 | 21 412,1 | 18 076,7 | 23 385,1 | 26 403,7 |
|  |  | средства бюджета Московской области | 4 733,10 | 1 047,80 | 841,30 | 855,50 | 885,00 | 1 103,50 |
|  | Администрация городского округа Электросталь | Всего, в том числе: | 59171,4 | 7911,4 | 13080 | 10460 | 10460 | 17260 |
|  |  | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 59171,4 | 7911,4 | 13080 | 10460 | 10460 | 17260 |
|  | Комитет имущественных отношений | Всего, в том числе: | 6156,6 | 935,2 | 1298,3 | 1307,7 | 1307,7 | 1307,7 |
|  |  | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 5876,4 | 877,6 | 1240,7 | 1252,7 | 1252,7 | 1252,7 |
|  |  | средства бюджета Московской области | 280,2 | 57,6 | 57,6 | 55 | 55 | 55 |
|  | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 25914,5 | 4689,9 | 4622,4 | 5023,1 | 5442 | 6137,1 |
|  |  | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 21461,6 | 3699,7 | 3838,7 | 4222,6 | 4612 | 5088,6 |
|  |  | средства бюджета Московской области | 4452,9 | 990,2 | 783,7 | 800,5 | 830 | 1048,5 |
|  | Управление образования | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4363,1 | 2113,5 | 562,4 | 562,4 | 562,4 | 562,4 |
|  | Финансовое управление | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7810,8 | 1825,5 | 1950,3 | 1099 | 1018 | 1918 |
|  | Управление по культуре и делам молодежи | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 620 | 0 | 230 | 130 | 130 | 130 |
|  | Управление по физической культуре и спорту | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 600 | 0 | 270 | 110 | 110 | 110 |
|  | Комитет по строительству, архитектуре и градостроительной деятельности | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 5802 | 0 | 240 | 240 | 5240 | 82 |

## 2. Описание задач подпрограммы

Задачи Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Подпрограммы реализуется:

1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;

2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;

3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;

4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем;

5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;

6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области;

7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области;

8) повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области планируется обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## 3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.

Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

Переход на новый уровень управления городским округом, способный обеспечить его эффективное  развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Комплексное решение задач социально-экономического развития городской округ а, эффективное использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между автоматизированными информационными системами (АИС) всех органов местного управления  городского округа, а также ряда государственных структур, реализующих конкретные цели социально-экономического развития территории и предприятиями городского округа.

В рамках реализованной долгосрочной целевой подпрограммы Московской области "Электронное Подмосковье на период 2009-2012 годов" были подготовлены необходимые предпосылки для применения в работе городского округа Электросталь  Московской области ИКТ:

по состоянию на конец 2013 года на 80 процентов удовлетворены заявленные потребности органов местного самоуправления городского округа Электросталь  Московской области в вычислительной технике и лицензионном ПО в объеме выделяемого на эти цели бюджетного финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка;

созданы и развиваются сайты органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области и подведомственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с их деятельностью;

продолжено формирование необходимой ИКТ-инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь  Московской области в соответствии с Законом Московской области N 80/2009-ОЗ "О государственных информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации";

проводится работы по наполнению портала предоставления государственных и муниципальных услуг населению Московской области и , в частности жителей городского округа Электросталь Московской области, в электронной форме, осуществляется информационно-справочная поддержка населения по оказываемым государственным и муниципальным услугам;

в Государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Московский областной учебный центр "Нахабино" проходили обучение муниципальные служащие городского округа Электросталь  Московской области по применению внедренных ИКТ.

В настоящее время все усилия муниципальных образований Московской области должно быть направлено на обеспечении быстрого и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнении государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме, на создании информационных сервисов, доступных как населению, так и юридическим лицам.

Для решения указанных задач требуется системная модернизация муниципального регулирования на основе ИКТ и отказ от устаревших технологий управления, развитие кадрового потенциала, кардинальное улучшение системы предоставления муниципальных услуг (выполнения муниципальных функций) на основе современных управленческих технологий и использования в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь  Московской области преимуществ информационных систем и ресурсов.

Критическим на сегодняшний день является небольшое количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. Требуют решения следующие проблемные вопросы, влияющие на качество государственных и муниципальных услуг:

привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг;

многократное личное взаимодействие муниципальных служащих и работников ОМСУ городского округа Электросталь  Московской области и подведомственных им организаций с заявителями;

несогласованность графиков работы территориальных органов ФОИВ, ОГВ и ОМСУ Московской области, обслуживающих заявителей на территории их проживания;

недостаточно широкое применение ИКТ для информационного межведомственного взаимодействия ОМСУ городского округа Электросталь  Московской области и информирования граждан при предоставлении муниципальных услуг.

Серьезным препятствием на пути повышения качества предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций городского округа Электросталь Московской области, результативности управления в целом является отсутствие комплекса информационных систем учета мнения и интересов граждан, их объединений и представителей бизнеса, а также современных механизмов непосредственного участия общественности в выработке и контроле исполнения органами власти принимаемых решений. Решение задачи по обеспечению устойчивой обратной связи с гражданами посредством информационных ресурсов является одной из приоритетных.

Недостаточными темпами развивается использование населением информационных ресурсов, особенно в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Несмотря на начатый процесс записи в дошкольные, школьные образовательные учреждения в электронной форме, необходимо в ближайшее время сократить очереди, осуществлять оптимальное распределение мест в дошкольные учреждения и школы, выбор мест строительства новых дошкольных учреждений и школ в зависимости от реальных потребностей граждан.

Нормативная правовая база городского округа Электросталь Московской области, регламентирующая область ИКТ, в настоящее время нуждается в доработке, так как существует необходимость стимулирования применения ИКТ в различных сферах государственного управления.

## 4. Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий

для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса

в городском округе Электросталь Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 82933,8 | 15881,2 | 15615,9 | 12521,4 | 17832,7 | 21082,6 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 78446,8 | 14833,4 | 14832,6 | 11726,9 | 17012,8 | 20041,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 4487 | 1047,8 | 783,3 | 794,5 | 819,9 | 1041,5 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 18409,4 | 4367,2 | 2963,5 | 3042,1 | 3447,3 | 4589,3 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области. Обеспечена эксплуатация информационных систем органов местного самоуправления городского округа Электросталь |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 17750,3 | 4202 | 2848,5 | 2922,2 | 3317,8 | 4459,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 659,1 | 165,2 | 115 | 119,9 | 129,5 | 129,5 |  |  |
| 1.1.1. | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 9190 | 1670 | 1520 | 1500 | 1500 | 3000 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 9190 | 1670 | 1520 | 1500 | 1500 | 3000 |  |  |
| 1.1.2. | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1117,6 | 242 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | 218,9 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1067,6 | 232 | 208,9 | 208,9 | 208,9 | 208,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 1.1.3. | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 5227,8 | 1005,2 | 941,6 | 1030,2 | 1125,4 | 1125,4 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 4618,7 | 850 | 836,6 | 920,3 | 1005,9 | 1005,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 609,1 | 155,2 | 105 | 109,9 | 119,5 | 119,5 |  |  |
| 1.1.4. | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1320 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.5. | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1080 | 130 | 225 | 235 | 245 | 245 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1080 | 130 | 225 | 235 | 245 | 245 |  |  |
| 1.1.6. | Управление по культуе и делам молодежи | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по культуе и делам молодежи |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.7. | Управление по физической культуре и спорту | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по физической культуре и спорту |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.8. | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 474 | 0 | 58 | 58 | 358 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 474 | 0 | 58 | 58 | 358 | 0 |  |  |
| 1.2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 40650,2 | 7979,7 | 6764,8 | 5436,7 | 9214,7 | 11254,3 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 37326 | 7194,7 | 6194,1 | 4857,1 | 8622,8 | 10457,3 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 3324,2 | 785 | 570,7 | 579,6 | 591,9 | 797 |  |  |
| 1.2.1. | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 11322,4 | 2622,4 | 1700 | 1000 | 1000 | 5000 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 11322,4 | 2622,4 | 1700 | 1000 | 1000 | 5000 |  |  |
| 1.2.2. | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1851,8 | 288,6 | 390,8 | 390,8 | 390,8 | 390,8 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1851,8 | 288,6 | 390,8 | 390,8 | 390,8 | 390,8 |  |  |
| 1.2.3. | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 15785,1 | 3055 | 2714,2 | 2938,1 | 3169,1 | 3908,7 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 12460,9 | 2270 | 2143,5 | 2358,5 | 2577,2 | 3111,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 3324,2 | 785 | 570,7 | 579,6 | 591,9 | 797 |  |  |
| 1.2.4. | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 2112,4 | 573,2 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 2112,4 | 573,2 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,8 |  |  |
| 1.2.5. | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 5778,5 | 1440,5 | 1475 | 623 | 670 | 1570 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 5778,5 | 1440,5 | 1475 | 623 | 670 | 1570 |  |  |
| 1.2.6. | Управление по культуе и делам молодежи | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по культуе и делам молодежи |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.7. | Управление по физической культуре и спорту | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по физической культуре и спорту |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.8. | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 3800 | 0 | 100 | 100 | 3600 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 3800 | 0 | 100 | 100 | 3600 | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 23874,2 | 3534,3 | 5887,6 | 4042,6 | 5170,7 | 5239 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 23370,5 | 3436,7 | 5790 | 3947,6 | 5072,2 | 5124 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 503,7 | 97,6 | 97,6 | 95 | 98,5 | 115 |  |  |
| 1.3.1. | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 15642 | 2442 | 4400 | 2500 | 2500 | 3800 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 15642 | 2442 | 4400 | 2500 | 2500 | 3800 |  |  |
| 1.3.2. | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 2416,2 | 297,6 | 531,6 | 529 | 529 | 529 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 2186 | 250 | 484 | 484 | 484 | 484 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 230,2 | 47,6 | 47,6 | 45 | 45 | 45 |  |  |
| 1.3.3. | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 3759 | 629,7 | 706 | 771,6 | 841,7 | 810 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 3485,5 | 579,7 | 656 | 721,6 | 788,2 | 740 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 273,5 | 50 | 50 | 50 | 53,5 | 70 |  |  |
| 1.3.4. | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.3.5. | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 457 | 165 | 150 | 142 | 0 | 0 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 457 | 165 | 150 | 142 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.6. | Управление по культуе и делам молодежи | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по культуе и делам молодежи |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.7. | Управление по физической культуре и спорту | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по физической культуре и спорту |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3.8. | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 7071,6 | 907,6 | 1700,2 | 1479,8 | 1498,4 | 1485,6 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 6825,5 | 907,6 | 1642,2 | 1418,8 | 1433,3 | 1423,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 246,1 | 0 | 58 | 61 | 65,1 | 62 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1812 | 100 | 422 | 430 | 430 | 430 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Обеспечено функционирование единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1812 | 100 | 422 | 430 | 430 | 430 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области доступом в Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 4971,6 | 519,6 | 1278,2 | 1049,8 | 1068,4 | 1055,6 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 4725,5 | 519,6 | 1220,2 | 988,8 | 1003,3 | 993,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 246,1 | 0 | 58 | 61 | 65,1 | 62 |  |  |
| 2.3.1. | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1897 | 289 | 408 | 400 | 400 | 400 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1897 | 289 | 408 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| 2.3.2. | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 321 | 57 | 57 | 69 | 69 | 69 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 321 | 57 | 57 | 69 | 69 | 69 |  |  |
| 2.3.3. | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 891,6 | 0 | 203,6 | 221,2 | 239,8 | 227 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 645,5 | 0 | 145,6 | 160,2 | 174,7 | 165 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 246,1 | 0 | 58 | 61 | 65,1 | 62 |  |  |
| 2.3.4. | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 404 | 133,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 404 | 133,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |  |  |
| 2.3.5. | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| 2.3.6. | Управление по культуе и делам молодежи | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 420 | 0 | 180 | 80 | 80 | 80 | Управление по культуе и делам молодежи |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 420 | 0 | 180 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 2.3.7. | Управление по физической культуре и спорту | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 550 | 0 | 250 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 550 | 0 | 250 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.3.8. | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 288 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 288 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 9913 | 686,7 | 2307,3 | 2301 | 2309 | 2309 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 9913 | 686,7 | 2307,3 | 2301 | 2309 | 2309 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 9913 | 686,7 | 2307,3 | 2301 | 2309 | 2309 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Обеспечена защита информации, безопасность информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 9913 | 686,7 | 2307,3 | 2301 | 2309 | 2309 |  |  |
| 3.1.1. | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 8500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 8500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| 3.1.2. | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3. | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 251 | 0 | 57 | 62 | 66 | 66 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 251 | 0 | 57 | 62 | 66 | 66 |  |  |
| 3.1.4. | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 126,7 | 86,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 126,7 | 86,7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 3.1.5. | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 295,3 | 50 | 60,3 | 59 | 63 | 63 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 295,3 | 50 | 60,3 | 59 | 63 | 63 |  |  |
| 3.1.6. | Управление по культуе и делам молодежи | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление по культуре и делам молодежи |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 3.1.7. | Управление по физической культуре и спорту | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 50 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | Управление по физической культуре и спорту |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 50 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 3.1.8. | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | 2018-2021 | Итого, в том числе: | - | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 10520 | 0 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 10520 | 0 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 2860 | 0 | 630 | 800 | 800 | 630 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Обеспеченность использования в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области региональных информационных систем общего пользования |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 2860 | 0 | 630 | 800 | 800 | 630 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 2600 | 0 | 500 | 800 | 800 | 500 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 2600 | 0 | 500 | 800 | 800 | 500 |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 5060 | 0 | 1500 | 1030 | 1030 | 1500 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 5060 | 0 | 1500 | 1030 | 1030 | 1500 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1. Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | В пределах средств, предусмотренных муниципальной программой "Развитие системы образования в гоодском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  | Управление образования | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | В пределах средств, предусмотренных муниципальной программой "Развитие системы образования в гоодском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | В пределах средств, предусмотренных муниципальной программой "Развитие системы образования в гоодском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 2. Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | В пределах средств, предусмотренных муниципальной программой "Развитие системы образования в гоодском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | В пределах средств, предусмотренных муниципальной программой "Развитие системы образования в гоодском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | В пределах средств, предусмотренных муниципальной программой "Развитие системы образования в гоодском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 1. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2. | Мероприятие 2. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1 | Мероприяие 1. Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 2. Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.3 | Мероприятие 3. Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области | 2018-2022 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по культуре и делам молодёжи | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2018-2022 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по культуре и делам молодёжи |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2017-2021 | ИТОГО | - | 110 438,40 | 17 475,50 | 22 253,40 | 18 932,20 | 24 270,10 | 27 507,20 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 105 705,30 | 16 427,7 | 21 412,1 | 18 076,7 | 23 385,1 | 26 403,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 4 733,10 | 1 047,80 | 841,30 | 855,50 | 885,00 | 1 103,50 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |