АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2017 № 265/4

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, на основании распоряжения Правительства Московской области от 12.04.2017 № 183-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», а также в целях устойчивого функционирования на территории городского округа объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2017/2018 года Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (прилагается).

1.2. Состав постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (прилагается).

1.3. Состав комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров резервного топлива (мазута) (прилагается).

1.4. Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (прилагается).

1.5. Состав комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (прилагается).

1.6. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области (прилагается).

1.7. Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Электросталь Московской области, в отношении которых проводится проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (прилагается).

1.8. График отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года (прилагается).

2. Руководителям управляющих (обслуживающих) организаций, юридическим и физическим лицам, имеющим в собственности жилищный фонд, председателям правлений ТСЖ, ЖК, ЖСК:

2.1. Провести плановые сезонные осмотры многоквартирных домов и подготовить планы мероприятий по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании), к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 21 апреля 2017 года.

2.2. Подготовить многоквартирные дома, находящиеся в управлении (на обслуживании), к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 1 сентября 2017 года.

2.3. Оформить и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области реестры паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях. При подготовке паспортов готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года указывать сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также данные об актах технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Срок – до 1 сентября 2017 года.

2.4. Обеспечить оплату потребленных коммунальных ресурсов по заключенным договорам с теплоснабжающими и другими ресурсоснабжающими организациями.

Срок – в сроки, установленные договорами поставки коммунальных ресурсов.

2.5. Производить ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения одновременно с производством ремонтных и профилактических работ на котельных, центральных тепловых пунктах, магистральных и квартальных сетях горячего водоснабжения, уточнив сроки ремонта, производимого теплоснабжающими организациями.

Срок – в соответствии с графиками отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания котельных.

2.6. Информировать собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг.

Срок -  не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.

3. Генеральному директору ООО «Глобус» Кабанову С.Н., генеральному директору АО «ВКС» Косолапову В.В., генеральному директору ПАО «ЭЮТСК» Суханову А.А., генеральному директору ООО «Агрокомплекс «Иванисово» Пальбину А.В., директору МУП «ПТП ГХ» Дегтярёву И.Н., директору ООО «Водосервис» Соколову А.В. (в части, касающейся):

3.1. Провести плановые сезонные осмотры эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры и подготовить планы мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 21 апреля 2017 года.

3.2. Обеспечить готовность эксплуатационных, диспетчерских и аварийных служб к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.

Срок – до 20 сентября 2017 года.

3.3. Направлять в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области уведомление о внеплановом ремонте источников тепловой энергии и тепловых сетей, с указанием объектов, выведенных во внеплановый ремонт, и сроков ремонта.

Срок – в течение 24 часов со дня начала внепланового ремонта.

3.4. Провести гидравлические испытания тепловых сетей.

Срок – в соответствии со сводным планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3.5. Провести диагностику тепловых сетей.

Срок – в период с даты завершения отопительного периода 2016/2017 года и до      1 сентября 2017 года.

3.6. Представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Срок – в течение пяти рабочих дней с даты завершения гидравлического испытания.

3.7. Приостановление услуги горячего водоснабжения потребителям, связанное с проведением ремонтных и профилактических работ на котельных, центральных тепловых пунктах, магистральных и квартальных тепловых сетях, произвести на срок, не превышающий 14-ти суток.

3.8. Обеспечить нормативный запас резервного топлива (мазута) на котельных и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области документы, подтверждающие фактический запас топлива на всех теплоисточниках.

Срок – до 1 сентября 2017 года.

3.9. Завершить работы по подготовке объектов систем теплоснабжения к отопительному периоду 2017/2018 года.

Срок – до 15 сентября 2017 года.

3.10. Организовать учет потребляемых энергетических ресурсов для нужд теплоснабжения в осенне-зимний период 2017/2018 года. Оплачивать потребленные энергетические ресурсы.

Срок – в сроки, установленные заключенными договорами поставки энергоресурсов.

3.11. Направить в Министерство энергетики Московской области предложения по необходимому объему природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Срок – до 1 мая 2017 года.

3.12. Провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на эксплуатируемых объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства.

Срок – до 20 сентября 2017 года.

3.13. Провести мероприятия по обеспечению эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Спланировать действия и обучить персонал теплоснабжающих организаций по оперативному подключению автономных теплоисточников к эксплуатируемым системам теплоснабжения.

Срок – до 20 сентября 2017 года.

3.14. Провести пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Срок – с 15 сентября 2017 года и до начала отопительного периода.

4. Управлению образования Администрации городского округа Электросталь Московской области (Митькина Е.И.), Управлению по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области (Климова С.В.), отделу по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области (Цацорина О.В.):

4.1. Провести плановые сезонные осмотры эксплуатируемых объектов и подготовить планы мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 21 апреля 2017 года.

4.2. Организовать и провести подготовку эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 1 сентября 2017 года.

4.3. Оформить и представить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области реестры паспортов готовности эксплуатируемых объектов к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 1 сентября 2017 года.

5. Заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Гусеву Д.Ю. организовать работу постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

6. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (Моногаров А.Е.):

6.1. Разработать и утвердить регламент взаимодействия постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологичных сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде (далее – регламент). Предусмотреть в регламенте процедуру принятия решения о выполнении мероприятий по сливу теплоносителя из систем отопления потребителей.

Срок – до 1 июня 2017 года.

6.2. Внести изменения в сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории городского округа Электросталь Московской области на 2017 год.

Срок – в течение пяти дней со дня поступлении заявок от теплоснабжающих организаций.

6.3. Проинформировать жителей городского округа Электросталь Московской области о плановых перерывах в предоставлении услуги горячего водоснабжения в период планового профилактического ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей при подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 15 мая 2017 года.

6.4. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, утвержденный настоящим Постановлением.

Срок – до 30 апреля 2017 года.

6.5. Представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обобщенные статистические данные по городскому округу Электросталь Московской области по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».

Срок – в период с 26 мая по 25 октября 2017 года.

6.6. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о формировании аварийных запасов материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального комплекса, находящихся на территории городского округа, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2017/2018 года.

Срок – до 1 сентября 2017 года.

6.7. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

Срок – до 10 сентября 2017 года.

6.8. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о нормативных запасах резервного жидкого топлива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 15 сентября 2017 года.

6.9. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры паспортов готовности многоквартирных домов и объектов социальной сферы с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Срок – до 15 сентября 2017 года.

6.10. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения пробных топок.

Срок – до 1 октября 2017 года.

6.11. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области акты и паспорта готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 1 ноября 2017 года.

6.12. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области информацию о результатах проверки готовности городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Срок – до 15 ноября 2017 года.

7. Рекомендовать АО «Мособлэнерго» представить в Министерство энергетики Московской области и в Администрацию городского округа акты проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспорта готовности электроснабжающих организаций, как потребителей тепловой энергии, к работе в отопительный период.

Срок – до 15 октября 2017 года.

8. Начальнику отдела по связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области (Белоусова С.А.):

8.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Официальный вестник» и размещение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

8.2. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области              Гусева Д.Ю.

Глава городского округа								       В.Я. Пекарев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Мероприятия | Планируемые затраты, тыс.руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка технического состояния эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы после прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 года и подготовка планов мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года | - | До 21.04.2017 | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации; структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - |
| 1.2. | Подготовка запаса материалов и технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ | 386,429 | До 01.09.2017 | ПАО «Северное» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
|  |  | 1495,7 | До 01.09.2017 | ООО «Центральное» |  |
|  |  | 1066,35 | До 01.09.2017 | ООО «Юго-Западное» |  |
|  |  | 840,0 | До 01.09.2017 | ООО «Восток-Сервис» |  |
|  |  | 1989,6 | До 01.09.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
|  |  | 500,0 | До 01.09.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 833,0 | До 01.09.2017 | ООО «Водосервис» |  |
|  |  | 2000,0 | До 01.09.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 500,0 | До 01.09.2017 | ПАО «ЭЮТСК» |  |
| 1.3. | Проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства | - | До 20.09.2017 в соответствии с планами организаций жилищно-коммуналь-ного комплекса | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - |
| 1.4. | Обеспечение аварийных бригад исправным транспортом, средствами связи, оборудованием и инструментом | - | Постоянно |  | - |
| 1.5. | Проведение работ по подготовке и наладке внутридомовых систем центрального отопления к эксплуатации в осенне-зимний период | - | До 01.09.2017 | Управляющие (обслуживающие) и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - |
| 1.6. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности многоквартирных домов (МКД), находящихся в управлении (на обслуживании), к эксплуатации в зимних условиях | - | До 01.07.2017 – не менее 30% МКД, до 01.08.2017 – не менее 60% МКД, до 01.09.2017 – не менее 100% МКД (показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Управляющие (обслуживающие) организации | - |
| 1.7. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности объектов социальной сферы (ОСС) | - | На 01.07.2017 – не менее 30% ОСС, на 01.08.2017 – не менее 60% ОСС, на 01.09.2017 – не менее 100% ОСС (показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - |
| 1.8. | Работа комиссий по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Оформление актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности к работе в отопительный период | - | До 15.09.2017 | Комиссии по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии | - |
| 1.9. | Согласование с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельных годовых объемов потребления (лимитов) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей | - | До 01.05.2017 | АО «ВКС» ООО «Глобус» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | - |
|  | ИТОГО: | 9611,08 |  |  |  |
| 2. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей | - | До 01.09.2017 в соответствии со сводным планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год | АО «ВКС» ООО «Глобус» ПАО «ЭЮТСК» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 2.2. | Проверка качества резервного топлива (мазут) | - | До 31.05.2017 | АО «ВКС» ООО «Глобус» ООО «Агрокомплекс «Иванисово» | - |
| 2.3. | Приобретение резервного топлива (мазут — 0,883 т) | 8,8 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 2.4. | Техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ), режимно-наладочные испытания объектов котельных | 10000,0 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 1685,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация теплоэнергетического оборудования котельных и ЦТП, в том числе: | 354,0 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
|  |  | 8534,1 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5.1. | котельная «Южная» | 5733,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5.2. | котельная «Северная» | 2051,1 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5.3. | котельная «Западная» | 750,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.5.4. | котельная «Восточная» | 354,0 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
| 2.6. | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей от котельной «Восточная» (1000,0 пог.м) | 1200,0 | До 01.11.2017 | АО «ВКС» |  |
| 2.7. | Ремонт электрооборудования котельных, ЦТП | 500,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.8. | Ремонт зданий, сооружений котельных, ЦТП | 1500,0 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 236,0 | До 01.10.2017 | АО «ВКС» |  |
| 2.9. | Восстановление благоустройства территорий после проведения работ по ремонту тепловых сетей | 1850,5 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
| 2.10. | Текущий ремонт теплоэнергетического оборудования котельных, ЦТП, РТП | 2360,0 | В соответствии с графиками планово-предупреди-тельного ремонта | АО «ВКС» |  |
|  |  | 650,0 |  | ООО «Глобус» |  |
|  |  | 6050,0 |  | ПАО «ЭЮТСК» |  |
| 2.11. | Проведение пробных пусков теплоносителя в системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии | - | С 15.09.2017 и до начала отопитель-ного периода | Потребители тепловой энергии и теплоснабжающие (теплосетевые) организации |  |
|  | ИТОГО: | 34928,4 |  |  |  |
| 3. ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, в том числе: | 9924,9 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.1. | водопроводных сетей по городу (750,0 м) | 6812,4 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.2. | запорной арматуры (4 шт.) | 200,0 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.1.3. | кровли ВНС II-го и III-го подъема, павильонов скважин (6 объектов) | 700,0 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.1.4. | ремонт скважины № 10а ВЗУ № 5, тампонаж скважины № 19 ВЗУ № 7 (2 объекта) | 1300,0 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.1.5. | наладка станций катодной защиты стальных водопроводов (630 изм.) | 187,5 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.1.6. | промывка водопроводных сетей по городу (400,0 пог.м) | 725,0 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.2. | Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства | 3528,84 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
|  |  | 465,0 | До 01.10.2017 | ООО «Водосервис» |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, в том числе: | 397,6 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.3.1. | канализационных коллекторов (30,0 пог.м), канализационных камер (2 шт.) | 397,6 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
| 3.4. | Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства | 1810,38 | До 01.10.2017 | МУП «ПТП ГХ» |  |
|  | ИТОГО: | 16126,72 |  |  |  |
| 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования: | 14451,01 | До 01.10.2017 | Электростальский филиал АО «Мособлэнерго» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 4.1.1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-993 (0,650 км) | 694,439 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.2. | КЛ-0,4 кВ от ТП-52 фидер 10: перемычка д. 11- д. 9 ул. Николаева (0,080 км) | 90,859 | До 01.10.2017 |  |  |
| 4.1.3. | ТП 83 РУ-6 кВ, ТП-33, 77, 63, 2, 6, 22, 23, 24, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 26, 46, 53, 56, 57, 93, 126, 127, 135, 136, 139, 154, 156 (34 шт.) | 13665,712 | До 01.10.2017 |  |  |
|  | ИТОГО: | 14451,01 |  |  |  |
| 5. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение плановых осмотров общего имущества собственников помещений в МКД | - | В соответствии с договорами управления МКД и договорами оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД |
| 5.2. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации (1013 ед.) | - | До 01.09.2017 | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД |
| 5.3. | Проведение текущего ремонта элементов общего имущества собственников помещений в МКД | - | В течение 2017 года |  |  |
| 5.4. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с перечнем работ на 2017 год, в том числе: | 3 933,0 | В соответствии с заключен-ными муници-пальными контрактами | МУ «УМЗ», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 5.4.1. | замена внутриквартирного газоиспользующего оборудования в помещениях муниципального жилищного фонда (газовых плит, газовых проточных водонагревателей) | 1333,0 |  |  |  |
| 5.4.2. | ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (7 жилых помещений) | 739,0 |  |  |  |
| 5.4.3. | ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами (3 жилых помещения) | 1261,0 |  |  |  |
| 5.4.5. | Установка индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в собственности городского округа | 600,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 3933,0 |  |  |  |
| 6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | 66418,31 | До 01.11.2017 | МУ «УМЗ», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 6.1.1. | содержание летнее | 29208,48 | В соответствии с заключен-ными муници-пальными контрактами |  |  |
| 6.1.1.1. | работы по уборке дорожного покрытия | 19742,90 |  |  |  |
| 6.1.1.2. | работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 6630,68 |  |  |  |
| 6.1.1.3. | работы по содержанию системы водоотвода | 99,88 |  |  |  |
| 6.1.1.4. | работы по содержанию элементов обустройства муниципальных автомобильных дорог: - нанесение вертикальной дорожной разметки; - содержание и ремонт автопавильонов; - затраты на восстановление бортовых камней; - ремонт отдельных элементов и устройство искусственных неровностей | 2059,97 183,95 297,92 193,15 |  |  |  |
| 6.1.2. | содержание зимнее | 37209,83 |  |  |  |
| 6.2. | Ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | 0 |  |  |  |
| 6.2.1. | ремонт дорог | 0 |  |  |  |
| 6.2.2. | ремонт тротуаров | 0 |  |  |  |
| 6.2.3. | проверка качества выполненных работ | 0 |  |  |  |
| 6.2.4 | Субсидия из бюджета Московской области на выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог | 36235,0 |  |  | Бюджет Московской области |
|  | ИТОГО: | 102653,31 |  |  |  |
| 7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Замена насосного оборудования на скважинах ВЗУ № 11 (1 шт.) | 355,0 | До 01.10.2017 | ООО «Водосервис» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 7.2. | Замена участка водовода протяженностью 50,0 пог.м ø160мм | 112,0 | До 01.10.2017 | ООО «Водосервис» |  |
| 7.3. | Замена изношенного оборудования котельных, ЦТП | 3338,4 | До 01.10.2017 | ООО «Глобус» |  |
|  | ИТОГО: | 3805,4 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 185508,92 |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Состав

постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| Руководитель штаба: Гусев Д.Ю. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя штаба: Моногаров А.Е. | – начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены штаба: |  |
| Свистов Д.С. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Шведова Н.Н. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Никульшина И.Г. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Климова С.В. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Цацорина О.В. | – начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Гришин А.Г. | – начальник МУ «УМЗ» |
| Дегтярев И.Н. | – директор МУП «ПТП ГХ» |
| Кабанов С.Н. | – генеральный директор ООО «Глобус» |
| Косолапов В.В. | – генеральный директор АО «ВКС» |
| Суханов А.А. | – генеральный директор ПАО «ЭЮТСК» |
| Пальбин А.В. | – генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| Соколов А.В. | – директор ООО «Водосервис» (по согласованию) |
| Каменщиков Н.С. | – директор ООО «Ремгазстрой» (по согласованию) |
| Мещеряков Р.В. | – генеральный директор ПАО «Северное» |
| Сушко Н.Л. | – директор ООО «Северное» |
| Пигуль С.А. | – генеральный директор ООО «Центральное» |
| Найда С.И. | – генеральный директор ООО «Восток-Сервис» |
| Сидорова Н.Ю. | – генеральный директор ООО «ВОСТОК-СЕРВИС» |
| Батырева Н.М. | – генеральный директор ООО «Юго-Западное» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Состав

комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров резервного топлива (мазута)

| Председатель комиссии: Гусев Д.Ю. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Моногаров А.Е. | – начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Никульшина И.Г. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Коваль К.Л. | – технический директор ООО «Глобус» |
| Грановский О.В. | – начальник котельной «Восточная» АО «ВКС» |
| Андреев В.В. | – начальник участка тепловых сетей АО «ВКС» |
| Матус И.А. | – главный инженер ПАО «ЭЮТСК» |
| Представитель | Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
| Представитель | государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Состав

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| Председатель комиссии: Гусев Д.Ю. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Моногаров А.Е. | – начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Никульшина И.Г. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Состав

комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

По проверке управляющих (обслуживающих) организаций

| Председатель комиссии: Шведова Н.Н. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Голева Н.И. Торгашева Е.С. | – эксперты отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры муниципального учреждения «Управление муниципального заказа» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании) |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере образования, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Лебедев А.Н. | - начальник отдела коммунального хозяйства муниципального учреждения «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере образования |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере культуры, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Климова С.В. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Белицкий Д.В. | – эксперт Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии: |  |
| Лазарева Л.Б. | – начальник отдела культуры Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Звездина О.М. | – начальник отдела молодежи Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере культуры |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере физической культуры и спорта, как потребителей тепловой энергии

| Председатель комиссии: Цацорина О.В. | – начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Кравченко Е.М. | – старший эксперт отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере физической культуры и спорта |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области

| № п/п | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организаций | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Глобус» | Ул. Первомайская, д.15, стр. 3, г. Электросталь, Московская область,144000 | 4-8 сентября |
| 2. | АО «ВКС» | Ул. Лесная, д. 36, г. Электросталь, Московская область, 144011 | 11-15 сентября |
| 3. | ПАО «ЭЮТСК» | Ул. Первомайская, д.15, стр. 3, г. Электросталь, Московская область,144000 | 18-22 сентября |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Электросталь Московской области, в отношении которых проводится проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управляющая организация ПАО «Северное» | Ул. Жулябина, д. 3а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Северное» | Ул. Жулябина, д. 3а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Центральное» | Ул. Николаева, д. 54 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Юго-Западное» | Ул. Журавлёва, д. 5 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Восток-Сервис» | Ул. Октябрьская, д. 18а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «ВОСТОК-СЕРВИС» | Ул. Октябрьская, д. 18а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | МУ «Централизованная бухгалтерия» | Ул. Радио, д. 34 | 1 августа |
|  | МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» | Ул. Корнеева, д. 29 | 2 августа |
|  | МОУ ДПО «Методический центр» | Ул. Первомайская, д. 36а | 3 августа |
|  | МАОУ «СОШ № 13 с УИОП» | Ул. Радио, д. 38 | 4 августа |
|  | МБОУ «Центр «Надежда» | Ул. Красная, д. 80а | 7 августа |
|  | МОУ ДО ЦДОД «Росток», учебный корпус | Ул. Красная, д. 30 | 8 августа |
|  | МОУ ДОД «СЮТ», мастерские | Ул. Красная, д. 30 | 9 августа |
|  | МОУ ДОД «СЮТ», тир | Ул. Первомайская, д. 16 | 10 августа |
|  | МАОУ ДО «Центр «Диалог» | Ул. Пушкина, д. 20а | 11 августа |
|  | МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» | Бульвар 60-летия Победы, д. 6 | 14 августа |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 1» | Ул. Мичурина, д. 19 | 15 августа |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 2» | Ул. Зеленая, д. 1 | 16 августа |
|  | Ледовый дворец спорта «Кристалл» МБУ СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» | Ул. Радио, д.3 | 25 августа |
|  | Крытый тренировочный каток им. А.С. Ионова МБУ СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» | Ул. Спортивная, д. 10 | 25 августа |
|  | Спортивный зал МБУ СШОР по игровым видам спорта | Ул. Пионерская, д. 8 | 25 августа |
|  | Спортивный зал МБУ СШОР по дзюдо «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 25 августа |
|  | Городской плавательный бассейн МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 28 августа |
|  | Дом физкультуры МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 28 августа |
|  | Южная трибуна МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 28 августа |
|  | Гимнастический зал МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Красная, д. 36 | 28 августа |
|  | Городской спортивный зал МУ «СОК «Электросталь» | Ул. Расковой, д. 31 | 28 августа |
|  | Спортивный зал КЦ им. Н.П. Васильева | Ул. К.Маркса, д. 7 | 28 августа |
|  | ФОК с плавательным бассейном МБУ СШОР по водным видам спорта «Электросталь» | Пр. Южный, д. 9 корп.6 | 25 августа |
|  | МУ «Культурный центр им. Н.П. Васильева» | Ул. К.Маркса, д. 7 | 28 августа |
|  | МАУ ДО «Детская музыкальная школа» | Ул. Николаева, д. 11 | 28 августа |
|  | МУРМ «Молодежный центр» | Ул. К.Маркса, д. 23 | 28 августа |
|  | МУ «МВЦ» Фондохранилище | Ул. Расковой, д. 37 | 29 августа |
|  | МУ «МВЦ» Историко-художественный музей» | Ул. Николаева, д. 30а | 29 августа |
|  | МБУ ДО «Детская художественная школа» | Ул. Западная, д. 15 | 29 августа |
|  | МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью» | Ул. Мира, д. 19а | 29 августа |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2017 № 265/4

График

отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № п.п. | Наименование и адрес котельной | В том числе сезонные котельные | Сроки отключения ГВС |  |  |  |  | Количество отключаемых от ГВС МКД, их адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |  |
| 1. | Котельная «Восточная», Строительный пер., д.11 | - | 16-18 | 26-30 | 01-05 | - | - | - ул. Загонова, 1, 3, 8, - ул. Комсомольская, 2, 4, 6, - ул. К.Маркса, 15, 15а, 17, 17а, 19, 37, 46а, - ул. Рабочая, 3, 5, 7, 25, - ул. Октябрьская, 5, 8, 12, 15, 27, 29, - ул. Трудовая, 26, 29, 32, 34, - ул. Корнеева, 2, 2а, 6а, - ул. Юбилейная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, - ул. Мичурина, 6, 8, - ул. Спортивная, 3, 25, 27, 29, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, - ул. Восточная, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 6, 25, - ул. Золотухи, 8, 8 к.1, - ул. Захарченко, 4, 7, - 3-ий Полевой пр., 11 ИТОГО: 68 МКД |
| 2. | Котельная «Южная», Колхозный пер., д.1 | - | - | 26-30 | 01-12 | - | - | - ул. Западная, 1, 1а, 3а, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, - ул. Ялагина, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, - ул. 8 Марта, 35, 43, 43а, - ул. Красная, 80, - ул. Мира, 15, 17а, 18, 20, 20а, 21а, 22, 22а, 23б, 24, 24а, 24б, 25в, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 34, 34а, - ул. Николаева, 44а, 54а, - ул. Островского, 1, 3, 5, 16, - ул. Первомайская, 46а, - ул. Пионерская, 17, 17а, - ул. Победы, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1к.5, 1к.6, 2к.1, 2к.1а, 2к.2, 2к.3, 2к.4, 2к.5, 3к.1, 3к.3, 3к.4, 3к.6, 3к.7, 4к.1, 4к.3, 4к.5, 5к.1, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9к.1, 9к.2, 10к.1, 10к.3, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 12к.2, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 13к.4, 13к.5, 14к.1, 15к.1, 15к.2, 15к.3, 15к.4, 17к.1, 18к.2, 18к.3, 18к.4, 18к.5, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 20к.5, 22к.2, 22к.3, 22к.4, 24к.2, - ул. Радио, 10, 14, 15, 17, 42а, - ул. Тевосяна, 10, 10а, 10б, 10в, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 16, 16б, 18а, 40а, - Фрязевское шоссе, 50, - ул. Чернышевского, 48, 50, - пр-т. Южный, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1к.6, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 5к.2, 5к.3, 7к.1, 7к.3, 7к.5, 7к.6, 7к.7, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 9к.4, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 11к.4, 11к.5, 11к.6, 13к.1, 15к.1, 17к.1, 17к.2, 17к.3 ИТОГО: 178 МКД |
| 3. | Котельная «Северная», ул. Красная, д.1 | - | 22-31 | 01-07 | - | - | - | - ул. Второва, 2, 4, 6, 8, 8к.1, 10, - ул. Жулябина,18, 18а, 20, 20а, 22, 27, - ул. Коллективная, 16, - пр-т. Ленина, 01, 02, 02к.1, 02к.2, 02к.3, 03, 04к.1, 04к.2, 05, 06к.1, 06к.2, 07, 1, 1а, 1б, 2к.1, 2к.2, 2к.3, 2к.4, 3, 3к.2, 5, 6, 7, 15а, 24, - ул. Маяковского, 2, 9, - Ногинское шоссе, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, - ул. Первомайская, 06, 06б, 06в, 08, 08б, 0/10, 0/12, - ул. Пушкина, 4а, 8а, 10, 14, 20, 25а, 29, 31, 31а, 35, 36, - ул. Советская, 6/2, 17а, - ул. Сталеваров, 6, 6а, 6б, 17/19 ИТОГО: 78 МКД |
| 4. | Котельная «Западная», ул. Первомай-ская, д. 15 | Котельная «Западная», ул. Первомай-ская, д. 15 (ООО «Глобус») | - | - | - | - | - | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 5. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», пр. Энергетиков, д. 2 | - | - | 26-30 | 1-12 | - | - | - бульвар 60-летия Победы, 2, 4, 4а, 4б, 10, 12, 14а, 8, 8а, - ул. Ялагина, 5, 5а, 5б, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, - ул. Западная, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6б, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 24, - ул. Журавлева, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 13к.4, 15, 17, 17а, 19к.1, 19к.2, 19к.3, 21, 23 ИТОГО: 61 МКД |