АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2013 № 941/12

Об утверждении Порядка разработки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих на территории городского округа Электросталь Московской области теплоснабжение потребителей с использованием централизованных систем

Во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими дополнениями и изменениями), Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими дополнениями и изменениями), на основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Устава городского округа Электросталь Московской области (с последующими дополнениями и изменениями), а также в целях урегулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих на территории городского округа Электросталь Московской области теплоснабжение потребителей с использованием централизованных систем, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих на территории городского округа Электросталь Московской области теплоснабжение потребителей с использованием централизованных систем (прилагается).

Глава городского округа                                                                                          А.А. Суханов

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 29.11.2013 № 941/12

Порядок

разработки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих на территории городского округа Электросталь Московской области теплоснабжение потребителей с использованием централизованных систем

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает основы подготовки, утверждения и корректировки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих на территории городского округа Электросталь Московской области (далее – городской округ) теплоснабжение потребителей с использованием централизованных систем, а также горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) (далее - регулируемые организации) (далее – техническое задание).

1.2. Техническое задание разрабатывается на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа (далее – СКИ) и настоящего Порядка. При разработке технических заданий учитывается реальное состояние системы теплоснабжения.

1.3. Техническое задание в части требований к разработке инвестиционной программы регулируемой организацией обуславливает выстраивание системы планов, элементами которой могут быть:

-генеральный план городского округа;

-программа социально-экономического развития городского округа;

-программа комплексного развития СКИ;

-программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда городского округа;

-программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

1.4. Значения понятий, используемых в настоящем Порядке, соответствуют определениям, принятым в законодательстве Российской Федерации.

2.  Порядок подготовки и содержание технического задания

2.1. Техническое задание разрабатывается индивидуально для каждой регулируемой организации.

2.2. Уполномоченным органом, разрабатывающим техническое задание, является управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – УГЖКХ), которое самостоятельно определяет ход подготовки технического задания и порядок организации взаимодействия с регулируемой организацией при подготовке технического задания.

2.3. В техническое задание включаются:

2.3.1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения.

2.3.2. Требования к инвестиционной программе.

2.3.3. Сроки разработки инвестиционной программы.

2.3.4. Перечень мероприятий, направленных на:

а) снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям;

б) обеспечение надежности функционирования и развития системы теплоснабжения;

в) повышение качества предоставления услуги по теплоснабжению и приведение качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями;

г) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем теплоснабжения;

д) повышение качества обслуживания потребителей тепловой энергии;

е) снижение удельных расходов энергетических ресурсов при производстве, передаче и сбыте тепловой энергии;

ж) учёт объемов тепловой энергии, теплоносителя при производстве, передаче и сбыте;

з) подключение к централизованным системам теплоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение;

и) приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

к) защиту централизованных систем теплоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

л) безопасность системы теплоснабжения;

м) улучшение состояния резервного топливного хозяйства.

В техническое задание могут включаться мероприятия по сохранению работоспособности системы теплоснабжения, снижению параметров износа оборудования системы теплоснабжения, увеличению производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях, автоматизации и переходу на дистанционное управление производственных процессов. В техническом задании могут быть сформулированы требования по проведению работ, которые должны войти в инвестиционную программу.

2.4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы формируются на основании общих целей, определенных программой комплексного развития СКИ. Основными целями инвестиционной программы регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения, как правило, являются развитие, повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2.4.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы определяются таким образом, чтобы они были количественно измерены. Цели определяются в виде целевых индикаторов, представляющих собой доступную наблюдению и измерению характеристику состояния и развития системы теплоснабжения, условия эксплуатации системы теплоснабжения, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы (далее – целевые индикаторы). Индикаторы формируются таким образом, чтобы они отражали потребности городского округа в товарах и услугах регулируемой организации, требуемый уровень качества и надежности работы системы теплоснабжения при соразмерных затратах и экологических последствиях, соответствующие аспекты эксплуатации системы теплоснабжения, а именно:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) регулируемой организации;

- сбалансированность системы теплоснабжения;

- доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами регулируемой организации);

- эффективность деятельности регулируемой организации;

- обеспечение инженерно-экологических требований.

2.4.2. Дополнительной исходной информацией для разработки целевых индикаторов может быть информация, получаемая от потребителей товаров и услуг регулируемой организации посредством проведения запросов, а также посредством анализа жалоб и претензий, поступающих в адрес регулируемой организации и Администрацию городского округа, о соответствии количества и качества поставляемых товаров и услуг условиям договоров либо установленным требованиям (количества и качества товаров и услуг). Также исходной информацией для расчета целевых индикаторов является информация, отражающая:

-финансовое состояние регулируемой организации (в том числе кредиторской и дебиторской задолженности, плановой и фактической выручке);

-показатели производственной программы регулируемой организации;

-стандарты раскрытия информации;

-показатели, определенные в рамках проведения федерального государственного статистического наблюдения.

2.4.3. В качестве целевых индикаторов для определения целей инвестиционных программ возможно применение целевых индикаторов, применяемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, установленных Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, а также целевых индикаторов, применяемых для мониторинга производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, установленных Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2.4.4. По каждому целевому индикатору, определенному в техническом задании на разработку инвестиционной программы, рекомендуется определять отклонение целевого значения от текущего значения. Исходя из полученного отклонения, рекомендуется определять изменение значения показателя, которое необходимо реализовать для изменения индикатора. На основании определенного изменения значения показателя формулируются наименование, характеристика, объем и срок выполнения технического мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации системы теплоснабжения.

В случае если достижение установленных целевых индикаторов возможно посредством нескольких взаимоисключающих мероприятий, в программу включаются наиболее эффективные мероприятия. Эффективность мероприятия определяется отношением изменения индикатора, определяемого разностью текущего и целевого значений индикатора (при необходимости минимизации индикатора) или целевого и текущего значений индикатора (при необходимости максимизации индикатора), к стоимости его реализации.

2.5. Требования к инвестиционной программе определяются условиями, на соответствие которым УГЖКХ будет проводить согласование инвестиционной программы.

2.5.1. В техническом задании должны быть определены финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, которые определяются на основании финансовых потребностей на выполнение каждого из мероприятий программы. Реализация инвестиционной программы, включая отдельные ее мероприятия, обеспечивается соответствующими источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы, как правило, определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и региональные единичные расценки и другие).

В финансовые потребности регулируемой организации включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы.

К таким расходам следует относить:

- проектно-изыскательские расходы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- расходы, связанные с выплатами регулируемой организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

При определении финансовых потребностей следует учитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятия.

2.5.2. В техническом задании учитываются и взаимоувязываются все возможные источники реализации инвестиционной программы. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

а) собственные средства регулируемой организации, в том числе:

- прибыль, направляемая на инвестиции (прибыль регулируемой организации, направляемая на реализацию инвестиционной программы; финансовые средства, полученные регулируемой организацией от применения установленных тарифов на товары и услуги и тарифов на подключение, и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы);

- амортизационные отчисления;

б) привлеченные средства, в том числе:

- кредиты банков;

- заемные средства других организаций;

- бюджетные средства;

в) средства внебюджетных фондов;

г) прочие источники.

В техническом задании указывается, что в инвестиционной программе проводится распределение финансовых потребностей по возможным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

2.5.3. В техническом задании могут быть сформулированы требования по предварительному расчету тарифов на товары и услуги и тарифов на подключение.

2.5.4. В техническом задании может быть сформулировано условие о необходимости подготовки регулируемой организацией проекта инвестиционного договора в целях развития системы теплоснабжения.

2.5.5. В техническом задании может быть указано требование о необходимости согласованности разрабатываемой инвестиционной программы с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами, направленное на исключение возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

2.5.6. В техническом задании указывается требование к форме инвестиционной программы. Инвестиционная программа может состоять из описательной, табличной и графической частей.

В техническом задании могут указываться требования на разработку документов, подтверждающих показатели инвестиционной программы (например, план (прогноз) производства товаров (услуг) на период реализации инвестиционной программы, перечень проектно-сметной документации, разработанной на реализацию мероприятий инвестиционной программы, план первоначальных капитальных затрат, кредитный договор, план привлечения и возврата заемных средств, план финансовых результатов, план движения денежных средств и другие).

2.6. Техническим заданием определяется срок разработки инвестиционной программы, а также перечень и сроки разработки дополнительных документов к программе. Инвестиционная программа разрабатывается на срок не менее трех лет и не более пяти лет.

2.7. Мероприятия инвестиционной программы группируются в два инвестиционных проекта:

а) в первый инвестиционный проект включаются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории городского округа;

б) во второй инвестиционный проект включаются мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов к централизованной системе теплоснабжения.

2.7.1. Финансовые потребности на реализацию первого инвестиционного проекта учитываются при определении тарифов на товары и услуги регулируемой организации.

Финансовые потребности на реализацию второго инвестиционного проекта учитываются при определении тарифов регулируемой организации на подключение.

2.7.2. Не включаются финансовые потребности на реализацию мероприятий одного инвестиционного проекта в финансовые потребности другого инвестиционного проекта.

В случае если реализуемое мероприятие обеспечивает одновременное достижение целей повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории городского округа и подключение строящихся (реконструируемых) объектов, распределение финансовых потребностей между инвестиционными проектами осуществляется пропорционально размеру планируемой для использования мощности.

В случае если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, в инвестиционной программе указываются финансовые потребности дифференцированно по годам исходя из этапов его реализации.

2.7.3. Мероприятия в инвестиционной программе располагаются последовательно по годам реализации программы.

Мероприятия в инвестиционной программе формируются таким образом, чтобы они имели адресную и временнýю характеристику.

По каждому мероприятию указывается адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, и год, в котором планируется его реализация.

В техническое задание не включаются мероприятия, предусмотренные иными инвестиционными или производственными программами регулируемой организации, без соответствующего внесения изменений в утвержденные программы.

2.7.4. К мероприятиям по реконструкции и капитальному ремонту объектов системы теплоснабжения следует относить:

а) комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (протяжённости эксплуатируемых сетей, пропускной способности сетей) в целях улучшения условий производства и увеличения объёма товаров и услуг;

б) комплекс работ, обеспечивающих восстановление исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурса производственных мощностей (сетей или (и) оборудования), включая замену или восстановление базовых элементов;

в) иные мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), сокращение потерь, совершенствование организации производства и управления регулируемой организацией.

К мероприятиям по модернизации объектов системы теплоснабжения следует относить мероприятия, направленные на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надёжность, долговечность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные характеристики) системы теплоснабжения, путём внесения частичных изменений и усовершенствований в схемы и конструкции, а для сетей – изменение способа прокладки.

К мероприятиям по строительству объектов системы теплоснабжения следует относить мероприятия, направленные на возведение производственных или имущественных элементов системы теплоснабжения.

.	3. Порядок утверждения и корректировки технического задания

3.1. Разработанный проект технического задания, в случае необходимости, рассматривается рабочей группой, в состав которой входят представители УГЖКХ, Комитета имущественных отношений городского округа, Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа, экономического управления Администрации городского округа, Совета депутатов городского округа, регулируемой организации, а также иных заинтересованных организаций, в том числе планирующих осуществить строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства с подключением новой (дополнительной) нагрузки к системе теплоснабжения. Работу совещания рабочей группы по утверждению технического задания возглавляет заместитель Главы Администрации городского округа, направляющий деятельность Администрации городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рассмотрение проекта технического задания оформляется протоколом совещания рабочей группы.

3.2. Техническое задание в окончательном варианте утверждается постановлением Администрации городского округа, проект которого готовит УГЖКХ.

3.3. Техническое задание должно быть утверждено до 1 марта года, предшествующего году начала планируемого срока действия инвестиционной программы, и не позднее 3 дней со дня его утверждения направлено в регулируемую организацию для разработки инвестиционной программы.

3.4. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание являются изменения объективных условий реализации инвестиционной программы регулируемой организацией в следующих случаях:

а) изменение законодательства Российской Федерации, влияющее на условия реализации инвестиционной программы, ведущее к росту расходов на ее реализацию более чем на 10 процентов;

б) изменение объема бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование инвестиционной программы более чем на 10 процентов, в случае если таковые представлялись;

в) наличие необходимости выполнения не предусмотренных инвестиционной программой на дату ее утверждения мероприятий по подключению (обеспечению технической возможности подключения) новых объектов при отсутствии технической возможности подключения вследствие отсутствия свободной мощности;

г) отказ лица, подавшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке заявку на подключение к централизованной системе теплоснабжения, от подключения, указанного в инвестиционной программе;

д) получение уведомления от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

3.5. Для осуществления корректировки технического задания регулируемая организация направляет Главе городского округа заявление о необходимости пересмотра технического задания и проект изменений в инвестиционную программу. Заявление о пересмотре или внесении изменений в техническое задание и проект изменений в инвестиционную программу должны сопровождаться обоснованием причин пересмотра или внесения изменений в техническое задание с приложением необходимых документов.

3.6. Пересмотр или внесение изменений в техническое задание осуществляется в порядке, соответствующем порядку его разработки.