АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От _28.09.2017_ № _683/9_

- г. Электросталь

О ходе выполнения постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года»

Во исполнение распоряжения Правительства Московской области от 12.04.2017      № 183-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», изучив и приняв к сведению доклад заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А. о ходе выполнения постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017          № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, управляющих (обслуживающих) организаций, структурных подразделений и функциональных органов Администрации городского округа Электросталь Московской области по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года удовлетворительной.

2. В целях завершения мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Электросталь Московской области в осенне-зимний период 2017/2018 года:

2.1. Руководителям ООО «Глобус», АО «Восточные коммунальные системы», ПАО «ЭЮТСК» произвести наполнение магистральных теплотрасс городского округа Электросталь Московской области и провести пробные топки. Акты проведения пробных топок предоставить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Срок исполнения – до 29.09.2017.

2.2. Руководителям управляющих (обслуживающих) организаций, управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области, управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области, отдела по физической культуре и спорту назначить ответственных лиц за сбор информации и координацию действий по пуску тепла и отладке систем отопления в многоквартирных домах и подведомственных объектах социальной сферы. Сведения об ответственных лицах с указанием телефонов предоставить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Срок исполнения – до 29.09.2017.

2.3. Руководителю МУ «УМЗ» выполнить осеннюю ревизию ливневой канализации городского округа Электросталь Московской области.

Срок исполнения – до 06.10.2017.

3. Об итогах выполнения постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года» заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисову В.А. доложить до 01.05.2018.

#### Глава городского округа								       В.Я. Пекарев

Рассылка: Фёдорову А.В., Денисову В.А., Волковой И.Ю., Кокуновой М.Ю., Дубицкому Е.Р.-3, Климовой С.В., Митькиной Е.И., Светловой Е.А., Белоусовой С.А., Цацориной О.В., МУ «УМЗ», МУП «ПТПГХ», ООО «Водосервис», ООО «Глобус», АО «ВКС», ПАО «ЭЮТСК», ООО «Агрокомплекс «Иванисово», АО «Мособлэнерго», Электростальскому филиалу АО «Мособлэнерго», ПАО «Северное», ООО «Северное», ООО «Восток-Сервис», ООО «ВОСТОК СЕРВИС», ООО «Центральное», ООО «Юго-Западное», ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис», ООО «Сервис-М», ООО «ЮИТ-Сервис», ЗАО «Отдых», ООО «УК «Северное сияние», ООО «Элеком», ООО «Виктория-Менеджмент», Отделу надзорной деятельности по г. Электросталь УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области, Государственной жилищной инспекции Московской области, ГУ ГАТН МО, ТСЖ, ЖК, ЖСК, в дело.

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от ______________ № ___________

Доклад

заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области

Денисова В.А. о ходе выполнения постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года»

В целях устойчивого функционирования на территории городского округа Электросталь Московской области объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2017/2018 года во всех организациях жилищно-коммунального комплекса городского округа изданы приказы и составлены графики подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Созданы аварийные бригады, способные работать в условиях низких температур, оснащенные автотранспортом и средствами связи. Подготовлен запас материалов для аварийно-восстановительных работ. 14.09.2017 проведена проверка готовности аварийно-ремонтных формирований ресурсоснабжающих и управляющих (обслуживающих) организаций городского округа к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

В многоквартирных домах проведены работы по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных коммуникаций в объеме, предусмотренном Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда по подготовке к осенне-зимней эксплуатации.

По состоянию на 25.09.2017 1015 многоквартирных домов (100%), находящихся на обслуживании или в управлении управляющих (обслуживающих) организаций, ТСЖ, ЖСК и ЖК, а также находящихся в собственности юридических лиц, подготовлены и представлены по паспортам готовности к эксплуатации в зимних условиях.

Все образовательные учреждения, а также здания, занимаемые муниципальными учреждениями культуры, спорта, готовы к эксплуатации в зимних условиях.

На объектах теплоэнергетического хозяйства проведены работы по капитальному и текущему ремонту. В соответствии с техническими регламентами проведены гидравлические испытания теплотрасс повышенным давлением. В результате испытаний произошло 48 технологических инцидентов с повреждением теплотрубопроводов. По состоянию на 25.09.2017 ликвидированы последствия 100% порывов. Проведен ремонт оборудования котельных, ЦТП и РТП. На ремонт теплоэнергетического хозяйства предусмотрены и освоены финансовые средства на сумму 34,9 млн. рублей. Теплоэнергетические комплексы и объекты коммунальной инфраструктуры, эксплуатируемые ООО «Глобус», АО «Восточные коммунальные системы», ООО «Агрокомплекс «Иванисово» и ПАО «ЭЮТСК», в том числе три муниципальные котельные «Северная», «Южная», «Западная», а также котельная «Восточная» и ТЭЦ-29, 14 ЦТП и РТП, обеспечивающие тепловой энергией городской округ, готовы к отопительному сезону. Запас резервного топлива (мазута) соответствует нормативному.

Проведены капитальный и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на сумму 9,6 млн. рублей, в том числе капитальный ремонт ветхих водопроводных и канализационных сетей, работы по текущему ремонту на скважинах первого подъема водозаборных узлов, работы по замене запорно-регулирующей арматуры и пожарных гидрантов на водопроводных сетях. ВЗУ и КНС обеспечены запасными насосными агрегатами.

В целях устойчивого энергоснабжения потребителей городского округа проведены ремонтные работы на электрических сетях и оборудовании на сумму 6,8 млн. рублей.

Во исполнение пункта 7.1.6 протокола от 13.06.2017 № ПР-403/11 заседания Штаба Московской области от 31.05.2017 по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода о формировании call-центров («горячих линий») по контролю за пуском тепла в многоквартирных домах круглосуточная «горячая линия» на территории городского округа организована на базе ООО «Единая диспетчерская служба ЖКХ «Восток» по телефону: 8(800)500-98-75.

Верно: начальник УГЖКХ _______________________ Е.Р. Дубицкий