АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От _21.07.2017_№ _506/7_

О внесении изменений в муниципальную

программу "Повышение безопасности

дорожного движения в городском округе

Электросталь Московской области"

на 2017-2021 годы, утвержденную

постановлением Администрации городского

округа Электросталь Московской области

от 14.12.2016 № 913/16

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Электросталь Московской области, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа  Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (в редакции постановлений от 06.11.2015 №931/16, от 19.08.2016 №567/10), решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 24.04.2017г. № 159/30 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2016 № 130/24 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации городского округа  Электросталь Московской области от 21.03.2017 №163/3 «Об организации проектной деятельности в Администрации городского округа Электросталь Московской области», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского

округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 № 913/16

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в сети «Интернет»: www.electrostal.ru.

3. Источником финансирования размещения в средствах массовой информации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 раздела 0100 «Другие общегосударственные вопросы».

Глава городского округа                                                   		                          В.Я. Пекарев

Рассылка:   Федорову А.В., Гусеву Д.Ю., Елихину О.Н.,  Светловой Е.А.,   Полякову А.В.,   Ларионову В.С., Аверьяновой  И.Ю., Моногарову А.Е.,  Белоусовой С.А., Даницкой Е.П., МУ «УМЗ», прокуратуре,  ООО «ЭЛКОД»,   в регистр муниципальных правовых актов,  в дело.

Проект представил:

Заместитель начальника отдела по транспорту связи

и экологии Администрации городского округа

Электросталь Московской области

________________________  					А.Н. Климов

«___»______________2017г.

Проект согласовали:

Первый заместитель Главы Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

_________________________ 				            А.В. Фёдоров

«___» ______________2017 г.

Заместитель Главы Администрации городского

округа Электросталь Московской области

__________________________  					И.Ю. Волкова

«___»_______________2017г.

Заместитель Главы Администрации городского

округа Электросталь Московской области

_________________________			                        Д.Ю. Гусев

«_____»_____________2017 г.

Начальник финансового управления Администрации

городского округа Электросталь Московской области

_________________________					И.Ю. Аверьянова

«___»_______________2017 г.

Начальник экономического  управления Администрации

городского округа Электросталь Московской области

_________________________  					В.С. Ларионов

«___»_______________2017 г.

Начальник управления городского жилищного

и коммунального  хозяйства Администрации

городского округа Электросталь Московской области

_________________________				           А.Е. Моногаров

«___»_______________2017 г.

Исполнитель:

Эксперт отдела по транспорту связи и экологии

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

________________________   					А.О. Пузиков

«___»______________2017г.

571-99-48

Начальник отдела правового обеспечения и кадровой

работы Администрации городского округа

Электросталь Московской области

_________________________  					 Е.А. Светлова

«___»_______________2017г.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от _______________ №_____________

Изменения

в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы, утвержденную

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 14.12.2016 № 913/16

1. В паспорте муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области  от 14.12.2016 № 913/16 (далее – муниципальная программа),  позицию «Координатор муниципальной программы» и «Муниципальный заказчик муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Гусев Д.Ю. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел по транспорту, связи и экологии Администрации городского округа Электросталь Московской области |

».

1.1. Позицию  «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области. | 75328,5 | 11592,5 | 14980,0 | 14980,0 | 16888,0 | 16888,0 |
| Всего, в том числе: | 75328,5 | 11592,5 | 14980,0 | 14980,0 | 16888,0 | 16888,0 |

».

2. Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

3. В Приложении №2 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы»   в столбце 3 цифру «79624,0» заменить на цифру «75328,5».

- 4. Дополнить муниципальную программу новым приложением №4 в редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

Верно: _____________________________________

Приложение № 1

к изменениям в муниципальную программу

«Приложение №  1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного

движения  в городском округе Электросталь

Московской области»  на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы

| ## № п/п | ## Мероприятия по реализации программы | ## Сроки исполнения мероприятий | ## Источники финансирования | ## Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | ## Всего (тыс.руб.) | ## Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | ## Ответственный за выполнение мероприятия программы | ## Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 |
| ## 1. | ## Задача 1 Снижение социального риска от ДТП | ## 2017-2021 | ## Итого | 12239,1 | 75328,5 | 11592,5 | 14980,0 | 14980,0 | 16888,0 | 16888,0 | ## МУ «УМЗ» | ## Повышение безопасности дорожно-транспортного комплекса и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 12239,1 | 75328,5 | 11592,5 | 14980,0 | 14980,0 | 16888,0 | 16888,0 | ## МУ «УМЗ» |  |
| ## 1.1 | ## Основное мероприятие Создание условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов. Содержание и управление дорожным хозяйством. | ## 2017-2021 | ## Итого | 10373,27 | 69568,5 | 10792,5 | 14880,0 | 14880,0 | 15088,0 | 15088,0 | УГЖКХ, ## МУ «УМЗ» | Бесперебойная работа технических средств организации дорожного движении. Обеспечение безопасности, информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10373,27 | 69568,5 | 10792,5 | 14880,0 | 14880,0 | 15088,0 | 15088,0 | ## МУ «УМЗ» |  |
| ## 1.1.1 | ## Мероприятие 1. Содержание светофорных объектов | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа. Электросталь Московской области | 4101,3 | 18611,5 | 3835,5 | 3600,0 | 3600,0 | 3788,0 | 3788,0 | МУ «УМЗ» | Бесперебойная работа технических средств регулирования дорожного движения |
| ## 1.1.2 | ## Мероприятие 2. Содержание дорожных знаков. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1473,3 | 10250,0 | 2250,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | МУ «УМЗ» | Обеспечение безопасности, информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения |
| ## 1.1.3 | ## Мероприятие 3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3665,13 | 30830,0 | 3830,0 | 7280,0 | 7280,0 | 6800,0 | 6800,0 | МУ «УМЗ» | Установка режимов и порядка движения водителей и пешеходов, путем визуального ориентирования |
| ## 1.1.4 | Мероприятие 4 Содержание и установка дорожных ограждений. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1133,54 | 9877,0 | 877,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 | МУ «УМЗ» | Упорядочение движения пешеходов, предотвращение съезда автотранспорта с обочины, столкновения со встречным транспортом. |
| ## 1.2 | ## Основное мероприятие 2. Совершенствование системы организации дорожного движения. | ## 2017-2021 | ## Итого | 1865,83 | 5760,0 | 800,0 | 680,0 | 680,0 | 1800,0 | 1800,0 | МУ «УМЗ» | Организация безопасного, бесперебойного движения транспорта и пешеходов. Создание парковочного пространства. Проведение работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Популяризация велодвижения и создание велоинфраструктуры |
|  |  |  | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1865,83 | 5760,0 | 800,0 | 680,0 | 680,0 | 1800,0 | 1800,0 | МУ «УМЗ» |  |
| ## 1.2.1 | ## Мероприятие 1. Внесение изменений в Проект организации дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах городского округа Электросталь МО. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 100,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МУ «УМЗ» | Организация дорожного движения в соответствии с действующими нормативными актами. |
| ## 1.2.2 | Мероприятие № 2 Обустройство и содержание веломаршрута. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1065,83 | 2760,0 | - | 380,0 | 380,0 | 1000,0 | 1000,0 | МУ «УМЗ» Отдел по ТСиЭ | Создание условий для безопасного перемещения велосипедистов по территории городского округа. |
| ## 1.2.3 | Мероприятие № 3 Обустройство парковочных мест | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 700,0 | 2500,0 | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 | 700,0 | МУ «УМЗ» Отдел по ТСиЭ | Создание необходимого количества машиномест на парковках, в том числе у объектов социальной инфраструктуры. |
| ## 1.2.4 | ## Мероприятие 4 Внесение изменений в реестр парковочного пространства. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  | Отдел по ТСиЭ . | Ведение базы данных о наличии парковочных мест. |
| ## 1.2.5 | ## Мероприятие 5 Увеличение количества парковочных мест, в т.ч. с привлечением частных инвестиций. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации городского округа. | Создание необходимого количества машиномест на парковках, в том числе вблизи ж/д станции и платформы «Машиностроитель». |
| ## 1.2.6 | Мероприятие 6 Организация контроля с помощью мобильных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  | Отдел по ТСиЭ . | Снижение числа нарушителей Правил дорожного движения. |
| ## 1.2.7 | Мероприятие 7 Строгое соблюдение нормативов обеспеченности машиноместами при осуществлении градостроительной политики. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | ## - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Обеспечение местами согласно нормативов. |
| ## 1.2.8 | Мероприятие 8 Организация, подготовка и проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Заслушивание руководителей и ответственных должностных лиц о ходе выполнения программ, решений городской и областной комиссии. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | ## - | В пределах средств, предусматриваемых ## на основную деятельность. |  |  |  |  |  | Отдел по ТСиЭ . | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети. Развитие дорожной инфраструктуры. |
| ## 1.2.9 | Мероприятие 9 Проведение целенаправленной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также по проведению пропагандистской работы. Обеспечение регулярного размещения в СМИ городского округа, материалов по пропаганде безопасности дорожного движения и безопасного поведения участников движения на автодорогах | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | ## - | В пределах средств, предусматриваемых ## на основную деятельность. |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление по торговле, предпринимательству и международным связям, Отдел по ТСиЭ . | Снижение количества ДТП с участием детей. |
| ## 1.2.10 | ## Мероприятие 10 Популяризация велодвижения и создание велоинфраструктуры на территории города. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  | Отдел по ТСиЭ Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике Управление образования Отдел по физической культуре и спорту. | Создание условий для безопасного перемещения велосипедистов по территории городского округа. |
| ## 1.2.11 | ## Мероприятие 11 Взаимодействие с ГИБДД Электростальского УМВД при проведении профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями ТС, при этом особое внимание обратить на выявление водителей в нетрезвом состоянии по причине которых допущен рост происшествий нарушений обгона и выезда на встречную полосу, правил проезда перекрестков, нерегулируемых пешеходных переходов. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | ## - | В пределах средств, предусматриваемых ## на основную деятельность. |  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации городского округа. | Снижение числа погибших и пострадавших на улично-дорожной сети. |

».

Верно: _____________________________________

Приложение № 2

к изменениям в муниципальную программу

«Приложение №  4

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного

движения  в городском округе Электросталь

Московской области»  на 2017-2021 годы

УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе городского округа Электросталь

Московской области (протокол от 26.04.2017 №3

в редакции решения Комиссии по проектному управлению при Главе городского округа Электросталь Московской области от 09.06.2017 №4)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Ликвидация очага аварийности на ул. Корешкова, д.3»

| Цель проекта | Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №598. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | Апрель 2017 года - Август 2017 года. |  |  |  |  |
| Руководитель приоритетного проекта | Гусев Д.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель приоритетного проекта | Поляков А.В. – начальник отдела по транспорту, связи и экологии Администрации городского округа Электросталь |  |  |  |  |
| Исполнители приоритетного проекта | Пантелеев А.В. – начальник ОЭДХ МУ «УМЗ» |  |  |  |  |
| Показатели приоритетного проекта | Базовое значение (год, предшествующий началу проекта) | Период (2017 год) |  |  |  |
|  |  | I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года |
| Снижение количества ДТП с участием пешеходов в районе очага аварийности, случаев (нарастающим итогом с начала года).. | 4 | - | 1 | 1 | 2 |
| Результаты приоритетного проекта |  | - Снижение количества погибших и пострадавших в ДТП - Совершенствование системы организации дорожного движения |  |  |  |
| Источники финансирования приоритетного проекта, в том числе (тыс. руб.): |  | 2017 год |  |  |  |
| средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 171,1 |  |  |  |
| средства бюджета Московской области |  | -- |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | -- |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | -- |  |  |  |
| Всего |  | 171,1 |  |  |  |
| Муниципальные программы городского округа Электросталь Московской области в сфере реализации приоритетного проекта |  | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017- 2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №913/16) |  |  |  |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) |  | – |  |  |  |

Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/ контрольной точки | срок начала этапа/ контрольной точки | Срок окончания этапа/ контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден | Утверждение паспорта проекта | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
|  | Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден | Утверждение сводного плана | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
|  | Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден | Утверждение плана-графика | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| 2. | Этап 2. Реализация проекта |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: проведены конкурентные процедуры | Заключены муниципальные контракты | Февраль 2017 года | Апрель 2017 года |
|  | Контрольная точка 2: выполнены работы по установке дорожных знаков. | Подписан акт выполненных работ | Апрель 2017 года | Май 2017 года |
|  | Контрольная точка 3: выполнены работы по установке пешеходных ограждений. | Подписан акт выполненных работ | Май 2017 года | Июль 2017 года |
|  | Контрольная точка 4: выполнены работы по нанесению разметки. | Подписан акт выполненных работ | Май 2017 года | Июнь 2017 года |
| 3. | Этап 3. Завершение проекта. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: проект завершен. | Утвержден отчет о реализации мероприятий приоритетного проекта | Август 2017 года | Август 2017 года |

Ключевые риски реализации проекта

| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Невыполнение условий муниципального контракта со стороны подрядчика. | Контроль за исполнением работ в рамках муниципального контракта. |
| 2 | Неблагоприятные погодные условия, при которых проводить работы невозможно или не рекомендуется. | #### Проведение работ в соответствии с технологическим процессом. |

».

Верно: _____________________________________