АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 28.09.2017 № 683/9

- г. Электросталь

О ходе выполнения постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года»

Во исполнение распоряжения Правительства Московской области от 12.04.2017 № 183-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», изучив и приняв к сведению доклад заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А. о ходе выполнения постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, управляющих (обслуживающих) организаций, структурных подразделений и функциональных органов Администрации городского округа Электросталь Московской области по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года удовлетворительной.

2. В целях завершения мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Электросталь Московской области в осенне-зимний период 2017/2018 года:

2.1. Руководителям ООО «Глобус», АО «Восточные коммунальные системы», ПАО «ЭЮТСК» произвести наполнение магистральных теплотрасс городского округа Электросталь Московской области и провести пробные топки. Акты проведения пробных топок предоставить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Срок исполнения – до 29.09.2017.

2.2. Руководителям управляющих (обслуживающих) организаций, управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области, управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области, отдела по физической культуре и спорту назначить ответственных лиц за сбор информации и координацию действий по пуску тепла и отладке систем отопления в многоквартирных домах и подведомственных объектах социальной сферы. Сведения об ответственных лицах с указанием телефонов предоставить в Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Срок исполнения – до 29.09.2017.

2.3. Руководителю МУ «УМЗ» выполнить осеннюю ревизию ливневой канализации городского округа Электросталь Московской области.

Срок исполнения – до 06.10.2017.

3. Об итогах выполнения постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года» заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисову В.А. доложить до 01.05.2018.

#### Глава городского округа								       В.Я. Пекарев

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.09.2017 № 683/9

Доклад

заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А. о ходе выполнения постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2017 № 265/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года»

В целях устойчивого функционирования на территории городского округа Электросталь Московской области объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2017/2018 года во всех организациях жилищно-коммунального комплекса городского округа изданы приказы и составлены графики подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

Созданы аварийные бригады, способные работать в условиях низких температур, оснащенные автотранспортом и средствами связи. Подготовлен запас материалов для аварийно-восстановительных работ. 14.09.2017 проведена проверка готовности аварийно-ремонтных формирований ресурсоснабжающих и управляющих (обслуживающих) организаций городского округа к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.

В многоквартирных домах проведены работы по техническому обслуживанию конструктивных элементов и инженерных коммуникаций в объеме, предусмотренном Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда по подготовке к осенне-зимней эксплуатации.

По состоянию на 25.09.2017 1015 многоквартирных домов (100%), находящихся на обслуживании или в управлении управляющих (обслуживающих) организаций, ТСЖ, ЖСК и ЖК, а также находящихся в собственности юридических лиц, подготовлены и представлены по паспортам готовности к эксплуатации в зимних условиях.

Все образовательные учреждения, а также здания, занимаемые муниципальными учреждениями культуры, спорта, готовы к эксплуатации в зимних условиях.

На объектах теплоэнергетического хозяйства проведены работы по капитальному и текущему ремонту. В соответствии с техническими регламентами проведены гидравлические испытания теплотрасс повышенным давлением. В результате испытаний произошло 48 технологических инцидентов с повреждением теплотрубопроводов. По состоянию на 25.09.2017 ликвидированы последствия 100% порывов. Проведен ремонт оборудования котельных, ЦТП и РТП. На ремонт теплоэнергетического хозяйства предусмотрены и освоены финансовые средства на сумму 34,9 млн. рублей. Теплоэнергетические комплексы и объекты коммунальной инфраструктуры, эксплуатируемые ООО «Глобус», АО «Восточные коммунальные системы», ООО «Агрокомплекс «Иванисово» и ПАО «ЭЮТСК», в том числе три муниципальные котельные «Северная», «Южная», «Западная», а также котельная «Восточная» и ТЭЦ-29, 14 ЦТП и РТП, обеспечивающие тепловой энергией городской округ, готовы к отопительному сезону. Запас резервного топлива (мазута) соответствует нормативному.

Проведены капитальный и текущий ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства на сумму 9,6 млн. рублей, в том числе капитальный ремонт ветхих водопроводных и канализационных сетей, работы по текущему ремонту на скважинах первого подъема водозаборных узлов, работы по замене запорно-регулирующей арматуры и пожарных гидрантов на водопроводных сетях. ВЗУ и КНС обеспечены запасными насосными агрегатами.

В целях устойчивого энергоснабжения потребителей городского округа проведены ремонтные работы на электрических сетях и оборудовании на сумму 6,8 млн. рублей.

Во исполнение пункта 7.1.6 протокола от 13.06.2017 № ПР-403/11 заседания Штаба Московской области от 31.05.2017 по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода о формировании call-центров («горячих линий») по контролю за пуском тепла в многоквартирных домах круглосуточная «горячая линия» на территории городского округа организована на базе ООО «Единая диспетчерская служба ЖКХ «Восток» по телефону: 8(800)500-98-75.