АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 11.03.2019 № 140/3

- О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2  статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 19.12.2018 № 320/52 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 № 913/16 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.12.2017              № 885/12, от 12.12.2018 №1147/12).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в сети «Интернет»: www.electrostal.ru.

3. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 раздела 0100 «Другие общегосударственные вопросы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области                                Денисова В.А.

Глава городского округа                                                   		                          В.Я. Пекарев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 11.03.2019 № 140/3

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

1. Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы  (далее – муниципальная программа) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. В текстовой части муниципальной программы в Разделе 3 «Краткое описание муниципальной Программы» абзац 5 изложить в следующей редакции:

«Для выполнения данной задачи предусматривается реализация системы мероприятий организационного характера, позволяющих обеспечить рациональное и эффективное освоение средств бюджета Московской области и городского округа Электросталь, выделенных на выполнение функций и полномочий Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области и подведомственных ему учреждений.»

3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5.  Приложение № 3  «Методика оценки  эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

Приложение № 1

к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 11.03.2019 № 140/3

Паспорт  муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017 – 2021 годы

| Координатор муниципальной программы |  |  | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисов Владимир Анатольевич |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  | Снижение социального риска от ДТП. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  | Подпрограммы отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  |  | Всего, в том числе по годам: | 61788,16 | 11592,5 | 7895,66 | 14100,0 | 14100,0 | 14100,0 |
|  | УГЖКХ Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 19488,16 | 11592,5 | 7895,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 42300,0 | 0,0 | 0,0 | 14100,0 | 14100,0 | 14100,0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 11.03.2019 № 140/3

«Приложение №  1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

| ## № п/п | ## Мероприятия по реализации программы | ## Сроки исполнения мероприятий | ## Источники финансирования | ## Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | ## Всего (тыс.руб.) | ## Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Ответственный за выполнение мероприятия программы | ## Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |  | ## 8 |  | ## 9 |  | ## 10 |  | ## 11 | ## 12 | ## 13 |
| ## 1. | ## Основное мероприятие Создание условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов. Содержание и управление дорожным хозяйством. | ## 2017-2021 | ## Итого | 10373,27 | 60688,16 | 10792,5 |  | 7895,66 |  | 14000,0 |  | 14000,0 |  | 14000,0 | ## Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Бесперебойная работа технических средств организации дорожного движении. Обеспечение безопасности, информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10373,27 | 60688,16 | 10792,5 |  | 7895,66 |  | 14000,0 |  | 14000,0 |  | 14000,0 |  |  |
| ## 1.1. | ## Мероприятие 1. Содержание светофорных объектов | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа. Электросталь Московской области | 4101,3 | 31319,49 | 3835,5 |  | 2283,99 |  | 8400,0 |  | 8400,0 |  | 8400,0 | МКУ «СБДХ»; Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Бесперебойная работа технических средств регулирования дорожного движения |
| ## 1.2. | ## Мероприятие 2. Электроэнергия светофоров | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа. Электросталь Московской области | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 | МКУ «СБДХ»; Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Бесперебойная работа технических средств регулирования дорожного движения |
| ## 1.3. | ## Мероприятие 3. Содержание дорожных знаков. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1473,3 | 12253,18 | 2250,0 |  | 4003,18 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 | МБУ «Благоустройство» | Обеспечение безопасности, информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения |
| ## 1.4. | ## Мероприятие 4. Нанесение горизонтальной дорожной разметки. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3665,13 | 13188,49 | 3830,0 |  | 1258,49 |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  | 2700,0 | МКУ «СБДХ» | Установка режимов и порядка движения водителей и пешеходов, путем визуального ориентирования |
| ## 1.5. | Мероприятие 5. Содержание и установка дорожных ограждений. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1133,54 | 1227,0 | 877,0 |  | 350,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | МБУ «Благоустройство» | Упорядочение движения пешеходов, предотвращение съезда автотранспорта с обочины, столкновения со встречным транспортом. |
| ## 2, | ## Основное мероприятие 2. Совершенствование системы организации дорожного движения. | ## 2017-2021 | ## Итого | 1865,83 | 1100,0 | 800,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Организация безопасного, бесперебойного движения транспорта и пешеходов. Создание парковочного пространства. Проведение работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Популяризация велодвижения и создание велоинфраструктуры |
|  |  |  | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1865,83 | 1100,0 | 800,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| ## 2.1 | ## Мероприятие 1. Внесение изменений в Проект организации дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах городского округа Электросталь МО. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 100,0 | 400,0 | 100,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | МКУ «СБДХ» | Организация дорожного движения в соответствии с действующими нормативными актами. |
| ## 2.2 | Мероприятие № 2 Обустройство парковочных мест | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | МКУ «СБДХ» | Создание необходимого количества машиномест на парковках, в том числе у объектов социальной инфраструктуры. |
| ## 2.3 | ## Мероприятие 3 Внесение изменений в реестр парковочного пространства. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Ведение базы данных о наличии парковочных мест. |
| ## 2.4 | ## Мероприятие 4 Увеличение количества парковочных мест, в т.ч. с привлечением частных инвестиций. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации городского округа | Создание необходимого количества машиномест на парковках, в том числе вблизи ж/д станции и платформы «Машиностроитель». |
| ## 2.5 | Мероприятие 5 Организация контроля с помощью мобильных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Снижение числа нарушителей Правил дорожного движения. |
| ## 2.6 | Мероприятие 6 Строгое соблюдение нормативов обеспеченности машиноместами при осуществлении градостроительной политики. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | ## - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Обеспечение местами согласно нормативов. |
| ## 2.7 | Мероприятие 7 Организация, подготовка и проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Заслушивание руководителей и ответственных должностных лиц о ходе выполнения программ, решений городской и областной комиссии. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | ## - | В пределах средств, предусматриваемых ## на основную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети. Развитие дорожной инфраструктуры. |
| ## 2.8 | Мероприятие 8 Проведение целенаправленной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также по проведению пропагандистской работы. Обеспечение регулярного размещения в СМИ городского округа, материалов по пропаганде безопасности дорожного движения и безопасного поведения участников движения на автодорогах | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | ## - | В пределах средств, предусматриваемых ## на основную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление потребительскому рынку и сельскому хозяйству, Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Снижение количества ДТП с участием детей. |
| ## 2.9 | ## Мероприятие 9 Популяризация велодвижения и создание велоинфраструктуры на территории города. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, Управление образования, Управление по физической культуре и спорту. | Создание условий для безопасного перемещения велосипедистов по территории городского округа. |
| ## 2.10 | ## Мероприятие 10 Взаимодействие с ГИБДД Электростальского УМВД при проведении профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями ТС, при этом особое внимание обратить на выявление водителей в нетрезвом состоянии по причине которых допущен рост происшествий нарушений обгона и выезда на встречную полосу, правил проезда перекрестков, нерегулируемых пешеходных переходов. | ## 2017-2021 | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | ## - | В пределах средств, предусматриваемых ## на основную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурные подразделения Администрации городского округа. | Снижение числа погибших и пострадавших на улично-дорожной сети. |
| ## Итого по программе |  |  | ## Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 61788,16 | 11592,5 |  | 7895,66 |  | 14100,0 |  | 14100,0 |  | ## 14100,0 |  |  |  |

».

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 11.03.2019 № 140/3

«Приложение №  2

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

| № п/п | Планируемые результаты реализации программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программ (2016г) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | Показатель к указу Президента Российской Федерации | человек/на 100 тыс. населения | 4,46 | 4,44 | 5,0 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 1 |
| 22 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа | Показатель Рейтинга -50 | единиц | 822 | 1660 | 700 | 200 | 200 | 200 | 2 |

».

Приложение № 4

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 11.03.2019 № 140/3

«Приложение №  3

к муниципальной программе

Методика оценки  эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | Показатель рассчитывается по формуле: Dn –случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения (всего / на дорогах федерального /регионального или межмуниципального / местного значения / частных); Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек); Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек); Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек); Nч – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек); Чнас – среднегодовая численность населения (человек). Источник- оперативная информация ОГИБДД. | Случаев на 100 тыс. населения |
| 2. | Создание парковочных мест. | Показатель характеризует результативность мероприятий по созданию машиномест на парковках общего пользования. Источник – оперативные данные. | единиц |

».