Приложение № 4

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной

программы «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Электросталь Московской области | Другие источники (в разрезе) |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. «Содержание муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение выполнения работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог в соответствии с нормативными документами, устанавливающими требования к качеству выполняемых работ и применяемых материалов |  |  |  | км | 105,7 | 115,33 | 115,31 | 115,31 | 115,31 | 115,31 |
|  |  | 83 045,1 | 0,00 | Площадь муниципальных автомобильных дорог, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтового покрытия | тыс. кв. м | 8,80 | 6,41 | 5,49 | 5,23 | 4,98 | 4,74 |
| Подпрограмма 2. «Ремонт муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований |  |  |  | тыс. кв. м | 61,62 | 71,82 | 23,80 | 22,84 | 21,75 | 20,71 |
|  |  | 11 794,0 11 794,0 11 794,0 11 794,0 | 36 235,0 36 235,0 36 235,0 36 235,0 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | тыс. кв. м | 61,62 | 71,82 | 23,80 | 22,84 | 21,75 | 20,71 |
|  |  |  |  | Справочно: протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | км | 3,87 | 7,75 | 2,66 | 2,54 | 2,42 | 2,30 |
|  |  |  |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | км | 105,7 | 115,33 | 115,31 | 115,31 | 115,31 | 115,31 |
|  |  |  |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 67,33 | 74,07 | 70,40 | 71,94 | 73,36 | 74,66 |
|  |  |  |  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | 36,3 | 41,26 | 38,95 | 37,61 | 36,38 | 35,25 |
|  |  |  |  | Справочно: Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | км | 38,37 | 35,78 | 44,91 | 43,37 | 41,95 | 40,65 |
| Подпрограмма 3. «Содержание и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в городском округе Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенное в нормативное состояние значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований |  |  |  | тыс.кв.м | 50,85 | 84,06 | 17,40 | 15,58 | 14,84 | 14,14 |
|  |  | 33929,2 33929,2 | 62 475,00 62 475,00 | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенное в нормативное состояние значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | тыс.кв.м | 50,85 | 84,06 | 17,40 | 15,58 | 14,84 | 14,14 |
|  |  |  |  | Площадь асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | тыс.кв.м. | 4,76 | 6,04 | 7,01 | 6,67 | 6,35 | 6,05 |

»