

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении плана поэтапного снижения объёмов и количества
объектов (затрат) незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2022 г. на территории городского округа Электросталь

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 03.12.2020 №921/40 «Об организации работы по сокращению объёмов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней системы Российской Федерации», с распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 05.03.2022 г. №45 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию ведомственных (муниципальных) планов поэтапного снижения объёмов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства», руководствуясь Уставом городского округа Электросталь Московской области, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план поэтапного снижения объёмов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2022 г. на территории городского округа Электросталь.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Электросталь

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План поэтапного снижения объемов и количества объектов (затрат) незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2022 г. на территории городского округа Электросталь**

**Раздел I. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области/Первичный отстойник (сооружение) (проектно-изыскательские работы) / Московская область, городской округ Электросталь, ул. Автомобильная, д.8/очистные сооружения/60 тыс. куб. метров в сутки | 64 500.00 | Объект исключен из государственной программы Московской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018-2026 годы». (ПИРы выполнены в 2019 году) | 467900000131Р0949061 | отсутствует | 64 500.00 |

| **Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022** | **Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей** | **Предлагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | не определен |

**Раздел II. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Источники и объемы финансирования, необходимого для консервации объекта** | **Предполагаемый срок проведения консервации** |
| --- | --- |
| 8 | 9 |
| 0 | 0 |
|  |  |

**Раздел III. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Предполагаемый срок приватизации (продажи)** |
| --- |
| 8 |
| 0 |

**Раздел IV. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Предлагаемый получатель объекта** | **Предполагаемый срок передачи** |
| --- | --- |
| 8 | 9 |
| 0 | 0 |

**Раздел V. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в собственность иному публично правовому образованию**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Предлагаемый получатель объекта** | **Предполагаемый срок передачи** |
| --- | --- |
| 8 | 9 |
| 0 | 0 |

**Раздел VI. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в государственную (муниципальную) казну**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ- основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МКУ "СБДХ", Наружные сети водоснабжения и канализации к Пристройке на 100 мест Московская область, городской округ Электросталь, ул. Ялагина, д. №14а | 3 452.32 | 2020-2022, 95% | 467900000331D3887044 | Государственная программа Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 3 452.32 |
| 2 | МКУ "СБДХ", Наружные сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения к Общеобразовательной школе на 825 мест Московская область, городской округ Электросталь, улица Первомайская, дом №014 | 60 269.49 | 2020-2022, 95% | 467900000331D3887044 | Государственная программа Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 60 269.49 |

| **Предполагаемый срок принятия объекта в государственную (муниципальную) казну** |
| --- |
| 8 |
| 29.06.2022 г. |
| 29.06.2022 г. |

**Раздел VII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Предполагаемый срок принятия решения о заключении концессионного соглашения** |
| --- |
| 8 |
| 0 |

**Раздел VIII. Объекты (затраты) незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и (или) снос**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта (затрат)/назначение объекта (затрат)/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел IX. Предлагаемые решения в отношении объектов, законченных строительством, введенных в эксплуатацию, не прошедших государственную регистрацию права на недвижимое имущество**

| **№** | **Заказчик, застройщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала строительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Предлагаемое решение** | **Предполагаемый срок исполнения решения** |
| --- | --- |
| 8 | 9 |
| 0 | 0 |

**Раздел X. Предлагаемые решения в отношении объектов (затрат) незавершенного строительства, целевая функция которых не определена или иная**

| **№** | **Заказчик, застроцщик/наименование объекта/адрес местонахождения объекта/назначение объекта/мощность объекта** | **Сметная стоимость, тыс. рублей** | **Планируемый период строительства/годы начала и прекарщения строительства/степень завершенности строительства** | **Учетный номер государственного (муниципального) имущества** | **Документ - основание для выделения средств (начала стрительства)** | **Фактически понесенные расходы (затраты) на строительство объекта по состоянию на 01.01.2022, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Предлагаемое решение** | **Предполагаемый срок исполнения решения** |
| --- | --- |
| 8 | 9 |
| 0 | 0 |