АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 29.01.2021 № 60/1

- О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 19.11.2019 № 849/11 «О реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности городского округа Электросталь Московской области – биологические очистные сооружения канализации по улице Советская, д. 3д, пос. Фрязево: реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР)»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 22.09.2020      № 650/31 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 11.12.2019 № 935/12 «О реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности городского округа Электросталь Московской области – биологические очистные сооружения канализации по улице Советская, д. 3д, пос. Фрязево: реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР)», изложив пункты 2, 3 в следующей редакции:

«2. Срок реконструкции объекта капитального строительства (в том числе ПИР) установить 2019-2022 годы.

3. Предельный объем бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности, предоставляемых на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации по адресу: городской округ Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР), составляет         42900,74 тыс.рублей, в том числе:

- бюджет Московской области – 37812,0 тыс.рублей,

- бюджет городского округа Электросталь Московской области – 5088,74 тыс.рублей, в том числе:

2019 год – 887,37 тыс.рублей (ПИР), в том числе:

- бюджет городского округа Электросталь Московской области – 887,37 тыс.рублей;

2021 год – 7986,63 тыс.рублей (ПИР), в том числе:

- бюджет Московской области – 7188,0 тыс.рублей,

- бюджет городского округа Электросталь Московской области – 798,63 тыс.рублей»;

2022 год – 34026,74 тыс.рублей (строительно-монтажные работы), в том числе:

- бюджет Московской области – 30624,0 тыс.рублей,

- бюджет городского округа Электросталь Московской области – 3402,74 тыс.рублей».

2. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 № 948/12.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

4. Источником финансирования публикации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области           Борисова А.Ю.

Глава городского округа                                                                                         И.Ю. Волкова