АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018 № 945/10

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.04.2018 № 361/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года»

Во исполнение федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, на основании распоряжения Правительства Московской области от 12.04.2018 № 181-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года», в связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации городского округа Электросталь Московской области и Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области, сменой организаций осуществляющих управление многоквартирными домами и ресурсоснабжающих организаций Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 28.04.2018 № 361/4 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года», следующие изменения:

1.1. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Состав комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Электросталь Московской области, в отношении которых проводится проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года, изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. График отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/20019 года, изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь Московской области, изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» www. electrostal.ru.

3. Источником финансирования размещения в средствах массовой информации настоящего постановления принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Борисова А.Ю.

Глава городского округа В.Я. Пекарев

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 15.10.2018 № 945/10

 «УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 от 28.04.2018 № 361/4

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| №п/п | Мероприятия | Планируемые затраты, тыс.руб. | Сроквыполнения | Ответственный исполнитель | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1.1. | Проверка технического состояния эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы после прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018 года и подготовка планов мероприятий по подготовке эксплуатируемых объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года | - | До 20.04.2018 | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и теплоснабжающие (теплосетевые) организации; структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - |
| 1.2. | Подготовка запаса материалов и технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ | 386,425 | До 01.09.2018 | ООО «Северное» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 12,5 | До 01.09.2018 | ПАО «Северное» |
| 1495,70 | До 01.09.2018 | ООО «Центральное» |
| 1119,667 | До 01.09.2018 | ООО «Юго-Западное» |
| 790,00 | До 01.09.2018 | ООО «Восток-Сервис» |
| 400,00 | До 01.09.2018 | ООО «ЭЛЬВЕСТ» |
| 643,40 | До 01.09.2018 | ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис» |
| 118,884 | До 01.09.2018 | ООО «Виктория Менеджмент» |
| 100,00 | До 01.09.2018 | ООО «Управляющая компания Новые дома» |
| 75,00 | До 01.09.2018 | ООО «Управляющая компания Всеволодово» |
| 80,00 | До 01.09.2018 | ООО «Уютный дом Электросталь» |
| 65,00 | До 01.09.2018 | ЗАО «Отдых» |
|  |  | 500,00 | До 01.09.2018 | АО «ВКС» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 500,00 | До 01.09.2018 | ООО «Водосервис» |
| 2 000,00 | До 01.09.2018 | ООО «Глобус» |
| 500,00 | До 01.09.2018 | ПАО «ЭЮТСК» |
| 325,00 | До 01.09.2018 | ГУП МО «КС МО» филиал «Электростальский» |
| 100,00 | До 01.09.2018 | ООО «ТеплоРемСервис» |
| 580,00 | До 01.09.2018 | Агрокомплекс «Иванисово» |
| 356,60 | До 01.09.2018 | МУП «ЭЦУ» |
| 1.3. | Проведение практических занятий с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства | - | До 20.09.2018в соответствии с планами организаций жилищно-коммуналь-ного комплекса | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами и теплоснабжающие (теплосетевые) организации | - |
| 1.4. | Обеспечение аварийных бригад исправным транспортом, средствами связи, оборудованием и инструментом | - | Постоянно | - |
| 1.5. | Проведение работ по подготовке и наладке внутридомовых систем центрального отопления к эксплуатации в осенне-зимний период | - | До 01.09.2018 | - |
| 1.6. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности многоквартирных домов (МКД), находящихся в управлении (на обслуживании), к эксплуатации в зимних условиях | - | На01.06.2018 – не менее 20% МКД, на 01.07.2018– не менее 40% МКД,на 01.08.2018 – не менее 60% МКД,на 01.09.2018 – не менее 100% МКД(показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами | - |
| 1.7. | Предоставление в УГЖКХ реестров паспортов готовности объектов социальной сферы (ОСС) | - | На01.06.2018 – не менее 20% ОСС,на 01.07.2018– не менее 40% ОСС,на 01.08.2018 – не менее 60% ОСС,на 01.09.2018 – не менее 100% ОСС(показатели установлены нарастаю-щим итогом) | Структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы Администрации городского округа, имеющие подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия | - |
| 1.8. | Работа комиссий по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. Оформление актов проверки готовности к прохождению отопительного периода и паспортов готовности к работе в отопительный период | - | До 14.09.2018 | Комиссии по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии | - |
| 1.9. | Согласование с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельных годовых объемов потребления (лимитов) природного газа для котельных, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение потребителей | - | До 01.05.2018 | АО «ВКС»ООО «Глобус»ООО «Агрокомплекс «Иванисово»МУП «ЭЦУ»ООО «ТРС» | - |
|  | ИТОГО: | 10148,176 |  |  |  |
| 2. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 2.1. | Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей | - | До 01.09.2018 в соответствии со сводным планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2018 год | АО «ВКС»ООО «Глобус»ПАО «ЭЮТСК»ООО «Агрокомплекс «Иванисово»МУП «ЭЦУ»ООО «ТРС» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 2.2. | Проверка качества резервного топлива (мазут) |  | До 31.05.2018 | АО «ВКС»ООО «Глобус»ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| 2.3. | Приобретение резервного топлива  | 11662,00 | До01.10.2018 | АО «ВКС»(мазут — 883 т)в случае необходимости |
| 3029,4 | До01.10.2018 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово»(мазут — 297 т) |
| 2.4. | Техническое диагностирование, экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ), режимно-наладочные испытания объектов котельных | 1011,00 | До 01.10.2018 | АО «ВКС» |
| 850,00 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 355,6 | До 01.10.2018 | МУП «ЭЦУ» |
| 2.5. | Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация теплоэнергетического оборудования котельных, ЦТП и ХВО, в том числе: | 20094,14 | До 01.10.2018 |  |
| 2.5.1. | котельная «Восточная» | 4000,00 | До 01.10.2018 | АО «ВКС» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 2.5.2. | котельная «Южная» | 9685,44 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 2.5.3. | котельная «Северная»  | 250,00 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 2.5.4. | котельная «Западная» | 2288,7 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 2.5.5. | котельная «Иванисово» | 70,00 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 2.5.6. | котельная №19,19а | 200,00 | До 01.10.2018 | МУП «ЭЦУ» |
| 2.5.7. | ХВО | 1200,00 | До 01.10.2018 | ООО «ТРС» |
| 2.5.8. | ТЭЦ-29 | 2400,00 | До 01.10.2018 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| 2.6. | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей от котельной «Восточная» (1000,0 пог.м) | 1250,00 | До 01.11.2018 | АО «ВКС» |
| 2.7. | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей (400,0 пог.м) | 3925,22 | До 01.11.2018 | ООО «Глобус» |
| 2.8. | Капитальный ремонт ветхих тепловых сетей (100,0 пог.м) | 1000,00 | До 01.11.2018 | ПАО «ЭЮТСК» |
| 2.9. | Ремонт электрооборудования котельных, ЦТП | 450,00 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 2.10. | Ремонт зданий, сооружений котельных, ЦТП, ГРП | 2575,00 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 12488,00 | До 01.10.2018 | АО «ВКС» |
| 1050,00 | До 01.10.2018 | МУП «ЭЦУ» |
| 750,00 | До 01.10.2018 | ООО «ТРС» |
| 1370,00 | До 01.10.2018 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| 2.11. | Изоляция трубопроводов | 1580,00 | До 01.10.2018 | ООО «ТРС» |
| 2.12. | Восстановление благоустройства территорий после проведения работ по ремонту тепловых сетей | 2500,00 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 200,00 | До 01.10.2018 | ПАО «ЭЮТСК» |
| 2.13. | Текущий ремонт теплоэнергетического оборудования котельных, ЦТП, РТП | 5900,00 | В соответствии с графиками планово-предупреди-тельного ремонта | АО «ВКС» |
| 3925,22 | ООО «Глобус» |
| 4500,00 | ПАО «ЭЮТСК» |
| 3365,00 | МУП «ЭЦУ» |
| 2.14. | Пуско-наладочные работы | 800,00 | ООО «ТРС» |
| 2.15. | Проведение пробных пусков теплоносителя в системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии | - | С 17.09.2018 и до начала отопитель-ного периода | Потребители тепловой энергии и теплоснабжающие (теплосетевые) организации |
|  | ИТОГО: | 84630,58 |  |  |  |
| 3. ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, в том числе: | 3227,89 | До 01.10.2018 |  | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.1. | технологического оборудования (насосы, электродвигатели) (3 шт.) | 218,17 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |
| 180,00 | До 01.10.2018 | ООО «Водосервис» |
| 3.1.2. | тампонаж скважин (2 шт.) | 781,21 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 3.1.3. | кровли (10 объектов) | 978,51 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |
| 3.1.4. | водовода Д 400 мм (50м) | 520,00 | До 01.10.2018 | ООО «Водосервис» |
| 3.1.5. | электрощитовой | 350,00 | До 01.10.2018 | МУП «ЭЦУ» |
| 3.1.6. | системы отопления | 200,00 | До 01.10.2018 | МУП «ЭЦУ» |
| 3.2. | Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства | 16189,17 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |
| 3.3. | Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, в том числе: | 7338,88 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |
| 3.3.1. | гидроизоляции на очистных сооружениях (4 шт) | 4523,04 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |
| 3.3.2. | ремонт насоса РНС (1 шт.) | 1603,84 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |
| 3.3.3. | очистка приёмного резервуара на РНС  | 1062,00 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» |
| 3.3.4. | здания насосной станции | 50,00 | До 01.10.2018 | МУП «ЭЦУ» |
| 3.3.5. | системы вентиляции КНС | 100,00 | До 01.10.2018 | МУП «ЭЦУ» |
| 3.4. | Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства | **315,00** | До 01.10.2018 | МУП «ЭЦУ» |
|  | ИТОГО: | 27070,94 |  |  |  |
| 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 4.1. | Капитальный ремонт электротехнического оборудования: | 21407,554 | До 01.10.2018 | Электростальский филиал АО «Мособлэнерго» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 4.1.1. | КЛ-6 кВ от ТП-146 яч.21 до РП-47 яч.25г.Электросталь (инв.№17/03782) | 2616,082 | До 01.10.2018 |
| 4.1.2. | КЛ-6кВ от ЦРП-215 до РП-47 г. Электросталь (инв.№17/03782) | 2480,574 | До 01.10.2018 |
| 4.1.3. | КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-42 г. Электросталь (инв.№17/03924) | 2980,169 | До 01.10.2018  |
| 4.1.4. | КЛ-6кВ от ТП-35 до ТП-42 г. Электросталь (инв.№17/03895) | 523,100 | До 01.10.2018 |
| 4.1.5. |  (строительная часть) ТП-7, 8, 14,17,38,43,67,68,76,82,86,73,79,155 (14 шт.) | 5636,834 | До 01.10.2018 |
| 4.1.6. |  (строительная часть) РП-16,66,180,210,216 (ретрофит) (5 шт.) | 7170,795 | До 01.10.2018 |
|  | ИТОГО: | 21407,554 |  |  |  |
| 5. МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА |
| 5.1. | Проведение плановых осмотров общего имущества собственников помещений в МКД |  | В соответствии с договорами управления МКД и договорами оказания услуг и выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСН(Ж), ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД |
| 5.2. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации (1076 ед.) |  | До 01.09.2018 | Управляющие (обслуживающие) организации, ТСН(Ж), ЖСК, ЖК, юридические лица – собственники жилищного фонда | Средства собственни-ков помещений в МКД |
| 5.3. | Проведение текущего ремонта элементов общего имущества собственников помещений в МКД |  | В течение 2018 года |
| 5.4. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с перечнем работ на 2018 год, в том числе: | 3439,62 | В течение 2018 года | МБУ «Благоустройство», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 5.4.1. | замена внутриквартирного газоиспользующего оборудования в помещениях муниципального жилищного фонда (газовых плит, газовых проточных водонагревателей) | 1300,00 |
| 5.4.2. | ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда (12 жилых помещений) | 1232,29 |
| 5.4.3. | ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами (1 жилых помещения) | 407,334 |
| 5.4.4. | Установка индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в собственности городского округа | 500,00 |
|  | ИТОГО: | 3439,62 |  |  |  |
| 6. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 6.1. | Содержание муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | 55240,79 | До 01.10.2018 | МБУ «Благоустройство», организации, заключившие муниципальные контракты на проведение работ по результатам размещения муниципального заказа | Бюджет городского округа |
| 6.1.1. | содержание летнее | 17613,48 | В соответствии с заключен-ными муници-пальными контрактами |
| 6.1.1.1. | работы по уборке дорожного покрытия | 5705,50 |
| 6.1.1.2. | работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия | 4 000,00 |
| 6.1.1.3. | работы по содержанию системы водоотвода | 2997,98 |
| 6.1.1.4. | работы по содержанию элементов обустройства муниципальных автомобильных дорог:- нанесение вертикальной дорожной разметки;- содержание и ремонт автопавильонов | 910,004000,00 |
| 6.1.2. | содержание зимнее | 37627,3 |
| 6.2. | Ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе: | 215026,31 |
| 6.2.1. | ремонт дорог | 12076,31 |
| 6.2.2. | проверка качества выполненных работ | 3200,0 |
| 6.2.3. | Субсидия из бюджета Московской области на выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог | 199750,00 | Бюджет Московской области |
|  | ИТОГО: | 270267,1 |  |  |  |
| 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| 7.1. | Приобретение и установка частотных преобразователей (11 шт.) | 1000,00 | До 01.10.2018 | Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» | Средства, полученные в результате реализации товаров и услуг |
| 7.2. | Замена изношенного оборудования котельных, ЦТП | 1500,00 | До 01.10.2018 | ООО «Глобус» |
| 7.3. | Замена ламп накаливания и ДРЛ на светодиодные | 441,50 | До 01.10.2018 | ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
|  | **ИТОГО:** | **2941,50** |  |  |
|  | **ВСЕГО:** | **419905,47** |  |  |  |

 ».

Приложение №2

к постановлению Администрации городского округа Электросталь

Московской области

от 15.10.2018 № 945/10

 «УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

От 28.04.2018 № 361/4

Состав

постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Электросталь Московской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель штаба:Борисов А.Ю. | – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Заместитель руководителя штаба:Гогошидзе А.А.Представитель  | – начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию) |
| Члены штаба: |  |
| Никульшина И.Г. | – заместитель начальника Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Понкратова А.В. | – начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Карасев А.В. | – начальник отдела коммунальной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Климова С.В. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Сметанина Ю.В.  | – начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Донской А.Д. | – директор МБУ «Благоустройство» |
| Ларионов В.С. | – директор МУП «ПТП ГХ» |
| Коваль К.Л. | – генеральный директор ООО «Глобус» |
| Галкин В.В. | – генеральный директор АО «ВКС»  |
| Суханов А.А. | – генеральный директор ПАО «ЭЮТСК»  |
| Пальбин А.В. | – генеральный директор ООО «Агрокомплекс «Иванисово» |
| Соколов А.В.Бургуто А.Н.Шинкаренко А.В. | – директор ООО «Водосервис» (по согласованию)– директор Филиал ГУП МО «КС МО» «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ»- директор Электростальский филиал АО «Мособлэнерго» |
| Прохорова С.Л. | – главный инженер ООО «Северное» |
| Дацюк Д.А. | – генеральный директор ООО «Центральное» |
| Найда С.И. | – генеральный директор ООО «Восток-Сервис» |
| Сидорова Н.Ю. | – генеральный директор ООО «ЭЛЬВЕСТ» |
| Батырева Н.М. | – генеральный директор ООО «Юго-Западное» |

Мещеряков Р.В. – генеральный директор ПАО «Северное»

Зоренко А.П. . – генеральный директор ООО «Уютный дом Электросталь»

Сидорова А.В. – генеральный директор ООО «Управляющая компания

 Новые дома», ООО «Управляющая компания Всеволодово»

 ».

Приложение № 3

к постановлению Администрации городского округа Электросталь

Московской области

от 15.10.2018 № 945/10

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2018 № 361/4

Состав

комиссий по проверке готовности потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2018/2019года

По проверке управляющих (обслуживающих) организаций

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Борисов А.Ю.Гогошидзе А.А. | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь– начальник Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Понкратова А.В. | - начальник отдела жилищной инфраструктуры Управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки многоквартирных домов, находящихся в управлении (на обслуживании) |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере образования, как потребителей тепловой энергии

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Митькина Е.И. | – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии:Лебедев А.Н. | - начальник отдела коммунального хозяйства муниципального учреждения «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере образования |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере культуры, как потребителей тепловой энергии

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Климова С.В. | – начальник Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Белицкий Д.В. | – эксперт Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Члены комиссии: |  |
| Лазарева Л.Б. | – начальник отдела культуры Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Звездина О.М. | – начальник отдела молодежи Управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере культуры |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

По проверке объектов в сфере физической культуры и спорта, как потребителей тепловой энергии

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Цацорина О.В. | – начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Кравченко Е.М. | – старший эксперт отдела по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| Представитель | теплоснабжающей (теплосетевой) организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки объектов в сфере физической культуры и спорта  |
| Представитель | Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |

 ».

 Приложение № 4

 к постановлению Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 от 15.10.2018 № 945/10

 «УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 от 28.04.2018 № 361/4

Перечень потребителей тепловой энергии городского округа Электросталь Московской области, в отношении которых проводится проверка готовности к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управляющая организация ПАО «Северное» | ул. Жулябина, д. 3а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Центральное» | ул. Николаева, д. 54 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Юго-Западное» | ул. Журавлёва, д. 5 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Восток-Сервис» | ул. Октябрьская, д. 18а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «ЭЛЬВЕСТ» | ул. Лесная, д. 6 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Северное» | ул. Жулябина, д.3а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Электросталь жилкомфорт» | ул. Жулябина, д 3а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Электросталь жилсервис» | ул. Николаева, д 54 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «Уютный Дом Электросталь»  | ул. Октябрьская, д.15а | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «УК Всеволодово»  | г.о. Электросталь, Ногинск-5, стр.17 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | Управляющая организация ООО «УК Новые дома» | г.о. Электросталь, пос. Новые дома, д 6 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | МОУ ДПО «Методический центр» | ул. Первомайская, д. 36а | с 20 августа до 1 сентября |
|  | МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений образования» | ул. Корнеева, д. 29 | с 1 июля до 1 сентября |
|  | МАОУ «СОШ № 13 с УИОП» | ул. Радио, д. 38 | с 20 августа до 1 сентября |
|  | МАОУ «СОШ № 42» | пгт. Ногинск 5,д. 84 | с 20 августа до 1 сентября |
|  | МБОУ «Центр «Надежда» | ул. Красная, д. 80а | с 20 августа до 1 сентября |
|  | МОУ ДОД «СЮТ», мастерские | ул. Красная, д. 30 | с 20 августа до 1 сентября |
| МОУ ДОД «СЮТ», тир | ул. Первомайская, д.16 | с 20 августа до 1 сентября |
|  | МАОУ ДО «Центр «Диалог» | ул. Пушкина, д.20а | с 20 августа до 1 сентября |
|  | МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 2» | бульвар 60-летия Победы, д. 6 | с 20 августа до 1 сентября |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 1»  | ул. Мичурина, д. 19 | с 20 августа до 1 сентября |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 2» | ул. Зеленая, д. 1 | с 20 августа до 1 сентября |
|  | Ледовый дворец спорта «Кристалл» МБУ СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» | ул. Радио, д.3 | 25 августа  |
|  | Крытый тренировочный каток им. А.С. Ионова МБУ СШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Электросталь» | ул. Спортивная, д. 10 | 25 августа |
|  | Спортивный зал МБУ СШОР по игровым видам спорта | ул. Пионерская, д. 8  | 25 августа |
|  | Спортивный зал МБУ СШОР по дзюдо «Электросталь» | ул. Красная, д. 36  | 25 августа |
|  | Городской плавательный бассейн МУ «СОК «Электросталь» | ул. Красная, д. 36 | 27 августа |
| Дом физкультуры МУ «СОК «Электросталь» |
| Южная трибуна МУ «СОК «Электросталь» |
| Гимнастический зал МУ «СОК «Электросталь» |
| Городской спортивный зал МУ «СОК «Электросталь» |
|  | ФОК с плавательным бассейном МБУ СШОР по водным видам спорта «Электросталь» | пр. Южный, д. 9 корп.6 | 03 июля - 17 июля |
|  | МУ «Культурный центр им. Н.П. Васильева» | ул. К.Маркса, д. 7 | 22 августа |
|  | МАУ ДО «Детская музыкальная школа» | ул. Николаева, д. 11 | 23 августа |
|  | МУРМ «Молодежный центр» | ул. К.Маркса, д. 23 | 22 августа |
|  | МУ «МВЦ» Фондохранилище | ул. Расковой, д. 37 | 21 августа |
|  | МУ «МВЦ» Историко-художественный музей» | ул. Николаева, д. 30а | 21 августа |
|  | МБУ ДО «Детская художественная школа» | ул. Западная, д. 15 | 23 августа |
|  | МБУК СДК «Всеволодово» | п. Всеволодово д. 36 | 24 августа |
|  | МБУ КЦ «Октябрь» | пр. Ленина, д. 32а | 24 августа |

 ».

Приложение №5

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 15.10.2018 № 945/10

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2018 № 361/4

График

отключения горячего водоснабжения на период планового профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование и адрес котельной | В том числе сезонные котельные | Сроки отключения ГВС | Количество отключаемых от ГВС МКД, их адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь |
| 1. | Котельная «Восточная», Строительный пер., д.11  | - |  | 15-17 | 25-30 | 01-06 |  |  | - ул. Загонова, 1, 3, 8,-ул. Комсомольская, 2, 4, 6,- ул. К.Маркса, 15, 15а, 17, 17а, 19, 37, 46а,- ул. Рабочая, 3, 5, 7, 25,- ул. Октябрьская, 5, 8, 12, 15, 27, 29,- ул. Трудовая, 26, 29, 32, 34,- ул. Корнеева, 2, 2а, 6а,- ул. Юбилейная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17,- ул. Мичурина, 6, 8,- ул. Спортивная, 3, 25, 27, 29, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 47б,- ул. Восточная, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 6, 25,- ул. Золотухи, 8, 8 к.1,- ул. Захарченко, 4, 7,- 3-ий Полевой пр., 11***ИТОГО: 68 МКД***  |
| 2. | Котельная «Южная», Колхозный пер., д.1  |  |  |  |  | 03 -16 |  |  | - ул. Западная, 1, 1а, 3а, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 33, - ул. Ялагина, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30,- ул. 8 Марта, 35, 43, 43а,- ул. Красная, 80,- ул. Мира, 15, 17а, 18, 20, 20а, 21а, 22, 22а, 23б, 24, 24а, 24б, 25в, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 30б, 30в, 32, 34, 34а,- ул. Николаева, 44а, 54а,- ул. Островского, 1, 3, 5, 16,- ул. Первомайская, 46а,- ул. Пионерская, 17, 17а,- ул. Победы, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1к.5, 1к.6, 2к.1, 2к.1а, 2к.2, 2к.3, 2к.4, 2к.5, 3к.1, 3к.3, 3к.4, 3к.6, 3к.7, 4к.1, 4к.3, 4к.5, 5к.1, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9к.1, 9к.2, 10к.1, 10к.3, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 12к.2, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 13к.4, 13к.5, 14к.1, 15к.1, 15к.2, 15к.3, 15к.4, 17к.1, 18к.2, 18к.3, 18к.4, 18к.5, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 20к.5, 22к.2, 22к.3, 22к.4, 24к.2,- ул. Радио, 10, 14, 15, 17, 42а,- ул. Тевосяна, 10, 10а, 10б, 10в, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 16, 16б, 18а, 40а,- Фрязевскоешоссе, 50,- ул. Чернышевского, 48, 50,- пр-т. Южный, 1к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 1к.6, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 5к.2, 5к.3, 7к.1, 7к.3, 7к.5, 7к.6, 7к.7, 9к.1, 9к.2, 9к.3, 9к.4, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 11к.4, 11к.5, 11к.6, 13к.1, 15к.1, 17к.1, 17к.2, 17к.3***ИТОГО:178 МКД*** |
| 3. | Котельная «Северная», ул. Красная, д.1  | - |  |  | 13-26 |  |  |  | - ул. Второва, 2, 4, 6, 8, 8к.1, 10,- ул. Жулябина,18, 18а, 20, 20а, 22, 27,- ул. Коллективная, 16,- пр-т. Ленина, 01, 02, 02к.1, 02к.2, 02к.3, 03, 04к.1, 04к.2, 05, 06к.1, 06к.2, 07, 1, 1а, 1б, 2к.1, 2к.2, 2к.3, 2к.4, 3, 3к.2, 5, 6, 7, 15а, 24,- ул. Маяковского, 2, 9,- Ногинское шоссе, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22,- ул. Первомайская, 06, 06б, 06в, 08, 08б, 0/10, 0/12,- ул. Пушкина, 4а, 8а, 10, 14, 20, 25а, 29, 31, 31а, 35, 36,- ул. Советская, 6/2, 17а,- ул. Сталеваров, 6, 6а, 6б, 17/19***ИТОГО: 78 МКД*** |
| 4. | Котельная «Западная», ул. Первомайская, д. 15  | Котельная «Западная», ул. Первомайская, д. 15 |  |  |  |  |  |  | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 5. | ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», пр. Энергетиков,д. 2  | - |  |  |  | 03-16 |  |  | - бульвар 60-летия Победы, 2, 4, 4а, 4б, 10, 12, 14а, 8, 8а,- ул. Ялагина, 5, 5а, 5б, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 15а,- ул. Западная, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6б, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 20к.4, 22к.1, 22к.2, 22к.3, 24,- ул. Журавлева, 11к.1, 11к.2, 11к.3, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 13к.4, 15, 17, 17а, 19к.1, 19к.2, 19к.3, 21, 23***ИТОГО: 61 МКД*** |
| 6. | Котельная №19,19а,д. Всеволодово |  |  | 15-28 |  |  |  |  | - д. Всеволодово, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33ИТОГО: 10 МКД |
| 7. | «Елизаветино»п. Елизаветино, ул. Набережная, д.12а |  |  | 21-31 | 04-19 |  |  |  | - п. Елизаветино,ул. Центральная, 33а, 36, 37, 38, 39,- ул. Южная, 13***ИТОГО: 6 МКД*** |
| 8. | «Новые дома»п. Новые Дома, д.8б |  |  |  | 04-19 |  |  |  | - п. Новые Дома, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11***ИТОГО: 11 МКД*** |
| 9. | Угольная котельная «Фрязево»,п. Фрязево, ул. Советская, д.3 |  |  |  |  | 09-23 |  |  | - п. Фрязево,ул. Советская, 1, 2, 3, 4, 5, 6***ИТОГО: 6 МКД*** |
| 10. | Миникотельная «Фрязево», п. Фрязево, ул. Московская, д.6  | Миникотельная «Фрязево»,п. Фрязево, ул. Московская, д.6 |  |  |  |  | 20-31 | 01-03 | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 11. | Миникотельная «Бабеево»,д. Бабеево, д.4а | Миникотельная «Бабеево»,д. Бабеево, д.4а |  |  |  | 30-31 | 01-13 |  | Потребителей горячего водоснабжения от котельной нет |
| 12. | Котельная «Иванисово»,с. Иванисово, ул. Центральная усадьба |  | 26-30 | 01-09 |  |  | 28-30 |  | с. Иванисово,ул. Центральная усадьба, 1, 2, 3, 4, 5***ИТОГО: 5 МКД*** |

 **».**

 Приложение № 6

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 15.10.2018 № 945/10

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 28.04.2018 № 361/4

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа Электросталь

Московской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организаций | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей, теплосетевой организаций | Адрес местонахождения | Сроки проведения проверки |
| 1. | ООО «Глобус» | ул. Первомайская, д.15, стр. 3, г. Электросталь, Московская область,144000 | 3-5 сентября |
| 2. | АО «ВКС» | ул. Лесная, д. 36, г. Электросталь, Московская область, 144011 | 6-7 сентября |
| 3. | ПАО «ЭЮТСК» | ул. Первомайская, д.15, стр. 3, г. Электросталь, Московская область,144000 | 10-12 сентября |
| 4. | ООО «ТеплоРемСервис» | ул. Ильича, д. 17а, стр.2, г. Ногинск, Московская область, 142402 | 17-19 сентября |
| 5. | МУП «ЭЦУ» | ул. Чернышевского, 58, г. Электросталь, Московская область, 144012 | 13-14 сентября |

 ».