УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области В.А. Денисов | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Электросталь Московской области объектами социального назначения | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Мероприятия Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» направлены на обеспечение населения городского округа Электросталь Московской области объектами образования, развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 158 143,86 | 0,00 | 5 659,69 | 129 390,00 | 23 094,17 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 538 525,14 | 0,00 | 19 272,86 | 440 610,00 | 78 642,28 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 696 669,00 | 0,00 | 24 932,55 | 570 000,00 | 101 736,45 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан.

В послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 21.04.2021 поставлены принципиально новые амбициозные задачи перед строительной отраслью - ежегодно вводить порядка 120 миллионов квадратных метров жилья. А, следовательно, необходимо соответствующее масштабам жилищного строительства развитие социальной инфраструктуры – новые детские сады, школы, поликлиники, стационары, физкультурно-оздоровительные комплексы, центры культурного развития и другие объекты. При этом строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне с использованием цифрового проектирования, производства внедрения самых передовых энергоэффективных материалов.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, объекты досуга и быта, больницы и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Конкретные задачи по развитию социальной инфраструктуры поставлены Губернатором Московской области в ежегодном обращении к жителям Подмосковья от 27.01.2022 – развитие сферы образования, являющейся мерилом развития страны, качества жизни. Поддерживать систему образования в Московской области на традиционно высоком уровне, максимально инвестировать в систему образования, в связи с ожидаемым ростом численности детей школьного возраста строить необходимое количество школ. Также продолжить ежегодный ввод в эксплуатацию детских садов.

Комплексный поход к решению данных задач позволит достичь цель муниципальной программы - повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Электросталь Московской области объектами социального назначения.

Муниципальная система образования городского округа Электросталь Московской области включает в себя 2 детских сада, 18 муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 организации дополнительного образования, 1 специальную (коррекционную) школу-интернат №1, учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда».

В период 2020-2022 годы достигнуты следующие результаты за счет строительства (реконструкции) объектов образования с финансовой поддержкой от Министерства строительного комплекса Московской области:

- строительство новой общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2»,

- реконструкция пристройки на 100 мест к зданию МОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 14 а, что помогло решить вопрос удержания односменного режима работы школ города и создания новых мест для обучения.

Строительство детского сада по адресу: г. о. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина, с запада от дома № 5, за счет средств застройщика в северном микрорайоне помогло в решении вопроса обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

За последние годы в городском округе Электросталь полностью ликвидирована очередность в дошкольные комплексы для детей от 3 до 7 лет, полностью ликвидирована вторая смена в общеобразовательных учреждениях городского округа.

Однако, ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях остается сложной, что связано как с длительными сроками эксплуатации части зданий (здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века), так и с возрастающими требованиями к образовательной среде - необходимость обеспечения условий для реализации современных программ (в области технологии, естественных наук, физической культуры и спорта).

Для решения этой проблемы планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Проблемы реализации данной программы носят комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в городском округе Электросталь. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

3. Перечень мероприятий подпрограммы III

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 696 669,00 | 0,00 | | | | | 24 932,55 | 570 000,00 | 101 736,45 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 158 143,86 | 0,00 | | | | | 5 659,69 | 129 390,00 | 23 094,17 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 538 525,14 | 0,00 | | | | | 19 272,86 | 440 610,00 | 78 642,28 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2026 год | Итого: | 696 669,00 | 0,00 | | | | | 24 932,55 | 470 284,00 | 201 452,45 | 0,00 | КСДДиБ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 158 143,86 | 0,00 | | | | | 5 659,69 | 129 390,00 | 23 094,17 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 538 525,14 | 0,00 | | | | | 19 272,86 | 440 610,00 | 78 642,28 | 0,00 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц | X | X | Всего | Итого  2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Всего по Подпрограмме | X | Итого: | 696 669,00 | 0,00 | | | | | 24 932,55 | 470 284,00 | 201 452,45 | 0,00 | X |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 158 143,86 | 0,00 | | | | | 5 659,69 | 129 390,00 | 23 094,17 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 538 525,14 | 0,00 | | | | | 19 272,86 | 440 610,00 | 78 642,28 | 0,00 |

3.1. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 02.03

Подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 160 |
| 1 | Строительство нового здания школы на 275 мест (МБОУ «Фрязевская школа № 41 имени Б.А. Воробьева»)  по адресу: Московская область,  г.о. Электросталь,  д. Степаново  (ПИР и строительство) | 275 | Строительство  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2024-06.06.2026 | 01.09.2026 | 709 119,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 696 669,00 | 0,00 | 24 932,55 | 570 000,00 | 101 736,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 538 525,14 | 0,00 | 19 272,86 | 440 610,00 | 78 642,28 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 158 143,86 | 0,00 | 5 659,69 | 129 390,00 | 23 094,17 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 12 450,00 | 0,00 | 67,45 | 10 317,00 | 2 065,55 | 0,00 | 0,00 |

4. Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | III | 02 | 03 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования |