АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2013 № 1070/14
Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с последующими изменениями и дополнениями), статьей 179.3 Бюджетного кодекса и Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года постановление Администрации городского округа Электросталь от 02.11.2012 года № 962/16 «Повышение безопасности дорожного движения в 2009-2015 годах в городском округе Электросталь Московской области».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области www.electrostal.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

5. Источником финансирования публикации данного постановления установить денежные средства по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.
Глава городского округа







А.А.Суханов
Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 24.12.2013 № 1070/14
ПАСПОРТ

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 

в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области"

	Наименование Программы
	Муниципальная  программа  " Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области "  (далее Программа)



	Цели Программы 
	Повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 598

	Задачи Программы
	1. Снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

3. Поэтапная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

4. Обустройство объектов дорожной и транспортной инфраструктуры. 

	Координатор Программы
	Заместитель  Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Давыдов Вадим Петрович

	Муниципальный заказчик Программы 
	Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа  Электросталь Московской области (далее Управление)

	Сроки реализации Программы 
	2014-2018 годы

	 Источники финансирования Программы, в том числе  по годам:
	Расходы (тыс.рублей)

	
	Всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	Средства бюджета городского округа Электросталь            
Московской области          
	112383,4
	20350,8


	21368,3
	22415,3
	23536,1
	24712,9

	Планируемые результаты Программы
	Снижение смертности от ДТП на 10%.

Сокращение числа ДТП по вине пешеходов на 5%.

Сокращение числа ДТП из-за состояния проезжей части на 5%.

Ликвидация мест концентрации ДТП-4.


1.  Общая      характеристика  сферы   реализации муниципальной                                      программы, основные проблемы и  прогноз повышения безопасности дорожного движения.

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения,  уровень остается очень низким. В 2012 году  на улицах и автодорогах городского округа Электросталь Московской области произошло  64    ДТП, в которых погибло    5      человек (3,2   случая на 100 тыс. населения), что ниже, чем в целом по Российской Федерации и Московской области. Тем не менее, гибель даже одного человека, это трагедия для семьи, для общества и государства.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2013 года 
№598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» предусмотрено снижение к 2018 году смертности от дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации до 10,6 случаев на 100 тыс. населения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Московской области, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Высокие темпы прироста транспортного парка в Московской области и городского округа Электросталь создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк Электростали увеличивается на      4,8 процента. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Каждое двенадцатое дорожно-транспортное происшествие происходит с участием детей до 16 лет. Ежегодно на дорогах в Московской области погибают до 40 и получают ранения около 800 детей.  В 2012 году на территории городского округа число раненных детей в ДТП составило -  6   человек, погибших – нет.
Решение задачи «Повышение безопасности дорожного движения на территории»  городского округа Электросталь» обеспечивается реализацией основных мероприятий:

-устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
-оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;

-применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

-строительство и обустройство пешеходных переходов, тротуаров, ограждений;

- устранение деформаций и повреждений  дорожного покрытия;

- обрезка зеленых насаждений, закрывающих дорожные знаки и светофорные объекты;

-создание комплексной системы профилактики, которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного движения. 
2.Прогноз   повышения безопасности дорожного движения на территории городского округа Электросталь  с учетом    реализации   Программы.
          Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития городского округа.  Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Работа, направленная на повышение уровня безопасности дорожного движения должна носить программно-целевой характер.

         Основными видами дорожно-транспортных происшествий в городе  являются: наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство. Большинство дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств, и, прежде всего с неправильным выбором скорости движения. В каждом десятом происшествии виноват водитель, находившийся в состоянии опьянения. Аварийность увеличивается по вине водителей транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Две трети всех происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения водителями совершается водителями легковых автомобилей.

         Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в городе.

          Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся росте перевозок  общественным транспортом и конечно же  личном, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. Так, существующая дорожно-транспортная инфраструктура в городах фактически соответствует уровню 60 - 100 автомобилей на 1 тыс. жителей, в то время как современный уровень обеспечения автомобилями в городе Электросталь уже превысил 300 автомобилей на 1 тыс. жителей.

Необходимо учитывать, что в городе 2 железнодорожных переезда МПС и  29 ведомственных, что естественно способствует затруднению движения транспорта и  образованию заторов.     

        Программа предусматривает организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в черте города. Улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование движения пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

          Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в области обеспечения безопасности дорожного движения позволит существенно повысить эффективность деятельности городских служб в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
           В результате реализации городской программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2014 - 2018 годах" (далее - Программа) будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий, и обеспечиваться рост безопасности жителей города.

3.Цели  и задачи Программы. 

        Основная цель Программы - повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа Электросталь.

        Достижение цели по повышению безопасности дорожного движения обеспечивается решением следующих задач:  

 - снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

-  повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;

- поэтапная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- обустройство объектов дорожной и транспортной инфраструктуры. 

4.Краткое описание  Программы

         Программа  "Повышение  безопасности   дорожного движения  в  2014-2018 годах   в городском округе Электросталь   Московской области" предусматривает повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, совершенствование организации дорожного движения, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов.
        Перечень мероприятий  программы представлен в Приложении 1 к настоящей программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы
          Планируемые результаты реализации программы представлены в Приложении 2 к настоящей программе.
6. Финансовое обеспечение реализации Программы
       Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Электросталь Московской области в объемах, установленных решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области на текущий бюджетный год.
Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий программы.
	Наименование мероприятия программы
	Источник финансирования
	Расчёт необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам

(тыс. рублей)
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

	 Содержание и ремонт улично-дорожной сети, направленной на повышение безопасности дорожного движения  
	Средства бюджета городского округа


	Объем ассигнований рассчитан в соответствии с затратами на реализацию указанного мероприятия МУ «УМЗ»
	112 383,4
 в том числе по годам:
2014 –20350,8 
2015 –21368,3 

2016 –22415,3 
2017 –23536,1 
2018 –24712,9

	


7. Оценка влияния изменения объемов финансирования на изменение значений целевых показателей.

         Оценка влияния изменения объемов финансирования, на изменение значений целевых показателей программы повышения безопасности   дорожного движения в 2014-2018 годах   в городском округе Электросталь   Московской области,  приведены в Приложении 3 к настоящей программе. 
8. Методика расчёта значений показателей эффективности реализации Программы


	№ п/п
	Наименование показателя
	Определение
	Единица измере-ния
	Значения базовых показателей
	Статистические источники
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
	Показатель характеризует решение задачи сохранения жизни и здоровья горожан
	 чел.
	В базовом 2012 году количество 

погибших – 5;

раненых- 73, в том числе детей - 6
	По данным ГИБДД
	годовая

	2.
	Сокращение числа ДТП по вине пешеходов.

	Показатель характеризует решение задачи
по повышению уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.


	   Ед.
	Базовое значение показателя -19
	 По данным МУ «УМЗ»
	годовая

	3.
	Поэтапная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	Показатель характеризует решение задачи по ликвидации очагов аварийности 
	Ед.
	Базовое значение показателя- 4
	По данным 
МУ «УМЗ» и ГИБДД
	годовая

	4.
	Сокращение числа ДТП, в которых состояние проезжей части сопутствует их совершению 


	Показатель характеризует решение задачи по обустройству объектов дорожной и транспортной инфраструктуры. 

 
	Ед.
	Базовое значение показателя - 19
	По данным 

МУ «УМЗ»
	годовая


9. Порядок взаимодействия муниципального заказчика программы и ответственных за выполнение мероприятий.
Муниципальный заказчик Программы, на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области, на основе анализа аварийности  определяет  приоритеты направления деятельности по предупреждению дорожно–транспортных происшествий и организации дорожного движения на дорогах города. Обосновывает потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для  реализации и организации выполнения мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения.
Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь с учетом предложений муниципального заказчика программы готовит муниципальное задание. 

МУ «УМЗ» на основе муниципального задания проводит размещение муниципального заказа, заключает Муниципальный контракт и осуществляет технический надзор за исполнением работ, предусмотренных контрактом. 

10. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик, на основе представленных данных МУ «УМЗ», раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в экономическое управление Администрации городского округа  Московской области оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в Администрацию городского округа Электросталь Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

 Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной  программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 7 и N 8, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013г. № 651/8 « Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области», с последующими изменениями и дополнениями.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 8 и N 9, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013г. № 651/8 « Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области», с последующими изменениями и дополнениями.

 Доклад  ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на заседании Администрации городского округа Электросталь Московской области. 

                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2

                                                                                                                                                                                                                                   к программе

 Планируемые результаты реализации Программы
	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя
(на начало реализации программы)
2012 г.
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет городского округа
	другие источники
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1. 

Снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
	112383,4
	- 
	Показатель 1. Снижение количества погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

	%
	Число погибших- 5

число раненых- 73
	2
	2
	2
	2
	2

	2.
	Задача 2. 
2. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.
	
	-
	Показатель 1. Сокращение числа ДТП по вине пешеходов.

Показатель 2.

Количество светофорных объектов

 
	%

       шт
	Число  ДТП по вине пешеходов

            19

5
	1

5
	1

5
	1

5
	1

5
	1

5

	3.
	Задача 3. Поэтапная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	
	-
	Показатель 1.

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
	Ед.
	4
	4
	-
	-
	-
	-

	4. 
	Задача 4. Обустройство объектов дорожной и транспортной инфраструктуры. 


	
	-
	Показатель 1.

Количество восстановленных и установленных  новых дорожных знаков


	Ед.
	Число восстановленных и установленных  новых дорожных знаков - 1679


	1904
	1905
	1905
	1906
	1907


                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                   к программе 

  Перечень мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения»

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок  исполнения мероприятия (годы)
	Объём финансирования  мероприятия в 2013 году

(тыс. руб.)
	Всего, 
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий программы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Содержание светофорных объектов
	 1.Подготовка технического задания  (ежегодно в октябре).

2.Размещение муниципального заказа (ежегодно в ноябре).

3. Контроль за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов и договоров 

(в течение действия контрактов)

	Средства городского бюджета
	2014-2018
	      2380
	14910,2
	2700
	2835
	2973,9
	3122,6
	3278,7
	 МУ «УМЗ»
	Бесперебойная работа технических средств регулирования дорожного движения 

	2.
	Восстановление и установка дорожных знаков
	1.Подготовка технического задания  (ежегодно в октябре).

2.Размещение муниципального заказа (ежегодно в ноябре).

3. Контроль за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов и договоров 

(в течение действия контрактов)
	Средства городского бюджета
	    2014-2018
	1210
	8835,6
	1 600
	1680
	1762,3
	1850,4
	1942,9
	МУ «УМЗ
	Обеспечение безопасности,

информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения


	3.
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
	1.Подготовка технического задания  (ежегодно в октябре).

2.Размещение муниципального заказа (ежегодно в ноябре).

3. Контроль за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов и договоров 

(в течение действия контрактов)
	Средства городского бюджета
	   2014-2018
	4040
	32581,8
	5900
	6195
	6498,6
	6823,5
	7164,7
	МУ «УМЗ
	Установка режимов и порядка движения водителей и пешеходов, путем  визуального ориентирования 

	4.
	Нанесение вертикальной дорожной разметки
	1.Подготовка технического задания  (ежегодно в октябре).

2.Размещение муниципального заказа (ежегодно в ноябре).

3. Контроль за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов и договоров 

(в течение действия контрактов)
	Средства городского бюджета
	  2014-2018
	1406
	10161
	1840
	1932
	2026,6
	2128
	2234,4
	МУ «УМЗ
	Установка режимов и порядка движения водителей и пешеходов, путем  визуального ориентирования

	5.
	Устранение деформаций и повреждений  дорожного покрытия.
	1.Подготовка технического задания  (ежегодно в октябре).

2.Размещение муниципального заказа (ежегодно в ноябре).

3. Контроль за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов и договоров 

(в течение действия контрактов)

	Средства городского бюджета
	  2014-2018
	8200
	40372,3
	7310,8
	7676,3
	8052,4
	8455
	8877,8
	МУ «УМЗ
	Обеспечение безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов.

	6.


	Вырубка и формовочная обрезка деревьев, препятствующих видимости технических средств организации дорожного движения


	1.Подготовка технического задания  (ежегодно в октябре).

2.Размещение муниципального заказа (ежегодно в ноябре).

3. Контроль за исполнением условий заключенных муниципальных контрактов и договоров 

(в течение действия контрактов)


	Средства городского бюджета
	  2014-2018
	1000
	5522,5
	1000
	1050
	1101,5
	1156,6
	1214,4


	МУ «УМЗ
	Обеспечение видимости автомобильных дорог в зонах пересечения и технических средств организации дорожного движения. 




                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 3

                                                                                                                                                                                                                   к программе 

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей 

эффективности реализации программы  

Таблица 1.    При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5%

	Наименование

показателя
	Целевое значение показателя, 

в соответствии 

с программой 

 (шт.)
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий 

       программы                    

           (шт.)
	Наименование дополнительных 

мероприятий  для реализации 

в случае увеличения объемов 

финансирования программы
	Объем 

финансирования  

дополнительного мероприятия

 (тыс. руб.)

	Показатель 1.               Количество восстановленных и установленных дорожных знаков
	2014 год
	1904
	2014 год
	2000
	2014 год
	Рост числа установленных знаков
	80

	
	2015 год
	1905
	2015 год
	2000
	2015 год
	
	84

	
	2016 год
	1905
	2016 год
	2002
	2016 год
	
	89,7

	
	2017 год
	1906
	2017 год
	2002
	2017 год
	
	93,6

	
	2018 год
	1907
	2018 год
	2003
	2018 год
	
	98,1


Таблица 2.     При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы на 5%

	Наименование

показателя
	Целевое значение показателя, в соответствии с программой

(шт.)
	Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы (шт.)
	Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы, в случае уменьшения объемов ее финансирования
	Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из программы 

(тыс. руб.)

	Показатель 1.               Количество восстановленных и установленных дорожных знаков
	2014 год
	1904
	2014 год
	1809
	2014 год
	Снижение 

числа установленных знаков
	80

	
	2015 год
	1905
	2015 год
	1809
	2015 год
	
	84

	
	2016 год
	1905
	2016 год
	1810
	2016 год
	
	89,3

	
	2017 год
	1906
	2017 год
	1810
	2017 год
	
	93,4

	
	2018 год
	1907
	2018 год
	1811
	2018 год
	
	97,9


