АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(в редакции постановлений от 21.07.2017 №506/7, от 06.12.2017 №885/12, от 29.12.2017 № 1034/12, от 12.12.2018 № 1147/12, от 11.03.2019 № 140/3)

От 14.12.2016 № 913/16

 Об утверждении муниципальной

 программы "Повышение безопасности

 дорожного движения в городском округе

 Электросталь Московской области"

 на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 27.12.2005 N 268/2005-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области", статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области» (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.11.2015 №931/16, от 19.08.2016 №567/10), Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы (прилагается).

 2. Признать утратившими силу с 01.01.2017г:

 - Постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области «Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области" от 24.12.2013 № 1070/14;

 - Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области" от 04.04.2014 №252/5, от 15.10.2014 №899/10, от 24.12.2014 № 1164/13, от 10.03.2015 № 134/3, от 07.04.2015 № 235/5, от 09.07.2015 № 517/8, от 31.12.2015 №1166/18, от 17.06.2016 № 414/8).

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

 5. Источником финансирования публикации данного постановления установить денежные средства по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

 Глава городского округа В.Я. Пекарев

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 от 14.12.2016 № 913/16

 (в редакции постановлений

 от 21.07.2017 № 506/7, от 06.12.2017 № 885/12,

 от 29.12.2017 № 1034/12, от 12.12.2018 № 1147/12, от 11.03.2019 № 140/3)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2017-2021 ГОДЫ

Паспорт Муниципальной программы

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

на срок 2017-2021 ГОДЫ

(в редакции постановлений от 21.07.2017 № 506/7, 06.12.2017 №885/12, от 29.12.2018 № 1034/12, от 12.12.2018 № 1147/12, от 11.03.2019 № 140/3)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисов Владимир Анатольевич |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Цели муниципальной программы | Снижение социального риска от ДТП.  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют  |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Всего, в том числе по годам: | 61788,16 | 11592,5 | 7895,66 | 14100,0 | 14100,0 | 14100,0 |
| УГЖКХ Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 19488,16 | 11592,5 | 7895,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 42300,0 | 0,0 | 0,0 | 14100,0 | 14100,0 | 14100,0 |

# Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз повышения безопасности дорожного движения.

( в редакции постановления от 06.12.2017 №885/12)

 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области» (с изменениями и дополнениями), и направлена на повышение безопасности дорожного движения и совершенствование системы организации дорожного движения.

 Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Московской области, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Постоянный прирост транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

На сегодняшний день ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения достаточно сложная, поэтому неслучайно Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2013 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» предусмотрено снижение к 2018 году смертности от дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации до 10,6 случаев на 100 тыс. населения.

2. Прогноз развития повышения безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты

решения проблемы, оценку преимуществ и рисков возникающих при выборе

различных вариантов решения проблемы.

( в редакции постановления от 06.12.2017 №885/12)

 Комплексный подход к решению проблем повышения безопасности дорожного движения позволит обеспечить сбалансированное развитие системы организации дорожного движения на улицах города, важнейшее значение будет иметь реализация мероприятий направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование движения пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Возможны два варианта решения проблем в сфере повышения безопасности дорожного движения.

Первый вариант малоэффективен, поскольку предусматривает несистемное развитие дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения на улично–дорожной сети. Вложение средств будет осуществляться в основном в коммерчески эффективные инвестиционные проекты, что приведет к дальнейшему обострению проблем, связанных с несистемным развитием дорожной инфраструктуры и негативным образом скажется на безопасности дорожного движения.

Второй вариант решения проблемы повышения безопасности дорожного движения предполагает разработку мероприятий на основе программно-целевого подхода предусматривающего:

 - комплексный характер решаемой проблемы, условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование движения пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

- координацию мероприятий Программы.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятия, направленных на достижение приоритетов и целей развития городского округа Электросталь.

Сокращение финансирования прямо влияет на возможность реализации развития дорожно-транспортного комплекса, содержание технических средств организации дорожного движения и повышение аварийности.

 Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-целевого метода, направленного на создание условий для снижения аварийности на дорогах городского округа Электросталь.

3.Краткое описание муниципальной Программы.

(в редакции постановления от 06.12.2017 №885/12, от 11.03.2019 № 140/3)

При формировании Программы заложены принципы максимального охвата решения проблем направленных на безопасность дорожного движения.

Цель программы повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения цели должна быть решена задача снижения социального риска от ДТП.

В целях снижения социального риска от ДТП программой предусмотрены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, организации движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, содержания и модернизации технических средств организации дорожного движения, организации парковочного пространства.

Для выполнения данной задачи предусматривается реализация системы мероприятий организационного характера, позволяющих обеспечить рациональное и эффективное освоение средств бюджета Московской области и городского округа Электросталь, выделенных на выполнение функций и полномочий Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области и подведомственных ему учреждений. (в ред. пост. от 11.03.2019 № 140/3)

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализации. Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1.

4. Описание целей муниципальной Программы.

( в редакции постановления от 06.12.2017 №885/12)

Программа разработана с учетом приоритетных направлений развития улично –дорожной сети городского округа Электросталь, а также в соответствии с основными направлениями развития Московской области и городского округа Электросталь, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2013 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» предусмотрено снижение к 2018 году смертности от дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации до 10,6 случаев на 100 тыс. населения, постановлением Правительства Московской области от 20.03.2014 N 168/9 "О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области", перечнем Поручений Губернатора Московской области по итогам заседания Высшего совета при Губернаторе Московской области 28.02.2014 года.

 Целью программы является повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Достижение цели обеспечивается решением задач по снижению социального риска от ДТП и реализации следующих основных мероприятий:

 - создание условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов. Содержание и управление дорожным хозяйством;

 - совершенствование системы организации дорожного движения.

Планируемые результаты реализации Программы представлены в приложении № 2.

 Методика расчёта значений показателей эффективности реализации Программы приведена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

с обоснованием необходимости их осуществления, влияние мероприятий

на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации и обращениях Губернатора Московской области.

(в редакции постановления от 06.12.2017 №885/12)

Формирование мероприятий и показателей Программы исходило из требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2013 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», обращения Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», устанавливающих направление действий и целевые показатели в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области.

 Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы предусматривает повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети, совершенствование организации дорожного движения, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов.

1. Порядок взаимодействия муниципального заказчика программы и ответственных за выполнение мероприятий

(в редакции постановления от 06.12.2017 №885/12)

Муниципальный заказчик Муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) взаимодействует с ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы, а также координацию их действий по реализации программы;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием программы;

5) разрабатывает «Дорожные карты»;

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области отчет о реализации муниципальной программы;

7) готовит отчет об исполнении «Дорожных карт»

8) размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность ее реализации.

10) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации программы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

5) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

 мероприятий Муниципальной программы.

(в редакции постановления от 06.12.2017 №885/12)

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется координатором Муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы определены Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (с последующими изменениями и дополнениями).

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы

(в редакции постановления 21.07.2017 № 506/7, от 06.12.2017 №885/12, от 29.12.2017 № 1034/12, от 12.12.2018 № 1147/12, от 11.03.2019 № 140/3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие Создание условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов. Содержание и управление дорожным хозяйством. | 2017-2021 | Итого | 10373,27 | 60688,16 | 10792,5 | 7895,66 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Бесперебойная работа технических средств организации дорожного движении. Обеспечение безопасности, информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 10373,27 | 60688,16 | 10792,5 | 7895,66 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.Содержание светофорных объектов | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа. Электросталь Московской области  | 4101,3 | 31319,49 | 3835,5 | 2283,99 | 8400,0 | 8400,0 | 8400,0 | МКУ «СБДХ»;Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Бесперебойная работа технических средств регулирования дорожного движения  |
| 1.2. | Мероприятие 2.Электроэнергия светофоров | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа. Электросталь Московской области  | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | МКУ «СБДХ»;Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Бесперебойная работа технических средств регулирования дорожного движения |
| 1.3. | Мероприятие 3.Содержание дорожных знаков.  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 1473,3 | 12253,18 | 2250,0 | 4003,18 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | МБУ «Благоустройство» | Обеспечение безопасности,информирование участников дорожного движения об условиях и режимах движения |
| 1.4. | Мероприятие 4.Нанесение горизонтальной дорожной разметки. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 3665,13 | 13188,49 | 3830,0 | 1258,49 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | МКУ «СБДХ» | Установка режимов и порядка движения водителей и пешеходов, путем визуального ориентирования  |
| 1.5. | Мероприятие 5.Содержание и установка дорожных ограждений. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 1133,54 | 1227,0 | 877,0 | 350,00 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | МБУ «Благоустройство» |  Упорядочение движения пешеходов, предотвращение съезда автотранспорта с обочины, столкновения со встречным транспортом.  |
| 2, | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы организации дорожного движения. | 2017-2021 | Итого | 1865,83 | 1100,0 | 800,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Организация безопасного, бесперебойного движения транспорта и пешеходов. Создание парковочного пространства. Проведение работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Популяризация велодвижения и создание велоинфраструктуры |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 1865,83 | 1100,0 | 800,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Внесение изменений в Проект организации дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах городского округа Электросталь МО. | 2017-2021 |  Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «СБДХ» | Организация дорожного движения в соответствии с действующими нормативными актами. |
| 2.2 | Мероприятие № 2Обустройствопарковочных мест  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «СБДХ» | Создание необходимого количества машиномест на парковках, в том числе у объектов социальной инфраструктуры. |
| 2.3 | Мероприятие 3Внесение изменений в реестр парковочного пространства. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность.  | Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Ведение базы данных о наличии парковочных мест. |
| 2.4 | Мероприятие 4Увеличение количества парковочных мест, в т.ч. с привлечением частных инвестиций.  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность.  | Структурные подразделения Администрации городского округа | Создание необходимого количества машиномест на парковках, в том числе вблизи ж/д станции и платформы «Машиностроитель». |
| 2.5 | Мероприятие 5Организация контроля с помощью мобильных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность.  | Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Снижение числа нарушителей Правил дорожного движения. |
| 2.6 | Мероприятие 6Строгое соблюдение нормативов обеспеченности машиноместами при осуществлении градостроительной политики. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность.  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Обеспечение местами согласно нормативов. |
| 2.7 | Мероприятие 7Организация, подготовка и проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Заслушивание руководителей и ответственных должностных лиц о ходе выполнения программ, решений городской и областной комиссии. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети. Развитие дорожной инфраструктуры.  |
| 2.8 | Мероприятие 8Проведение целенаправленной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а также по проведению пропагандистской работы. Обеспечение регулярного размещения в СМИ городского округа, материалов по пропаганде безопасности дорожного движения и безопасного поведения участников движения на автодорогах | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Управление образования,Управление потребительскому рынку и сельскому хозяйству,Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Снижение количества ДТПс участием детей. |
| 2.9 | Мероприятие 9Популяризация велодвижения и создание велоинфраструктуры на территории города.  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Отдел дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, Управление образования,Управление по физической культуре и спорту. | Создание условий для безопасного перемещения велосипедистов по территории городского округа.  |
| 2.10 | Мероприятие 10Взаимодействие с ГИБДД Электростальского УМВД при проведении профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями ТС, при этом особое внимание обратить на выявление водителей в нетрезвом состоянии по причине которых допущен рост происшествий нарушений обгона и выезда на встречную полосу, правил проезда перекрестков, нерегулируемых пешеходных переходов. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | Структурные подразделения Администрации городского округа. | Снижение числа погибших и пострадавших на улично-дорожной сети.  |
| Итого по программе | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 61788,16 | 11592,5 | 7895,66 | 14100,0 | 14100,0 | 14100,0 |  |  |

Приложение № 2

 к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

"Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы

(в редакции постановления от 21.07.2017 № 506/7, от 06.12.2017 №885/12, от 11.03.2019 № 140/3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значениена начало реализации программ(2016г) | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | Показатель к указу Президента Российской Федерации | человек/на 100 тыс. населения | 4,46 | 4,44 | 5,0 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 1 |
| 22 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа | Показатель Рейтинга -50 | единиц | 822 | 1660 | 700 | 200 | 200 | 200 | 2 |

 Приложение № 3

к муниципальной программе

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

"Повышение безопасности дорожного движения в 2017-2021 годах в городском округе Электросталь Московской области"

( в редакции постановления от 06.12.2017 №885/12, от 11.03.2019 № 140/3)

| № п/п | Наименование показателя | Определение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения  | Показатель рассчитывается по формуле:Dn –случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения (всего / на дорогах федерального /регионального или межмуниципального / местного значения / частных);Nф – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек);Nр – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек);Nм – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек);Nч – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек);Чнас – среднегодовая численность населения (человек).Источник- оперативная информация ОГИБДД. | Случаев на100 тыс. населения |
| 2. | Создание парковочных мест. | Показатель характеризует результативность мероприятий по созданию машиномест на парковках общего пользования.Источник – оперативные данные. | единиц |