Приложение №2

к муниципальной программе

1 Паспорт подпрограммы «Ремонт муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | УГЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный (базовый) период | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |
|  |  | 61,62 тыс. кв. м. | 71,82 тыс. кв. м |  | 23,80 тыс. кв. м |  | 22,84 тыс. кв. м |  | 21,75 тыс. кв. м |  |  | 20,71 тыс. кв. м |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | Итого |
|  | Подпрограмма | УГЖКХ | Всего: в том числе: |  |  | 48 263,05 | 22 600,00 | 27 716,00 |  | 20 720,00 | 20 720,00 |  | 138 663,05 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  | 12 028,05 | 22 600,00 | 27 716,00 |  | 20 720,00 | 20 720,00 |  | 102 428,05 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 36 235,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 36 235,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), км |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, % |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, % |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований, тыс. кв. м |  |  |  | 71,82 |  |  | 27,73 | 22,84 |  | 21,75 | 20,71 |  |  |
| Справочно: протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований, км |  |  |  | 7,75 |  |  | 2,41 | 2,54 |  | 2,42 | 2,30 |  |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, км |  |  |  | 115,33 |  |  | 115,33 | 115,33 |  | 115,33 | 115,33 |  |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км |  |  |  | 74,07 |  |  | 68,74 | 71,94 |  | 73,36 | 74,66 |  |  |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог, % |  |  |  | 41,26 |  |  | 40,39 | 37,61 |  | 36,38 | 35,25 |  |  |
| Справочно: Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, км |  |  |  | 35,78 |  |  | 46,57 | 43,37 |  | 41,95 | 40,65 |  |  |

2 Задачи подпрограммы

Основной  задачей подпрограммы является увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенное в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований.

Для достижения вышеуказанной задачи реализуются следующие мероприятия:

1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков  муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте.

Данное мероприятие выполняется УГЖКХ и МУ «УМЗ» путём сбора и анализа предписаний, выданных территориальными органами ГИБДД, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также проведением оценки технического состояния муниципальных автомобильных дорог.

Для анализа предписаний, выданных территориальными органами ГИБДД:

- назначаются лица, ответственные за организацию работы и принятию мер реагирования по предписаниям должностных лиц территориальных органов ГИБДД;

- организуется ведение по делопроизводству отдельного учёта документов по полученным предписаниям должностных лиц ГИБДД и мерам, принимаемых в соответствии с полученными предписаниями;

- со стороны должностных лиц осуществляется контроль за своевременной подготовкой ответов на предписания территориальным органов ГИБДД;

-  исключаются случаи оставление без ответа предписания территориального органа ГИБДД;

- в случае невозможности, по каким либо причинам, принять необходимые меры по предписаниям территориальных органов ГИБДД, извещать последних с указанием причин невозможности выполнения предписания с просьбой переноса сроков исполнения предписания.

Оценка технического состояния муниципальных автомобильных дорог проводится МУ «УМЗ» в начале периода летнего содержания муниципальных дорог. Перед проведением оценки технического состояния муниципальных автомобильных дорог  МУ «УМЗ» оповещает федеральные и региональные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять на территории городского округа государственный контроль за использованием и сохранностью автомобильных дорог, элементов их обустройства, безопасностью дорожного движения, и предлагает им принять участие в проведении оценки технического состояния муниципальных автомобильных дорог. Результаты оценки технического состояния муниципальных автомобильных дорог доводятся МУ «УМЗ» до начальника УГЖКХ и могут являться основанием внесения изменений в настоящую муниципальную программу. Необходимо довести количество совместных осмотров технического состояния муниципальных автомобильных дорог для оценки  их состояния до двух раз в год.

Выполнение указанного мероприятия муниципальной программы снижает риски привлечения УГЖКХ к административной ответственности, что уменьшает отвлечение средств из бюджета городского округа для уплаты административных штрафов, уменьшает время, затраченное муниципальными служащими Администрации городского округа  и работниками МУ «УМЗ» для участия в судебных заседаниях по вопросам содержания муниципальных автомобильных дорог.

2. Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в полосе отвода муниципальных автомобильных дорог.

Данное мероприятие  выполняется МУ «УМЗ» во исполнение настоящей подпрограммы в соответствии с Перечнем по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в границах полос отвода муниципальных автомобильных дорог, который утверждается ежегодно в сроки действия настоящей подпрограммы  постановлением Администрации городского округа. Перечень по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в границах полос отвода муниципальных автомобильных дорог включает в себя наименование муниципальной автомобильной дороги или тротуара, расположенного в границе полосы отвода муниципальной автомобильной дороги, площадь ремонтируемого дорожного покрытия, протяженность ремонтируемого дорожного покрытия, ориентировочную стоимость дорожных работ, иную информацию, необходимую для идентификации проводимых дорожных работ. Начальник МУ «УМЗ» своим приказом определяет комплекс  мер по осуществлению контроля  полноты и качества проводимых работ по ремонту.

Окончательный приём выполненных  исполнителем дорожных работ осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом, комиссией, назначенной приказом начальника МУ «УМЗ». Председателем комиссии по приёму оконченных работ, как правило, назначается заместитель начальника (главный инженер) МУ «УМЗ».  В целях определения фактического уровня качества выполненных работ, МУ «УМЗ» заключает муниципальный контракт с независимой лабораторией по  проверке качества выполненных работ в соответствии с Перечнем по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в границах полос отвода муниципальных автомобильных дорог, который утверждается ежегодно в сроки действия настоящей подпрограммы  постановлением Администрации городского округа.

В случае выполнения исполнителем дорожных работ ненадлежащего качества и (или) в сроки, превышающие установленные муниципальным контрактом, а также в случае невыполнении им отдельных дорожных работ, МУ «УМЗ» применяет к исполнителю штрафные санкции или понижающие коэффициенты размера оплаты за выполненные дорожные работы в порядке и на условиях, установленных муниципальными контрактами.

В ходе проведения дорожных работ подлежат обязательному соблюдению требования обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к социально важным объектам городского округа.

3 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

По состоянию на начало года протяженность муниципальных автомобильных дорог городского округа составляет 105,7 км. В 2017 году планируется принять в муниципальную собственность 9,61 км автомобильных дорог.

В условиях ограниченного выделения средств в бюджете городского округа на содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог, основная их часть - до 78 % направляется на летнее и зимнее содержание муниципальных автомобильных дорог. В связи с недостатком финансирования ремонта дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог, происходит быстрое ухудшение их состояния.

В реальных условиях финансирования дорожной деятельности обеспечить опережение темпа ремонта дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог над скоростью разрушения дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог невозможно. В связи с этим, основной целью, решаемой в сфере дорожной деятельности, является поддержание удовлетворительного технического состояния муниципальных автомобильных дорог в условиях дефицита денежных средств в бюджете городского округа на осуществление дорожной деятельности в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

По состоянию на начало 2016 года дорожное покрытие протяженность 42,3 километров муниципальных автомобильных дорог не отвечало нормативным требованиям, что составляло 40 % всей протяжённости муниципальных автомобильных дорог.

При средней ширине дорог в городском округе 9 метров, площадь муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, составляет 380,7 тыс. кв. метров. С учётом прогнозных показателей ежегодного увеличения площади муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, исходя из межремонтного срока службы асфальтового покрытия в 10 лет, в течение 2017-2021 годов будут нуждаться в ремонте муниципальные автомобильные дороги площадью 964,2: 10 х 5 = 482,1 тыс. кв. метров. Таким образом, площадь дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог, нуждающегося в ремонте в период реализации подпрограммы, составит 380,7+482,1=682,8 тыс. кв. метров. Следовательно, ежегодно в течение периода реализации подпрограммы необходимо ремонтировать асфальтовое покрытие муниципальных автомобильных дорог площадью 682,8 : 5 = 136,56 тыс. кв. метров. При средней стоимости ремонта 1 кв. метра асфальтового покрытия, сложившегося в 2016 году, в 850 руб., не учитывая инфляционные процессы в экономике, ежегодная потребность денежных средств только на ремонт асфальтового покрытия муниципальных автомобильных дорог составит:

850 х 136 560 = 116 076 тыс. рублей.

Таких финансовых средств в бюджете городского округа нет. Ежегодно выделяемые средства на реализацию подпрограммы в части проведения ремонта муниципальных автомобильных дорог будут обеспечивать только 18% потребности в средствах на проведение ремонта дорожного покрытия муниципальных автомобильных дорог. Поддержание эксплуатационных характеристик покрытия муниципальных автомобильных дорог будет, в основном, происходить за счёт работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог и  работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, не влекущие увеличение межремонтного срока эксплуатации муниципальных автомобильных дорог.

При сценарном плане финансирования дорожной деятельности в соответствии с  подпрограммой ситуация будет соответствовать минимальному варианту осуществления дорожной деятельности на территории городского округа и не позволит кардинальным образом решить проблему опережение темпа ухудшения качества состояния муниципальных автомобильных дорог над темпом ремонта муниципальных автомобильных дорог.