Приложение №3

к муниципальной программе

1 Паспорт подпрограммы «Содержание и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в городском округе Электросталь Московской области»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | УГЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенное в нормативное состояние значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчетный (базовый) период | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |
|  |  | 50,85 тыс. кв. м | 84,06 тыс. кв. м |  | 17,40 тыс. кв. м |  |  | 15,58 тыс. кв. м |  | 14,84 тыс. кв. м |  |  | 14,14 тыс. кв. м |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  | Итого |
|  | Подпрограмма | УГЖКХ | Всего: в том числе: |  |  | 118591,2 | 25 000,00 |  | 27500,0 |  | 25000,0 | 25000,0 |  | 221 341,20 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  | 33929,20 | 25000,00 |  | 27500,0 |  | 25000,00 | 25000,0 |  | 136 679,2 |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 21241,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 21 241,50 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 63420,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 63 420,50 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенное в нормативное состояние значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований, тыс. кв. м |  |  |  | 84,06 |  |  | 17,40 |  | 15,58 |  | 14,84 | 14,14 |  |  |
| Площадь асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия, тыс. кв. м |  |  |  | 3,08 |  |  | 7,01 |  | 6,67 |  | 6,35 | 6,05 |  |  |

2 Задачи подпрограммы

Основной  задачей подпрограммы является увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенное в нормативное состояние значения с использованием субсидий  из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований.

Для достижения вышеуказанной задачи реализуются следующие мероприятия:

1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, нуждающихся в ремонте.

Данная задача решается УГЖКХ и МУ «УМЗ» путём сбора и анализа предписаний, выданных территориальными органами ГИБДД, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, а также проведением оценки технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Для анализа предписаний, выданных территориальными органами ГИБДД:

- назначаются лица, ответственные за организацию работы и принятию мер реагирования по предписаниям должностных лиц территориальных органов ГИБДД;

- организуется ведение по делопроизводству отдельного учёта документов по полученным предписаниям должностных лиц ГИБДД и мерам, принимаемых в соответствии с полученными предписаниями;

- со стороны должностных лиц осуществляется контроль за своевременной подготовкой ответов на предписания территориальным органов ГИБДД с указанием конкретных мер, предпринятых в соответствии с полученными предписаниями;

-  исключаются случаи оставление без ответа предписания территориального органа ГИБДД;

- в случае невозможности, по каким либо причинам, принять необходимые меры по предписаниям территориальных органов ГИБДД, извещать последних с указанием причин невозможности выполнения предписания с просьбой переноса сроков исполнения предписания.

Оценка технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним проводится МУ «УМЗ».  Перед проведением оценки технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов  МУ «УМЗ» оповещает федеральные и региональные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять на территории городского округа государственный контроль за использованием и сохранностью асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, и предлагает им принять участие в проведении оценки технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Результаты оценки технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним доводятся МУ «УМЗ» до начальника УГЖКХ и могут являться основанием внесения изменений в настоящую подпрограмму. Необходимо довести количество совместных осмотров технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним для оценки  их состояния до двух раз в год.

Выполнение указанного мероприятия подпрограммы снижает риски привлечения УГЖКХ к административной ответственности, что уменьшает отвлечение средств из бюджета городского округа для уплаты административных штрафов, уменьшает время, затраченное муниципальными служащими Администрации городского округа  и работниками МУ «УМЗ» для участия в судебных заседаниях по вопросам содержания асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

2. Проведение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтового покрытия  дворовых территорий многоквартирных домов и  проездов к ним в ходе содержания дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Данное мероприятие  выполняется МУ «УМЗ» во исполнение настоящей подпрограммы. Работы по устранению повреждений асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов проводятся на основании предписаний надзорных органов, решений судов, обращений граждан, а также на основании технического состояния асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов городского округа.

3. Проведение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

Данное мероприятие  выполняется МУ «УМЗ» во исполнение настоящей подпрограммы в рамках реализации комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области, подлежащих ремонту. Окончательный приём выполненных исполнителем работ осуществляется в сроки, установленные муниципальным контрактом, комиссией, назначенной приказом начальника МУ «УМЗ». Председателем комиссии по приёму оконченных работ, как правило, назначается заместитель начальника (главный инженер) МУ «УМЗ». В целях определения фактического уровня качества выполненных работ,  МУ «УМЗ» заключает муниципальный контракт с независимой лабораторией по  проверке качества выполненных работ в соответствии с Перечнем по ремонту дворовых территорий.

В случае выполнения исполнителем дорожных работ ненадлежащего качества и (или) с периодичностью, менее установленной условиями муниципального контракта, в сроки, превышающие установленные муниципальным контрактом, а также в случае невыполнении им отдельных работ, МУ «УМЗ» применяет к исполнителю штрафные санкции или понижающие коэффициенты размера оплаты за выполненные работы в порядке и на условиях, установленных муниципальными контрактами.

В ходе проведения дорожных работ подлежат обязательному соблюдению требования обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к социально важным объектам городского округа.

3 Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

На территории городского округа Электросталь Московской области расположено 1010 многоквартирных домов, более 40 процентов дворовых территорий многоквартирных домов требуют ремонта.

В неудовлетворительном состоянии находятся многие проезды к придомовым территориям. Существующая плотная застройка территории многоквартирными домами первых массовых серий зачастую имеет проезды к домовым территориям, ширина которых не обеспечивает разъезд двух встречных автотранспортных средств. На придомовых территориях отсутствуют места парковки личного автотранспорта, а при наличии мест парковок - вместимость их незначительная. Ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу, так как в связи с недостатком средств ремонт осуществлялся, в первую очередь, центральных улиц городского округа.  В период с 2005 года по 2008 год на территории городского округа проведены мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов. За указанный период удалось отремонтировать 232,84 тыс. кв. метров асфальтового покрытия  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. В связи со сложной экономической обстановкой в течение 2009-2010 годов средства на ремонт внутриквартальных дорог и проездов вообще не выделялись и работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов  и проездов к ним не проводились. С 2011-2016 года  проведены работы по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним общей площадью более 205 тыс. кв. метров. Вместе с тем, в течение короткого срока невозможно отремонтировать все дворовые территории и проезды к ним, для этого требуется более длительный период времени и большие финансовые средства, которых в бюджете городского округа нет. Но состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в значительной степени влияют на настроение жителей городского округа и на их отношение  к органам местного самоуправления. Администрация городского округа не может оставаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов из бюджетов всех уровней. На важность проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в том числе – на проведение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обращено внимание Губернатором Московской области.

Основной целью является поддержание удовлетворительного технического состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в условиях дефицита денежных средств в бюджете городского округа в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.