АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- _04.03.2022__ №  ____209/3__

- О внесении изменений в существенные условия контракта от 15.09.2021 № 023/2021

- на «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция очистных сооружений по адресу: Московская область, городской округ Электросталь,

- д. Всеволодово, в/г Ногинск-5»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением обстоятельств, независящих от сторон контракта от 15.09.2021 № 023/2021 на «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция очистных сооружений по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, д. Всеволодово, в/г Ногинск-5» (далее – контракт), влекущих невозможность его исполнения (необходимость внесения изменений в проектную документацию) Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести изменения в существенные условия контракта в части увеличения сроков реконструкции, руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта более чем на тридцать процентов.

- 2. Предусмотреть, что в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации.

- 3. Управлению городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области обеспечить:

- – заключение дополнительного соглашения с Подрядчиком об изменении условий контракта;

- – внесение соответствующих изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019             № 948/12.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в сети «Интернет»: www.electrostal.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области           Борисова А.Ю.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа                                                                       О.В. Печникова

Рассылка: Борисову А.Ю., Булановой Л.В., Бузурной И.В., Даницкой Е.П., Никитиной Е.В., УГЖКХ, в дело.