АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 01.02.2021 № 67/2

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 18.12.2019 № 400/65 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 № 961/12 (с изменениями от 13.04.2020 № 243/4, от 06.07.2020 № 411/7, от 07.09.2020 №564/9), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа			                                     И.Ю. Волкова

|  | Приложение к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от 01.02.2021 № 67/2 «УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 № 961/12 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.04.2020 № 243/4, от 06.07.2020 № 411/7, от 07.09.2020 №564/9) |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

| 1 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ городского округа Электросталь Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области В.А. Денисов |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Электросталь объектами социального назначения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 209 634,18 | 66 029,35 | 3 608,65 | 70 757,67 | 69 238,51 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 643 689,66 | 1 152627,92 | 14 339,74 | 240 946,00 | 235 776,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 105 876,10 | 105 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 109 199,94 | 1 404 533,37 | 87 948,39 | 311 703,67 | 305 014,51 | 0,00 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В системе образования городского округа Электросталь имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации Программы.

1) Доступность дошкольного образования;

2) Наличие односменного режима и новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередности в местах в дошкольные образовательные учреждения к 2023 году необходимо обеспечить строительство новых и завершение строительства детских садов. В результате инерционного прогноза развития,  при отсутствии долго срочного и детального плана мероприятий по достижению того или иного приоритетного показателя сводит на нет все попытки достижения поставленных программой целей и соответственно выполнение Указов Президента РФ, что, в свою очередь, приведет к таким социальным проблемам как плохая материально-техническая база социальных учреждений, отсутствие строительства социально-значимых учреждений на территории городского округа  Электросталь и, как следствие,  нехватка мест в учреждениях дошкольного образования и рост численности обучающихся во вторую смену в школах. Развитие системы образования городского округа Электросталь в заданном направлении невозможно без наличия программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации и соответствующим объемом финансирования.

В сфере культуры на территории городского округа Электросталь ежегодно осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование единого культурно-образовательного пространства, обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, а также на решение задач по созданию условий для повышения уровня и качества культурной жизни населения городского округа Электросталь.

Росту показателей эффективной работы в сфере культуры способствует проведение ремонтных работ и технической модернизации в учреждениях культуры.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к культуре. Формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в городском округе Электросталь.

Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Электросталь ежегодно увеличивается.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Электросталь.

В случае инерционного прогноза развития наблюдается снижение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом. Отсутствие финансирования на строительство и реконструкцию стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и иных объектов физической культуры и спорта приведёт к снижению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Электросталь отмечается низкая обеспеченность района спортивными сооружениями, в том числе, спортивными залами, крытыми.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в городском округе Электросталь является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития городского округа Электросталь является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Проблемы реализации данной программы носят комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в городском округе Электросталь. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в Московской области является одной из наиболее крупных в Российской Федерации и включает в себя:

1512 общеобразовательных организаций (1382 - муниципальные, 13 - государственные, 117 - частные);

2 058 дошкольных образовательных организаций (1932 - муниципальные, 106 - частные, 20 государственные);

49 колледжей и техникумов;

6 ВУЗов;

222 организации дополнительного образования.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2021 году в Московской области прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на 69 тысяч человек.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2018 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 50 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). В эксплуатации находятся более 300 зданий школ с износом более 70%.

Одним из приоритетов деятельности Правительства Московской области является повышение роли научных исследований и разработок в экономическом развитии региона и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. Коммерциализация научных и научно-технических результатов в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, а также обеспечивает приток инвестиций на территорию Подмосковья.

Научная и инновационная составляющие научно-производственного комплекса Московской области - уникальные по своему составу и направлениям научно-технической деятельности.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

3. Прогноз развития социальной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020 - 2024 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в городском округе Электросталь (далее– Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях;

- созданию комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

- модернизации материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, муниципальных учреждений культуры;

-созданию наиболее благоприятных условий для занятий различных социально-возрастных групп населения городского округа Электросталь физической культурой и спортом.

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений и объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Электросталь объектами образования, культуры и сорта, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, посещаемость домов культуры, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом,  и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Электросталь в целом.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

Муниципальная система образования городского округа Электросталь Московской области включает различные типы и виды образовательных организаций, которые позволяют обеспечить конституционные права граждан на образование.

В рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» планируется строительство и проведение капитального ремонта объектов социальной значимости с финансовой поддержкой от Министерства строительного комплекса Московской области.

В 2019 году на территории городского округа Электросталь началось строительство новый школы на 825 мест в Северном микрорайоне, что позволит к 2020 году решить вопрос удержания односменного режима работы школ города и создание новых мест для обучения.

В 2019 году был отыгран контракт на проведение проектно-изыскательских работ. Проведение изыскательских работ и разработка технической документации определяют начало строительства каждого объекта и являются его обязательными составляющими. Техническая документация представляет собой комплекс документов технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации, определяющих объем и содержание строительных работ.  Так же была подготовка строительной площадки, путем вырубки зеленых насаждений, вывоз и утилизация порубочных остатков.

На данном этапе заключен контракт на строительно-монтажные работы, которые буду проводиться в 2020 году. К строительным работам относят общестроительные и специализированные работы. В состав общестроительных работ (процессов) входят земляные, каменные работы, монтаж строительных конструкций. К специализированным строительным работам относят санитарно-технические и электромонтажные работы. Монтажные работы включают монтаж технологических трубопроводов, оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры.

Земляные работы включают рытье котлованов, ям, траншей для устройства фундаментов. В земляные работы вошли строительство и монтаж подвалов, подземных коммуникаций, транспортирование грунта, с учетом погрузки, вывоза, выгрузки, планировка площадей, вскрышные работы, устройство насыпи, уплотнение грунта.

Свайные работы включают в себя устройство свайных фундаментов, забивку свай или погружение свай.

Каменные работы касаются возведения стен, опор, сводов, столбов, крупных бетонных блоков.

Бетонные и железобетонные работы соотносятся с производством бетона и бетонного раствора, его перевозкой, укладкой, опалубкой, уходом за бетоном, с учетом времени года и создания условий для его твердения.

Монолитные работы, применяются при устройстве опалубки и армировании монолитных участков.

Строительные работы связаны со всеми, в том числе с общими и особыми видами строительства.

Плотничные и столярные работы — это установка стропил, окон, дверей, настилка паркета.

Кровельные работы заключаются в покрытии кровли, устройстве чердачных крыш.

Отделочные работы связаны с оштукатуриванием, облицовкой, оклейкой обоями стен зданий, устройством промышленных бетонных полов.

Монтажные работы начинаются с доставки металлоконструкций к рабочему месту, их точной установки, выверки и закреплении.

Окончание строительства новой школы на 825 мест планируется в 2020 году. Новое учебное заведение будет готово принять новых учеников в 2021 году.

В 2019 началась реконструкция пристройки на 100 мест к зданию МОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов на улице Ялагина, были проведены проектно-изыскательные работы для дальнейшего строительства. В 2020 году будут проделаны работы, такие как:

-подготовка строительной площадки;

-срез растительного грунта с перемещением в отвал;

- устройство отвода поверхностных и грунтовых вод;

- прокладка временных коммуникаций;

- разработка котлована под закладку фундамента;

- устройство песчаного основания и устройство бетонной подготовки под фундамент;

- монтаж тепловых сетей и сетей водоснабжения;

-  кладка стен и внутренняя отделка;

- отопление и вентиляция помещения;

- благоустройство территории.

В 2020 году начнутся работы по проектированию, сносу старого и строительству нового здания на месте школы №41 (Фрязево). Завершение работ планируется в конце 2022 года.

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

4. Перечень подпрограмм

Комплексный характер целей и задач Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Программы включена Подпрограмма 3«Строительство (реконструкция) объектов образования».

Мероприятия Подпрограммы 3  направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется - главными распорядителями бюджетных средств городского округа.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в разделе 10 Программы.

6. Планируемы результаты реализации муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Планируемые результаты реализации программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Обращение | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 1.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | Региональный проект «Современная школа» | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» |
| 1.3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа» | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основное мероприятие E1. Федеральный проект «Современная школа» |

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя, характеризующего планируемые результаты реализации программы | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПодпрограммаIII «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию, построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 1.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |
| 1.3. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) вводит в подсистему ГАСУ МО отчеты о реализации подпрограммы;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) согласовывает «Дорожные карты» (при необходимости их разработки), внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) разрабатывает (при необходимости) «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт».

9. Состав, форма и сроки представления отчетности

о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

В целях подготовки отчетов о реализации Программы ответственный за выполнение мероприятия направляет муниципальному заказчику подпрограммы:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - оперативный отчет о реализации мероприятий, ответственным за выполнение которых является;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, - годовой отчет о реализации мероприятий, ответственным за выполнение которых является, для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Форма представления отчетов определяется муниципальным заказчиком подпрограммы.

Одновременно с отчетами о реализации мероприятий представляются отчеты о реализации «дорожных карт».

Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом представленной ответственным за выполнение мероприятия информации формирует в ГАСУ МО отчетность о реализации Программы.

Состав, форма и сроки формирования отчетности о ходе реализации мероприятий Программы определены Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (с последующими изменениями и дополнениями).

10.Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

10.1. Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

на 2020-2024 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Всего: в том числе: | 2 109 199,94 | 1 404 533,37 | 87 948,39 | 311 703,67 | 305 014,51 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 209 634,18 | 66 029,35 | 3 608,65 | 70 757,67 | 69 238,51 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1 643 689,66 | 1 152 627,92 | 14 339,74 | 240 946,00 | 235 776,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 105 876,10 | 105 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы

В городском округе Электросталь Московской области большинство общеобразовательных учреждений требуют проведения мероприятий по капитальному ремонту, так как общеобразовательные учреждения полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

# Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). В ряде муниципальных образований Московской области будут осуществлены меры по развитию инфраструктуры дошкольного образования.

# Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

# Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

# В Московской области в системе общего образования на начало 2018/2019 учебного года работают 1382 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся - 836 тыс. детей, из них во вторую смену – 6 %. Третья смена отсутствует.

# Вторая смена продолжает существовать в 35 городских округах и 10 муниципальных районах Московской области. В 2018 году в две смены работали 225 школ, или 16 % от общего количества школ.

# Московская область находится в числе лидеров по строительству новых школ в Российской Федерации. В 2018 году за счет средств бюджета Московской области проведены строительство и реконструкция 8 зданий школ на 3434 места.

# В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического роста контингента школьников в ряде муниципальных образований остается риск обучения во вторую смену.

# Анализ текущей численности обучающихся с 1 по 11 (12) классы в разрезе каждого муниципального образования, а также данные прогноза социально-экономического развития Московской области на 2017-2020 годы по каждой возрастной группе от рожденного населения и до 17 лет включительно позволяют сделать прогнозный расчет динамики роста численности школьников. Данные анализа показывают, что к 2024 году контингент школьников увеличится на 240000 человек.

# Техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным требованиям. Всего, на конец 2018 года функционировало 1382 школы, из них более 300 зданий школ с износом более 70 %.

# Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

# В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы, муниципальных программ, «дорожных карт» муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

# Так, в 2019-2025 годах планируются: строительство и реконструкция 173 новых зданий школ.

# Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

# Организация строительства (реконструкции) объектов

# дошкольного образования

# По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

# Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования

# за счет внебюджетных источников

# Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

# Организация строительства (реконструкции) объектов

# дополнительного образования

# По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) школ искусств в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на осуществление мероприятий по строительству организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области.

# Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования

# за счет внебюджетных источников

# Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

# Федеральный проект «Современная школа»

# Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

# Федеральный проект «Жилье»

# Федеральный проект направлен на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья.

# Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

# Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации.

# 10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Электросталь, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Электросталь требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Электросталь разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Электросталь (строительство новых зданий школ (пристроек к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

на 2020-2024 годы

| № | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020 | Итого | 0,00 | 298,43 | 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «СБДХ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 298,43 | 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020 | Итого | 0,00 | 298,43 | 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «СБДХ» | Дополнительные работы по школе |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 298,43 | 298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования внебюджетных источников | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЮИТ | Х |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 05.01 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЮИТ | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования – 1 единица, в т.ч. 2021 – 1 единица |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2019-2021 | Итого | 302 164,62 | 1 958 901,51 | 1 324 234,94 | 17 948,39 | 311703,67 | 305014,51 | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «СБДХ» | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 14 776,67 | 209 335,75 | 65 730,92 | 3 608,65 | 70 757,67 | 69 238,51 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 184 847,25 | 1 643 689,66 | 1 152 627,92 | 14 339,74 | 240946,00 | 235776,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 102 540,70 | 105 876,10 | 105 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие E1.01 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2020 | Итого | 199 874,19 | 966 395,74 | 966 395,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «СБДХ» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица, в т.ч. 2020 – 1единица. Школа на 825 мест мкрн."Северный-2" |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 9 984,00 | 48 673,81 | 48 673,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 87 349,49 | 811 845,83 | 811 845,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 102 540,70 | 105 876,10 | 105 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие E1.02 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2026 | Итого | 0,00 | 634 666,57 | 0,00 | 17 948,39 | 311703,67 | 305014,51 | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «СБДХ» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 143 604,83 | 0,00 | 3 608,65 | 70 757,67 | 69 238,51 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 491 061,74 | 0,00 | 14 339,74 | 240946,00 | 235776,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие E1.03 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения Мероприятие | 2020 | Итого | 102 290,43 | 357 839,19 | 357 839,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «СБДХ» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица, в т.ч. 2020 – 1единица. Пристройка на 100 мест к школе №22 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4 792,67 | 17 057,11 | 17 057,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 97 497,76 | 340 782,08 | 340 782,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4. | E1.03.1. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (кредиторская задолженность за 2019 год) | 2020 | Итого | 0,00 | 11 059,50 | 11 059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «СБДХ» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица, в т.ч. 2020 – 1единица. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 11 059,50 | 11 059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие E1.03.2 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (Пристройка к школе №22 с углубленным изучением отдельных предметов по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, ул.Ялагина, д.14а) | 2020 | Итого | 0,00 | 346 779,69 | 346 779,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МКУ «СБДХ» | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица, в т.ч. 2020 – 1единица. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 17 057,11 | 17 057,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 329 722,58 | 329 722,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по Подпрограмме |  | Средства бюджета Московской области | 184 847,25 | 1 643 689,66 | 1 152 627,92 | 14339,74 | 240 946,00 | 235776,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 14 776,67 | 209 634,18 | 66 029,35 | 3 608,65 | 70 757,67 | 69 238,51 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 102 540,70 | 105 876,10 | 105 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 302 164,62 | 2109199,94 | 1404533,37 | 87948,39 | 311703,67 | 305014,51 | 0,00 |  |  |

# 10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

# 10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.01  Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство) | 2017-2020 | 825 | 1 166 269,93 | 199 874,19 | Итого: | 966 395,74 | 966 395,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 87 349,49 | Средства бюджета Московской области | 811 845,83 | 811 845,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 9 984,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 48 673,81 | 48 673,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 102 540,70 | Средства федерального бюджета | 105 876,10 | 105 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | 2017-2020 | 825 | 1 166 269,93 | 199 874,19 | Итого: | 966 395,74 | 966 395,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 87 349,49 | Средства бюджета Московской области | 811 845,83 | 811 845,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 9 984,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 48 673,81 | 48 673,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 102 540,70 | Средства федерального бюджета | 105 876,10 | 105 876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 1 | 825 |  |  |  | 966 395,74 | 966 395,74 |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | 1 | 825 |  |  |  | 966 395,74 | 966 395,74 |  |  |  |  |  |

*Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

# 10.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство нового здания школы на 275 мест (МБОУ «Фрязевская школа № 41 имени Б.А. Воробьёва») по адресу: Московская область, г.о. Электросталь, д. Степаново (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 275 | 634 666,57 | 0,00 | Итого: | 634 666,57 | 0,00 | 17 948,39 | 311 703,67 | 305 014,51 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 491 061,74 | 0,00 | 14 339,74 | 240 946,00 | 235 776,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 143 604,83 | 0,00 | 3 608,65 | 70 757,67 | 69 238,51 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | 2020-2022 | 275 | 634 666,57 | 0,00 | Итого: | 634 666,57 | 0,00 | 17 948,39 | 311 703,67 | 305 014,51 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 491 061,74 | 0,00 | 14 339,74 | 240 946,00 | 235 776,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 143 604,83 | 0,00 | 3 608,65 | 70 757,67 | 69 238,51 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 1 | 275 |  | 0,00 |  | 634 666,57 | 0,00 | 17 948,39 | 311 703,67 | 305 014,51 | 0,00 |  |
|  | 2022 год | 1 | 275 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

# 10.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство) (кредиторская задолжность) | 2017-2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | Итого: | 11 059,50 | 11 059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 11 059,50 | 11 059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Пристройка на 100 мест к зданию МОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 14 а (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность) | 2017-2020 | 100 | 431 116,54 | 84 336,82 | Итого: | 346 779,69 | 346 779,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 80 471,00 | Средства бюджета Московской области | 329 722,58 | 329 722,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3 855,82 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 17 057,11 | 17 057,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 1 | 100 |  | 84 336,82 | Итого: | 357 839,19 | 357 839,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 80 471,00 | Средства бюджета Московской области | 340 782,08 | 340 782,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3 855,82 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 17 057,11 | 17 057,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2020 год | 1 | 100 |  | 84 336,82 | Итого: | 357 839,19 | 357 839,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 80 471,00 | Средства бюджета Московской области | 340 7822,08 | 340 782,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3 855,82 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 17 057,11 | 17 057,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

# 10.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01   Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство детского сада по адресу: г. о. Электросталь, квартал между Ногинским шоссе и проспектом Ленина, с запада от дома № 5 | 2020-2021 | 140 | 150 000,00 | 0,00 | Итого: | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | 2020-2021 | 140 | 150 000,00 | 0,00 | Итого: | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 1 | 140 |  | 0,00 | Итого: | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2021 год | 1 | 140 |  | 0,00 | Итого: | 150 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью

».