АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- ________________ № ___________

- О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Экология и окружающая среда»

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.05.2021 №378/5, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 21.12.2023 №312/47 «О бюджете городского округа  Электросталь Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 12.12.2022 №1448/12 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Электросталь Московской области от 09.02.2023 № 130/2, от 20.02.2023 №191/2, от 29.05.2023 №711/5, от 24.07.2023 №1009/7, от 03.10.2023 №1313/10, от 08.12.2023 №1630/12, от 19.02.2024 №121/2), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в сети «Интернет»: www.electrostal.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                   И.Ю. Волкова

- Приложение

- к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области

- от _____________ №  ____

- «УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации

- городского округа Электросталь

- Московской области

- от 12.12.2022 № 1448/12

- (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области

- от 09.02.2023 № 130/2, от 20.02.2023 №191/2, от 29.05.2023 №711/5,

- от 24.07.2023 №1009/7, от 03.10.2023 №1313/10, от 08.12.2023 №1630/12, от 19.02.2024 №121/2)

- Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области

- «Экология и окружающая среда»

1. Паспорт

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Экология и окружающая среда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области А.Ю. Борисов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – УГЖКХ) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Электросталь Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» направлена на реализацию мероприятий по обследованию состояния окружающей среды, а также вовлечение населения в экологические мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» направлена на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления, на территории городского округа Электросталь Московской области. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 99 242,21 | 20 729,45 | 34 368,00 | 14 762,00 | 14 691,38 | 14 691,38 |
| Средства бюджета Московской области | 1 102,28 | 172,12 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 100 344,49 | 20 901,57 | 34 600,54 | 14 994,54 | 14 923,92 | 14 923,92 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

- Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Экология и окружающая среда» разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами: от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и задачами, поставленными Губернатором Московской области.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей программы вызваны необходимостью совершенствования деятельности Администрации городского округа Электросталь Московской области в области охраны окружающей среды.

Многообразие видов отходов, нестабильность их составов и свойств, широкий диапазон объема образования обуславливает сложность решения проблемы их обезвреживания. В результате многие предприятия либо хранят их на своей территории, либо осуществляют неорганизованный вывоз отходов, создавая несанкционированные свалки, либо используют для этих целей существующую систему вывоза ТКО. Реализация муниципальной программы позволило осуществлению ликвидированию несанкционированных свалок.

Результатом выполнения муниципальной программы в части развития лесного хозяйства является уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов в границах городского округа.

Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами:

1. Организация и проведение экологических акций и мероприятий среди населения городского округа Электросталь Московской области, в том числе проведение экоуроков по формированию новой системы обращения с отходами в Московской области.

2. Организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами:

изготовление информационных роликов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

изготовление лифлетов об обращении с твердыми коммунальными отходами;

создание дизайн-макетов, изготовление, монтаж-демонтаж баннеров об обращении с твердыми коммунальными отходами;

3. Мониторинг и анализ материалов в федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации. Мероприятие планируется проводить с целью изучения общественного мнения и нивелирования рисков, возникающих при реализации государственной политики в сфере обращения с отходами.

Создание системы раздельного сбора отходов на территории Московской области предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на стимулирование утилизации отходов и сокращение объемов захоронения отходов.

Актуальность улучшения экологической обстановки в границах городского округа Электросталь Московской области связана со значительным количеством экологических проблем и ростом социально-экологической активности населения.

В настоящее время решение проблем экологического развития городского округа Электросталь Московской области является одним из приоритетных в системе муниципального управления Администрации городского округа Электросталь Московской области.

В соответствии с обращениями граждан в Администрацию городского округа Электросталь Московской области, особенно в последние два года, вопросы экологии являются наиболее острыми и важными для населения городского округа Электросталь Московской области.

Размещение новых промышленных производств может привести к увеличению поступлений загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водные объекты, а также возможно образование дополнительных количеств отходов производства и потребления. Для каждого конкретного случая размещения новых объектов необходимо учитывать сложившуюся экологическую обстановку (состояние атмосферного воздуха, наличие водных объектов, шумовую нагрузку, радиационную обстановку, геологическое строение, наличие особо охраняемых территорий и многое др.) для чего и необходимо формирование банка данных о современном экологическом состоянии территорий городского округа Электросталь Московской области.

Для существующих предприятий решение проблем снижения нагрузки промышленного, топливно-энергетического комплексов, других отраслей экономики на окружающую среду и здоровье населения должно носить комплексный характер, включая совершенствование существующих и внедрение современных передовых наукоемких технологий и способов управления охраной окружающей среды и природопользованием, разработкой действенной системы минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Переход к регулируемым отношениям требует создания новых эколого-информационных технологий, регулирующих процедуры мониторинга (наблюдения, контроля, анализа ситуации и прогноза) и принятия решений.

Целью программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городского округа Электросталь Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Реализация программы позволит решить, как текущие, так и перспективные задачи в области охраны окружающей среды.

3. Целевые показатели

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Экология и окружающая среда»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы и мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель «Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Электросталь Московской области и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель госпрограммы | единица | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | УГЖКХ | Подпрограмма I, мероприятия 01.03 |
| 2. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Отраслевой показатель | человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | УГЖКХ | Подпрограмма I, мероприятие 03.01 |
| 3. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УГЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Подпрограмма IV, мероприятие 01.06 |
| 4. | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Отраслевой | процент | 100 | 100 | - | - | - | - | УГЖКХ | Подпрограмма V, мероприятия 02.01, 02.02, 02.04, 02.09 |
| 5. | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов | Отраслевой показатель | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

4. Перечень мероприятий Подпрограммы I

«Охрана окружающей среды»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды | 2023-2027 | Итого | 3760,02 | 0 | 940,02 |  |  |  |  | 940,00 | 940,00 | 940,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3760,02 | 0 | 940,02 |  |  |  |  | 940,00 | 940,00 | 940,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды | 2023-2027 | Итого | 3760,02 | 0 | 940,02 |  |  |  |  | 940,00 | 940,00 | 940,00 | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3760,02 | 0 | 940,02 |  |  |  |  | 940,00 | 940,00 | 940,00 |  |
|  | Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение выставок, семинаров | 2023 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГЖКХ, Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведены выставки, семинары, ед. | X | X | Всего | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | X |
|  |  |  |  | 7 | 7 | - |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности» | 2024-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УГЖКХ, Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведены экологические мероприятия, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | - | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | X | Итого | 3760,02 | 0 | 940,02 |  |  |  |  | 940,00 | 940,00 | 940,00 | X |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3760,02 | 0 | 940,02 |  |  |  |  | 940,00 | 940,00 | 940,00 |  |
| в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ГРБС -Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Х | Итого | 3760,02 | 0 | 940,02 |  |  |  |  | 940,00 | 940,00 | 940,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3760,02 | 0 | 940,02 |  |  |  |  | 940,00 | 940,00 | 940,00 |  |

5. Перечень мероприятий Подпрограммы IV

«Развитие лесного хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2023-2027 | Итого | 2 502,28 |  | 172,12 | 582,54 |  |  |  |  | 582,54 | 582,54 | 582,54 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 400,00 |  | 0 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 102,28 |  | 172,12 | 232,54 |  |  |  |  | 232,54 | 232,54 | 232,54 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.03. Устройство противопожарных минерализованных полос | 2024-2027 | Итого | 1 400,00 |  | 0 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 400,00 |  | 0 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |
|  | Проведены мероприятия по устройству противопожарных минерализованных полос, ед. | X | X | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  | - | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.06. Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов | 2023-2027 | Итого | 1 102,28 |  | 172,12 | 232,54 |  |  |  |  | 232,54 | 232,54 | 232,54 | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 102,28 |  | 172,12 | 232,54 |  |  |  |  | 232,54 | 232,54 | 232,54 |  |
|  | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, куб.м | X | X | Всего |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год 136 136 | 2026 год | 2027 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 680 |  | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | X | Итого | 2 502,28 |  | 172,12 | 582,54 |  |  |  |  | 582,54 | 582,54 | 582,54 | X |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 102,28 |  | 172,12 | 232,54 |  |  |  |  | 232,54 | 232,54 | 232,54 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 400,00 |  | 0 | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |
| в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ГРБС –Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Х | Итого | 2 502,28 | 172,12 |  | 582,54 |  |  |  |  | 582,54 | 582,54 | 582,54 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 102,28 | 172,12 |  | 232,54 |  |  |  |  | 232,54 | 232,54 | 232,54 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 400,00 | 0 |  | 350,00 |  |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |

6. Перечень мероприятий Подпрограммы V

«Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами | 2023-2027 | Итого | 80 800,04 | 18 604,92 | 30 287,98 |  |  |  |  |  |  |  | 10 684,38 | 10 611,38 | 10 611,38 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 80 800,04 | 18 604,92 | 30 287,98 |  |  |  |  |  |  |  | 10 684,38 | 10 611,38 | 10 611,38 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.04. Ликвидация несанкционированных свалок | 2023-2027 | Итого | 77 594,04 | 15 398,92 | 30 287,98 |  |  |  |  |  |  |  | 10 684,38 | 10 611,38 | 10 611,38 | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 77 594,04 | 15 398,92 | 30 287,98 |  |  |  |  |  |  |  | 10 684,38 | 10 611,38 | 10 611,38 |  |
|  | Ликвидированы несанкционированные свалки, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 860 | 282 | 137 | 34 | 70 |  | 110 |  | 137 |  | 147 | 147 | 147 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.05 Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2023 | Итого | 3 206,00 | 3 206,00 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3 206,00 | 3 206,00 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Проведены мероприятие по организации деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 237 | 237 | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации | 2023-2027 | Итого | 13 282,15 | 2 124,53 | 2 790,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 787,62 | 2 790,00 | 2 790,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 13 282,15 | 2 124,53 | 2 790,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 787,62 | 2 790,00 | 2 790,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Содержание газона на полигоне ТКО | 2023-2027 | Итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены работы по содержанию газона на полигоне ТКО, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Содержание дорог на полигоне ТКО | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведены мероприятия по содержанию дорог на полигоне ТКО, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3. | Мероприятие 02.04. Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО | 2023-2027 | Итого | 10 002,15 | 884,53 | 2 280,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 277,62 | 2 280,00 | 2 280,00 | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10 002,15 | 884,53 | 2 280,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 277,62 | 2 280,00 | 2 280,00 |  |
|  | Проведен отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО, ед. | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.09. Вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО | 2023-2027 | Итого | 2 280,00 | 240,00 | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 | 510,00 | 510,00 | УГЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2 280,00 | 240,00 | 510,00 |  |  |  |  |  |  |  | 510,00 | 510,00 | 510,00 |  |
|  | Выполнены работы/оказаны услуги по вывозу, утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО, процент | X | X | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | X |
|  | Всего по Подпрограмме | X | Итого | 94 082,19 | 20 729,45 | 33 077,98 |  |  |  |  |  |  |  | 13 472,00 | 13 401,38 | 13 401,38 | X |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 94 082,19 | 20 729,45 | 33 077,98 |  |  |  |  |  |  |  | 13 472,00 | 13 401,38 | 13 401,38 |  |
| в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ГРБС – Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Х | Итого | 94 082,19 | 20 729,45 | 33 077,98 |  |  |  |  |  |  |  | 13 472,00 | 13 401,38 | 13 401,38 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 94 082,19 | 20 729,45 | 33 077,98 |  |  |  |  |  |  |  | 13 472,00 | 13 401,38 | 13 401,38 |  |

7. Методика расчета значений целевых показателей

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Экология и окружающая среда»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | единица | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях. | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 2. | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | человек | Методика 2023 года: Показатель рассчитывается по формуле: Cnas=Ca+Cs+Ch+Cэ Где , Ca-количество участников акции по посадке леса; Cs – количество студентов получившие стипендии по целевому обучению; Ch – количество школьников, победители и призеры слетов, конкурсов, выставок; Cэ-количество участников экологических мероприятий | Акты сдачи-приемки выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях. | Ежегодно |
|  |  |  | Методика с 2024 года: Показатель рассчитывается по формуле: Cnas=Ch+Cэ, Где Ch – количество участников, выставок, семинаров; Cэ-количество участников экологических мероприятий |  |  |
| 3. | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где: Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования; Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м; Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Данные ОМСУ | Ежегодно |
| 4. | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | процент | Показатель рассчитывается по формуле: ПРОJ = ИОМj / ОМj * 100 %, где: ПРОJ - процент реализованных мероприятий предусмотренный в отношении j-го объекта. ОМj - объем необходимых мероприятий; ИОМj - исполненный объем необходимых мероприятий (в том утилизация фильтрата и обеспечение работ, связанных с обезвреживанием биогаза). | Акты выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом. | Ежегодно |
| 5. | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов |  |  |  |  |

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Экология и окружающая среда»

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I | 01 | 03 | Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды | ед. | Показатель определяется как общее количество проведенных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды |
| 2. | I | 03 | 01 | Проведены выставки, семинары | Ед. | Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров |
|  |  |  |  | Проведены экологические мероприятия | единица |  |
| 3. | IV | 01 | 06 | Объем ликвидированных отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда | кубические метры | Определяется Закон Московской области № 245/2021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов» |
| 4. | V | 01 | 04 | Ликвидированы несанкционированные свалки | единица | Количество проведенных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |
| 5. | V | 01 | 05 | Проведены мероприятие по организации деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | единица | Показатель определяется как общее количество мероприятий по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов, оценивается как количество контейнерных площадок содержащихся за счет средств бюджета городского округа Электросталь Московской области |
| 6. | V | 02 | 01 | Выполнены работы по содержанию газона на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных работ по содержанию газонов на полигоне ТКО |
| 7. | V | 02 | 02 | Проведены мероприятия по содержанию дорог на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий по содержанию дорог на полигоне ТКО |
| 8 | V | 02 | 04 | Проведен отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО | единица | Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены отборы проб и обработаны данные лабораторных исследований |
| 9. | V | 02 | 09 | Выполнены работы/оказаны услуги по вывозу, утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО | процент | Показатель выполнения работ по вывозу и утилизации и/или обезвреживанию фильтрата, а также осуществлен сбор и утилизация свалочного газа с полигона твердых коммунальных отходов рассчитывается как среднее значение: ВРфд=(Врф+ВРд)/2 Где : Врф - выполненные работы по вывозу и утилизации и/или обезвреживанию фильтрата в %. ВРд - выполненные работы по сбору и утилизации свалочного газа в %. |