АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

- 23.10.2023 № 250-р

О подготовке дорожных служб к содержанию автомобильных дорог в зимний период 2023-2024 гг.

В целях своевременной подготовки дорожных служб к работе в зимний период                      2023-2024 годов, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на автомобильных дорогах общего пользования городского округа Электросталь Московской области:

1. Создать комиссию по контролю за подготовкой муниципальных дорожных служб к работам в зимний период 2023-2024 гг. (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисов В.А.

Члены Комиссии:

– заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Гришаев А.А.;

– директор МБУ «Благоустройство» Донской А.Д.;

– директор МКУ «СБДХ» Буланов С.С.;

– руководитель МЦУР Надеева З.Х.;

– генеральный директор ООО «Компания Сплав» Тимохин А.В.;

– представитель ОГИБДД УМВД России по городскому округу Электросталь (по согласованию);

– представитель ЭПАТП ФЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» (по согласованию);

– представитель МТДИ (по согласованию);

– представитель ГУСТ (по согласованию);

– представитель ГБУ «Мосавтодор» (по согласованию).

2. Заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисову В.А. обеспечить:

2.1 Разработку и утверждение плана организационно-технических мероприятий дорожных служб по подготовке к работам по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования городского округа Электросталь Московской области в срок до 01.11.2023, в которых предусмотреть:

– подготовку пескобаз и площадок для складирования противогололедных материалов в срок до 01.11.2023;

– подготовку техники и оборудования для зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования городского округа Электросталь Московской области в срок до 01.11.2023;

– определение и подготовку мест складирования снега на территории городского округа Электросталь Московской области в срок до 01.11.2023;

– организацию круглосуточного дежурства с даты наступления отрицательных температур воздуха, но не позднее 01.11.2023;

– заготовку не менее 70% годовой потребности песко-соляной смеси в срок до 01.11.2023.

2.2. Своевременное и правильное предоставление еженедельных сведений в адрес Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области о ходе заготовки песко-соляной смеси и подготовки техники к зимнему периоду содержания.

2.3. Предоставление в Управление ремонта и содержания автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области списка дежурных с указанием ФИО, должностей и контактных телефонов.

3. Руководителям организаций, осуществляющих содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа Электросталь Московской области, обеспечить наличие горюче-смазочных материалов, запасных частей для спецтехники, и других необходимых материалов для функционирования дорожных служб в зимний период.

4. Заместителю Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Гришаеву А.А. обеспечить готовность МКУ «АСС» к действиям по ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в зимний период 2023-2024 гг. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Электросталь Московской области.

5. Заместителю Главы Администрации городского округа городского округа Электросталь Московской области Денисову В.А.:

5.1. Обеспечить проведение осмотров искусственных сооружений, дорожной сети, дорожной техники с целью определения их готовности к эксплуатации в зимний период 2023-2024 гг.

5.2. Организовать взаимодействие с ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области и территориальными органами УГИБДД ГУ МВД России по Московской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Электросталь Московской области.

6. Все работы по содержанию дорожно-транспортной инфраструктуры в зимний период 2023-2024 гг. выполнять в строгом соответствии с ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Разместить настоящее распоряжение на сайте городского округа Электросталь Московской области www.electrostal.ru.

Глава городского округа                                                                      		И.Ю. Волкова